# 工程安全监理日志范文样本(推荐5篇)

来源：网络 作者：紫芸轻舞 更新时间：2025-03-05

*工程安全监理日志范文样本1它记录着监理的业绩，记录着建设施工活动的点点滴滴。担负着记录工程质量、进度、投资控制及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动的重任，同时也担负着充当监理过程中证据与历史档案资料的重任。是监理内业中可追溯检查的最...*

**工程安全监理日志范文样本1**

它记录着监理的业绩，记录着建设施工活动的点点滴滴。担负着记录工程质量、进度、投资控制及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动的重任，同时也担负着充当监理过程中证据与历史档案资料的重任。是监理内业中可追溯检查的最具可靠性和权威性的原始记录之一，也是发生安全质量事故后，认定责任的重要的书证之一。是监理工作重要的档案之一。

.监理人员每天做好监理日记，项目监理机构每天做好监理日志，是工程建设保证质量和保证施工安全必不可少的环节，也是《建设工程监理规范》对监理人员的基本要求。

但由于监理日记与监理日志如何记录，在监理规范中没有作详细规定，因此目前各监理单位所填写的监理日志各不相同，不同的监理工程师所填写的监理日志也各不相同。由于监理日记与监理日志担负着充当监理过程中证据与历史档案资料的重任。因此，凡是主要事件、重大的施工活动、其他技术资料中未记录的均应记录上去。监理日志必须每天记录，不得间断，停工应记录停工原因、停工时间、复工时间。

.监理日记是每一个现场监理人员，包括总监、总监代表、监理工程师、监理员在内，每天都要认真做好的一项工作；监理日志是总监、总监代表、信息管理监理工程师每天都要认真做好的一项工作。

.监理日记是每个监理人员每天工作情况的记录，也是此同时每个监理人员每天是否认真履行了监理职责的具体反映；监理日志是监理机构每日对监理工作及施工进展情况最原始的基础记录资料，也是此同时监理机构每天是否认真履行了监理职责的具体反映。监理工作的一切报表、通知单、事故处理、整改情况、“三控、二管、一协调、一履行”体系运行资料、责任区分等材料，都是依据监理日志的真实记录来完成的，没有真实、详尽的监理日志，其他资料均失去了依据，其可靠性将是可怀疑的。因此，监理日记与监理日志不但是一项日常的工作，而且是从事监理工作的最重要的工作内容之一，是每个监理人员的基本功。

监理日志亦是反映监理单位综合素质的窗口，只有高素质的监理人员、高素质的监理服务、完善的质量控制体系和符合监理工作要求的监理日志，才能监理出好工程，才能更好地加强监理单位与业主的沟通联系，使建设项目在质量、进度、投资、安全等方面得到更有效的控制，使工程建设投资早日产生好的经济效益和社会效益。

.另一方面，监理日志也是监理人员自我保护的一项最有力的措施。

一旦现场发生违规施工，造成重大事故，监理人员当时作了最大努力制止而未能制止时，监理日志上关于这件事的详细记录，将使现场违规情况再现出来，因而便于查清事故原因，分清是非和责任，从而也保护了自己，如果你记录不详细或未做记录，则很难避免责任。

^v^《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，进一步强调和明确了监理对工程建设安全生产的责任，要求监理单位该审查的一定要审查，该检测的一定要检查，该停工的一定要停工，该报告的一定要报告（“四该”）。《若干意见》也明确:“监理单位履行了规定的职责，施工单位未执行监理指令继续施工或发生安全事故的，应依法追究监理单位以外的其他相关单位和人员的法律责任。”也就是说，监理单位履行了^v^《建设安全生产管理条例》规定的职责，若再发生安全生产事故，要依法追究其他单位的责任，而不再追究监理单位的法律责任。可见，监理单位只要认真履行了职责，即使发生了安全生产和施工过程中的事故，监理的责任仍然是可以避免的。但监理是否认真履行了职责，是否做到了“四该”口说无凭，必须凭借各种文字、表章、通知、音像等证据，而监理日志就是其中最重要的凭证之一，甚至超过其他凭证。

**工程安全监理日志范文样本2**

施工现场基坑开挖后出现一条暗渠，暗渠的存在可能是引起周围沉降的主要原因。如果采取堵的处理方式肯能造成上游出现涌出问题，在施工过程中也不可能对暗渠进行实质上的处理，这样就造成了施工方需要抽水作业，在预算等问题上监理方也出示相关证明。据土建监理介绍，工程完工后还将把暗渠接好，恢复原状，保证其对建筑的影响降低到最小。

暗渠的存在也对现阶段施工造成了一定影响，3#底板钢筋处出现淤泥，针对这种情况也通知施工单位相关人员进行处理。来到施工现场对工程地质问题进行分析，拿出解决方案，让我也想起了工程地质课上老师讲的一些关于沉降、地下水的问题，深切感受到仅仅是书本上学到的理论是不够的，最终要的是知道如何切实解决问题。

直观地了解工程实际中存在的问题，印象更深刻。比如构件的名称作用、各类材料的使用等都有更进一步的认识。脑海中再也不是僵固的一二三四，而变成了直观的方法措施，这也是进行实习的收获之一。不由地想起以前经常听到的话：纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。

**工程安全监理日志范文样本3**

>监理日志应包含以下内容：

1、时间、地点、气候记录；

2、参与工程监理的各级监理人员均应形成监理日记，包括监理员、试验员、监理工程师、副总监、总监等监理人员。

3、每个监理人员的监理日记都应形成书面文字，如实填写个人在岗位工作中与工程监理有关的内容。

4、监理日记的记录内容要尽量能简明准确的反映监理人员对所监理工程的监理过程，尤其是关键环节、工序必须记录清楚，确保查阅方便、快捷，全面。

5、监理日记不得几个监理人员共同填写，应各自填写自己在该工程监理过程中的一切行为和参加的有关监理活动。当几个监理人员共同监理一项工程时，不得在一本日记上混合填写或交叉填写。

6、监理日记必须按规定内容如实记录每天的监理过程情况；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印；记录中应连续填写，不得出现空白行、段和页；对需要补充的内容应备注说明，对记录问题的地方要重点标注，并要求闭合。当自己因事请假，要注明休假时间，以及交接监理人员事宜。

7、监理日记记录内容应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成有关的内容，确保工程质量具有可追溯性。与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。

8、要着重记录自己参加工程质量形成过程有关的检查、巡视、旁站等过程和具体内容，其它内容详略得当。

9、监理日记应采用记叙文的形式来填写自己每天的监理工作内容，不得采用总结报告议论文等形式。监理日记对每个工序或每件事的描述均要体现时间、地点、人物、过程、结论等要素，具体要求如下：

（1）时间：具体到自己每天检查、巡视、旁站，比如是何时接受施工单位人员报验时间、何时到达目的地的、何时开始关键工序的等。

（2）一般地点为施工现场，但涉及某些事件是在会议室、其它地方时，要写明。

（3）人物：要把参与每个关键工序或事件检查的相关主要责任人员的名字写清楚（一般人员可以不写）。人员要写其名字全称，不要写简称或职务称谓。

（4）过程：要写明自己对每个关键工序或事件检查内容、检测项目和数据如何、及相关定性描述。对提出的问题的，要说明主要问题内容、或通知内容、以及对方接受人姓名。验收标准中规定的检查验收工序必须详细填写，过程巡检或重要集体检查或集体监理活动必须填写。要记录上交有关检查情况和提出的问题。

（5）结果：属检测试验项目的，要说明是否合格和报告编号；属于判断是否进行下道工序的，应明确是否可以进行下道工序施工等。

10、在首页上单独描述本工程的基本概况。主要包括设计概括、主要施工负责人、技术负责人、质检员、开工及竣工日期等。

11、按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程：

（1）气候情况、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。

（2）相关工作记录，如现场取样、检测、测量、技术交底等。

（3）工序检查、隐蔽工程检查验收、见证试验、平行试验、旁站情况及检查验收结论及相关指令。

（4）使用的主要材料规格、数量及检测结果。

（5）施工中遇到的`重大技术问题、变更设计及采取的主要措施和效果。

（6）施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。

（7）停工及原因（停工期间重要事件应记录）。

（8）上级领导及监督人员检查意见和采取措施的记录，施工中发现的问题及解决方法，存在问题及整改情况。

（10）其他与工程监理有关的情况。

12、监理日记中提出或发现的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合，切忌只记录问题而没有纠正、验证记录。

13、监理人员应及时填写监理日记并签字。

注：以上内容有些是拼凑内容，只便于给大家参考，各监理人员填写监理日记时应分类填写工程进度、结构旁站情况、监理巡视旁站检查验收统计、进场人员机具定期统计、进场材料统计及见证平行次数统计、测量复核抽检工作统计、现场安全文明施工描述、领导视察检查工作等

>监理日志范文

日期：xxx年12月31日 气象：晴 气温：—4℃～3℃ 湿度： 风力： 风向：

>一、当日工程施工情况

1、施工进展情况；三分部本日完成27根钻孔桩，1个承台，1个墩身；

2、四分部本日完成10根钻孔桩；

3、五分部累计完成存梁台57个，便道1300m，全部完成，场地硬化83500m2；

4、施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况

>二、当日施工人员、材料、机械设备动态

1、施工人员动态数量及现场技术人员和质量检验人员状况等

施工人员钢筋XX人/班、焊工XX人/班、模板XX人/班、混凝土XX人/班、架子工XX人/班，技术人员XX人/班、质量检验人员XX人/班、

2、施工进场材料、构配件的数量及使用状况等

砂进场200M3，石料（5～10）进场500M3，钢筋进场规格、数量、批号等，支座型号、数量等。

3、施工机械进出场情况

旋挖钻机8台（其中2台出现故障）、7辆25t吊车、5台装载机、6辆10m混凝土罐车、5台50kw发电机、2台空压机。

>三、当日监理工程主要工作

1、检查验收情况及结论

XX桥钻孔桩714—4、733—1孔深检查孔底标高XXXM，设计孔底标高XXXM，符合设计要求；沉渣厚度检查XXCM，符合设计及规范要求，现场技术人员XXX，质量检验人员XXX。

2、旁站部位描述

XX桥钻孔桩714—4、733—1，XX段路基碾压，XX箱梁浇筑混凝土，XX箱梁预应力初张拉。

3、巡视检查及过程中发现的问题及处理情况

4、原材料检测及现场质量检测情况

5、测量放样及验收情况

>四、存在问题及处理情况

1、发生索赔、合同争议及纠纷时承包单位的实际情形和处理意见；

2、向承包单位发出的通知或口头指示，承包单位提出的问题及答复意见；

3、上级指示或指令，建设单位的有关要求，质量监督机构的检查意见：

4、尚需解决的问题。

1、一分部监理巡视10次、旁站6次、见证6次、验收18次，进场材料碎石5—16mm200t、16—25mm380t、河砂592t、水泥200t、粉煤灰40t，黄茂生取砂、碎石一批做见证试验，取水泥、粉煤灰一批做平行试验。测量监理刘亚威对725—4、723—7、713—4、729—4桩位护筒放样进行旁站复核，对725—6、723—8进行独立抽检。

2、二分部

3、三分部

4、四分部

5、五分部

>三、分站巡查（人员马长河、杨国豪、余德永、李长青）

11点对x分部进行巡查，发现xxx—x处混凝土灌注和易性较差，塌落度23cm，有离析现象，要求对罐车内混凝土进行废弃处理，通知小组试验监理xxx对拌和站混凝土进行检查，合格后方可使用。

>四、监理周例会或专题会

20xx年12月31日下午14：30在中交一公局项目部三分部会议室召开二分站第一次工地周例会，会议由二分站站长马长河同志主持，参加会议的有总监及有关部门负责人、二分站专业负责人、分部监理小组长、中交一公局项目部负责人、各分部负责人。本次例会主要议题：对本周同时是对20XX年度大干20天的工作总结及两节期间的工作安排。

>五、重大事件

17：00—21：00迎接客专公司安质部部长朱胜利一行检查，迎检地点一公局四分部，监理站迎检人员曾小怀、马长河及四分部监理小组全体监理人员，检查内容：主要检查拌和站建设、清洗清筛落实情况、混凝土工作性能稳定性、施工监理双方内业资料填写的及时性、完整性，通过检查朱部长对四分部的拌和站建设相当满意，内业资料的填写是全线最全面的，但还存在个别不规范的填写应抓紧改正。

**工程安全监理日志范文样本4**

1、在总监理工程师的领导下，编制符合项目工程特点的安全监理实施细则，建立安全监理安全管理制度，负责辖区工程施工范围内的施工安全监理工作;

2、掌握国家有关安全的法律、法规、规章及规程，督促监理人员贯彻“安全，预防为主”的方针，参加有关安全生产协调会议

3、负责本专业工程的质量监控和隐蔽工程验收、分部分项工程验收，督促质量整改和参加工程质量评定工作。并签署有关意见。

4、认真填写监理工作日志，记录好原始数据，按时参加项目监理部组织的监理业务学习，不断提高自身监理水平

5、对施工过程中的危险性较大工程作业情况进行巡视检查，发现未按施工方案施工或违规作业行为应及时制止;检查现场安全防护用品、安全防护设施、临时用电设施等设施是否符合规范要求;

6、参加所监理工程的安全事故调查，编写专题报告，并审查和监督承包单位对安全事故的处理及措施的执行;

7、负责安全资料的收集、汇总及整理，参与编写监理周报及其它各项报表;做好安全监理记录、监理日志，建立安全监理台帐。定期向总监报告安全工作;

10、完成总监理工程师交办的其它工作

**工程安全监理日志范文样本5**

一、通过第一季度安全考核，各所对安全软件管理高度重视，加班加点健立和完善，认真整改检查中提出的问题，并制定了相应的考核办法加大考核力度。

二、公正验评、督促整改

一、总体情况

二、安全培训工作结合近期安全工作重点、安全知识题库、事故案例及农村电工安全知识手册认真组织培训学习，每月组织一次考试，有试卷、有评分。

四、各所结合本所实际，对“安措”学生会主席发言稿 工作按计划进行了组织落实，实施情况记录及时。

五、配电报修工作进一步加强。

六、“安全月、百日安全”两活动，各所开展得有声有色，形式多样，通过有线电视、广播、出动宣传车等大张齐鼓营造安全用电声势，处理经济田私接乱接、线路通道的工作力度进一步加大，对保证电力线路的安全稳定运行，防止农村人身触电事故的发生起到了根本性作用。安全生产检查总结

>一、高度重视、认真组织

市建委高度重视一年一度的建筑安全生产大检查工作，为了加强对今年建筑安全生产大检查的领导，专门成立了建筑安全生产大检查领导组，市建委党委书记、主任黄锦超担任组长，副主任濮亚峰、刘福荣担任副组长，市建管处具体负责组织实施，从全市安全专家库中抽调相关专业的专家组成考评小组，同时邀请市新闻媒体对大检查进行跟踪报道。

>二、公正验评、督促整改

对监理企业安全监理的检查，着重检查项目监理部能否将安全生产管理内容纳入监理规划和监理细则、施工组织设计和专项安全施工方案的审批、监理的安全巡查、监理安全通知单以及安全例会等情况。从检查结果来看大部分项目监理部和监理人员能履行《建设工程安全管理条例》中的职责内容。但也有极少数项目监理部监理规划和监理

检查考评小组对被抽查的市区在建的一一九项工程，严格按照xxx《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和《建筑施工安全检查标准》中所列内容，先查企业的安全管理工作情况：包括企业的安全管理制度、各项安全生产责任制、安全检查整改记录台账、安全生产责任追究制度等内容；再查施工现场安全管理工作情况。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！