# XX村美丽乡村建设实施方案

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2025-03-15

*XX村美丽乡村建设实施方案美丽乡村建设是改善人居居环境、加速城乡一体化进程、促进经济全面发展、提升我村整体形象的重要举措。根据市委、市政府关于实施美丽乡村建设的部署和要求，结合本村实际，制定本村实际，制定本方案。一、指导思想、总体目标和基本...*

XX村美丽乡村建设实施方案

美丽乡村建设是改善人居居环境、加速城乡一体化进程、促进经济全面发展、提升我村整体形象的重要举措。根据市委、市政府关于实施美丽乡村建设的部署和要求，结合本村实际，制定本村实际，制定本方案。

一、指导思想、总体目标和基本原则

指导思想:以党的十九大精神为指导，全面落实市委、市政府关于美丽乡村建设的工作部署，把美丽乡村建设作为践行群众路线、加快经济发展的有力抓手，按照“实现干净整洁、完善基础设施、保持田园风光、绿化村落庭院、突出特色文化”的要求，全力做好“环境治理、民居改造、设施配套、服务提升”四项重点工作，提升环境质量，加快推动城乡一体化建设，促进村级经济全面快速发展。

总体目标:通过美丽乡村建设，使三和村卫生设施得到完善，卫生管理水平不断提升，房前屋后常年保持干净整洁，形成长效保洁及垃圾处理机制，彻底解决“脏、乱、差”问题。建设绿色闫庙，进村路和主巷道有绿化景观，道路、房前屋后、渠道两全部绿化，并全面实施硬化、亮化工程，实现环境优美、生态、文明、公共服务完善、城乡协调发展的美丽新农村。

基本原则:坚持以民为本，有效改善村民生产生活环境:坚持示范带动，用先进典型带动整体工作开展:坚持长效管理，推动村级环境卫生规范化、制度化、常态化:坚持全民参与，形成政府主抓、村干部包组、群众参与、上下限动的良好乐围。

二、主要任务

XX村美丽乡村建设主要做好以下四项重点工作:

(一)环境治理

1、切实抓好卫生整治工作。按照“清运垃圾、铲除杂草、挪走柴堆、清扫路面、拆除临建”的要求，彻底清理各类积存垃圾及门前三堆”，拆除乱搭乱建、临时建筑、消灭所有卫生死角，使村环境面貌明显改善。

2、建立健全长效保洁机制。加强对保洁队伍的管理，按照网格化管理模式，进一步落实保洁责任路段，落实工作责任，做到“日产日清”。建筑垃圾由建房户自行清运到指定填埋场，不得和生活垃圾混倒。

3、建立完善各项制度。完善环境卫生长效管理机制，制定环境卫生村规民约、落实保洁及垃圾处理制度、切实提升村级卫生规范化管理水平。

(二)民居改造

1、引导现有住宅改造提升。尊重群众意愿，突出人文历史、主导产业，按照“村一格局”的要求。充分利用观有各件和设施，降低改造成本，对建筑物服场页、门窗、墙体进行统一 设计和建设，形成格调致的景观风格，尤其要对进村路和主巷道进行改造，为群众营造舒适、优美的居住环境。

2、稳步推进新民居建设。结合新农村建设、农村危房改造工程，对村内年久失修及影响村容的房屋，按照美丽乡村建设的要求，进行翻新重建。

(三)基础设施配套

1、实施硬化、亮化和排水工程。对村内未硬化的巷道，全面进行硬化、亮化，建设排水设施。

2、实施农村改厕工程。全面推行无害化卫生厕所改造工作，实现村内无例早厕。按照“三统一”(统一规划布局、统一组织实施、统一检查验收)的标准，加快三瓮式改厕、水冲式卫生厕所或沼气厕所的建设，每年有计划地进行实施，整村推进，争取在两年内基本达标。

(四)公共服务设施提升

1、加强村民活动中心建设。在已有的办公活动场所的基础上，计划在中心村建设集办公、村务公开、信息服务、文化娱乐、健身于一体的群众活动中心，使之成为方便群众生产生活的综合性服务平台。

2、加强文化设施建设。按照“五个一”(一个文化活动中心、一处文体广场、一所农家书屋、一面文化墙、一支农民文艺队伍的要求，大力开展农村文化建设，丰富和活跃群众文化生活，满足群众日益增长的文化需求。

3、加强农村医疗和教育设施建设。进一步提升村合作医疗标准化卫生室监管水平，建设标准化三和小学，不断改善辖区居民就医、上学条件。

三、工作步骤

第一阶段:宣传动员、启动阶段。通过村公示栏、墙体标语，橫幅、发放宣传单等形式，大力宣传“美丽乡村建设”，强化群众的主体意识，充分激发群众主动性、创造性，实行民主决策，民主管理，使群众自觉地投身到美丽乡村建设中，形成人人参与、人人受益的良好氛围。

第二阶段:集中整治阶段。2024年9月底前，全面开展“美丽乡村卫生大整治”活动，各组清理巷道“三堆”。门前杂物、村内积存垃圾，全面消除卫生死角、初底改变“脏、乱、差”现象。选定合理地点建设垃圾填埋场，建立长效保洁队伍，制定村卫生管理及垃圾收集长效机制，巩固整治成果

第三阶段:全面建设阶段。按照目标任务，采取有力措施开展“环境治理、民居改造、基础设施配套、公共服务设施提升”四项创建工作。慢慢进入常态化制度化、规范化管理。

第四阶段:全面提升，实现目标。对照美丽乡村建设标准，进行查漏补缺，并提出整改方案，积极整改，不断完善。确保两年目标中的四项重点任务全面完成。实现环境优美、生态文明、公共服务完善、城乡协调发展的美丽新三和村。

四、工作措施

美丽乡村建设是-项综合复杂的系统工程，为了确保此项工作顺利开展，XX村两委会采取有力措施，明确职责分工，从组织领导、工作机制、资金等方面，提供有力保障。

加强领导、落实责任，成立美丽乡村建设工作领导小组:

组长:XX

副组长:XX

在美丽乡村建设中，我们将继续努力、因地制宜，进一步深化美丽乡村建设成果。-是做好村庄环境建设的后续工作，进一步维护好优美的人居环境。严格落实卫生保洁、绿化美化、环境保护和村容环境的长效管理制度。积极发动群众参与义务护绿保洁活动，积极提倡清洁能源的利用和推广。二是继续开展农村精神文明建设。积极开展有益的精神文化活动，继续在本村开展“绿色家庭”、“文明家庭”、“美丽家庭”等创评活动。通过各种载体活动营造良好的社会氛围，促进社会风气的改善。通过舆论引导、树立典型示范等多种形式，进一步强化对群众生态理论教育及自觉维护优美生态人居环境的宣传，进一步增强群众的环保意识，把生态环保理念转化为广大群众的自觉行动。XX村外围资源丰富，环境优美，在美丽乡村建设中，积累了一定的经验，在今后的工作中，我们将继续巩固和深化创建成果，树立可持续发展意识，把XX村建设成为全市美丽乡村中的精品村。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！