# 隧道监理工程师职责

来源：网络 作者：深巷幽兰 更新时间：2024-07-29

*隧道监理工程师主要职责一、依据国家有关技术规范、标准、规定对隧道工程施工进行监督管理；掌握和运用隧道专业技术标准、规范、规程、设计图纸、合同文件，对隧道工程的工程质量、施工安全、工程进度实施检查、控制；对业主办（总监办）负责。二、组织施工单...*

隧道监理工程师主要职责

一、依据国家有关技术规范、标准、规定对隧道工程施工进行监督管理；掌握和运用隧道专业技术标准、规范、规程、设计图纸、合同文件，对隧道工程的工程质量、施工安全、工程进度实施检查、控制；对业主办（总监办）负责。

二、组织施工单位认真复核技术规范、设计图纸，对发现的错误、遗漏、含糊不清等问题，提出意见，上报业主办（总监办）。

三、督促、指导施工单位就重要工程项目、重大施工方案、重大技术措施等编制专项报告，提出初审意见上报。

四、配合工程技术部、计划合同部审核施工单位的隧道工程施工组织设计、总体进度计划、重要施工方案、重要分项工程开工报告；审查工程变更、专项工程分包情况；检查、督促各项计划的实施。

五、检查、指导监理组的工程质量控制和技术管理工作；检查、督促施工单位质量自检工作；及时处理施工过程中出现的质量与技术问题，重大问题应将有关情况、意见及时向总监办报告。

六、检查、督促施工单位必须严格按照批准的《施工组织设计》、专项施工技术方案、专项安全施工方案组织施工；重点检查隧道开挖超前地质探查、开挖作业面有害气体的监控监测执行情况，对违规的施工行为必须及时制止与处理。

七、加强施工现场的巡检，对现场的施工工序、工艺、设备、材料进行检查或抽检，发现问题及时处理；重点检查施工单位试验人员自检频率、方法、资料；监理试验的抽检情况，及时、准确完成各项试验工作。

八、配合、参与重要工程项目、重大施工方案、重大技术措施的讨论、确定，在过程实施过程中严格按照确定的方案贯彻、检查、落实。

九、参与工程质量、安全生产事故的调查、处理，将调查结果和处理意见报总监办；参加竣工文件编制的监督工作和缺陷责任的鉴定工作。

十、完成上级领导的业主办（总监办）交办的其它相关工作。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！