# 中心村推进工作方案

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2024-12-09

*中心村推进工作方案按照省新村办建设中心村的工作要求，为切实改善农村人居环境，加快我乡城镇化建设步伐，结合我乡实际，经研究，特制定2024年\_\_乡\_\_村\_\_中心村推进工作方案。一、基本情况\_\_乡\_\_村\_\_中心村位于\_\_乡西部，毗邻\_\_公路，距...*

中心村推进工作方案

按照省新村办建设中心村的工作要求，为切实改善农村人居环境，加快我乡城镇化建设步伐，结合我乡实际，经研究，特制定2024年\_\_乡\_\_村\_\_中心村推进工作方案。

一、基本情况

\_\_乡\_\_村\_\_中心村位于\_\_乡西部，毗邻\_\_公路，距\_\_公路2公里，交通便利，是\_\_乡集镇所在地和\_\_村委会驻地，距乡政府\_\_米，交通便利，学校、集镇自来水厂、供电所等公共服务设施都在中心村范围内，生活便利。规划建设中心村含\_\_3组、4组和8组3个村民小组，涉及两个自然村，现有住户\_\_户口、\_\_人。耕地面积近\_\_亩，以种植烤烟和水稻为主。

二、建设目标

以新农村建设“三清六改四普及”为原则，以基础设施建设为重点，按照改造提升型村庄的建设模式，镇村联动推进\_\_中心村建设，力争20\_\_年\_\_月底全面建成。

三、建设内容

（一）路网建设

理顺村内路网布局，村庄组组通道路水泥硬化，户户通道路水泥硬化。

（二）垃圾处理

配置垃圾桶，添置垃圾清扫工具，新建垃圾屋1座，并建立保洁机制，做到生活垃圾及时清扫、收集、分类。

（三）村庄整治

达到“直观感觉村庄房屋错落有致，村容村貌良好，村庄自然景观优美，突出田园特色”目标。重点建设：

1、房屋整治：结合“土地增减挂”和空心村整治，将村内成片危旧房屋、空房拆除，土地复垦，加强中心村“三清四拆”，重点拆除废弃建筑物、旱厕以及房前屋后杂物和乱搭乱建。

2、志性景观：于集镇路口处设置村口标识并实施周边美化。

3、亮化：安装一定数量的路灯。4、美化：根据村庄实际情况，搞好村庄绿化；结合村情，适当点缀文化氛围。

（四）产业发展

抓好\_\_中心村300亩烤烟生产。

（五）基层组织建设

1、村级活动场所改造：对\_\_村村部进行改造，结合为民服务代办点、远程教育、金喇叭、农家书屋、农村综治室、警务室等建设，将其打造成我乡的村级活动场所样板点。

2、基层组织建设：选优配强村党组织领导班子，加强村干部后备人才队伍建设，切实提升村干部综合素质和为民服务水平。深入推进“阳光村务工程”，加强村级“三资”管理，强化党内民主监督

四、实施步骤

（一）宣传发动阶段。

组建村民理事会，成立中心村建设工作领导小组，明确责任人员；广发征求群众意见，加大宣传动员力度。

（二）规划编制阶段。

根据市、县中心村建设标准，结合土地利用总体规划等专项规划，通过征求群众意愿，完善中心村建设规划和村庄整治规划的编制。

（三）具体建设阶段。

对照建设内容，严格按照标准要求和时间节点，由乡工作小组、村委会和村民理事会负责日常项目具体实施工作。

（四）考核验收阶段。

项目建设完成后，搞好资料档案整理和考核验收工作。

五、保障措施

（一）强化组织领导。

成立中心村建设推进工作领导小组，由乡长任组长，由分管领导和挂点领导任副组长，从乡国土所、规划所、新村办、司法所、民政所、财政所、经管站、\_\_村抽调人员组成，具体负责中心村建设的相关事宜和协调工作。

（二）加强资金保障。

一是争取上级立项资金。二是动员农民筹资投劳建设，每户筹资2024元，每户投工投劳20天。三是争取财政支持。积极争取国家危房改造资金；争取“一事一议”奖补，对符合“一事一议”财政奖补范围的公益事业项目，积极争取上级重点支持；对上争取土地整理项目资金。四是协调金融支持。五是是争取施工单位垫付。鼓励有实力的企业对中心村进行建设，争取企业先期投入资金，按规划要求建设及配套设施。六是争取帮扶单位的资金给予支持。

（三）严格督查考核。

建立“一周一调度、一月一督查、一月一通报”的督查工作机制。中心村建设工作要作为乡村干部实绩考核重要内容，要与其工资奖金、政绩挂钩，认真监督考核，兑现奖惩。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！