# 2024年社区环境综合整治工作实施方案

来源：网络 作者：空山新雨 更新时间：2024-12-24

*2024年XX社区环境综合整治工作实施方案一、总体目标为切实贯彻落实《芜湖市水污染防治工作任务》、《XX市2024年农村环境综合整治计划》文件精神，按照镇党委政府要求。XX镇牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，完善农村...*

2024年XX社区环境综合整治工作实施方案

一、总体目标

为切实贯彻落实《芜湖市水污染防治工作任务》、《XX市2024年农村环境综合整治计划》文件精神，按照镇党委政府要求。XX镇牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，完善农村环境保护机制，着力解决群众反映强烈的农村突出环境问题，改善人居环境，提升农村生态文明建设水平，突出重点，统筹兼顾，使农村饮用水水源地保护得到加强，农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治水平显著提高，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识明显增强。

二、主要建设内容

XX镇XX社区列于XX市计划整治建制村中，XX社区位于XX镇南端，与XX市隔江而望，共XX个居民组，X个街道，XXXX户，XXXX人口。环境综合整治主要任务包括农村饮用水水源地保护、农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖废弃物资源化利用和污染防治。

三、重点整治任务

(一)生活污水整治工作

根据文件要求，XX镇XX社区结合XX市城乡污水体化和美丽乡村建设，在利用原有污水管网或污水聚的基础上新建污水管网，保证整治居民组污水处理率达到60%以上

1、XX社区现状:目前，居民组内排水设施正在设计阶段。

2、雨水收集现状:采用地下雨水盖板沟聚敷设。

3、污水工程规划:目前XX社区正在进行跃进、东方、前进、建设、红旗组管网建设。污水集中收集到XX污水提升泵站再经主管网至XX污水处理厂。

(二)生活垃圾整治工作

根据相关文件要求，城乡垃圾一体化建设，在第三方运营公司进行日常营运管理的基础上，结合人居环整治长效管护机制，做到整治村“垃圾不落地，日产日清”，力求生活垃圾无害化处理率大于90%以上。

1、XX社区现状:目前居民组范围内垃圾桶分布较均，基本已达到一处垃圾桶50米服务半径的要求。

2、整治规划:倡导“户分类、村收集、镇转运、县处理”的农村生活垃圾处理模式，大力实施农村清洁工程，积极推进农村生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，努力实现村庄保洁常态化，逐步推行垃圾分类收集，提高再生资源化水平。

垃圾桶设置在便于投放的位置，设置分类式垃圾桶，引导居民垃圾分类。建立专人保洁和长效管理机制，公共区域和居民组垃圾由保洁员收集后运至集中垃圾收集站。

(三)畜禽养殖粪便综合利用工作

按照市政府印发的《XX县人民政府办公室关于印发XX县畜禽养殖禁养区划定方案(修订版)的通知》(政办[20XX]X号)文件精神要求，以养殖废弃物循环利用为基本立足点，以解决环境污染为出发点，以发展绿色低碳循环畜牧业为宗旨，做到畜禽养殖粪便综合利用率大于70%。

1.XX社区现状:目前社区内没有规范化养殖企业和养殖大户。

2.整治规划:规范居民组内畜禽养殖。

(四)饮用水整治

1、XX社区现状:村域给水主要来自镇区白来水，已覆盖所有农户。

2、整治规划:农村综合用水指标取100升/日，保障生活饮用水安全，完善供水管网布局，实现自来水入户率达到100%。

四、后期保障措施

(一)加强组织领导。

切实加强对建制村整治工作的组织领导，制定具体实施方案，落实建设内容，况完成镇考核目标。

(二)加大资金投入。

鼓励社会捐赠投入，引导农民积极参与，规范资金管理，集中投入农村环境综合整治。

(三)强化监督管理。

落实工作责任，强化责任，按照环境整治工作任务列清单、建台账，按时推进上报。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！