# 道路交通安全隐患大排查大整治的工作方案

来源：网络 作者：翠竹清韵 更新时间：2025-02-24

*道路交通安全隐患大排查大整治的工作方案为增强忧患意识，汲取事故教训，防范化解风险意识，坚持底线思维，切实落实交通安全主体责任，决定从即日起在全镇开展为期3个月的道路交通安全隐患大排查大整治行动，现结合我镇实际制定本方案。一、指导思想牢固树立...*

道路交通安全隐患大排查大整治的工作方案

为增强忧患意识，汲取事故教训，防范化解风险意识，坚持底线思维，切实落实交通安全主体责任，决定从即日起在全镇开展为期3个月的道路交通安全隐患大排查大整治行动，现结合我镇实际制定本方案。

一、指导思想

牢固树立“人民至上、生命至上”理念。充分认清道路交通安全工作的严峻性、复杂性和紧迫性，抓好事故预防工作，最大限度地减少道路安全隐患，有效遏制道路交通事故多发势头，确保我镇道路交通安全形势持续稳定发展。

二、组织领导

镇政府成立道路交通安全应急救援指挥部，总指挥由镇长担任，副总指挥由镇政府分管领导担任，指挥部成员由沿线各村及党政办、卫生院、镇安办等部门组成。指挥部主要职责是指导、督促、检查全镇交通道路安全情况；督导有关部门加大对事故黑点的整治排查力度，有效预防交通事故的发生；研究确定重特大交通安全事故应急处理工作的方针和政策；决定启动或终止应急预案；统一领导、指挥紧急情况下的应急救援工作，解决应急处理中的重大问题；及时向上级报告事故应急处理情况；适时发布公告，指定报道负责人。

三、时间安排

道路交通安全隐患大排查大整治专项行动分为三个阶段：

5月25日-6月3日为宣传动员阶段，6月4日-8月14日为集中排查整治阶段，8月15日-8月25日为总结提高阶段。

四、工作重点

（一）健全农村道路交通安全工作机制。

按照“政府主导、村级主抓、综合治理、务求实效”的要求，进一步明确交通安全责任，依法履行维护道路交通安全职责，将道路交通安全工作纳入镇政府和本部门的重要议事日程，使本辖区、本部门道路交通安全突出问题得到解决。

（二）完善农村道路交通安全基础设施。

对本辖区道路安全隐患定期进行排查，使道路交通标志标线、安全防护设施等交通安全基础设施设置率达到90%以上，交通事故隐患路段整治率达90%以上，交通事故多发路段整治率达到100%。

（三）对农村机动车及驾驶员进行全面的清理排查。

由镇安办和派出所、交警中队组成工作组，集中时间、警力，充分发动各村道路交通协管员、劝导员，深入村组对机动车驾驶员进行逐人逐年清理排查，完善“一车一档、一人一档”管理制度，切实做到情况请、底数明。清理排查中，对符合登记注册条件的车辆，要及时督促完善车辆注册登记手续；属报废、拼(组)装、挪用号牌、假牌假证车辆的，要坚决采取措施予以强制解体报废或收缴，属无证驾驶的，要依法予以处罚。

（四）确保农村道路交通有序畅通。

开展专项整治，使道路交通违法行为发生率明显下降，载重货车、面包车、农用车、二轮摩托车、三轮摩托车、拖拉机违法载人、客车超员、车辆超速、无牌无证等严重交通违法行为控制在5%以内，杜绝公路严重交通堵塞，实现道路交通事故起数、死亡人数和死亡率“三下降”，确保不发生一次死亡3人以上的道路交通事故。

（五）强化农村交通安全源头管理。

掌握本辖区、本单位驾驶人、车辆、道路、桥梁、交通安全基础设施，交通安全隐患地段等交通安全基本情况，督促驾驶人、机动车所有人及时申领驾驶证，办牌办证和按时参加年检审、宣传教育等源头管理工作。

五、工作原则

（一）预防为主，常抓不懈。

各村各有关部门要坚持对可能发生的道路交通安全事故进行分析、预测，认真排查事故黑点，加大整改力度，并有针对性地制定应急预案，采取预防措施，防范重特大事故发生。

（二）统一领导，协调联动。

各村各有关部门要在镇政府的统一领导下，各司其职，各尽其责，协调联动，密切配合，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

（三）反应迅速，措施果断。

紧急情况发生后，各村各有关部门应及时做出反应，果断采取措施，迅速实施抢险，全力控制事态。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！