# 区建设领域安全生产百日会战实施方案[共5篇]

来源：网络 作者：梦里寻梅 更新时间：2025-04-23

*第一篇：区建设领域安全生产百日会战实施方案区建设领域安全生产百日会战实施方案根据xx市建设系统“安全生产百日会战”会议精神，为全面加强辖区拆迁工程、工业园区工业项目和区级投资的市政等工程安全生产工作，实现“确保零死亡，力争零事故”的目标，...*

**第一篇：区建设领域安全生产百日会战实施方案**

区建设领域安全生产百日会战实施方案

根据xx市建设系统“安全生产百日会战”会议精神，为全面加强辖区拆迁工程、工业园区工业项目和区级投资的市政等工程安全生产工作，实现“确保零死亡，力争零事故”的目标，经区政府研究，决定在全区建设领域开展“安全生产百日会战”（以下简称“百日会战”）活动，现结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，牢固树立“安全建设、安全发展”的理念，按照“自查自纠贯穿始终，暗访督查贯穿始终，问责处理贯穿始终”的原则，以“隐患整改”为核心，进一步落实各方责任主体安全责任，深化隐患排查治理，根治影响我区建设领域安全生产的突出问题。

二、成立组织

为加强对“百日会战”工作的领导，进一步明确责任，经区政府研究，决定成立由分管区长任组长，区建设局、安监局主要领导、政府办副主任任副组长，各乡镇街道、x工业区分管领导为成员的x区建设领域“安全生产百日会战”活动领导小组”。

三、时间安排和工作内容

“百日会战”活动从xxxx年xx月xx日至xxxx年x月xx日，共分三个阶段：

第一阶段：宣传发动阶段（xx月xx日——xx月xx日）

（一）召开区“百日会战”动员大会。

（二）相关建设、监理、施工方制定“百日会战”实施方案，全面进行宣传发动。各方方案于xx月xx日报区建设局备案。

第二阶段：组织实施阶段（xx月xx日——x月xx日）

（一）排查步骤：

1.建设、监理、施工单位开展自查自纠；

2.各级安全监督机构开展监督检查；

3.区建设局开展督查；

4.定期召开暗访、督查情况汇报会；

5.对存在问题较多、整改不力的单位进行通报、处罚。

（二）排查范围：区建设局负责辖区拆迁工程、工业园区工业项目和区级投资的市政等工程“百日会战”工作组织实施。区政府相关部门、单位按职责分工和属地管理的原则，切实履行职责。

（三）排查内容及主体

1.开展工业园区建设工程安全生产专项整治行动。整治时间从xx月xx日至x月xx日；主要内容：建立园区监管体制，督促园区开展隐患排查；实施单位：区建设局；集中督查时间：xx月x日至xx月xx日。

2.开展防范高处坠落事故专项整治行动。整治时间从xx月xx日至x月xx日；主要内容：“三宝”、“四口”等安全防护措施；实施单位：园区各施工、监理、建设单位、辖区拆迁单位；集中督查时间：xx月x日至xx月xx日。

3.开展防范触电事故专项整治行动。整治时间从xx月xx日至x月xx日；主要内容：施工现场临时用电“三级配电、两级漏电保护”及线路架设和规范设置配电箱等；实施单位：园区各施工、监理、建设单位、辖区拆迁单位；集中督查时间：xx月x日至xx月xx日。

4.开展防范建筑起重机械伤害事故专项整治行动。整治时间从xx月xx日至x月xx日；主要内容：建筑起重机械安装、拆卸、拆卸单位的专业资质，专项安拆方案及审批、检测验收及安全限位装置等；实施单位：园区各施工、监理、建设单位；集中督查时间：x月x日至x月xx日。

第三阶段：总结经验阶段（x月x日——x月x日）

各单位总结“百日会战”经验，建立完善安全生产管理长效机制。

四、明确职责，强化措施，严格整改

（一）区建设局在区政府的领导下，负责辖区”百日会战”活动的组织实施。建立健全安全监管体系，加强对建设工程质量安全监管，设立工程质量安全监管机构，明确职责，增加人员，特别是要把懂专业、会管理、有经验的人员调整、充实到监管队伍中来，提高监管整体质量和水平。机构、人员情况xx月xx日前以文件形式报市建委、区政府、区安委会备案。

区建设局对辖区拆迁工程、园区工业项目和区级投资的市政等工程要制定详细的督查方案，每旬督查不得少于一次，督查方案xx月xx日前报市建委、区政府、区安委会备案，并于每月x日、xx日、xx日将督查结果报市建委、区政府、区安委会。

（二）开展安全隐患摸排。各建设、监理、施工单位应在xx月xx日前，对在建工地工程项目全面开展一次安全生产隐患摸排，主要负责人要亲自带队，深入工地摸排，摸排人员要认真负责，谁检查谁负责、谁检查谁督促整改。各单位于xx月xx日前将摸排结果，经单位主要负责人签字确认后报各级建设行政主管部门及安全监督机构备案。

（三）监理隐患整改台帐。“百日会战”活动要以“隐患整改”为核心，对发现的隐患，要建立分类整改台帐，要定整改责任人、定整改措施、定整改时间，跟踪整改到位，逐个销号。一般隐患应在x日内整改到位，重大隐患要挂牌督办，停工整改，坚持将各类安全隐患消除在萌芽状态，全力营造良好的建设工程安全生产环境。

（四）严厉查处违法违规行为。各施工单位要重点做好深基坑、高大模板、建筑起重机械等危险性较大项目工程的安全管理，严格执行安全专项治理文件要求，杜绝重大安全违法违规行为的出现。凡发现施工现场存在重大安全违法违规行为的，应当场责令立即停工，依法从重给予经济处罚，并责成施工企业对所属工地全面排查；同一施工企业有两个以上施工工地存在重大安全隐患的，暂扣该施工企业《安全生产许可证》xx天；拆迁工程不能规范操作、野蛮拆迁的，暂扣《拆迁许可证》xx天。

（五）强化监理安全责任。监理单位要严格按照有关安全监理规定，履行法定职责，对发现隐患未书面要求施工单位整改、未监督施工单位落实整改的及施工单位拒绝整改未按规定及时上报的，责令总监理工程师暂停执业，直至建议吊销执业资格证书。

（六）加强节日安全管理。各单位要加大节假日（含双休日）的安全生产管理工作，项目经理、项目总监、专职安全员等项目管理人员节假日期间也要在施工作业现场履职；建设主管部门及各级安全监督机构在节假日期间，要加大暗访督查力度。“百日会战”期间，发现项目经理、项目总监、专职安全员等项目管理人员有一次不在岗履职，且工地存在严重安全隐患，一律责令暂停施工，项目经理和项目总监记不良记录一次，暂扣职业资格证书x个月。

（七）严惩事故责任单位。在“百日会战”活动期间发生死亡事故的，建议发证机关吊销项目经理和项目总监执业资格证书；对本地施工单位建议吊销《安全生产许可证》并降低资质等级，外地施工单位一律清出xx市场；对监理单位建议停止在我市承接新的业务一年。对因建设单位原因导致事故发生的，延期办理其《施工许可证》和《工程竣工验收备案》x个月；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（八）加强安全源头治理。各级建设单位要加强与招投标管理机构联系和协作，明确安全生产经费为工程不可竞争经费，并在招投标环节中确定经费数额。开工安全条件不具备的项目，坚决不予发放《施工许可证》。施工单位应加大安全生产经费投入，确保安全经费专款专用，凡是投入不到位的，一经发现暂扣其《安全生产许可证》xx至xx天。

（九）强化安全教育培训。区建设局主动联系市建设主管部门在xx月底前，对辖区内在建工地的专职安全员全面组织一次考核，考核不合格的，建议暂扣其安全员考核合格证书，并在半个月内重新组织考核，对仍不合格的，建议一律吊销安全员考核合格证书；各施工单位应在xx月底前对项目一线作业农民工开展一次安全技能、安全防护知识专题教育，并严格考核，经考核合格后挂胸牌上岗，不合格人员严禁上岗作业。

（十）强化监管人员职责。各级工程质量安全监督机构要在xx月xx日前，对监督人员开展一次“百日会战”专题培训，统一思想认识，明确工作职责，严肃工作纪律。在“百日会战”活动期间，监督巡查工作要“严”字当头，监督人员要从严要求并督促建设各责任主体认真履行安全生产职责。对在百日会战期间出现失职、渎职或其他违法违纪行为的要一查到底、严罚到人。对因不履行安全生产监管责任，在百日会战期间依然发生安全生产事故的，要将事故处理与各级建设工程安全监管机构人员职务、晋升、工资、职称和年终考核评比挂钩。对主管部门及相关单位进行全区通报批评，并取消年度各项评优评先资格，并严肃追究责任人的监管责任；对负责直接监管的人员、科室负责人、安全监管机构负责人按有关规定严肃处理。

（十一）加大行政监管责任的问责力度。全面落实“一岗双责”，切实将建设行政主管部门第一责任人、建设工程安全监督机构监管责任落到实处，使其切实承担起安全管理职责。对在“安全生产百日会战”中工作措施不力，依然存在重大安全隐患的，对区属主管部门和单位负责人实行“约谈”制度。

对因不履行安全生产监管责任，在”百日会战”期间依然发生安全事故的，要将事故处理与区主管部门职务、晋升、工资、职称和年终考核评比挂钩，取消年度各项评优评先资格，并责令其向市建设行政主管部门和区政府作出深刻检查。

（十二）严肃会战工作纪律。各级建设主管部门及监督机构工作人员，要坚决抵制“说情风”，确保各项处罚坚决执行；建设系统各级纪检监察部门要跟踪监督，坚决查办“说情”行为；从严处理违纪人员。

五、加强领导、务求实效

（一）加强领导，落实责任。区政府成立“百日会战”活动领导小组，各主管部门、责任单位及监督机构、各建设、施工、监理企业要充分认识开展此次会站工作的重要意义，主要负责人亲自抓，分管负责人具体抓，建立和落实会战责任制，实行“一岗双责”，一级抓一级、层层抓落实，确保“百日会战”活动取得实效。

（二）周密部署、精心组织。区建设局安全监督机构和各建设、监理、施工企业要按照责任分工，全力以赴投入“百日会战”。各单位要明确“百日会战”重点内容、要求和责任，要将“百日会战”精神及时传达到每个项目和班组。

（三）加大投入、提供保障。区财政落实专项经费，区建设局为所属工程安全监管机构配备必要的装备；各业主单位，特别是没有公开招投标的工程要专门签订安全生产投入补充合同，督促施工单位严格履约，确保现场安全防护设施投入到位。

（四）广泛宣传，营造氛围。各单位要充分利用新闻媒体、工作简报等形式广泛宣传“百日会战”，要注重发挥新闻媒体的舆论监督作用，每周都要在市、区新闻媒体宣传会战成效、推广好的经验、表扬好的单位，同时对差的单位进行批评曝光。

**第二篇：镇建设领域安全生产百日会战实施方案**

镇建设领域安全生产百日会战实施方案

根据《区建设领域安全生产百日会战实施方案》的通知，为全面加强辖区建设领域实现“确保零死亡，力争零事故”的目标，现结合我镇实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，牢固树立“安全建设、安全发展”的理念，按照“自查自纠贯穿始终，暗访督察贯穿始终，问责处理贯穿始终”的原则，以“隐患整改”为核心，进一步落实各方责任主体安全责任，深化隐患排查治理，根治影响我镇建设领域安全生产的突出问题。

二、成立组织

为加强对“百日会战”工作的领导，进一步明确责任，经镇政府研究，决定成立由分管镇长为组长，镇建设办、安监办为成员的大杨镇建设领域“安全生产百日会战”活动领导小组。

三、时间安排和工作内容

“百日会战”活动从20xx年x月x日至20xx年x月x日，共分二个阶段：

第一阶段：隐患排查阶段

（一）排查步骤：

1.、建设、监理、施工单位开展自查自纠；

2、镇“百日会战”领导小组对所有建设项目开展检查并定期每周检查，做好周检查小结；

3、对存在问题较多、整改不力的单位进行通报并报上级主管部门。

（二）排查范围：

大杨镇镇域范围内新建、改建、扩建及拆迁项目。

（三）排查内容及主体

1、开展防范高出坠落事故专项整治行动。主要检查内容：“三宝”、“四口”、“五临边”等安全防护措施；

2、开展防范触电事故专项整治行动。主要检查内容：施工现场临时用电“三级配电、两级漏电保护”及线路建设和规范设置配电箱等；

3、开展防范建筑起重机械伤害事故专项整治行动。主要检查内容：建筑起重机械安全、拆卸、拆卸单位的专业资质，专项安拆方案及审批、检测验收及安全限位装置等；

4、检查各建设项目专职安全人员配备情况，主要检查个建设项目是否配备专职安全员，安全员是否持证上岗，有无例行安全检查记录，对所发现的隐患是否整改到位；

5、检查各建设项目特种设备作业人员持证情况，主要检查施工塔吊，人货电梯、混凝土搅拌机等特种设备作业人员是否做到持证上岗，杜绝无证人员上岗操作。

6、检查各建设项目是否对特种设备和重点部位处张贴操作说明、注意事项及安全技术交底。

第二阶段总结经验阶段

总结“百日会战”经验，建立完善安全生产管理长效机制。

四、提高认识 加强领导

各单位要高度重视此次建筑安全生产检查工作，检查人员要业务精、职责明、道德品质好、责任心强。充分认识此次建筑安全生产工作重要性，确保这次行动顺利进行；

五、落实措施 严格责任

检查要突出“一细、二严”。检查要细，并认真填写检查记录；抓事故隐患整改要严；对责任单位、责任人的处理要严。

六、广泛宣传 深入发动

充分做好宣传发动工作，使建设项目各方主体全面理解和把握自查行动的目标、要求和内容，积极开展自查自改，充分依靠从业人员特别是专业技术人员参与项目部的安全生产管理，全面认真细致地查找出各种事故隐患，将事故苗头消灭在萌芽之中。

**第三篇：安全生产百日会战实施方案**

黑龙江\*\*\*\*\*\*有限公司

2025年冬季安全生产百日会战实施方案

根据黑交发展【2025】24号文件《黑龙江\*\*\*\*\*\*\*有限公司2025年冬季安全生产百日会战实施方案》的精神和要求，切实做好公司安全生产工作，大力整治各类事故隐患，确保安全生产形势稳定，特制定本方案。

一、指导思想

以新的《安全生产法》为指导，以开展“平安交通”建设集中整治安全生产工作专项行动为载体，深入开展安全生产“百日会战”活动，着力整治事故隐患，严厉打击道路运输安全生产违法行为，加大宣传力度，进一步提高出租车驾驶人员遵章守法意识，提高道路交通事故预防和处理能力，实现公司安全生产事故为零的目标。

二、工作目标

通过开展冬季安全生产“百日会战”专项整治活动，一是加强营运车辆安全检查工作，规范道路运营行为，净化道路客运市场经营环境，使我公司道路客运经营行为明显规范，服务质量明显提高，超员超速和疲劳驾驶等违规行为明显减少。二是加强公司内部安全管理，加大隐患排查治理力度，特别是火、电、气的管理，严防各种事故发生。

三、组织领导 为全面推进公司冬季安全生产“百日会战”活动有序开展，特成立“百日会战”工作领导小组。

组

长：\*\*\*

副组长：\*\*\*

成员：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

四、活动时间

公司冬季安全生产百日会战于2025年11月21日至2025年2月15日，分四个阶段进行。

第一阶段：11月21—11月28为宣传发动阶段。各部门要迅速行动，结合实际，制订实施方案，细化工作措施，重点做好内部组织发动与对外宣传工作。

第二阶段：11月29日—12月16日为隐患排查阶段。各部门要认真结合本方案要求，全面清理排查公司存在的各种安全隐患，彻底摸清隐患底数，做到不留盲区、不留死角。

第三阶段：12月17日—2025年1月31日为集中整治阶段。各部门要针对全面排查摸底的情况，按照“四个一律”的要求扎实开展集中整治，对检查出来的隐患和问题要实行“零容忍”，对存在事故隐患的单位要立即下达隐患整改通知书，明确隐患整改责任人、隐患整改措施、确保隐患彻底消除。对隐患整改不到位或因工作不力导致事故发生，一律实行倒查，严格追究相关责任人的责任。第四阶段：2025年2月1日—2月15日为检查验收阶段。各部门要按照冬季百日会战要求，深入实地，督查验收，总结经验，制定行之有效的长效机制，促使公司安全工作再上一个新台阶。

五、工作要求

（一）加强领导，精心组织。各部门要高度重视，切实按照市局的统一部署，把冬季“百日会战”抓紧抓好。各部门主要负责同志要亲自抓，负总责；分管负责人要切实履行职责，精心组织安排，通过严谨细致、扎实有效的工作，坚决守住安全生产这条红线，确保公司安全生产形势持续稳定。

（二）深入细致，务求实效。各部门要结合实际，制定具体实施方案，明确目标、范围、内容、方法和要求，建立和落实工作责任制。

（三）突出重点，标本兼治。各部门要把道路运输治理、超限超载作为工作重点。同时，针对各自掌握的情况，加大隐患整治力度，确保问题不反弹。要落实信息反馈、情况通报、挂牌督办和隐患登记、整改、销号制度，确保取得实效。

黑龙江\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*有限公司

2025年11月21日

**第四篇：安全生产百日会战实施方案**

安全生产百日会战实施方案

为全面贯彻落实省、市、县安全生产工作会议精神，全力维护学校安全稳定，根据上级的通知要求，决定在我校开展安全生产百日会战行动，特制定本方案。

一、指导思想和工作目标

以十八大精神为指导，坚持科学发展安全发展。通过组织开展安全生产百日会战，集中消除学校安全隐患，有效防范和坚决遏制学校安全责任事故的发生，切实维护全校师生的生命财产安全。

二、组织领导

为加强对此次行动的组织领导，我校成立由校长侯永武任组长，副校长苏仁和任副组长，其他校级领导、年级主任、科室主任为组员的领导小组，领导小组办公室设在学校安全办公室。明确工作职责，建立工作制度，制定活动方案，要及时召开百日会战动员会及百日会战工作会议，全面部署，认真开展好此项活动。

三、时间安排 6月25日－9月30日

四、隐患排查与整改内容

（一）加强对重点内容的整治行动。要认真开展自查自纠，以建立健全安全管理制度、接送学生车辆管理、消防安全、食品卫生、校园保卫、安全教育与培训、传染病防控、寄宿制学校安全管理、校园建筑及设施安全、化学危险品等为重点内容，严格检查，加强安全管理，严格落实安全责任，切实采取强有力措施，消除各类安全隐患。

（二）积极推进安全文化建设。以“安全生产月”活动为抓手，组织开展以“强化安全基础，推动安全发展”为主题的系列安全宣传教育活动，使安全发展理念深入人心，促使师生安全意识得到有效提升。

1、充分发动全体师生员工、家长，全方位、多层次开展宣传教育活动。要进一步健全学校安全领导小组和安全工作小组，健全由教师、家长及学生组成的安全工作监督小组，全员动员，全员参与，共同做好学校安全工作。要通过一封信、校园网络、厨窗、条幅等宣传媒介，积极宣传安全生产法律法规和安全知识，在学校形成“关注安全、关爱生命”的浓厚氛围。

2、多形式开展安全宣传教育培训。要大力开展安全知识进校园、进家庭活动，严格执行安全教育进课堂规定，坚持课堂教育与实践活动相结合，知识教育与培养习惯相结合，学校教育与家庭社会教育相结合，增强师生行动的执行力和教育的影响力；要建立健全“五个一”安全教育机制，并根据当月的主题制定相应的安全教育计划，认真组织开展相关活动，不断提升全体师生员工及家长安全素质；要定期组织开展班主任、任课教师、食堂管理及从业人员等层面的安全培训，不断提高学校各级各类人员安全管理水平。

五、工作要求

（一）高度重视，狠抓落实。学校要站在讲政治、保暑期、保稳定的高度，精心组织，高度重视，狠抓落实。学校主要负责人要切实负起安全第一责任人的责任，认真组织开展学校自查自纠，针对问题，做到整改方案、责任、时限、措施和资金“五落实”，全面提高学校安全管理工作水平。

（二）突出重点，统筹兼顾。学校要将安全生产百日会战与安全隐患排查治理相结合，与平安和谐校园建设相结合，全面加强学校各项重点安全工作，切实提高安全管理能力和水平，推动“安全生产年”活动扎实深入开展。要坚持标本兼治，紧紧抓住本校安全工作中存在的突出问题，及时研究采取有效措施，强化治本之策，构建安全管理长效机制。

（三）加强宣传，营造氛围。要结合“安全生产月”活动，通过悬挂条幅、印发宣传资料等形式加大宣传力度，要充分利用校园广播、宣传栏、板报、标语等媒体，面向全体师生，广泛开展安全生产宣传教育，提高师生事故防范意识，大力营造“关注安全、关爱生命”的舆论氛围。

（四）认真开展隐患排查，及时整改到位。由于百日会战时间横跨暑期，学校要充分结合安全日查巡查和利用好暑期放假时间，认真组织开展安全隐患排查，建立隐患排查台账，对排查出的隐患要严格执行隐患排查销账制度，落实整改措施、人员、资金立即整改，逐一销账，确保隐患及时整改到位。

（五）加强信息反馈。学校要加强信息报送，明确专人负责，并于每周三17时前以电子邮件形式向县教育局安全办公室报送本周工作开展情况及安全生产百日会战情况周报表，重大问题及时上报。9月25日前上报安全生产百日会战工作总结。昌黎三中 2025、6

**第五篇：小学安全生产百日会战实施方案**

小学安全生产百日会战实施方案

为落实上级文件精神，全力维护我校安全稳定，有效防范和坚决遏制我校安全责任事故的发生，切实维护我校师生的生命财产安全，特制定本方案。

一、组织领导

1、成立我校安全生产百日会战领导小组。

组长：陈凤霞

成员：张绍飞

杨净然

李杨

工作职责：学习上级文件，建立工作制度，制定活动方案，召开百日会战动员会及百日会战工作会议，全面部署，认真开展此项活动。

2、成立我校安全生产百日会战监督小组。组长：李杨

成员: 宋艳玲（班主任）

曹玲（班主任）孙金力（学生家长）

曹家勇（学生家长）

工作职责：定期对学校开展安全百日会战情况进行监查；督促学校自查自纠。

二、时间安排

6月25日－9月30日

三、整改内容

（一）建立健全学校和幼儿园安全管理制度。接送学生车辆管理、消防安全、食品卫生、校园保卫、安全教育与培训、传染病防控、寄宿制学校安全管理、校园建筑及设施安全、化学危险品等管理制度，消除各类安全隐患。

（二）安全文化建设。组织各班队开展以“强化安全基础，推动安全发展”为主题的系列安全宣传教育活动，使师生安全意识得到有效提升。

1、我校进一步健全学校安全领导小组和安全工作小组，健全由教师、家长及学生组成的安全工作监督小组，全员动员，全员参与，共同做好学校安全工作。通过一封信、厨窗、板报等宣传媒介，积极宣传安全生产法律法规和安全知识，在学校形成“关注安全、关爱生命”的浓厚氛围。

2、开展安全宣传教育培训。我校开展安全知识进校园、进家庭活动，严格执行安全教育进课堂规定，坚持课堂教育与实践活动相结合，知识教育与培养习惯相结合，学校教育与家庭社会教育相结合，增强师生行动的执行力和教育的影响力；建立健全“五个一”安全教育机制，并根据当月的主题制定相应的安全教育计划，认真组织开展相关活动，不断提升全体师生及家长安全素质；定期组织开展班主任、任课教师的安全培训，不断提高学校各级人员安全管理水平。

3、开展隐患排查，及时整改。我校充分利用暑期放假时间，认真组织开展安全隐患排查，建立隐患排查台账，对排查出的隐患要严格执行隐患排查销账制度，落实整改措施、人员、资金立即整改，逐一销账，确保隐患及时整改到位。

4、加强信息反馈。我校加强信息报送，明确专人负责，并于每周三9时前以电子邮件形式向报送本周工作开展情况及安全生产百日会战情况周报表，重大问题及时上报。9月25日上报安全生产百日会战工作总结。

安全生产百日会战行事历：

6月25—30日

召开百日会战动员会及百日会战工作会议，学习上级文件，建立工作制度，制定活动方案。

7月1日—7月12日

各班队开展以“强化安全基础，推动安全发展”为主题的系列安全宣传教育活动，通过一封信、厨窗、板报等宣传媒介，积极宣传安全生产法律法规和安全知识。

7月13日—9月1日

利用暑期放假时间，认真组织开展安全隐患排查，建立隐患排查台账，对排查出的隐患要严格执行隐患排查销账制度，落实整改措施、人员、资金立即整改，逐一销账，确保隐患及时整改到位。

9月2日—9月30日

开展安全知识进校园、进家庭活动，建立健全“五个一”安全教育机制，并根据开学初安全第一课的主题制定相应的安全教育计划，认真组织开展交通安全大排查活动，组织开展班主任、任课教师的安全培训，不断提高学校各级人员安全管理水平。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！