# 一季度固定资产投资和“双百”行动情况汇报

来源：网络 作者：玄霄绝艳 更新时间：2024-08-15

*第一篇：一季度固定资产投资和“双百”行动情况汇报一季度固定资产投资和“双百”行动情况汇报\*\*区发展和改革局 夏\*\*一、2024年固定资产投资和重大项目建设情况2024年，\*\*区（市区一体）固定资产投资计划目标为175.8亿元，计划增速为3...*

**第一篇：一季度固定资产投资和“双百”行动情况汇报**

一季度固定资产投资和“双百”行动情况汇报

\*\*区发展和改革局 夏\*\*

一、2024年固定资产投资和重大项目建设情况

2024年，\*\*区（市区一体）固定资产投资计划目标为175.8亿元，计划增速为30%。当年实现固定资产投资176.1亿元，同比增长30.2%。（市区一体）固定资产投资总额位居全市第3，增速位居全市第4（麻城完成投资218.3亿元，蕲春完成投资185.02亿元）。区直固定资产投资计划目标为99.7亿元，计划增速为30%。当年实现固定资产投资109.6亿元，同比增长43%，均顺利完成年度计划。

2024年\*\*区（市区一体）在建亿元以上项目个数77个，完成投资额138.9亿元。项目个数位居全市第2，完成投资位居全市第1（麻城在建亿元项目103个，实现投资92.65亿元）。

二、2024年一季度固定资产投资和重大项目建设情况

今年市区一体固定资产投资增速目标为23%，计划投资规模为216.6亿元。区直固定资产投资增速目标为25%，计划投资规模为137亿元。

一季度，市区一体预计完成固定资产投资33.6亿元，同比增长31.1%，完成年度计划的15.5%。\*\*区预计完成固定资产投资18.5亿元，增幅37.1%，完成年度计划的13.5%。

一季度，市区一体500万元以上固定资产投资项目（除房地产）共88个，计划总投资441.8亿元，自开工累计完成投资268.0亿元，其中一季度完成投资28.1亿元。亿元以上项目58个，计划总投资429.7亿元，自开工累计完成投资260.8亿元，其中一季度完成投资27.6亿元，占库内全部项目所完成投资的98.2%。房地产项目29个，计划总投资89.4亿元，自开工累计完成投资50.7亿元，其中本年完成投资3.7亿元。

三、“双百”项目进展情况

“双百”行动依然是今年全区项目建设工作的重中之重。“双百”行动总的要求是精心策划谋项目、千方百计争项目、创新方式招项目、优化服务促项目，拟定了市区50个在建项目，确保当年实现投资85.6亿元以上，37个谋划项目，确保投资规模达到556.9亿元以上。\*\*区在建项目28个，确保当年实现投资52.9亿元以上，其中先进制造业项目15个、现代服务业项目7个、基础设施项目5个、农业项目1个。\*\*区谋划项目17个，确保投资规模达到242.5亿元以上。

一季度，28个区直“双百”在建项目共实现固定资产投资4.5亿元，占年度计划52.9亿元的8.58%。

四、存在的问题

一是重大新开工项目严重不足，重大项目储备断档。一季度，\*\*各园区没有重大新开工、新入库项目，市区一体在建项目总投资只有441.8亿元，减去累计完成的投资额，库存的投资量只有173.8亿元，即使今年能全部完工，也离市区一体216.6亿元的固定资产投资任务相去甚远。

二是固定资产投资序时进度滞后，一季度市区一体固定资产投资仅完成年度计划的15.5%，区直固定资产投资仅完成年度计划的13.5%。完成全年市区216.6亿元和区直137亿元的投资计划的压力较大。

三是在建项目推进不快，督办落实机制不健全，拆迁退地任务依旧艰巨，园区基础设施建设滞后，导致招商质效不高。

四是在建项目开工入库情况不理想。今年以来市区范围内没有新开工入库的项目，88个在建项目均为去年续建结转项目。一季度区直28个“双百”在建项目中有22个项目还没有实现投资，其中有13个项目仍没有入库。

五、建议

1、领导重视，形成氛围

强化组织保障行动，实行领导包保和项目秘书制、专班服务制，“四大家”领导包保挂点，分管领导定期研究，项目主管部门负责人全程提供保姆式服务，每个项目按照“一个专班、一笔资金、一名领导、一个秘书、一抓到底”的要求，落实包保责任。建立部门联席会议制度，按照路线图加强对项目建设的指导、服务和督办，加快建设进度，确保尽快收效。

2、强化考核，严格奖惩

建立健全考核评比制。建立月通报制度和定期检查督办制度，区委督查室、区政府督查室要加大督办通报力度，每月10日前汇总项目开工、进展、竣工情况，每季度召开一次项目督办会，实行每月通报、半年考核、年终评比。建议将各部门“双百”项目建设情况和争取资金情况纳入目标责任考核，充分运用考核结果，有效发挥激励机制，考核奖惩兑现，对活动开展出色、项目建设和争取上级补助投资工作卓有成效的单位予以表彰奖励，对没有完成任务的予以通报批评。

**第二篇：固定资产投资汇报(20120723)**

固定资产投资情况汇报

一、整体情况：

1、市下达我区固定资产投资任务是186个亿，与去年的200个亿相比，减少了14个亿。1-6月份全区完成固定资产投资总额38个亿，同比去年下降了7.9%（统计局数据，为57个已入库项目的完成投资总额）。

2、我区目前已落实固定资产投资项目65项，目前已入库的项目57项，未入库的项目8项；截止6月底，入库的57个项目完成投资总额38亿，未入库的8个项目完成投资总额26.3亿，合计完成投资64.3亿元。因此我区实际完成固定资产投资总额64.3亿元，同比增长52.44%。

3、未入库的项目包括：东小城项目（已完成投资24亿），396燃气发动机项目、达子沟改扩建、宏洋美都酒店、东方家园超市及拆迁改造住宅楼二期、大同市煤气厂工业遗址改造、迁建大同市城区25校、迁建大同市城区10校（合计完成投资2.3亿）。以上8个项目目前均已符合入库条件，将在下半年入城区统计库。

二、工作进展

自上次会议后，我们针对出现的调查后计划总投资（120亿元）少于年初计划总投资（190亿元）的情况进行了认真-1-

分析，经过分析，主要是廉住房、道路建设、园林绿化这三个市政项目部分少于计划投资，差额在63亿左右。经过我们与市统计局沟通，目前掌握的情况主要有以下几个方面：

一是廉住房、道路建设、园林绿化三个部分，由于是开工一个项目就报一个项目的计划，因此现在所报的数字较小，但这三个项目是市里面的政治任务，即使项目不开工，但在数字上也会反映成已完成，仅廉住房一项，全市投资在70亿以上，分给我区的计划是50亿，道路给我区的计划是5亿，目前掌握的情况是要超20亿，综合起来，这三项到年底补齐63个亿的差额是应该有保证的。

二是一些学校项目，如：十二中新校、九中新校、一中初中部、五中、铁一中、大同师范、市特教学校等可以入我区统计库，以上2024年合计投资6.4亿元左右。

三是项目主体不在我区的项目，有两种途径可以解决：一种是企业在我区再注册一个法人单位，另一种是企业委托我区企业代报数据，但这两种办法都需要区政府出面协调。

四是一些新项目相继开工，如紫润芳庭、凯旋城等，这些项目主体均在我区，但是否已具备入城区库条件还不清楚，需要进一步进行沟通和调查。

三、下一步工作

1、目前我们已对各个街道所辖区域新项目排查工作进行了分工（分工表见附件），下一步是摸清新项目实际情况，主要是了解项目主体的注册地、投资总额和2024年投资额等方面的信息。

2、对廉住房、道路建设、园林绿化三个部分进一步进行跟踪。

3、对东小城等未入库项目，加强服务和协助，尽快入库。

**第三篇：固定资产投资汇报(20120715)**

固定资产投资情况汇报

一、整体情况：

目前，我局已落实固定资产投资项目65项，其中重点项目9项，续建项目47项，新建项目9项，目前已列入统计范围的项目57项，其中重点项目2项，续建项目47项，新建项目8项。

自上次会议后，我们针对出现的调查后计划总投资（120亿元）少于年初计划总投资（190亿元）的情况进行了认真分析，经过分析，主要是廉住房、道路建设、园林绿化这三个部分少于计划投资，差额在63亿左右。经过我们与市统计局沟通，目前掌握的情况主要有以下几个方面：

一是廉住房、道路建设、园林绿化三个部分，由于是开工一个项目就报一个项目的计划，因此现在所报的数字较小，但这三个项目是市里面的政治任务，即使项目不开工，但在数字上也会反映完成，仅廉住房一项，全市投资在70亿以上，分给我区的计划是50亿，道路给我区的计划是5亿，目前掌握的情况是要超20亿，综合起来，这三项到年底补齐63个亿的差额是应该有保证的。

二是一些学校项目，如：十二中新校、九中新校、一中初中部、五中、铁一中、大同师范、市特教学校等可以入我-1-

区统计库，以上2024年合计投资6.4亿元左右。

三是项目主体不在我区的项目，有两种途径可以解决：一种是企业在我区再注册一个法人单位，另一种是企业委托我区企业代报数据，但这两种办法都需要区政府出面协调。

四是一些新项目相继开工，如王府井购物广场、凯旋城等，但是否具备入城区库条件还不清楚。

二、下一步工作

1、目前我们已对各个街道所辖区域新项目排查工作进行了分工，下一步是摸清新项目实际情况，主要是了解项目主体的注册地、投资总额和2024年投资额等方面的信息。

2、对廉住房、道路建设、园林绿化三个部分进一步进行跟踪。

3、对东小城等未入库项目，加强服务和协助，尽快入库。

**第四篇：固定资产投资汇报(20120713)**

固定资产投资情况汇报

一、整体情况：

目前，我局已落实固定资产投资项目68项，其中重点项目12项，续建项目47项，新建项目9项，目前已列入统计范围的项目57项，其中重点项目2项，续建项目47项，新建项目8项。

自上次会议后，我们在上一周的确定的工作方案的基础上，对责任制做了进一步细化，使全区大小项目都列入了责任制管理范畴。最近我们主要任务是与各项目单位建立起联系，熟悉工作，摸清项目基本情况，为此，我局已出台了推进固定资产投资方面的相关文件，已于62家项目主体单位建立了联系，还有6家单位因各种原因未取得联系。目前掌握的情况主要有以下几个方面：

一是计划投资：上述所有项目计划投资120亿（目前园林绿化、道路建设、热力管道建设项目部分项目没有报数据，一些2024年已完工项目也没报数据）；

二是截止6月，累计完成投资76亿，同比增长65%，其中续建完成27.9亿，新建完成投资37.5亿。

三是重点项目完成投资10.57亿，目前已有2个项目入城区库，5个项目7月份入城区库，3个项目已入其它县区-1-

库，2个项目现在不确定。

四是东小城项目现在手续仅剩下施工许可证，已具备入库条件，目前投资已完成24亿。

二、存在的问题

1、调查数据与原有数据有出入，原来计划是190个亿，现在是120亿。

2、调查企业与掌握情况有出入，原有重点项目中的3个项目已入其它县区库。

3、目前我们工作还未得到所有单位认可。

三、下一步工作

1、进一步提高队伍专业素质，以便更好地开展工作。

2、加强和项目单位的联系，畅通渠道。

3、全面认真查找数据出入原因，找出问题，拿出办法。

4、对未入库项目，加强服务和协助，尽快入库。

5、积极争取一些新项目。

**第五篇：固定资产投资汇报(20120723)修改版**

固定资产投资情况汇报

一、整体情况：

1、市下达我区固定资产投资任务是186个亿，与去年的200个亿相比，减少了14个亿。1-6月份全区完成固定资产投资总额39.5个亿，同比去年下降了4.3%（统计局数据，为57个已入库项目的完成投资总额）。

2、我区目前已落实固定资产投资项目63项，目前已入库的项目57项，未入库的项目6项；截止6月底，入库的57个项目完成投资总额39.5亿，未入库的6个项目完成投资总额24.8亿，合计完成投资64.3亿元。因此我区实际完成固定资产投资总额64.3亿元，同比增长52.44%。

3、未入库的项目包括：东小城项目（已完成投资24亿），396燃气发动机项目、达子沟改扩建、宏洋美都酒店、迁建大同市城区25校、迁建大同市城区10校（合计完成投资0.8亿）。以上6个项目目前均已符合入库条件，正在办理入库手续，将在下半年入城区统计库。

4、全区固定资产投资项目分类：房地产项目占70%左右，共42项，目前已完成投资38.9亿；投资项目21项，占30%左右，目前已完成投资25.4亿；

5、全年形势分析：我局经过认真调查摸底，全年可落-1-

实的投资计划为120亿，另外市政项目投资还有60亿左右计划，一些学校项目也要归属城区，有6.4亿，还有一些新项目如凯旋城、紫润芳庭等，项目主体在城区，有望入城区库。这些项目如果都能顺利进行，完成全年186亿任务还是有把握的。

二、工作进展

自上次会议后，我们针对出现的调查后计划总投资（120亿元）少于年初计划总投资（190亿元）的情况进行了认真分析，经过分析，主要是廉住房、道路建设、园林绿化这三个市政项目部分少于计划投资，差额在63亿左右。经过我们与市统计局多次协商和沟通，目前掌握的情况主要有以下几个方面：

一是廉住房、道路建设、园林绿化三个部分，由于是开工一个项目就报一个项目的计划，因此现在所报的数字较小，但这三个项目是市里面的政治任务，即使项目不开工，但在数字上也会反映成已完成，仅廉住房一项，全市投资在70亿以上，分给我区的计划是50亿，道路给我区的计划是5亿，目前掌握的情况是要超20亿，综合起来，这三项到年底补齐63个亿的差额是应该有保证的。

二是一些学校项目，如：十二中新校、九中新校、一中初中部、五中、铁一中、大同师范、市特教学校等可以入我区统计库，以上2024年合计投资6.4亿元左右。

三是项目主体不在我区的项目，我们与市统计局协商解决入库问题，统计局提出可以采取两种办法入库：一种是企业在我区再注册一个法人单位，使项目主体成为我区注册企业；另一种是项目单位委托我区企业代报数据，即项目主体单位提供数据，受托企业填写报表报统计局；这些需要我们进一步和项目主体单位协商，有可能需要区政府出面协调。

四是一些新项目相继开工，如紫润芳庭、凯旋城等，这些项目主体均在我区，但是否已具备入城区库条件还不清楚，需要进一步进行沟通和调查。

三、下一步工作

1、进一步加强现有项目的排摸工作，按照责任分工，各成员要对所负责项目进一步联系沟通，进一步调查项目情况，查找问题，提出解决措施。

2、加快未入库项目的入库进度，协助企业办理入库相关手续，解决入库中出现的问题，使项目能尽早入库。

3、目前我们已对各个街道所辖区域新项目排查工作进行了分工，下一步是摸清新项目实际情况，对项目主体的注册地、投资总额和2024年投资额等方面的信息要进行充分了解。

4、对廉住房、道路建设、园林绿化三个部分进一步进行跟踪。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！