# 土方开挖承包合同

来源：网络 作者：烟雨迷离 更新时间：2024-01-15

*第一篇：土方开挖承包合同土方开挖承包协议甲方：银川中铁水务集团有限公司乙方：银川中铁水务集团有限公司第五水厂输水管网工程项目部 丙方：银川市金凤区双渠口村委会银川中铁水务集团有限公司第五水厂输水管网工程是银川2024年春季重点工程，本工程...*

**第一篇：土方开挖承包合同**

土方开挖承包协议

甲方：银川中铁水务集团有限公司

乙方：银川中铁水务集团有限公司第五水厂输水管网工程项目部 丙方：银川市金凤区双渠口村委会

银川中铁水务集团有限公司第五水厂输水管网工程是银川2024年春季重点工程，本工程输水管线途经金凤区双渠口村，本村村民代表强烈要求承包途经本村地界的管沟土方开挖工程。因本工程工期短、任务重、造价低，经建设单位领导、金凤区领导、黄河西路街道办事处领导及村领导的多次沟通、协调，最终项目承包方——银川市第二市政工程有限责任公司-银川中铁水务集团有限公司第五水厂输水管网工程项目部考虑到本工程需在夏季用水高峰期到来之前有效缓解金凤区用水问题的前提下，同意在土方投标价2.8元/方基础上高出2.2元的价格将途经金凤区双渠口村地界的管沟土方开挖工程分包给当地村民。

本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律、法规，乙方将该工程途经双渠口村境内的土方开挖工程承包给丙方，为了确保工程进度与安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙丙三方协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：银川中铁水务集团有限公司第五水厂输水管网土方开挖工程

2、工程地点：金凤区双渠口村境内段；

3、工程内容和承包范围

（1）丙方按照乙方的要求在施工白线范围内开挖沟槽土方及地下障碍物清理工作；

（2）土方开挖过程中丙方按照乙方的要求进行协调配合工作（丙方应做好环保、环卫、协调、安全等工作）；

二、土方单价及计量

1、沟槽土方挖土价按 5元/m3单价（含税价）包干。

2、工程量在甲方、监理、乙方、丙方在场的情况下，按现场乙方要求开挖尺寸计算开挖土方量。

三、工程技术要求

丙方必须按乙方规定的技术要求进行组织施工，沟槽开挖后要求质量合格。场地内的道路维修、场地内及道路卫生由丙方自行负责。

四、工期要求

乙方要求丙方从2024年3月日至2024年3月日完成土方开挖工作。总工期合计为天。因丙方原因导致工期拖延，丙方需支付给乙方总价款/日罚款，在工程款中扣除。

五、安全要求

在施工过程中，丙方负责人做好丙方参与施工人员的安全教育工作，并做好施工组织工作，因自身原因导致丙方的人员、车辆及设备等所发生的一切安全事故和人员伤亡事故由丙方自行负责并承担一切费用，乙方不承担任何责任和费用。丙方应承担为此合同的实施对其相关人员购买安全保险的费用。

六、工程款支付

乙方收到甲方当期工程进度款后3日内付清全款。

七、其他

1.乙方在其他工序施工期间，丙方再不得以任何理由阻挡施工，如再遇施工阻挡，由丙方负责尽快协助解决。

2.本合同经三方签字后具有法律效力，建设方、项目部、村领导各执一份。

八、合同纠纷及解决

如遇合同纠纷，甲、乙、丙三方应尽量协商解决，如协商解决不成，可向金凤区法院提起诉讼。

建设方：（公章）乙方：（公章）丙方：（公章）代表人签字：代表人签字：代表人签字：

签订日期：2024年3 月7日

**第二篇：土方开挖承包合同**

土方承包协议书

承包人： 沧州渤海新区基发土方工程有限公司（以下简称乙方）

甲方与乙方依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经充分协商，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，签订本协议。发包人: 山东家园建筑工程有限公司（以下简称甲方）

一．工程概况

1.工程名称：

炼钢厂废钢面包铁及循环渣钢厂房棚化工程 2.工程地点：

沧州中铁装备制造材料有限公司厂区内 3.工程承包范围及内容

棚化项目的土方开挖、回填压实整平及土方运输。

二． 合同工期

1.本合同双方签订生效日为开工日期，到2024年7月10日完成土方开挖及运输。土方回填及运输到2024年7月30日完成回填。

2.本协议项下工程的工期如有调整，以双方的书面签字为准。

3．质量标准：乙方应保证本工程中施工质量达到现行相关质量验收标准，并负责承包范围内的分项工程验收通过。

4.工期顺延：如发生以下情况造成工期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，但乙方无权要求甲方支付停工损失等任何费用。（除以下原因外，工期一律不予顺延）：

（1）重大设计变更影响乙方连续施工的；

（2）不可抗力因素（指在施工周期中发生战争、\*\*或12级以上的大风，7级以上的地震等事件）影响施工的。

三．合同价款及支付

1、二期受煤坑：土方开挖、回填单价各为12元/m³。5#料场：A轴，挖填土方6元/m³（含挖、填后整平）；B轴，挖运土方14元/m³，回填运土整平12元/m³；其余挖填整平12元/m³。具体工程量现场实测实量，据实结算。以上单价是指实施和完成土方开挖、运输到甲方指定位置、从指定位置拉土回填、压实（运距5公里以内含5公里）所需一切费用。

2.现场如需破碎用220型挖掘机安破碎锤破碎，单价340元/小时，据实结算。3.本合同所有工程款，乙方应首先向甲方提供增值税专用发票；甲方均以最长期限为一年期 银行承兑汇票(不贴息)的方式支付。

备注：发包方不向承包方收取任何贴息；承包方向银行贴现时可能产生的贴息均由承包方承担，发包方不予承担任何贴息。

4．付款进度说明：(1)按要求土方开挖完成后，经双方验收核实工程量后，一个月内支付工程款。

(2)回填土完成后，经双方验收合格核实工程量后，一个月内支付工程款。

四．甲方责任

1.甲方负责派专人到施工现场进行质量监督，掌握高程，指定乙方开挖及回填的深度。2.不定期地进行检查、督促乙方施工进度、质量、安全和文明施工，发现问题可根据有关管理制度采取奖罚措施，必要时有权行使工期、质量、安全的否决权，提前解除合同。

五．乙方责任

1.乙方必须遵守国家有关法律、法规和甲方的各项管理制度、操作规程，服从甲方的管理和处罚条列，并自愿承担该项工程的质量、安全、工期、经济等全部责任，自愿承担所属职工的医保、社保、健康、治安、车辆养路费、人工工资等全部经济责任。

2.严格按甲方的标高、灰线、指定进出路线、施工任务单，精心组织施工，并听从甲方的正确指挥，完成各项任务。

3.工程开工后，乙方中途退场，造成的损失由乙方承担。

4.工程施工中，因乙方施工不当，违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方承担。

5.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全教育和安全防护措施，消除事故隐患。

6.乙方应严格遵守中铁装备制造材料集团的相关规定，并服从相应管理人员的管理。否则，所造成的一切后果由乙方承担。

六．违约责任

1．工期延误的违约责任：乙方未能按本合同约定及甲方要求的工期完成施工任务的，每延误一天，向甲方支付违约金人民币2024元。

2．工程质量的违约责任：若乙方工程质量未达到合同约定要求的，应按合同总价10%向甲方支付违约金，同时，乙方须在甲方要求的时间内采取相应的补救、整改、修复措施，并承担由此产生的费用和造成的一切经济损失；因此造成工期延误的，应同时承担工期延误的违约责任。如因工程质量问题给甲方及第三方（包括最终用户）造成人身财产损失的，由乙方负责承担全部赔偿责任。若由乙方原因造成工程支撑、支柱、工程桩、围护等损坏或挖土顺序、边坡的坡度、平整度、基坑底标高失控等而产生的一切损失由乙方负责赔偿，并向甲方支付2024元/处或次的违约金。

七．本协议一式四份，甲方留存三份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。八．如有未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方（盖章）：

年 月 日

乙方（盖章）：

年 月 日

山东家园建筑工程有限公司 2024年06月29日

**第三篇：土方开挖运输承包合同**

土方开挖运输承包合同

发包方：永泰房地产开发有限公司项目部（以下简称甲方）承包方：益阳翔达渣土运输有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

一、工程概况

1、乙方开挖拖运地点：湘运兔子山

2、项目名称：“金林雅苑”

二、土方工程承包范围

1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续（含税单价22元/方）。

2、甲方将约45000方土方承包给乙方，最终结算，按实际土方量为准。

3、进场时间大约签约在35天之内进场开工。

三、其他

1、签订协议书向甲方谘合同保证金伍万元，进场后甲方将合同保证金退还乙方（不计利息）。

2、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

3、由于甲方，场内问题，所造成的损失，由甲方承担，如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方。依此类推。

四、付款方式

1、甲方应按每壹万立方付75%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方，如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。

此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方：永泰房地产开发有限公司项目部

甲方法人代表：

公司开户银行帐号：

乙方：益阳翔达渣土运输有限公司

乙方法人代表：

年月日

**第四篇：地下室土方开挖承包合同**

地下室，1#楼基础土方开挖承包合同

甲方:

乙方:

签订时间：

赣州市章江新区J26地块农民返迁房工程地下室、1#楼基础土方开挖分项工程，由甲方承包给乙方施工，为明确甲、乙双方责、权、利关系，确保该工程质量、进度、安全。经甲、乙方友好协商，特拟定以下条款，供双方共同遵守履行。

一、施工任务：

1、承包范围：严格按照甲方基础放线及标高要求施工，在施工过程中开挖土方机械及运输工具由乙方自备，土方堆放地点按甲方指定地点堆放。

2、承包单价：

3、工程结算：

二、施工工期：

自乙方自2024年月日开始进场开挖之日起，至2024年月日止。合计天土方全部开挖完工。下雨及其它原因等耽误特殊情况经甲方认可工期顺延。否则每推迟一天完工，甲方按每天元/天对乙方进行处罚。

三、工程量：乙方按甲方要求开挖土方后按实际土方量进行测量确定，原甲方已开挖部分地下室计立方米，以及原有鱼塘的土方量计立方米，在地下室土方量总数中予以扣减，1#楼基础空孔中的土方不予以扣减，但1#楼开挖的自然地坪标高按地下室的自然地坪标高计算土方开挖工程量。

四、付款方式

五、施工安全、质量

1、施工作业组进入现场应由专人负责，服从现场管理人员的指挥、安排。遵守项目部的一切规章制度。

2、施工过程中注意机械开挖、及土方运输过程中的安全、防止发生安全事故，如发现异常情况应及时向工地负责人报告。

3、在确保安全的前提下，保证土方开挖工程质量符合设计及施工规范要求，如质量达不到要求的乙方应无条件限期返工，直至符合要求为止，所有返工的费用由乙方承担。

六、其它事项：

1、如有未尽事宜，双方可协商签定补充条款。

2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份

3、甲方：乙方：

年月日

**第五篇：土方开挖承包合同(分)**

土石方挖、填承包合同

甲方：成都民正建设有限公司

乙方：攀枝花市仁和区前进镇马驴塘村村民小组

本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律、法规，甲方将新厂厂址上的土石方开挖、回填（含运输）工程承包给乙方，为了确保工程进度与安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：攀枝花市远利工贸有限责任公司土石方挖、填工程

2、工程地点：南山园区橄榄坪

3、工程内容和承包范围

（1）场地标高1190.00米以上所有的土石方开挖及场地标高1190.00米以下的土石方回填；

（2）在土石方开挖、回填过程中的地上，地下障碍物清理工作；

（3）在土石方开挖、回填过程中施工道路铺设和挖除工作；

（4）在开挖过程中如遇10平方米以上，厚度在1米以上（含1米）的坚石时，由甲方代表现场确定开挖单价及工期增加。

（5）在土石方开挖，回填过程中的协调配合工作（乙方应做好环保、环卫、协调、临设、安全、临时用水、电工作并承担相应费用）；

二、承包单价、方量、总价

挖、填方（含运输）按6.50元/m3单价（含税价）包干。乙方另需支付甲方现场施工负责人（1人）工资，工资标准按300元/天计算，天数按施工天数计算（此费用在工程款中扣除）。土石方挖、填量按成都西

南冶金测量工程公司攀枝花分公司2024年月日的测量成果1

4立方米加边坡放坡开挖土石方量的总合为准。工程总价为2元。

三、工程技术要求

乙方按工程现状和施工规范规定的技术要求自行进行组织施工。土石

方运输过程中场地内的道路维修、场地内及道路卫生由乙方自行负责。

四、工期要求

甲方要求10天工期即从2024年9月20日至2024年9月30日。另

考虑下暴雨及其他一切因素再增加5天，总工期合计为15天。之后，不论何种原因而导致工期拖延，甲方对乙方实行每延一天按总价款的1%罚款，在工程款中扣除。

五、安全要求

在施工过程中，乙方的人员、车辆及设备等所发生的一切安全事故和

人员伤亡事故由乙方负责并承担一切费用。甲方不负任何责任和费用。乙方应为此合同的实施对其相关人员购买安全方面的保险并承担费用。

六、工程款拨付

开工后第五天拨付工程总价的50%，其余款项在开挖与回填标高达到

1190.00米并经验收后的3日内付请。

七、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。

八、合同纠纷及解决

如遇合同纠纷，甲、乙双方应尽量协商解决。如协商解决不成，可向

仁和区法院提起诉讼。

甲方：成都民正建设有限公司（公章）

代表人签字：

乙方：攀枝花市仁和区前进镇马驴塘村村民小组（公章）

代表人签字：

签订时间：2024年9 月19日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！