# 文员月度工作总结范文-最新月度工作总结范文

来源：网络 作者：柔情似水 更新时间：2025-01-16

*导语：往往在写工作总结的时候，我们一般可以从而得出引以为戒的经验，下面是unjs小编分享的几篇月度工作总结范文，欢迎阅读!　　>月度工作总结【1】　　\*月份工作总结：　　1、本月我站受理质监项目5项，面积为45777平方米，竣工项目3项...*

　　导语：往往在写工作总结的时候，我们一般可以从而得出引以为戒的经验，下面是unjs小编分享的几篇月度工作总结范文，欢迎阅读!

　　>月度工作总结【1】

　　\*月份工作总结：

　　1、本月我站受理质监项目5项，面积为45777平方米，竣工项目3项，面积为\*836平方米。受理安监项目5项，面积为54678平方米。检测室完成实物结构检测\*2份，常规检测1\*36项，钻芯18份，砂浆贯入86份。

　　2、对在建工程上报的隐蔽工程进行抽查，对各分部验收进行监督，签发了6份整改通知书。

　　3、开展幕墙工程专项检查活动。

　　4、继续开展“起重机械、脚手架和模板支撑系统等专项整治”和“建筑施工安全隐患排查治理”等专项整治活动。

　　5、配合住建局开展创全国文明城市专项督查。

　　6、积极开展打非治违专项行动。

　　7、督促施工单位做好建筑工地防台防汛工作。

　　8、完成计量认证复查不合格项目整改。

　　\*、对门窗三性检测设备进行检修，新购置除湿机、锚杆拉拔检测仪等检测设备。

　　\*月份工作计划：

　　1、对受监工程进行日常的工程质量安全监督，配合做好专项检查工作;

　　2、继续开展“起重机械、脚手架和模板支撑系统等专项整治”和“建筑施工安全隐患排查治理”等专项整治活动;

　　3、继续开展打非治违专项行动;

　　4、继续督促施工单位做好建筑工地防台防汛工作;

　　5、做好节假日值班工作;

　　6、联系美特斯公司做好新购置的万能试验机软件端口联网设计;

　　联系舟山博远科技公司，对回弹仪检测软件进行更新;

　　7、做好质量监督站考核准备工作，组织监督人员参加省建管局组织的继续教育教训;

　　8、召开工作例会，组织学习新标准新规范。

　　>月度工作总结【2】

　　\*月份工作总结：

　　1、根据舟山市普陀区创建全国文明城市、国家环境保护模范城市及巩固国家卫生城市等工作部署，会同区属相关单位、各乡镇(街道)及局属相关单位落实各项相关工作，开展创建全国文明城市阶段性测评迎检的相关工作(省城市文明程度指数测评);开展巩固国家卫生城市阶段性迎检工作。创建工程：街巷路灯提升和改造完成总量的85%。

　　2、39个租赁点800辆公共自行车投入使用。海莲路公交专用道标线抓拍系统开始实施。海印路与中昌街路口工程完成总工程量的95%，海印路与纬五路、海莲路与纬五路的路口改造施工招投标结束。沈园入口的停车场及沿应家湾水库的绿道建设施工进场并完成总量的20\*\*

　　3、普陀里、外西河综合治理一期工程施工招投标结束，并开展前期的管线、交通及其他协调工作，小区管网改造工程初步方案完成。

　　4、开展“全景普陀”工作。到\*月底，海天大道(普陀段)绿化景观工程，基本完成种植土回填，中央分车带及板桥路以西两侧绿化种植，并完成板桥路以东道路南侧乔木种植，因反季节等原因停工;海天大道(普陀段)交叉口绿化景观工程场地平整、部分种植土回填造坡、驳岸整治、游步道、建筑基础施工基本完成，正进行仿古建筑、石拱桥、木栈桥施工以及种植土回填造坡;东海西路山体坡面绿化种植基本完成;滨港路西段城市节点绿化工程开工，完成人行道砼垫层浇筑，完成给排水管、电缆预埋管铺设、绿化场地平整，正进行路面铺装;东港海滨公园、26#地块及大剧院周边提升改造工程基本完成;城区立体绿化建设工程基本完成。

　　5、燃气行业监管。开展深入调查普安办函20\*\*27号安全工作督查函所涉及的关于朱家尖南沙、大洞岙等区域渔农家乐经营户涉嫌违规安装使用联瓶装置瓶装石油液化气的现象及关于沈家门街道泗湾社区东泗湾路51号楼苗庆保非法储存瓶装石油液化气现象。通过现场排摸、部门联动会议及联合执法等工作步骤跟进对涉嫌违法行为的综合整治工作。

　　6、做好普陀城区道路挖掘、建设项目公用事业专项验收等行政许可工作。20\*\*年\*月份道路挖掘12份，绿化移植1份，建设项目公用事业专项验收3份。

　　7、配合梳理舟山市全面开展综合行政执法试点工作中所涉及的燃气、排水等行政处罚类交接工作。

　　8、继续参与开展政府部门职权清理及全省行政审批及便民服务事项信息梳理工作。

　　10月份工作计划：

　　1、根据区创建指挥部的工作布置，全力做好省城市文明程度指数测评迎检工作。继续开展区住建局迎省城市文明程度指数测评迎检自查、督查工作。查漏补缺，继续推进全国文明城市创建配套硬件设施建设工程。

　　2、开展“交通治堵”工作，海莲路公交专用道抓拍系统施工并完成总量的80%;海印路与中昌街路口工程完成，海印路与纬五路、海莲路与纬五路的路口改造进入施工阶段并完成总工程量的30%;沈园入口的停车场及沿应家湾水库的绿道建设完成总工程量的60%。治堵工作台账整理。

　　3、开展“五水共治”工作，普陀里、外西河综合治理一期工程进入到施工阶段并完成总工程量的30%，小区管网改造工程完成施工图设计。

　　4、开展“全景普陀”工作。计划海天大道(普陀段)绿化景观工程南侧恢复施工，进行小灌木种植;海天大道(普陀段)交叉口绿化景观工程加快景观部分推进的同时，完成种植土回填造坡，进行乔木种植;做好海天大道北侧绿化工程及沈芦线交叉口绿化景观工程前期工作。

　　5、开展创建工程工作，街巷路灯提升和改造基本完成。

　　6、继续开展燃气行业管理行政许可;

　　7、继续做好道路挖掘、建设项目公用事业专项验收等行政许可工作及行政处罚等行政权力事项梳理;。

　　>月度工作总结【3】

　　一、提高认识，领导重视，做好宣传动员工作

　　局领导十分关心此项工作，在时间上、人员上、经费上保证调查工作的顺利开展。

　　通过悬挂宣传横幅、在调查小区住户楼显著位置张贴劳动力调查宣传画和发放《至调查住户的一封信》等宣传的方法，提高居民的认知度和参与性。

　　二、稳定调查员队伍，确保工作顺利进行

　　街道负责调查工作的都是具有一定业务能力，年富力强的人员。社区调查员都由具有一定文化程度、对样本社区情况比较熟悉，有较强责任心的社区工作人员担任。从调查工作一开始我们便建立了调查员名册。对个别新接手的调查员，首先是对其进行认真细致的业务培训，并且在新调查员初次入户登记时，老调查员带领调查员入户登记，手把手进行帮带，在实际入户中演示入户技巧及登记中的注意项事。

　　三、加强检查指导，把工作做实做细

　　在平时的工作中重点强调调查员入户登记要重点关注调查表中有关就业、失业情况等关键项目的填报。每月调查结束后，我们通过电话抽查调查员是否入户调查，对调查员的工作质量实行动态管理。为了保证数据质量，区局科室领导和业务人员不定期地到有关街道统计站、社区进行检查指导，及时发现和纠正调查过程中出现的问题并提出整改意见。

　　四、体会和反思

　　两年多的月度劳动力调查工作能够顺利进行，以下两点必不可少：

　　1、领导重视是调查工作取得成功的强有力的组织保障。浦口区能够顺利完成每月月度劳动力调查工作，上至区局领导下至社区领导都给予了大力支持，在人员配备、时间经费上都给予了保障。

　　2、高素质的调查队伍是确保数据质量的关键。在调查中我们的人员都具有较好的责任心，且有多次参加普查和专项调查的实际经验，处理具体问题方法多，因此登记过程中出现的问题很容易解决，不仅提高了工作效率，更保证了数据质量。

　　>月度工作总结【4】

　　\*月份工作总结：

　　1、根据舟山市普陀区创建全国文明城市、国家环境保护模范城市及巩固国家卫生城市等工作部署，会同区属相关单位、各乡镇(街道)及局属相关单位落实各项相关工作。配合开展舟山市普陀区“四边区域洁净专项行动”及舟山市普陀区深化“四边三化”行动方案(202\_-202\_年)。

　　2、里外西河整治中的小区雨污分流改造工程，施工招投标结束，工程中标价550万元，目前在船厂路周边已实施总工程量的60%，约3公里，实施金额约250万。

　　3、东海中路污水总管和雨污分流工程已完成总施工量的70%，实施金额约450万。

　　4、人行道口遮阳棚工程，共计8个基础工程，目前已经完成4个站点的工作量的90%，剩余的桩位还在施工建设中。

　　5、到\*月底，海天大道(普陀段)改造工程道路北侧绿化景观工程除受河道改造影响部分，未影响区域基本完成绿道基层施工、种植土回填、地型造坡、乔灌木种植、草坪铺设。海天大道(普陀段)沈芦线交叉口绿化景观工程目前基本完成绿道、场地基层施工、种植土回填、地型造坡，乔木种植完成约90%，灌木种植完成约50%。天吴隧道口绿化提升改造已于\*月底开始。

　　6、城区沥青路面修复工程，目前食品厂南路那段已开始施工。

　　7、其他前期工作：海华路提升工程完成设计方案，初定深化海华路提升工程设计;329国道城北河边绿道、街弄道路改造工程完成方案设计，施工单位确定;东港一期强排泵站，目前招进入招投标阶段;东港一期电力管网落地工程电力公司正在编制可研和预算，总体工作滞后。

　　8、做好普陀城区道路挖掘、建设项目公用事业专项验收等行政许可工作。202\_年\*月份道路挖掘7份，专项验收2份。

　　\*月份工作计划：

　　1、继续会同区属相关单位、各乡镇(街道)及局属各部门做好全国文明城市、国家环境保护模范城市创建及等巩固国家卫生城市工作的长效监管

　　2、里外西河整治中的小区雨污分流改造工程完成总量的75%。

　　3、人行道口遮阳棚工程继续桩位基础工程实施。

　　4、城区沥青路面维修工程和街弄道路改造工程完成设计，继续施工。

　　5、东港一期强排泵站和东港一期电力管网落地工程完成立项工作，计划开始进场施工。

　　6、城区市政道路及排水设施改造维修工程进入施工阶段。

　　7、各在建工程科学组织施工，在确保施工质量的前提下紧抓施工进度。其中海天大道(普陀段)改造工程道路北侧绿化景观工程一标段、二标段因河道改造暂停施工，三标段部分河道影响不大的区域继续施工。海天大道(普陀段)沈芦线交叉口绿化景观工程重点开展驿站、场地及景观施工。天吴隧口绿化提升改造初步改观。

　　8、开展202\_年时时科室档案台账整理及归档及创卫台帐的上报。

　　9、开展燃气行业安全检查监管。

　　\*、继续做好道路挖掘、建设项目公用事业专项验收等行政许可工作。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！