# 修路借款合同范本(热门6篇)

来源：网络 作者：紫云轻舞 更新时间：2023-12-27

*修路借款合同范本1甲方：沙里瑶族乡果卜村那丧屯群众乙方：丙方：沙里瑶族乡人民政府为了改善那丧屯群众的交通条件，促进当地农村经济的顺利发展，经乡党委、政府的多方争取，立项修建那丧屯级路，为确保工程的顺利施工，甲、乙、丙三方充分协商后，一致达成...*

**修路借款合同范本1**

甲方：沙里瑶族乡果卜村那丧屯群众

乙方：

丙方：沙里瑶族乡人民政府

为了改善那丧屯群众的交通条件，促进当地农村经济的顺利发展，经乡党委、政府的多方争取，立项修建那丧屯级路，为确保工程的顺利施工，甲、乙、丙三方充分协商后，一致达成以下协议条款：

一、修建那丧屯级路工程甲方共筹资玖万元（90000元），用于开挖公路和占用土地、经济林补偿等费用，工程资金不足部分由乙、丙方负责向县扶贫办申请补助解决。

二、乙方要确保公路修建到那丧屯，要求路基宽米（含水沟米宽），其中路宽米，就地弃土。修建相应的涵洞（涵管，30×30，埋设浆砌涵帽，跌水井），路面铺风化石头并压平。

三、修建屯级路所过的田地、经济林和用材林由甲方自行解决，修路过甲吕、那么两屯的土地、经济林和用材林由丙方协调解决。

四、丙方要做好修路的相关协调和占用田地、经济林等的补偿工作，无特殊情况不安排甲方群众义务投劳。

五、此协议书一式叁份，甲、乙、丙方各一份。甲方代表：

乙方代表：

丙方代表：

签订时间：

**修路借款合同范本2**

发包人：(以下简称甲方)

承包人：xxx(以下简称乙方)

依照《\_合同法》、《\_建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本建设工程施工事项，经双方协商一致，订立本合同：

一、工程概况

工程名称：道路硬化

工程地点：xxx市xx乡xx村

二、工程承包范围及内容

按照发包方提供的施工图纸和实质性承诺的所有内容，硬化道路长1070米，宽米，厚米。

三、工程期限

本工程期30天，工期从开工期的最后一天算起，逾期一天罚乙方202\_元，因不可抗拒的自然灾害和甲方因素造成的延误，经甲方同意可按时顺延工期。

四、材料供应方法

该工程所需材料由乙方自行采购，所有材料必须符合设计要求和国家标准。

五、质量验收

工程质量验收按施工图纸及国家规范进行，如达不到验收标准者，乙方必须返工，直至合格，并承担由此引发的一切损失。

六、合同价款

合同金额：贰拾壹万肆千圆整(214000元)，一次包死，不再调整。如遇变更，需经建设单位、监理单位签证后再作调整。

七、付款办法

工程开工后预付合同价款的30%;按施工进度拔付30%;工程竣工验收合格后拔付合同总价款的30%自竣工验收合格之日起一年，经检验工程无质量问题的拔付合同总价款的10%。验收付款时应有群众代表签字和监理公司指派人员签字。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，自行负责工程质量和安全，由此引发的事故费用均由乙方承担;甲方负责路面的养护工作。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其经应当支付的款项。

十、本合同一式五份，双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收后自行失效。十一、合同未尽事宜，双方协商解决。

十二、合同订立时间：xx年7月22日。

十三、合同订立地点：xx村委会，双方约定本合同签订后十日内开工。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**修路借款合同范本3**

1.负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品(包括生活，保养，防雨等所需品)。

2.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。

3.负责操作规程，把握质量标准

4.负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等)。

5.接受甲方监督检查和处置决定。

6.修路期间负责道路养护。

**修路借款合同范本4**

吴长生、吴长贵、吴华林、吴华二、吴金林等五人，从本组主道路上，李子贵家屋山头转车道上，接修两条支路，两条支路都要占用到吴仕华秧田。

第一条支路修至吴长生平房圈前坎子止，而且吴长生还在外边修圈为终止界。

第二条支路修至吴金林家止。

鉴于以上情况，自然产生三个甲乙丙，第一条支路吴长生、吴长贵为乙方，第二条支路吴华林、吴华二、吴金林为丙方，被战用秧田的人吴仕华为甲方，以上甲乙丙三方共同人自愿协商达成以下协议，自觉遵守。

1、吴长生、吴长贵两人修路所占用吴仕华的秧田，就用他们金竹林这块地，吴仕华门口前面至大石头，后面至吴仕华的桂花树止，他们两人修4米宽的路前后作为对换吴仕华的秧田地。吴仕华已将路后面的地作为本家修的路。

2、吴华林、吴华二、吴金林叁人修路所占用的秧田，就用老路坎脚吴华二的地来对换。

3、吴长生必须修圈为终止界，而且不准任何人接修，否则吴仕华就要堵断沟边桥的支路。

4、吴华林、吴华二、吴金林叁人所修的支路，由于路段较长，不准任何人在任何段面上接修路，如果让人接修，吴仕华就要堵原秧田内的路。

5、以上协议，甲乙丙三方共陆人，必须各自棕，敬请合作，否则，不要说不情意。

6、本协议共陆份，当事人各方各执一份。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

丙方（签字：

20xx 乙未年古历十月十六日

**修路借款合同范本5**

1. 工期要求：从年工期为 天。

2. 尺寸要求：路面宽5米，厚度18公分。

3. 材料要求：水泥需用国标425，石子为2—4厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。

4. 质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。

5. 混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻2—3毫米的横槽。

6. 实时切缝：每隔4—5米切一道，深度3—4厘米，宽3—8毫米。

7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。

**修路借款合同范本6**

甲方(发包方)：

住所：

法定代表人：

乙方(承揽人)：

住所：

法定代表人：

甲方为根据山西省煤炭资源整合政策合法存续的煤炭生产企业，乙方为具有煤矿巷道及相关设施施工资质的企业。经甲乙双方友好充分协调，根据《xxx合同法》及相关部门规章，结合工程的具体情况，双方达成以下合同内容，以资共同遵守：

第一条工程名称及工程地点

工程名称：山西忻州神达安茂煤业有限公司所属矿井巷道掘进及巷道设施工程。

工程地点：山西忻州神达安茂煤业有限公司所核定的矿区范围。

第二条工程内容

甲方将公司所属矿井的巷道工程及巷道掘进相关工程由乙方承担施工。(后附工程量一览表)

第三条工程价款及支付方式

1、承包单价为副井每米6100元，主井每米5600元(注：副井采空区不包括材料、排水)，双方结算的依据参照施工预算和乙方施工期间的成巷率达100%的工程量的90%逐月结算。甲方对乙方施工期间的进度及质量具有监督权和验收权。施工期间，双方另行制定施工进度确认函，该确认函结合施工预算为双方结算的最终依据，双方对此计价方式协商认可。如有隐蔽工程或合同外的工程价格按《煤炭(20xx)》定额计价。

2、乙方剩余应得的10%工程款，经双方确认具体金额后作为施工期间的工程质量保证金。乙方在施工结束后，井下巷道及相关工程完工并经甲方及监理公司竣工验收合格后，支付乙方5%。验收后壹年期内，在此时间甲方如发现乙方存在工程质量问题(不包括不可抗拒的外在因素造成的质量问题)，则有权单方面摔跟头应付乙方总工程款的5%部分。如在甲方及监理公司竣工验收合格，投产壹年后，如无施工质量问题，一个月内甲方向乙方全额支付双方认可的5%部分施工结算款项。

第四条乙方施工期限为本合同签订之日起七个月之内(遇特殊情况可顺延)。

第五条双方在签约之前所形成的《会议纪要》作为本合同的附属条件，亦为双方履行本合同的法律文件之一。

第六条甲方的权利与义务

1、乙方应当按照四方所属矿井的设计图纸施工，四方有权监督乙方的施工情况，如发现乙方施工不当或施工错误，四方有权要求乙方停止施工。

2、四方所属矿井因政策原因而临时停止建设或临时停产时，有权要求乙方停止施工，并不承担向乙方支付报酬的义务。

3、甲方有义务向乙方提供施工期间所必须的机器设备，甲方提供的施工设备乙方有权验收，如果发现甲方提供的机器设备不符合施工要求和安全标准的，乙方有权要求甲方予以更换。如乙方验收后发现设备不符合施工要求，仍继续施工所造成的相关责任由乙方负责，由此而造成的损失由乙方承担。

4、在乙方施工期间，所产生的工程煤由甲方处理。

5、甲方应该按照合同的约定向乙方支付报酬。

6、甲方应保证向乙方提供的技术资料及相关井巷图纸的准确性、完整性。

7、甲方有权要求乙方成立项目部，健全相应的管理机构，提供具体参与施工所应具备的具有相同“六长”的管理人员及相关技术人员，并应向甲方提供所配各人员的资质证明材料，相关的工资等由乙方承担。同时，甲方应配备相应的“六长”人员。甲方配备的“六长”人员有权监管乙方配备相关人员的职责和权力。

8、甲方对乙方的施工质量有权检查和验收，如验收时发现不符合相关的施工技术要求，甲方有权在乙方应得的报酬中做相应的等值的扣款，乙方对此表示同意。

9、甲方及甲方所属的总公司有权制定相关的安全规章，乙方应当遵守执行。施工前期，乙方应向E1=【方提供其相应的安全、技术等规章，作为双方履行合同的附件】。

10、甲方提供乙方的施工条件

1)供电系统

甲方提供：300A以上(包括300A)的开关和高压侧的电缆及设备，高压侧供到距离工作面的200米处，低压侧的供电设施由乙方自行解决。高压侧的电缆及设备由乙方负责安全、维护、检修，在此过程中发生的费用由乙方全部承担;

2)运输系统

开口施工甲方提供一40T正装刮板机，长度达到100米时，甲方提供600m的施工皮带设备及皮带保护，乙方负责皮带及保护的安装、使用、维护及管理，在此过程中发生的费用由乙方全部承担;

3)通风设施

甲主方只提供局扇，风筒及辅助材料及相关配套设施。乙方负责局扇的安装、使用、维护及管理，在此管理过程中发生的费用由乙方全部承担;

4)压风设施

甲方提供压风设备及四寸的压风管路，在施工过程中乙方负责管路的安装、使用、维护及管理，在此过程中发生的费用由乙方全部承担，如果另行安装或改变设施，由此发生的费用由甲方承担;

5)排水设施

所有的排水设施由甲方配备乙方使用及维护;

6)供水设施

甲方提供的供水管路，乙方负责管路的安装、维护及管理，在此过程中发生的费用由乙方全部承担;

7)甲方提供的材料

设备非人为损坏刮板机、皮带的变速机、电机及价值在500元以上的配件甲方承担，安装更换在500元以上产生的费用由甲方全部承担。500元以下由乙方承担。人为造成的损失乙方承担。

8)技术方面

在施工期间，测量测绘由矿方负责。

第七条乙方的权利和义务

1、乙方施工的工程经甲方验收后，有权要求甲方根据验收合格的工程量依据双方确定的结算标准支付相应的报酬。

2、乙方应严格按照国家法律、省级及地方法规、规定和甲方公司的安全规章施工。

3、施工期间乙方配备的相关技术人员及施工人员由乙方聘用，乙方承诺所聘用的相关技术人员及施工人员具有施工资质，并向甲方提交相应的资质证明材料报甲方备案。相关技术人员的培训费用、劳动保护费用、工资、工商保险等由乙方承担。

4、乙方施工过程中所需的机器设备及相关施工设施乙方有权要求甲方采购，乙方验收后的用于施工的机器设备等应符合国家制定的行业标准，乙方验收后如因机器设备不符合国家标准而导致施工延误或发生安全责任事故由乙方承担全部责任。

5、施工期间，乙方为施工安全事故第一责任人，如发生安全事故由乙方承担全部法律责任。如在施工过程中发生安全事故乙方为安全事故责任的承担者。

6、乙方应当在施工期间向甲方提交安全的施工方案、措施，该施工方案及措施作为本合同的附件。

7、同一时段如因工程进度的需要安排其他施工队伍同步施时，乙方应给予配合，不得无故设置障碍影响甲方其他工程施工队伍的施工进度。

第八条材料采买要求

1、乙方所用的材料由乙方向甲方材料科领用，所于乙方的在结算时从工程款中扣除。

2、乙方应随时按监理的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。

3、乙方应采取有效的成品保护措施以确保自己采购加工的所有用于本工程的材料和设备的外侧的完好。

第九条本合同签署之起叁日内，乙方一次性向甲方足额缴纳100万元人民币的安全风险抵押金，作为乙方安全施工的担保金。如乙方施工期间发生安全责任事故而导致甲方承担相关责任之情形，任何一方违反本合同，应负责赔偿守约方一切经济损失，该损失包括但不限于守约方已经发生、即将发生的损失，也包括守约方期得的利益损失，以及守约方为解决解议而支付的律师费、差旅费。

第十条争议的处理方式

在本合同履行中产生争议，协议各方应本着客观公正的原则协商解决，协商不成向甲方住所所在地人民法院提起诉讼。

第十一条未尽事宜

本合同的未尽事宜由合同各方通过友好协商解决，并签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同签订后甲方不得无故终止本合同，否则应赔偿乙方的一切经济损失。

第十二条合同的生效

本合同自合同各方签字、盖章之日起生效。

第十三条合同文本

本合同一式四份，合同各方各执两份，具有同等法律效力。(本文以下无正文)

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！