# 防腐承揽合同范本(共15篇)

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2023-12-19

*防腐承揽合同范本1甲方(发包方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(承包方)：\_\_\_...*

**防腐承揽合同范本1**

甲方(发包方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(承包方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依照《\_合同法》《\_建筑法》防腐保温国家相关标准及其他有关法律，行政法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就 施工工程事项协商一致，订立本合同

一、工程概况

工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程结构：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程面积：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、工程内容

承包范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包形式：包工包料

三、合同工期

合同工期总日历天数：\_\_\_\_天

四、合同款项与支付

1. 合同价款

工程单价： 工程总金额(大写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (小写)：\_\_\_\_\_\_\_\_

2. 工程款支付：工期结束支付工程款(按实际面积结算)。

质量不合格的返工到合格，所用材料及工料由乙方负责赔偿，乙方不得有争议。

五、质量与验收

1. 玻璃钢防腐层数要求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. 乙方必须按照图纸和施工验收规范施工，加强自检，互检、专职检措施。层层检查，人人把关，杜绝质量事故发生，确保工程质量符合甲方鉴定合同规定的要求，设计变更，修改，材料代换，必须事前取得原设计部门书面通知方可变更，如乙方在施工中擅自改变设计要求，降低质量等级，其后果均由乙方承担。

3. 乙方在施工中必须接受甲方现场代表及质量站的检查，监督，发现不合格的情况必须立即返工，并加班抢回工程进度，因此而造成的损失由乙方负责

4. 隐蔽工程必须严格遵守施工规范的程序要求，违反程序引起的后果由乙方负责。

六、双方权利和义务

1、甲方为乙方无条件提供已有的水源、电源、脚手架、及满足工程条件所需的施工硬件设施。

2、甲方有权对乙方的工程材料、质量、进度、安全生产和文明施工进行管理。材料由乙方一经确认不得变更。

3、甲方负责各种校差协调施工管理安排

4、甲方按照合同及时向乙方拨付工程款，确保乙方顺利施工，如因未按照合同所签署的拨款进度拨款，造成的损失由甲方负责

5、乙方成立现场项目部设立施工负责人、安全员保证工程质量

6、乙方在施工过程中应遵守相关安全技术，操作规程及工地安全制度组织施工，在施工过程中发生的财产损失由乙方负责，甲方无任何连带责任

7、乙方在施工过程中严格按照本合同的施工范围施工，如甲方在施工过程中对工程量有所增加，须与乙方协商，另签署新协议。

七、合同生效与失效

本合同约定双方单位盖章，自法定代表人或委托人签字盖章后正式生效。

八、本合同一式\_\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力;未经事宜以附件形式体现，与本合同同具法律效力

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**防腐承揽合同范本2**

甲方： (以下简称“甲方”)

乙方： (以下简称“乙方”)

按照《\_合同法》和《建筑安装工程合同条例》，结合宜化集团颁发的工程管理相关制度及本工程的具体情况，双方达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：

工程概算总额： 万元

工程地点：

承包方式：包工包辅材。防腐保温工程用主材及部分辅材由甲方供应。其中包括但不限于硅酸铝板(毡)、橡塑、油漆涂料以及配套稀释剂、彩钢板、玻纤布、铝板、玻璃鳞片、环氧树脂、环氧沥青漆等由甲方供应。石英砂、钢丝刷、黄砂、河砂、铆钉、扣钉、砂纸砂布及各种涂刷用具等辅材和所有施工机械由乙方提供。

开工日期：以甲方通知为准。

竣工日期：

总工期： 天

二、工程质量要求：合格。

技术规范及要求

.1、乙方应按国家及行业相关标准及规定进行施工。包括：

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126—89

工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收标准 HGJ229—91

2、乙方应根据业主提供的施工图进行施工。

三、工程施工技术要求：

按甲方对设备、管道及钢结构的防腐保温的具体要求细则及审定的施工方案。

四、驻工地代表

甲方驻工地代表：

乙方驻工地代表：

监理公司驻工地代表：

五、甲方工作

1、向乙方提供施工用的技术文件资料，进行现场交底;

2、负责施工区、段与安装单位、土建单位的协调和施工的用电、水事宜;

3、及时对隐蔽工程进行验收签证;

4、工程施工完毕，及时组织相关部门对工程进行验收签证;

六、乙方工作

1、工程条件说明

1)按照合同规定的时间及时组织施工人员、机具、设备的进场并如期开工;

2)向甲方提供施工资质证明，编制施工方案，经甲方及监理单位审核合格后，按方案认真组织施工;

3)依据本工程的特点，严格按照规范要求进行施工，随时接受监理单位、甲方相关部门和项目负责人的监督检查;

4)及时按照施工工序控制要求向监理单位申请材料、工序报验，按照合同完成全部内容后，及时申报竣工验收单，并向监理单位、甲方相关部门提供竣工、决算资料一式四份;

2、按国家施工规范及甲方提供的招标施工图施工，保质保量按时完成工程任务。遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规。

3、不得将本工程分包或转包第三方，若出现将本工程分包或转包第三方的，甲方有权终止合同。

4、必须服从甲方统一管理，做到文明施工。负责搞好施工现场临时维护，不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小安全事故由乙方负责。保持施工现场整洁卫生，要求工程完场地清。

5、若因乙方拖欠农民工工资等原因导致农民工到甲方闹事，工程结算总价将降低2~10万元，且甲方有权终止合同。

七、工期

乙方须严格按照合同工期按期或提前完工。因甲方原因和不可抗力因素影响施工工期，工期顺延。因乙方原因影响工期，每推迟一天罚款500元。推迟5天应视为乙方违约，违约责任按甲方实际损失计算。

八、检验和返工

经甲方项目负责人或监理认定施工过程中不符合施工规范、设计要求及质量要求的，乙方必须返工至合格，由此造成的经济损失由乙方承担全部责任。

九、隐蔽工程、中间验收

施工中凡隐蔽的项目，必须提前2小时通知甲方，由甲方项目负责人组织相关人员验收，在《隐蔽工程验收记录》上签字认定合格后，方可隐蔽及进入下道施工工序。没有隐蔽记录的工程甲方不予认可其工程量。

十、工程材料

甲方有权对乙方提供的工程材料进行检查监督，并提出意见，乙方必须听取甲方的意见并及时纠正，乙方不得把不合格的材料用于本工程，否则由此造成的后果及经济损失均由乙方承担。

乙方提供的材料进场或出场时，必须按甲方工程管理相关制度规定准确填写《工程材料进(出)场登记表》，由甲方验收人员验收后签字确认。其中登记的实际进场数量少于定额分析用量(或施工方案中要求用量)的，按进场数量减去出场数量办理决算。

乙方领用甲方的材料必须严格按照甲方要求填写材料领用单并做好领用台帐备查，每月及时与甲方材料会计做好核对工作。领用到施工现场的材料乙方要妥善保管好，对于丢失、损坏材料及设备要按原价赔偿，没用完的材料要及时办理退库。结算时，预决算中心根据实际工程量计算材料实际消耗量(损耗按定额规定计算)，并与领用量核对。实际消耗量大于领用量的，扣减其超出部分对应工程量的施工费;若领用量大于实际消耗量的，超出部分材料费从结算总额中扣出(市场价)。

十一、工程量的确定

工程量按竣工图及甲、乙双方现场签证所确认的实际发生量为准。工程量签证必须实事求是，若出现隐蔽验收记录与现场实际不符的，甲乙双方重新核实后，以现场实际情况为准。

十二、工程款支付方式

合同签订七日后，甲方付 万元(大写： )工程预付款，每月工程进度款按本月完成工程进度的70%(让利后)支付，同时按比例扣减预付款。工程全部竣工，甲方负责组织相关人员验收。经验收合格，甲乙双方确认工程总造价后， 支付至工程总造价的90%，留工程总造价10%作为工程质量保证金。

十三、设计变更由甲方以设计变更书的形式提前书面通知乙方。

十四、设计变更由甲、乙双方核定为准。

十五、竣工结算

工程总造价按三类工程(不计计划利润)优惠 %;定额直接费执行《湖北省建筑安装工程消耗量定额及单价估算表》，工程取费执行《湖北省建筑安装费用定额》，详见附页(《建筑安装工程费率表》)。施工用水、用电费按定额含量从工程结算中扣除，甲方提供的材料不参与优惠。

乙方提供的材料(包括辅材中的铁丝网、石棉灰、玻纤布、砂子等，若有由乙方提供的)，依据甲方物管部审批的市场价格据实调整;施工中未使用的机械如轴流风机等要据实扣减;超高部分工程量，可按定额规定计取超高费用，但必须办理现场签证，否则不予计取。

H型钢及≥300mm的型钢，防腐面积按实际施工(表)面积计算。

乙方应实事求是编制工程进度预算书和工程决算书，报审金额超过进度审核金额和决算金额20%的，由乙方分别按审减额的1%和6%承担审核费用，从结算总额中支付。

其他未尽事宜执行甲方《施工工程结算标准》。

十六、保质期

保质内容范围：按照国家保修标准执行。

质保金和支付办法：竣工验收合格，结算交甲方审核后，留工程总造价的10%作为质量保证金。本工程若在保质期内，不出现任何质量问题，保质期满后一次性付清。

十七、安全施工

乙方遵守甲方厂纪、厂规，工程施工中所发生的安全事故一概由乙方负责，甲方不承担任何责任和经济赔偿。若出现重大安全事故罚款元。

十八、其它

1、乙方在施工前应编制详细的施工技术方案及安全方案，并报甲方和监理单位备案。

2、乙方应作出工程进度表，标明施工过程的所有主要工作，并填好各项工作的实施期限。

3、乙方应提供并制定详细的资源配置计划，包括但不限于：

1)乙方将用于此工程的各类专业人员与技术人员的数量及组织结构图;

2)主要管理人员与技术人员的职务、任务及资历;

4、乙方必须与其他专业(施工单位)搞好协作关系。共同保质、保量完成任务。

5、对甲方提供的主材及相关设施不得浪费、损坏，更不能挪做他用。材料耗量超出标准规定范围±5%的部分，甲方有权在工程中予以扣除乙方偷工减料或浪费材料费用。

6、乙方所用于本次工程的辅材应符合国家标准及有关要求，并接受甲方的检验。

7、乙方施工过程中，前道工序未经甲方验收签证就进入下一道工序的，前道工序甲方不予确认和计费。

十九、廉洁约定

甲方责任：

1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。

2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。

3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。

5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。

乙方责任：

1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。

2、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给甲方纪检审计部门。

本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

甲方代表： 乙方代表：

电话： 电话：

开 户 行： 开 户 行：

帐 号： 帐 号：

年 月 日 年 月

**防腐承揽合同范本3**

一、双方当事人

甲方：

乙方：

二、工程地点：潍坊华奥焦化有限公司

三、工期：合同签订后40天内全部完工。

四、质量要求、质量标准：合格。按甲方要求，乙方严格按照施工图与现行施工规范、规程及监督站的有关规定组织施工，确保工程质量。

五、工程保修期：按现行保修规定执行。在规定的保修期内出现质量问题，乙方负责武城修理。

六、验收方式：

1、受监督工程由甲方、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位五方验收。

2、不受监工程由基建处、质检科、分厂、监理方、甲方共同验收。

七、付款方式：按照工程进度，7000平方一结算，施工完毕验收合格后留5%质保金，无质量问题2年内付清。

八、安全施工及责任：乙方在施工过程中必须遵守安全法规及厂内有关规定，如发生意外或伤亡事故全部由乙方承担。

九、违约责任：

1、因施工质量问题(包括返工用料)给甲方的损失全部由乙方承担。

2、因乙方原因造成工程拖期，每天罚款5%。

十、本合同双方签字盖章生效。本合同有效期自签定之日起至工程结算完毕止。

十一、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**防腐承揽合同范本4**

甲方：

乙方：

甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。

一、工程概况及造价

甲方将，双 商定工程造价为人民币： 元整。工程验收标准为合格，须由甲方技术人员签字确认。

二、甲乙双方各负责任

甲方需提供精确图纸及要求给予乙方，甲方应按合同要求支付各阶段工程进度款，如甲方不按合同工程进度付款，乙方可无条件停工，撤出场地;在施工过程甲方应派人现场协商;(包括施工当中用电、水、水泥、沙石等提供便利及材料到现场安全问题。

三、工程工期

自合同签订之日起 天内完工。工程竣工验收之日为 。 (注：如发生人为不可抗拒力量不能履行合同时，应及时通知对方。并在合理的期限内提供有关机构出具证明)。

四、付款方式

在本合同签订后，甲方应预付乙方工程款全款的 %为人民币做为工程定金预付款;材料到现场后付工程全款的 %;安装完验收合格后付清至工程全款的 %，不含发票及税款。

五、工程要求及质量承诺

工程所用木料须为进口樟子松木料，木料须进行脱脂及防腐处理，处理后须满足甲方工程环境使用要求。木材出现裂痕、色差为正常现象，在施工当中乙方达不到甲方图纸要求;乙方应及时修改。若甲方在两个工作日内未提出异议视为默认。

本工程乙方承诺质保期为三个月，自本工程项目竣工验收合格之日计算。质保期内如若发生霉变、虫蛀等影响外观观感或正常使用等问题，乙方须在接到甲方通知要求三日内迅速组织相关技术力量无偿进行维修，若工程向甲方交工后，出现人为损坏，甲方使用不当，乙方不负任何责任。

六、合同制约

甲、乙双方必须严格遵守本合同，如有一方不履行本合同，所造成的经济损失由另一方承担，乙方逾期不能履行或完成甲方合同所要求条款视为乙方违约，甲方可提出经济赔偿要求。甲方逾期不能履行或完成乙方合同所要求条款视为甲方违约，乙方可提出经济赔偿要求。

七、仲裁

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人应向当地仲裁机构申请调解后仲裁，如对仲裁结果不服，任何一方可以向法院提出诉讼。

八、合同期限

自签订之日起至工程完工验收后并付清乙方工程余款后，本合同自行作废。

九、其他约定

本合同未尽事宜，经双方友好协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份;本合同自签订之日起生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表人(签字)： 代表人(签字)：

身份证号： 身份证号：

年 月 日 年 月 日

**防腐承揽合同范本5**

发包方和承包方在有好协商互惠互利的基础上达成协议如下：

一、在罐体防腐工程采用四布七油，粘布要平整美观，不得有气泡，面与面搭接不得大于3cm，质量必须以甲方验收合格为准;架子管租赁、拆搭运输、喷砂机械设备、辅助材料、施工人员交通、吃住由施工人员自行负责。喷砂所用的辅料及防腐工具一切由施工方负责，发包负责主材、树脂玻璃布、固化剂等相关材料。

二、在施工过程中，施工人员在拆塔架子、防腐施工过程中出现一切的伤亡事故由施工方自行负担，施工人员在施工过程必须听从甲方(内蒙古伊品)以及发包方指挥和安排，施工人员在施工过程出现的一切违规罚款由施工人员自行负担。

三、付款方式：施工人员进入现场后，发包方向施工方付20%的入场费，在防腐工程量达到70%以上，再付40%，待甲方验收合格后，付清余下全部工程款。

四、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，望双方共同遵守。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**防腐承揽合同范本6**

业主方： （以下简称甲方）

施工方： （以下简称乙方）

依照《\_合同法》、《\_建筑法》等相关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本合同承包工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

１、工程名称：

２、工程地点：

３、工程总面积：

二、工程内容：

三、承包方式：

本工程按包工进行施工总承包，主材由甲方提供，油漆及配件由乙方负责。

四、合同工期：

１、本工程合同工期为 天，开工工期从 年月日至年 月 日，按日历天数。

２、本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行同意顺延工期。

五、工程施工质量和验收：

１、照施工图纸、工程技术要求、经甲方确认的施工技术方案组织施工。

２、施工过程中甲、乙双方沟通后按进度分段验收。

六、甲方责任：

１、开工前，甲方应对乙方进行施工技术交底，协助乙方放线定位。

２、甲方应委派相关负责人对工程质量、数量确认。

３、当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时，应以通知单书面通知乙方。

４、乙方负责协调好施工周边关系，确保材料，机械设备进出场及施工的顺利进行。

七、乙方责任：

１、乙方不能将本工程转包，一经发现，甲方有权立即取消乙方的承包资格，因此造成的一切损失由乙方全部承担。

2、乙方应严格按施工图纸及技术要求组织施工，工程质量必须达到施工规范和设计要求。

八、工程总造价：元人民币（大写： ）

九、付款方式：

１、合同签定后，乙方进场施工达到总工程量50%时，甲方方付 元人民币进度款乙方。

2、工程完工后，甲方验收合格两周内支付至合同总金额的９５％。

3、余款５％作为工程的质保金，在半年质保期满，１０个工作日内付清工程余款。

十、违约处罚：

１、乙方施工总工期必须在 月 日晚前未能完工，甲方有权扣除乙方工程款一万元。

２、乙方按时竣工及验收合格后，甲方15天内付清乙方工程余款。推迟一天赔偿甲方 元，以此类推。

３、竣工日期为本工程竣工验收通过的日期，此后半年为保修期。

十一、其他事项：

１、本合同未尽事宜，双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 ２、合同甲乙双方在合同同期如发生纠纷，可协商解决或提交河源市法院裁决，或向工程所在地人民法院提起诉讼。

３、本合同一式肆份，甲乙双方各持两份，签字盖章后生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

年 月 日 年 月 日

**防腐承揽合同范本7**

一、双方当事人

甲方： 乙方：

二、工程地点：

三、工期：合同签订后40天内全部完工。

四、质量要求、质量标准：合格。按甲方要求，乙方严格按照施工图与现行施工规范、规程及监督站的有关规定组织施工，确保工程质量。

五、工程保修期：按现行保修规定执行。在规定的保修期内出现质量问题，乙方负责武城修理。

六、验收方式：

1、受监督工程由甲方、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位五方验收。

2、不受监工程由基建处、质检科、分厂、监理方、甲方共同验收。

七、付款方式：按照工程进度，7000平方一结算，施工完毕验收合格后留5%质保金，无质量问题2年内付清。

八、安全施工及责任：乙方在施工过程中必须遵守安全法规及厂内有关规定，如发生意外或伤亡事故全部由乙方承担。

九、违约责任：

1、因施工质量问题(包括返工用料)给甲方的损失全部由乙方承担。

2、因乙方原因造成工程拖期，每天罚款5%。

十、本合同双方签字盖章生效。本合同有效期自签定之日起至工程结算完毕止。

十一、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方：乙方：

年 月 日

**防腐承揽合同范本8**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》的有关规定，为明确双方在樟子松防腐木施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条、工程项目

1、施工名称：

2、施工类型： ；

3、工程地点：；

4、工程内容：

5、防腐木用料大小数量：防腐木大小以施工图中规格为准，如有变更规格由甲乙双方协商进行更改，防腐木数量以乙方计算施工图所得为准。

6、工程总造价：人民币（不含税、保证金，如需开据发票增加的税金）

第二条、双方责任

1、甲方责任：甲方在合同签订完日内将施工地基础做好，并提供施工仓库、电源、工人生活用水。

2、乙方责任：乙方在合同签定况另定）。

第三条、工程期限

1、商定工程施工总工期为天，即合同签定次日起日内完工，特殊情况（如下雨停电等）不算在施工期内。

2、防腐木工程如有更改施工期限可商议更改。

第四条、付款方式

1、材料送至工地前付总工程款总造价20%人民币 元。

2、材料进入施工现场开工后工程款总造价付至50%人民币元。

3、工程施工至50%时，工程款总造价付至人民币元。

4、工程结束甲方验收后付清所有工程款。

5、甲方不得已各种理由不按时付款，如甲方拒绝付款乙方有权利停止施工并要求付清全款，如造成损失一切责任由甲方承当。

第五条 、验收方式

1、防腐木材质量和颜色以甲方提供样品为准。

2、防腐木材规格误差4-8mm为正常。

3、防腐木如有细小开裂为正常。

第六条 : 合同未尽事宜双方友好协商补充协议

第七条 : 本合同自双方代表签字，加盖双方公章或签字即生效，工程竣工结清工程款后自动终止。

第八条: 在非人为破坏的情况下乙方免费保修一年。

甲方 ：（签名）

电话：

日乙方：（签名）

年月日

**防腐承揽合同范本9**

发包人(以下简称甲方)：

承包人(以下简称乙方)：

保证人(以下简称丙方)：

乙方作为甲方工程项目经理，就甲方将本协议的工程以内部承包的方式发包给乙方，丙方提供担保的有关事宜达成以下协议内容，共同遵守。

本协议签订的基础：

1、甲方具有相应的工程施工资质，按照国家规定合法承包 工程。

2、乙方是甲方公司的员工同时是本合同工程项目部的负责人。

3、丙方对乙方债务承担连带责任保证。

协议基本内容：

第一条 工程概况

1、建设单位：

2、工程名称：

3、工程地点：

4、承包范围：招标人提供的设计图纸和工程量清单内容、招标文件、答疑纪要等规定的工程范围。具体承包范围按甲方与建设单位签订的合同、补充协议及附件规定的内容为准。

5、承包方式：实行包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。

6、质量等级：合格

7、施工期限：本工程施工期限为 日历天，从 年 月 日至 年 月 日。

第二条 财务管理

1、甲方为乙方独立设立财务账簿，独立核算，但是对外结算与支付，必须经过甲方财务统一办理。本工程所有的工程款都应当由建设单位转入甲方的账户，乙方未经过甲方书面授权，不得单独与建设单位发生任何款项往来，否则视为其个人行为，与本工程无关。

2、对外结算：工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入甲方为乙方设立的独立账户。结算方式通过银行票据的形式结算。

3、对外支付：由甲方通过乙方的独立账户，统一对外支付材料款、人员工资等各项费用。乙方申请用款时，必须要说明款项的用途，并凭甲方负责人签名的书面支付书方可支付，做到专款专用。

4、乙方每月向甲方汇报一次工程进度及债务情况，甲方有权派人员到现场核对大宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况。

5、对需要用甲方的账户对外发生款项往来的，需要乙方出具专项委托书。

第三条 印章管理

1、本工程制作 项目章，以及技术章、资料章(表明“此章仅限于工程技术联系或资料专用”字样)，甲方留有印章的样本，该类印章不得用于签订合同使用。

2、乙方在工地施工中的材料采购合同、劳务分包合同、机械租赁合同、劳动合同等各类合同有都必须盖甲方公司印章，必须报甲方备案。

3、乙方应当在工地制作印章使用情况登记表。甲方有权不定期检查乙方的印章使用情况，乙方应当配合甲方的检查，对甲方的疑虑提出合理的解释。

第四条 管理费

1、甲方将本合同项下的工程发包给乙方，并按照本协议约定进行人员配备，并协助乙方进行工程全程的管理。

2、乙方按本工程总造价的 %向甲方缴纳管理费。该费用根据甲方与建设单位签订的合同价款计算，在本工程开工后甲方可以从建设单位拨付的第一笔工程款中直接扣除，待工程最终结算完毕，多退少补。

第五条 人员配备

1、乙方作为甲方公司员工，任本工程的项目经理。

2、由甲方组建项目管理部，技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员等人员由甲方派出，与甲方签订劳动合同，工资待遇由乙方承担，工资标准不得低于甲方工作人员的工资标准。该工资由甲方代为支付，甲方可以从乙方的账户中直接扣除。

3、除项目管理部人员外，乙方聘请的其他人员的，应当将合同报甲方备案，否则视为乙方的个人行为，所有责任由乙方单独承担。

第六条 安全管理与责任

1、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费用专款专用，在财务管理中单独列出该项费用。

2、乙方在施工中应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方应当提出专项安全防护措施及施工方案，经甲方批准后从该专项费用中拨付。由于乙方安全教育不到位、安全措施不力，在安全检查时的罚款由乙方承担，发生安全事故的由乙方承担责任和甲方的一切经济损失。

3、甲方不定期对乙方进行安全检查。在检查过程中，乙方应积极配合甲方的检查工作，同时接受并积极履行甲方提出的整改方案。

4、乙方应当为工地所有人员缴纳社医保，并且购买意外伤害商业险，该费用由甲方代为支付，可直接从乙方的账户中予以扣除，工地工作人员发生工伤的由乙方单独承担。

第七条 工程管理

1、乙方应积极与甲方配合，接受建设单位和监理的督促。乙方应在甲方书面授权范围内履行职责，严格遵循《建设工程项目管理规范》，还应符合国家法律、法规及有关技术标准的规定。

2、工程施工前，由乙方组织所有参与施工人员接受甲方负责人现场技术交底，按照施工方案中的施工顺序和方法进行施工。

3、乙方应在本合同签订之日起 日内向甲方提交施工组织设计和工程进度计划，甲方在收到该材料后 日内提出修改意见或者予以确认。乙方应当按照进度计划合理安排施工，并于每月 日向甲方提交下个月的工程进度计划及相应进度统计报表。因乙方原因导致工程实际进度与乙方提交的进度计划不符的，乙方必须做出合理解释交甲方书面确认，并采取适当的改进措施以保证工程按期竣工，改进措施费用由乙方承担。

4、乙方必须严格按照行业质量标准、规范及设计图纸进行施工，并管理好施工班组和施工人员，规范施工，确保工程质量达到一次性验收合格。

5、甲方有权随时检查乙方的施工进度和工程质量，乙方应当予以配合，对于甲方提出的意见，乙方应当予以修正。

6、本工程施工过程中，所有与建设单位的工作联系单、签证单等往来文件应当报甲方备案。

第八条 竣工验收

1、工程符合竣工验收条件的，乙方应当通知甲方派员进行竣工验验收材料的制作和整理，甲方派驻人员有权对材料制作的过程进行监督并提出修正意见。本工程按照国家现行的有关施工规范标准执行验收，并符合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的要求。达不到质量要求的，甲方有权要求乙方返工整改至符合验收标准，所需费用全部由乙方负责。

2、工程竣工验收材料应当报甲方公司备案，并经过甲方的审核之后方可报送建设单位及建设局。

3、工程竣工验收合格的，乙方必须协助甲方办理相关手续。

4、工程竣工验收合格后，双方所有款项进行结算，并预留工程结算款的 %作为质量保修金。

5、在保修期内，乙方应当按照工程质量保修协议承担保修义务，并将保修情况经建设单位书面确认后报甲方备案，作为工程保修结算之依据。如乙方经甲方或业主催告后，未履行保修职责，由甲方代为保修或组织他人保修，发生费用按双倍计算并直接从保修款中予以扣除，乙方不得有任何异议。保修款不足以用来甲方扣除的，超出部分的费用乙方应赔偿甲方。

第九条 甲方权利义务

1、甲方有权派员随时监督乙方的施工进度、现场安排、人员配备、安全措施等，确保工地按期保质保量的竣工。

2、本工程实施过程中发生的各项税金及费用，甲方有权按照本协议约定代扣代缴，包括工作人员的工资、保险费用等。

3、甲方在建设单位支付的每笔工程款中有权扣留 %作为保证金，在工程竣工验收合格后与乙方办理结算，该笔费用在填补完管理费、甲方已经支付但是按照本协议应当由乙方承担的费用、上款规定的各项代扣代缴的税费、预留 %质量保证金后，剩余款项应当支付给乙方。

4、甲方应当协助乙方办理本工程所需的各类证照。

第十条 乙方权利义务

1、乙方在甲方的管理监督下按进度进行施工，负责行使本工程施工进度、质量、安全文明施工等全面权利和承担全面义务。

2、乙方在申请工程款时，必须提供相应的材料。

3、乙方应当将工作人员花名册放甲方公司备案，甲方按照该花名册代为发放工资和缴纳各类保险，直接从乙方的工程款中予以扣除。

4、本工程所需材料、设备全部由乙方自行采购，乙方应当保证材料设备的质量安全，设备的维护和保养费用由乙方承担。

第十一条 违约责任

1、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程进行转包或者分包，否则一经发现，甲方有权解除本合同，并要求乙方承当所有的赔偿责任。

2、乙方不得以与工程无关的理由转移资金、改变资金用途和透支，若经发现，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担所有的赔偿责任。

3、乙方使用虚假材料挪用工程款的，甲方有权单方解除本协议，甲方因此遭受的所有损失由乙方承担，并承担本工程价款 %的违约金。

4、甲方发现乙方将安全文明施工费挪作他用的，可以要求乙方填补该部分费用，并有权单方解除本协议，所发生的一切损失由乙方承担。

5、因乙方原因致使工程款不能按期发放导致甲方无法按时发放工人工资的，责任由乙方承担;若因此导致工人上访事件的，乙方应当承担每次 元的罚款，并赔偿甲方其他经济损失。

6、因乙方原因致使工程验收不合格的，乙方应当自费进行返修整改直至竣工验收合格，所耽误的公司不予顺延。乙方未能按期竣工的，每延误一天罚款202\_元，并承担由此给甲方带来的所有损失，包括但不限于工程延误造成建设单位对甲方的罚款、追索费用等一切损失。

7、本工程对外产生的债务及相应的法律责任由乙方承担，甲方因此遭受损失的有权从建设单位拨付的工程款中直接予以扣除，不足以支付的甲方保留随时追索的权利。

8、因乙方原因发生的事故，致使甲方遭受损失的，甲方有权从工程进度款中直接予以扣除，不足部分由乙方另行承担;给第三人带来损害的，乙方应当积极赔偿，若乙方未能积极赔偿的，甲方有权从工程进度款中直接扣除，并给付受害人。

9、乙方以项目经理部的名义对外签订任何材料包括但不限于合同、承诺书、担保书等，均需交由甲方审核同意并备案后，方可签署。不论甲方是否同意签署，由此所发生的任何经济、法律责任，均由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方负责予以赔偿.

10、乙方应严格遵守本协议第三条的印章管理规定，任何未盖有甲方公司印章或未取得甲方书面授权许可的合同都视为乙方的个人行为，产生的责任由乙方承担，与甲方无关。

11、乙方应当按照施工组织设计的时间(若与甲方和建设单位达成的开工时间不符的，以甲方与建设单位达成的开工时间为准)进场，若乙方不能按进度计划组织劳力机械进场施工的，甲方除有权另组织其他人员进场施工外，另乙方应承担每延误开工时间一天500元的罚款，甲方另行组织劳力进场施工的一切费用概由乙方承担，并赔偿由此造成的甲方和第三方的一切损失。

第十二条 担保条款

1、丙方作为保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

2、保证人在本合同项下的保证范围包括本合同债务、违约金、赔偿金、甲方为实现债权与担保权利而发生的相关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、邮寄费、公告费等)。

3 、保证期间自自签订本协议起到工程完工后二年。

第十三条 其他约定

1、本协议履行过程中发生纠纷的，由双方协商解决，协商不成的由甲方所在地的人民法院管辖。

2、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字(盖章)之日起生效，至协议履行完毕终止。

3、双方未尽事宜，可另行达成补充协议。

甲方：签字代表：时间：

乙方：签字代表：时间：

丙方：签字代表：时间：

**防腐承揽合同范本10**

发包方(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

根据《\_合同法》和《\_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就\*项目内防腐木平台、栏杆的制作、安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容及承包范围：

总平园林景观整改施工图范围内的菠萝格木平台、防腐木平台、防腐木栏杆制作、安装工程。

甲方要求的设计变更所增加的工作内容。

具体工作内容包含但不限于：防腐木的制作、安装、喷(刷)漆、预埋件制作安装、清洁卫生等全部工作。

第二条 施工材料及质量要求

施工材料

乙方承包范围内所用材料的质量、规格应符合设计及相关规范的要求，乙方施工所用材料必须先封样确认。如因质量造成损失，全部由乙方自行负责与甲方无关。

防腐木为樟子松材质，采用渗透性防腐及干燥处理，表面打磨光滑，无裂纹，质保期内无明显变形。

菠萝格产地印尼，表层进行拉槽处理，打磨光滑，无裂纹，质保期内无明显变形。

质量要求

本工程质量必须达到设计及甲方要求，若不符合要求，甲方有权要求乙方返工，因此造成的一切损失由乙方承担，工期不予顺延。

为了确保本工程质量的实现，乙方严格按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查、检验。对甲方提出的质量问题及时整改，经过返工工程质量仍不符合设计及合同要求的，甲方有权另聘他人代为完成直至终止乙方合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。

甲方要求乙方对所用材料进行检验、检测时，乙方必须无条件接受，提供检验报告并承担检验费用。

第三条 工期

工期要求：本合同工期根据甲方施工进度由甲方制定工期安排，最迟交工日期为20xx年6月17日。

由于甲方原因及不可抗力原因造成的工期延误，工期经甲方确认后可相应顺延，但费用不予补偿，且甲方不承担乙方的任何损失。

由于乙方原因(包括但不限于不能按期开工或中途无故停工等违约情形)影响工期的，工期不顺延。

甲方在制定阶段工期安排时已充分考虑到停水、停电、各工序之间交叉作业、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响，乙方不得以此为由要求甲方顺延工期。

第四条 承包方式及合同价款

根据甲方提供的施工图纸、相关资料及说明，采用综合单价包干，由乙方包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收方式承包。

本工程采用固定综合单价，暂定合同总价的方式，暂定合同总价￥元(大写：元整)，结算时按实际完成量计算。综合包干单价见下表：

本合同综合单价包含但不限于主材、辅料、制作、安装、运输、二次搬运、利润、税金、成品保护等所有费用。

第五条 付款方式

经甲方确认完成合同范围内的工作内容后，7个工作日内支付至合同暂定总价的80%。

合同范围内的工程全部完成，经甲方验收合格，办理完结算手续后支付至结算总价的95%，剩余5%作为保证金，质保期满后无息支付。

每次付款，均通过银行转账汇入乙方账户，每次付款乙方须提供与付款金额等额的合格发票，最后一次付款乙方须提供截至本期与结算金额(包含质保金)等额的合格发票。

甲方对发票的接收并不表示甲方对该发票的真伪承担责任。如因乙方提交虚假发票或因该发票存在其他瑕疵而使甲方被税务机关处罚或受到其他损失的，甲方有权向乙方追偿并要求乙方重新提供合法有效的发票，同时乙方应向甲方支付发票总金额10%的违约金，且甲方不承担任何责任。

第六条 质量保修

质保期自本工程验收合格之日起计算，本工程质保期为1年。

本工程质量保修期内，如出现需要维修问题时，乙方接到甲方或甲方委托的物业公司通知后， 24 小时内必须到达现场进行维修，否则视同乙方授权甲方或甲方委托的物业公司自行处理，所发生费用从质保金中扣除。

第七条 工程变更

甲方有权发出书面指示，要求工程变更，任何甲方书面指示的工程变更皆不会使本合同失效。

工程变更价款计算按以下方式处理：

材质、规格相同时沿用相应项目的综合单价计费。

若主材的材质发生变化，不能延用合同单价的，双方协议确定。

除甲方书面发出的工程变更所引起的造价增减以及按合同文件的规定可以调整的费用外,无论在任何情况下, 乙方不得再向甲方提出任何其他费用增加的请求。

第八条 双方权利义务

甲方权利义务：

甲方现场管理代表负责监督检查工程质量、进度，负责设计图纸变更及签证，组织工程施工期间的质量验收及其他事宜。

及时审批并确定乙方提交的样板，所有样板一经确定，将作为验收标准。

为乙方提供水电源接驳点并满足施工需要，水电源接驳点应在施工场地或附近。

审核工程进度并向乙方支付工程进度款。

组织工程竣工验收并按合同规定的期限办理工程结算。

.乙方权利义务：

严格按照施工图设计和其他批复文件要求组织施工，确保工程质量，按合同工期完成并交付工程。

该工程在未交付甲方之前，乙方应负责保管维护工作，保证其完好状态，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

乙方自行承担在施工过程中造成的质量事故、人员生命财产损害的全部责任，并赔偿甲方因此受到的经济损失。

施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料损失等均由乙方承担，工期不顺延。

乙方的材料进场、堆放应服从甲方现场管理代表的安排，不得随意堆放。

甲方交出场地后，乙方应做好现场成品保护工作。

本工程施工过程中出现与其他工程存在交叉施工时，应服从甲方的统一协调和安排。

施工过程中及时清运因本工程产生的建筑垃圾，保持现场的整洁，所有建筑垃圾应清理出本工地区域，否则由此引起的一切损失或产生的费用由乙方负责。

第九条 违约责任

因乙方原因不能按照合同约定的日期竣工，每逾期一天乙方承担500元的违约金。违约金在工程款中扣除。

如发现乙方所使用的材料和施工质量达不到封样和设计要求，乙方须立即无偿更换材料;若乙方拒不更换材料或返工，甲方有权终止合同，乙方在接到终止合同通知书之日起三日内退出施工现场，并按结算总价的20%向甲方支付违约金。

乙方不履行、不完全履行合同义务，乙方应承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的一切损失，并按结算总价的10%向甲方支付违约金。

乙方将其承包的工程转包或再分包属违约，乙方应向甲方支付暂定合同价10%的违约金。

第十条 工程验收及结算

乙方完成本工程施工具备验收条件后，应向甲方报告，甲方确认后5个工作日内组织验收。

竣工验收提出的施工质量问题，乙方应按要求及时完成整改，并承担由此产生的一切费用及损失，但工期不予顺延。

工程验收以设计图纸、封样材料、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范为依据。

工程竣工验收合格后，乙方向甲方移交经甲方审核合格的全部竣工资料及工程结算资料后，开始进入竣工结算程序。

按实际完成量作为结算依据。

第十一条：争议的解决：

本合同在履行过程中发生的争议，双方应当友好协商解决，如协商不成，双方可向甲方所在地人民法院诉讼。

第十二条：附则

本合同在甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖公章后合同即告生效。

本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。每份合同及其附件均具有同等法律效力。合同涂改或手写修改部分应有双方公司印章确认，否则视为无效合同。

合同中未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议条款与本合同具同等法律效力。

本合同附件为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**防腐承揽合同范本11**

甲方(用人单位)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(劳动者)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

鉴于乙方劳动岗位、劳动量及劳动时间与全日制工作制不足。根据《\_民法通则》、《\_合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。

一、聘用合同期限

按下列第\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_款确定：

(一)本合同为有固定期限的聘用合同。合同期从\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

(二)本合同为无固定期限的聘用合同。合同期从\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日起至法定或约定的解除(终止)合同的条件出现为止。其中试用期从\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日止。

(三)本合同为以完成一定工作为期限的聘用合同。合同期从\_\_\_\_\_\_\_\_之日起至\_\_\_\_\_\_\_\_之日止(起止时间必须明确具体)。

二、工作性质和考核指标

乙方同意按甲方工作需要，在\_\_\_\_\_\_\_\_岗位工作，完成该岗位承担的各项工作任务。考核指标每月(每季度、每年)。

三、劳动报酬

乙方在聘用期间的基本工资为月\_\_\_\_\_\_\_\_元，奖金见甲方的奖金发放制度。取得毕业证后，经甲、乙双方协商订立或续签合同。

四、甲方的权利和义务

(一)甲方的权利

1.依照国家的有关规定和甲方的规章制度对乙方行使管理权、考核权和奖惩权。

2.合同期间因工作需要，甲方有权调整乙方的工作岗位。

3.具有下列情形之一的，甲方可以随时通知乙方解除劳动合同，不受提前三十天通知的限制：

(1)在试用期内发现乙方不符合聘用条件的。

(2)乙方严重违反甲方工作责任制或甲方规章制度的。

(3)乙方严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。

(4)乙方被依法追究刑事责任的。

(5)乙方连续\_\_\_\_\_\_\_\_个月(季度、年)考核被确定为不称职的。

(6)不胜任现职工作，又不接受其它安排的。

4.具有下列情形之一的，甲方可以解除聘用合同，但应当提前三十天以书面形式通知乙方：

(1)乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的。

(2)乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。

(3)聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原聘用合同无法履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的。

4)甲方濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。

5.乙方受聘期间，因违法、违纪或其它不当行为，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

(二)甲方的义务

1.遵守国家的法律、法规、政策，尊重职工的主人翁地位，创造有利于职工发挥积极性和创造性的企业环境。

2.负责对乙方进行政治思想、职业道德、专业技术、企业管理知识、遵纪守法和规章制度的教育与培训。

3.乙方具有下列情形之一，甲方不得解除劳动合同：

(1)乙方患职业病或因工负伤并被确认丧失劳动能力的。

(3)乙方为女职工，在孕期、产期、哺乳期内的。

(4)法律、法规规定的其他情形。

五、乙方的权利和义务

(一)乙方的权利

1.在合同期间乙方享有参与企业民主管理，获得政治荣誉和物质鼓励的权利。

2.有权享受国家和本企业规定的劳动保护、劳动保险、福利待遇。

3.因疾病治疗需要，有申请延长医疗期的权利。

4.有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除聘用合同：

(1)在试用期内;

(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方工作的;

(3)甲方未按聘用合同约定支付劳动报酬或者提供工作条件的。

(二)乙方的义务

1.必须按时、按质、按量地完成约定的工作任务或工作指标，并接受甲方的考核。

2.自觉保护甲方的形象和利益，不得实施有损甲方形象和利益的言行。

3.必须以甲方工作人员名义开展业务，并服从甲方统一管理。

4.乙方因其它事由单方提前解除劳动合同，应提前三十日以书面形式通知甲方，并承担相应法律责任。

六、劳动保险和福利待遇

甲、乙双方依法参加社会保险，按月缴纳社会保险费，乙方个人缴纳部分，由甲方在其工资中代办扣缴。

七、违约责任

1.本合同一经签订，双方必须严格执行，如遇违约时，违约方应承担违约责任，支付给对方违约金\_\_\_\_\_\_\_\_元;给对方造成损失的，应根据后果及责任大小予以赔偿。

2.乙方在职期间，由甲方出资进行职业技术培训或乙方属甲方有偿引进的人才，当乙方未满约定服务年限解除本合同时，甲方可以按照实际支付的培训费或有偿引进费计收赔偿金，其标准为每服务一年递减支付的培训费或引进费总额的\_\_\_\_%。

3.违反和解除聘用合同的经济赔偿金和经济补偿金，按国家现行有关规定执行。在双方终止劳动合同时，由甲方一次性付给乙方。

4.因不可抗力造成本合同不能履行的，可以不承担违约责任。

八、解除劳动合同的程序

双方协商一致，认为下述程序是公正而合理的。

1.提出书面通知;

2.填写《员工离职通知书》。

归还乙方持有的甲方的各种文件、资料、通信设备、劳动工具、住房、交通工具等甲方财产。如有遗失、损坏应予赔偿。

3.交接工作;

4.支付违约金和赔偿金;

5.甲方出具终止或解除劳动合同证明;

6.办理户口、档案和社会保险转移。

自乙方提出书面通知之日起的第三十一日，双方劳动合同关系解除。但由于乙方的原因未能及时按程序办妥手续的，则办理时间可以顺延，由此造成的损失乙方自负。但如这种延误系甲方原因，则甲方应为乙方办理手续并赔偿乙方损失。

九、本合同未尽事宜，按法律、法规、规章、政策执行。本合同一式\_\_\_\_份，甲乙双方各\_\_\_\_份。

甲方(签字/盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(签字/盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

**防腐承揽合同范本12**

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲乙双方经过友好协商，就 楼工程的 施工项目分承包给乙方班组，双方商定，拟定下列条款：

一、 承包范围

1、 图纸范围内二次结构全部砌体、制模、浇筑钢筋制作绑扎、图纸范围内内外装修(内墙抹灰、外墙保温、外墙砖、地砖、内墙砖、窗台板、室外台阶坡道、散水、楼梯屋面找平层等。)小型工具自行解决，自戴安全帽，伙食自理。操作面准备、施工中各主要材料、施工现场材料搬运、堆放、场内运输以达标准化式地要求。此范围指整个施工现场。

二、 承包价格：

二次结构按143元/M3砌体，装修按85元/ M2(面积按图纸面积各扣30m2)室外台阶粘砖按18元/M2。变更按实际双方协商。

三、 工程质量

乙方所施工项目应达到建设单位与甲方公司要求，严格按施工图、施工范围进行施工，各分部工程质量应达到合格标准，所施工部位经监理、建设单位、质检站验收，总包方甲方，如达不到要求责令返工，返工工料由班组承担，并且该施工部位工价下浮10%，因工程质量两次以上达不到合格标准，甲方有权将乙方清理出场，并且仅按合同单价的50%结算，乙方并承担甲方所造成的一切损失。因工程质量达不到要求，所产生的一切罚款和该组的自身修补及其它处理费用均由乙方承担。

四、 工期

乙方严格按甲方项目部下达的月、旬、周进度计划施工，不得拖延工期。甲方项目部一旦发现该班组不能保证进度计划的完成，则有权直接指派增加劳动力进入该班组的施工段落施工，以保证计划的顺利进行人工费的增加和其它后果及责任罚款等由乙方无条件承担。

五、 安全

严格按国家安全操作规程施工，进公司必须戴安全帽，安全帽自戴，杜绝一切安全事故发生，如发生安全事故，由乙方承担一切责任及损失。乙方任何人未经同意不得随意拆除各种防护措施、不得任意高空掷物、不得串岗作业，对安全设施不具备施工条件，乙方应提出来达到要求后方可施工，违者责任自负。甲方有权对违反操作规程，野蛮施工现象进行处罚，具体处罚标准按甲方项目部定，乙方应无条件接受。

六、 核算及付款

甲方对乙方施工图进行工程核算，本工程项目内不发生任何定额外用工。甲方付给乙方合理的生活费用。二次结构竣工经有关部门验收合格后15天结算验收合格部位的工程款。装修过程中甲方付给乙方合理的生活费用。装修工程完成内外抹灰、外镶砖，甲方付至乙方15万元的工程款。竣工后15日内经有关部门验收合格后付给乙方剩余工程款。

七、 甲方职责：

甲方保证施工现场大、中型机械能满足施工需要，供电、供水系统到位，甲方对正常使用而磨损的机具增添配件，甲方负责工程技术交底、质量验收、主轴定位、配备各种安全防护设施、提供现场住宿、协调各方关系。甲方规化各工种施工区域，并制定施工进度计划和工地各项规章制度。

八、 乙方如不能按计划完成各部位施工任务时，乙方自行退场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

九、 本协议具有法律效力，双方签字后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**防腐承揽合同范本13**

防腐工程协议

时间：年月日

地点：大唐开安1#机组油漆

工程人员：师俊伟王金江

甲方：浙江恒盛建设伪有限公司

乙：王金江协议内容：

鉴于大唐开安项目1#机组锅炉本体钢结构油漆工程，为提高生产效率，严把质量关，决定将1#机组锅炉本体钢结构的油漆工程内部承包给施工，就相关细节达成以下一致意见。一、油漆施工范围：锅炉钢架、支吊架、钢性梁、分离器、平台、炉墙发出的管道(五个回料装置)风箱的部分锈点除锈，点补底柒，点补一道面柒，最后整体刷一道面漆。成品保护，甲方提供彩条布，乙方负责铺盖，避免污染成品管道、设备。污染需乙方清理。二、材料供应：所有施工材料、机具由甲方提供。乙方从料房领料。三、工程造价：十八万元。四、双方职责1、;甲方：按施工要求，满足施工用水、电、路的基本要求，提供本工程的主要施工技术方案，处理解决好施工中的协作事项。2、乙方：严格按照图纸及其它机关资料进行施工，确保工程质量，按规定的工期或甲方要求按期完工。3、乙方在进现场之前，首先进行安全教育，遵守厂方规章制度，在施工中若乙方人员违章施工造成的责任由乙方承担。4、在施工过程中，必须要做好现场安全文明施工，做到工程施工中工完料尽场地清。5、在确保质量的原则下，尽可能节约材料。五、工程款的支付：施工中每月乙方可借支日常花费，工程结束后甲方向乙方支付70%的工程款，待业主验收合格后付清余款。

会谈人员签名：

甲方：乙方：

年月日

**防腐承揽合同范本14**

用人单位（甲方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职工（乙方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方根据国家和省市的有关劳动法律、法规和规章，经平等自愿，协商一致，订立本合同。

一、合作期限：

从\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日止。

二、工作内容：

乙方的工作岗位为\_\_\_\_\_\_\_\_\_，完成甲方分配的工作事务。

三、劳动时间：

每天劳动时间从上午\_\_\_\_\_\_\_\_至\_\_\_\_\_\_\_\_，下午\_\_\_\_\_\_\_\_至\_\_\_\_\_\_\_\_。每个月休息\_\_\_\_\_\_\_天，每个星期休息\_\_\_\_\_\_\_天，如无特殊情况不可连续休息\_\_\_\_\_\_\_天以上。如因工作需要，甲方可安排乙方加班。每晚加班时间在\_\_\_\_\_\_\_小时以内，加班费于发薪日同时发放。

乙方辞工需提前\_\_\_\_\_\_\_\_月通知甲方。

四、劳动报酬：

甲、乙双方根据本单位依法制定的工资分配制度，约定乙方正常工作时间工资为 \_\_\_\_\_\_\_元/月。甲方每月\_\_\_\_\_\_\_\_日前向乙方支付上月货币工资。

五、乙方自行处理吃宿问题。

六、劳动纪律：

甲、乙双方应当严格遵守国家的各项法律、法规。甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律要告知乙方，乙方要予以遵守并服从甲方的管理。乙方不得泄漏甲方的商业秘密及客户资料，否则乙方应赔偿甲方损失，甲方可追究法律责任，并终止合同。

本合同一式\_\_\_\_\_份，甲、乙双方各持\_\_\_\_\_\_份，如有未尽事宜可另行签订补充条约， 其补充条约与本合同具同等法律效力。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_日

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

**防腐承揽合同范本15**

甲方：xxxx有限责任公司

乙方：xxxx有限公司

为了保护企业财产，延长设备的使用寿命，经甲、乙双方协商同意订立如下合同条款：

一、工程名称：水泥贮罐设备除锈防腐

二、施工地点：xxx有限责任公司

三、承包方式：乙方包工包料，所用工具及安全用具均由乙方自负，生活自理，甲方提供住宿场所。

四、施工范围及技术要求甲方委派同志xx作为工程代表，乙方委派xx为工程代表，共同对施工进行监理，乙方对甲方单位的水泥贮罐及设备进行除锈防腐处理，除锈应达st2级标准，然后刷两底两面共四道漆，共五道工序，(第一遍底漆15微米，第二遍底漆18微米，两遍面漆共40微米)，施工所用的\'主要材料应与提供施工方案中提供的品牌、型号一致，严格按照施工方案中提供的程序和技术要求进行，质保期为三年，质保期内如发现脱漆生锈现象，免费维护(维护时用同样的材料和同样的操作步骤)。

五、工程结算方式 工程造价：

28 元/㎡(不含税)，按实际面积结算，工人进 入工地后，工程进行第三道工序付20000元，工程验收合格后， 日前付到总价的90%，留总价的10%作为质保金(一年以后视情况再付)。

六、施工期间乙方工作人员应遵守甲方企业规章制度，在施工期间，由于乙方责任造成的安全事故由乙方承担。

七、开工日期20xx年8月25日，竣工日期：20xx年10月25日。

八、如超过规定的施工期限，没超过一天罚总工程款的2%，最高不超过10%。(由于甲方原因、自然灾害，乙方工期顺延)

九、本合同未尽事宜，经双方代表协商可做补充修改。

十、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自合同签字之日起生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

签订日期：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！