# 维修电动机合同书(三篇)

来源：网络 作者：月落乌啼 更新时间：2025-04-25

*维修电动机合同书一乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_因大伙电器负载大，导致低压及高压线路电器元件及部分线路损毁，学校无法修复，经研究委托高压班工人进行修复，经协商达成以下协议：1、本工程为包工包料，电器元件损毁情况如附图，地下电缆80米损毁...*

**维修电动机合同书一**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

因大伙电器负载大，导致低压及高压线路电器元件及部分线路损毁，学校无法修复，经研究委托高压班工人进行修复，经协商达成以下协议：

1、本工程为包工包料，电器元件损毁情况如附图，地下电缆80米损毁，根据市场材料价格及施工费用双方商定工料费\_\_\_\_\_\_\_\_元。

2、乙方进料必须达到国家\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_认证，并向经销商索要合格证否则甲方拒绝乙方施工。

3、施工期间注意安全，甲方义务监督师生不到达施工现场，乙方负责员工自身安全，因双方监管不严发生事故由甲乙双发各自承担。

4、工期为两天，完工经甲方验收合格后乙方凭发票到甲方结清费用。

本协议一式两份，自签字之日起生效。

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**维修电动机合同书二**

发包人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

承包人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_大棚维修工程(5580㎡)

工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程内容：关于干焦大棚维修工程内容见下表：

序号工程内容单位工程量备注

1屋、墙面镀锌檩条的制作及安装t

2拉条及套管的制作及安装t

3原屋、墙面檩条拆除t

4原拉条及套管拆除t

5原天沟拆除t

6屋、墙面铝瓦的安装㎡材料甲供(0.8mm厚铝板)

7阳光板的安装㎡材料甲供(1.5mm阳光板)

8原屋、墙面铝瓦拆除㎡

9原阳光板拆除㎡

各方负责人：甲方—设备科(/)乙方—钢构项目部

二、工程承包范围

承包人总承包本工程的工程内容(不得分包)。

三、合同工期

合同工期总日历天数\_\_\_\_\_天。

实际开工日期以甲方代表签署或书面通知进场的开工日期为准。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

质量标准的评定以国家或行业的质量评定标准为依据。

质保期按有关规范执行，保修期\_\_\_\_\_\_\_\_个月。

五、安全施工

㈠、安全施工与检查

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

㈡、事故处理

1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求进行处理。

2、发生安全责任事故应由乙方承担全部责任，与甲方无涉。

六、工期

㈠、进度计划

承包人必须按甲方代表确认的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与确认的进度计划不符时，承包人应按要求提出改进措施，经确认后执行。

㈡、工程竣工

1、承包人必须按合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工;因工程内容增加、变更，停水、停电，不可抗力等因素则工期可顺延，双方约定：工期顺延及期限必须以甲方代表签字确认的签证为准。

2、因承包人原因不能按合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

七、合同价款与支付

⑴、合同价款

1、本工程为固定单价合同(其中部分主材甲供，包括：屋面、墙面铝板，屋面、墙面阳光板)

2、本工程合同价暂定为\_\_\_\_\_\_\_\_元，人民币大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、具体价格清单：

4、本工程最终结算价以现场实际工作量为准。结算由乙方编制，甲方负责审核，并经甲方负责人审核确认。

⑵、工程款(进度款)支付

全部施工结束验收合格后支付工程合同价款的80%，约为\_\_\_\_\_\_\_\_元。结算上报甲方，经双方确认后2周付至结算总造价90%。留10%作为质量保证金，质保期为1年。质保期满无质量问题后无息付清质保金。

八、材料供应

1、承包人应按设计图纸和有关规定的要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。

3、承包人采购的材料与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用。

4、承包人采购的材料在使用前承包人应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用。

5、发包人发现承包人采购的材料不符合设计或标准的要求的材料时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用。

6、承包人需要使用代用材料时，应经发包人认可后方可使用。

7、由承包人采购的材料，发包人不得指定生产厂或供应商。

九、违约责任

1、乙方应按双方约定的工期完工，每逾期1天，结算时扣减工程结算款\_\_\_\_\_\_\_\_元整。

2、乙方项目经理每周到场不得少于3天，每少到场1天，结算时扣减工程结算款\_\_\_\_\_\_\_\_元整。

3、甲方如延迟付款，应向乙方偿付违约金，每延迟1天，按延迟部分价款的千分之五向乙方偿付违约金。

十、其他

1、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

2、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可以和解或要求有关部门进行调解。双方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向发包人所在地人民法院提起诉讼解决。

4、本合同自双方签章后生效。

甲方代表签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方代表签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本合同签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**维修电动机合同书三**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为了及时解决生产需要和使维修的电动机能保质保量，经甲乙双方协商一致，甲乙双方本着互惠互利的原则，达成如下协议：

1、甲方有偿委托乙方修复损坏的电动机，乙方需按甲方提出的要求和电动机维修技术规范修复电动机

2、维修电动机的费用(含税)按双方协议的费用标准执行，确定每个电动机单独核算，按照电动机的型号、规格、功率的大小、电压的高低和损坏的程度核算维修费，除特种电机外，普通低压交流电动机，按功率大小划分等次核算(见报价1)，维修费中包含乙方的运输费用

3、乙方必须自接到甲方的维修电话之时起，8小时内赶到现场，运回需要维修的电动机

4、乙方将从甲方拉回的电机、进行检查，对需要进行更换或配置、加工配件告知甲方

5、维修电机时间由双方商定，乙方遇其他特殊情况需告知甲方。

6、电动机维修完成后，乙方应对修复的电机进行检查，通电式运转，检查电机无异常情况后，方可运送至甲方，由甲方有关人员验收，甲方对不符合要求和存在质量问题将退回重新维修

7、甲方为乙方工作提供必要的协助，如装车、卸车、组织有关人员及时验收，乙方必须保证有良好的服务态度。

8、电机保修期为3个月，甲方的电机在乙方的保修期间出现质量问题，乙方负责维修。

9、维修费每三个月结算一次，按三联单核对无误，经甲方负责部门办理手续后，乙方开具税务发票，方可到财务结算费用，甲方应以现金方式或支票方式支付乙方费用

10、如有违反本协议项目约定的，违约方须承担相应的违约责任

11、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜，由双方协商签订补充合同

12、本协议自签订之日起至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日止，协议期满后，双方无异议可继续续约

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(委托人)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(委托人)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！