# 购买断桥铝门窗的合同范本(合集26篇)

来源：网络 作者：心如止水 更新时间：2023-12-22

*购买断桥铝门窗的合同范本1甲方：乙方：依照《xxx合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着平等互利协商一致的原则签订本合同。>一、工程名称：香樘别墅>二、工程地点：>三、工程范围 ：断桥铝门窗制作安装、纱窗制作安装，工程中铝合金原材料...*

**购买断桥铝门窗的合同范本1**

甲方：

乙方：

依照《xxx合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着平等互利协商一致的原则签订本合同。

>一、工程名称：

香樘别墅

>二、工程地点：

>三、工程范围 ：

断桥铝门窗制作安装、纱窗制作安装，工程中铝合金原材料及玻璃，具体型号尺寸等内容以测量后的铝合金制作大样实图为准。

>四、承包方式：包工包料。

1 、乙方按照协议指定品牌和生产厂家材料进行采购，运输，加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可，否则无条件返工。

2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的检测和施工资料及时报验，确保验收合格。

>五、工程造价合计： 元 。

造 价 明 细 表工程结束验收合格后，按照实际加工数量，实际尺寸结算。单价按照明细表价格执行。

>六、主要材料和辅材料的确定：

>七、质量要求：

1、达到国家验收标准符合GBT301《建筑工程质量验收评定标准》

2、乙方施工时做好员工技术交底，严格按照设计图纸图集施工规 范，以优质为目标，杜绝工程质量通病保证竣工验收。

3、原材经业主验收确认，方可加工制作。

4、乙方应加强自检，负责保护好成品保护，门窗表面应平整光滑，无檫伤等。

5、乙方施工前作好门窗尺寸加工大样图以及尺寸分隔，下料尺寸应符合图纸及图集要求。

6、门窗框扇应配合严密。间隙均匀开启灵活，搭接宽度与四周一致，铝合金门窗安装位置准确最大偏差不准超过

7、门窗及其材料堆放清洁、平整、避免雨淋。

8、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格，开启方向，五件密封条是否齐全，不合格给予更换。

9、门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行按装。

10、洞口处划好中线，水平线检查上下边框位置，内外朝向，确认无误后再进行固定。

11、装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐 ，上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧，按要求确定门窗墙体厚度，方向，并调整好垂直度水平及直角。门窗安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填，不得溢出框边，外墙边框四周设缝硅胶填平。

12、门窗安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。

13、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款，由乙方自负造成的直接、间接损失。

14、注意对成品保护。

>八、安全管理：

1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对安全隐患要及时整改，甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。

2、乙方必须有专职安全员，做好安全交底工作。做好安全教育。安全检查和验收工作。如万一发生事故，由乙方负责一切经济损失，甲方有义务协助乙方做好工作。

>九、工期

工期从 年 月 日到 年 月 日共计 天

>十、其他：

1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。

2、甲方提供场地、水电等设施，费用乙方负责。

3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

>十一、付款方式：

甲方支付乙方总造价的 % 计 元，为预付款。竣工验收合格后支付合同总价款的 %，计 元，余款5%作为质保金，工程竣工验收合格二年后付清。

>十二、工程保修：

本工程保修期为二年，从工程验收通过之日起算。在保修期内凡属于质量问题。均由乙方无偿保修。

>十三、附则：

1、本合同未尽事宜，双方协调解决。

2、本合同壹式二份，甲乙两方各执一份，待各项条款执行完毕终止。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**购买断桥铝门窗的合同范本2**

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《^v^合同法》和国家工商行政管理局的规定，结合本工程的实际情况，经友好协商，签订本合同，以资双方共同执行。

>第一条本合同所购彩色铝合金门窗数量及价格

（一）本合同塑钢门窗承包范围为 ，合同综合单价为人民币 元/m2,门窗面积约 ，合同总额暂定为人民币 元，大写： 。

1、此综合单价为所有推拉门窗、固定窗、推拉门的平均综合单价。（含纱扇）

2、此综合单价含制作安装、管理及保修，含税金。

3、本合同面积增减套上述单价进行结算：如若窗型、分格形式及原材料变更，造成价差则另行增加报价。

4、本工程结算面积以设计蓝图洞口尺寸为准，飘窗按展开尺寸计算。

5、本价格不包含土建配合费。

6、材料价格出变化，不另行调价。

（二）以下文件做为合同附件

>第二条本合同塑钢门窗材料报价说明

1、型材：本工程塑钢门窗用塑料型材由甲方指定选用 牌 系列白色塑钢型材。

2、本合同报价所选用钢衬型材壁厚为 。

3、五金件：为配套优质产品。

4、玻璃：选用汽车级原片，中空玻璃使用4mm+6A+4mm浮法白玻。

5、纱扇：为不锈钢纱扇。

>第三条安装地点及开竣工日期

1、本安装工程 所在地为： 。

2、甲、乙双方在签订合同后，乙方立即组织相关型材，并按甲方要求 开工， 竣工。

>第四条本合同塑钢门窗款项的支付方式及期限

本合同签订后甲方不付定金，门窗框到场安装7日内付本合同总额40%的进度款，门窗扇及玻璃到场安装7日内付本合同总额40%。全部安装完毕，甲方组织相关人员验收，乙方应积级配合，待工程验收合格后，甲方一次性付清余款。

>第五条供货期顺延

如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可相应顺延。

1、甲方未能按合同约定提供图纸。

2、甲方未能如期支付合同约定款项。

3、甲方、监理未按合同约定提供所需指令、批准等，未能及时指定型材颜色、种类，致使施工不能正常进行。

4、设计变更或修改导致增加的门窗量一次增加超过合同总量的10%。

5、不可抗力（详见本合同第十二条不可抗力）。

6、条款中约定或甲方同意工期顺延的其它情况。

>第六条双方责任

1、甲方责任；

（1）为确保门窗的正常安装，甲方应对施工的洞口尺寸予以明确要求，确保洞口尺寸的规范。

（2）甲方对不规范的洞口尺寸进行修整。

（3）负责及时组织对门窗的验收工作。

（4）甲方免费提供安装主施工所需的垂直运输、脚手架、临时仓储。

（5）甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。

2、乙方责任：

（1）乙方应按时积极组织原材料的进厂及产品加工。

（2）乙方应将产品安装尺寸及施工方案交甲方，并积极组织安装。

（3）乙方按工程进度负责对门窗的制作、运输、安装。

（4）对每批所交产品提供材质证明。

（5）负责办理交验手续及资料，汇总给总包方。

>第七条变更

1、如若设计变更，甲方应在乙方产品加工前15日以上，以书面形式告知乙方，并获得乙方认可。如变更在产品加工过程中，甲方应承担此造成的损失相应顺延加工周期。

2、如若工期需要提前或者延后，甲方应提前15天以书面形式告知乙方，并获得乙方认可，由此造成赶工或产品滞留所产生的费有由甲方承担，原生产周期作调整或顺延。

3、合同条款的变更：本合同双方应严格履行本合同的各项条款，若一方提出某项条款的变更，变更方应及时用书面文字方式通知另一方面，由双方协商和签订有关变更协议。

4、双方签署的变更协议，为本同的附件。

>第八条所有权之保留

乙方保留合同的产品所有权，直至甲方付清本合同所有货款。

>第九条违约

1、本合同任何一方未能履行其本合同约定的全总或任何义务，或有其它违反合同的行为，应视为违约方应该承担对另一方由此而造成的直接损失和间接损失并承担经济责任。

2、本合同双方分别发生不同的违约行为，应上双方协调解决违约责任或和自承担由于于违约给对方造成的直接损失和间接经济损失并承担其经济责任。

3、甲方不能按时付款，主供货期相应顺延，当付款时间超过20日，乙方可停止供货，直至甲方向乙方付清货款，乙方方可人供货。

4、因乙方原因不能按时供货，当供货时间超过7日，由乙方自行赶工期，保证其总体供货不能顺延，如整体供货超过20日，从21日起承担经济损失。

>第十条不可力抗

1、若本合同任何一方由于不可抗力无法履行本合同项下的义务，双方应继续履行未直接受到不可抗力影响的本合同项下的其他义务，而受不可抗力影响的义务履行期限，延长时间与不可抗力事件产生的后果持续时间相等。

2、当遇到不可抗力事件，受影响一方在不可抗力事件发生后5天内，书面通知一方。

3、若不可抗力的后果持续1月以上，双方应重新洽淡合同义务，若双方无法形成协议，任何一方可全部或部分终止合同。

4、不可抗力是指超过本合同人任何一方所不能控制之事，例如：战争、地震、洪水不、台风或政府在其主权范围内的行为。

>第十一条争议

1、所有因本合同执行而产生的与本合同有关争议，双方应通过协商解决，若争议经双方协商30天内未能解决，双方应过法律程序解决。

2、在诉讼期内，双方应继续履行本合同项下未有争议的义务。

>第十二条其它

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方代表协商做出补充合同（协议），且补充合同（协议）为本合同副件。

2、本合同副件为本合同组成总分，具有同等效力。

3、本合同一式两份，甲、方双方各执壹份。

4、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。

5、本合同履行完毕，结清尾款，该合同自然失效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日

**购买断桥铝门窗的合同范本3**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款：

一、供货产品：甲方向乙方提供其总经销的商品供乙方超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品目录，由乙方自行选定。

二、供货价格：具体价格参见乙方提供的价格表。

三、产品质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲方提供的商品本身出现质量问题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。

四、送货及验收

1.双方合作期间，甲方对乙方\_\_\_\_\_\_\_\_市区的超市直接送货到其指定收货处，由乙方收货人员验收签字确认，若经乙方收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况，甲方概不承担任何责任。

2.若乙方在或异地开店，则在原价格不变的基础上，甲方代办托运，其费用由乙方自行承担。

五、付款方式： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙方在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲方供价的\_\_\_\_%-\_\_\_\_%之间进行销售，以免因销价低而影响整体市场或因价格过高而导致商品滞销。

七、退换货规定

1.若因甲方所提供的产品在保持期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题，甲方无条件包退换货。

2.若因商品滞销，乙方应在离商品保质期前一月以上要求甲方退换货，否则，甲方对一切过期商品一律不予退换。

3.因乙方保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂、变质等原因，甲方不予退换货。

4.甲方事先申明或有明文规定，不能退换货的商品，甲方一律不予退换货。

5.乙方所产生的一切退货必须有甲方人员签字确认的退货单方可生效，否则甲方不予确认其退货，乙方无权凭单方面出具的退货单扣出甲方货款。

八、价格调整：在合作期内，若市场因素或厂家供价调整，则无论调高调低，甲方均应提前\_\_\_\_\_天通知乙方，乙方也应在此期限内全力配合甲方调整供价及零售价格，否则甲方不对因价格不附停止送货而给乙方带来的损失承担任何责任。

九、关于订货：乙方每次补货时，应提前两天通知甲方业务人员或传真书面订单，以避免送货不及时而导致缺断货现象。

十、乙方配合：在双方合作期内，乙方应重视所供货商品，给甲方系列商品提供较好的陈列位置，且保证合理的陈列面，并在店内条件允许情况下，给甲方商品提供免费堆头或端架，以达到最佳销售效果。

十一、促销支持：在合作期内，甲方将根据乙方所销售的商品数量及厂家政策支持等情况，合理给予乙方促销政策支持，对甲方给予的促销政策，乙方应全力配合执行，否则，甲方将有权取消支持，并不予承担因此产生的一切费用。

十二、款项保证：乙方承诺，对甲方的货款，严格按照双方约定的付款方式支付货款，若乙方无故拖延甲方货款或未按合同付款，甲方有权停止供货，并对此产生的一切后果不承担责任。

十三、关于费用：双方在合作过程中涉及到的一切费用(包括入场费、促销费、检验费等)，必须经甲方相关负责人员签字确认方可生效，否则，乙方无权单方面从甲方货款中扣出。

十四、合同执行

1.双方应严格遵守以上合同条款，如合作中遇未尽事宜，须经双方友好协商达成一致，并以书面形式经双方签字作为本合同附件，该附件与合同具有同等法律效应。

2.若双方在合作期内有分歧，经双方协商无法解决导致清场的，则双方应在清场后一月之内货款两清，否则，违约方每天应按未付款\_\_\_\_%赔偿对方违约金。

3.本合同有效期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

4.本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后即生效执行。

十五、补充条款：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签约代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**购买断桥铝门窗的合同范本4**

发包方 (甲方)：

承包方 (乙方)：

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及有关规定，本着自愿、平等和诚信、互利的原则，经双方协商一致，签定本合同，以便共同遵守。

>一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容及造价：

4、圆弧窗部分每平方米增加造价元。

>二、准备工作

1、甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的门窗表(建筑窗口尺寸)及相关图纸、资料。

2、甲方应在安装前免费提供施工现场临时电源(、垂直运输。

3、乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的.窗型图交甲方审核，经甲方审定签字后方可制作和安装。

4、甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰、弹水平线、挂垂直线及窗口立樘的位置基准等。

>三、施工配合

1、甲、乙双方要密切配合，保证对乙方在工地现场的施工顺利进行，甲方应把工地土建进度计划及时送达乙方，使乙方及早知道土建工地的施工安排，做好本项目的施工进度安排，及时配合土建把相应作业面的项目完成。土建的施工安排要给本项目留有施工时间和施工技术间隙;

2、乙方在工地于甲方的施工配合要求，由乙方提出，甲方协调;

3、对于工地土建进度计划的变更，甲方应提前一周通知乙方;

4、本施工项目的材料和框扇(附五金件)进入工地后，乙方应妥善保管，甲方应协调进行成品保护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各单位不得在窗口进出，不得绑、凳脚手架，不得踩、压、碰、划，以免造成损坏。诺造成损坏和丢失的，由责任方负责;

5、玻璃安装应在土建作业结束后进行，以减少成品受损及污染;

6、乙方应加强成品保护，文明施工管理，进入工地的材料或成品应有保护膜全裹。施工人员应爱护已完工程成品，否则视情况甲方有权进行处罚;

7、乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理，遵照有关安全施工规范进行施工，如发生安全事故由责任方负责;

8、甲、乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。 甲方工地代表： 联系方式： 乙方工地代表： 联系方式：

>四、工程期限

1、乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。

2、如遇下列情况工期顺延：

①甲方未能按约定提供图纸、资料及开工条件;

②甲方未能如约支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行;

③设计变更及工程量增加;

④不可抗力;

⑤经甲方代表同意顺延的其他情况。

>五、工程变更

1、工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸据实结算;

2、甲方对原工程设计进度变更，应提前15天以书面形式通知乙方，并提供相应图纸和说明;

3、由于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减;

4、由于甲方对原工程的变更，给乙方造成损失的，损失量由甲方承担;

5、增加原合同中未包括的项目，经甲、乙双方书面达成施工要求和造价协议的，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。

>六、质量验收

1、工程验收按照国家或行业质量验收标准及规范执行;

2、验收分三步：(1)材料及附件验收(2)上框验收(3)封闭后验收;

3、工程竣工后，由乙方向甲方提供竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并有验收单位出具验收合格证明。如验收不合格，由乙方无条件整改至合格，所造成的费用由乙方承担;

4、甲方受到乙方竣工验收通知后7天内不组织验收，从第8天起承担工程产品保管及相关责任;

5、产品保质期为年，从工程验收完成即日起开始计算;

6、在保质期内，凡因产品制做或安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，若因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。

>七、工程价款支付

1、合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的%。

2、产品制作及安装共分时间向乙方再支付工程总价款的 %，第二批：玻璃安装完成，验收合格后甲方支付乙方至总价的 % 。

3、工程质保金为工程价款的%。

4、甲方在工程保质期到期后10天内，无质量问题将质保金金额支付乙方。

5、当甲方未履行支付工程价款义务时，标明的货物的所有权属乙方所有。

6、工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。

7、甲方因工程款不足，需乙方部分垫资，甲、乙双方另行协商签订补充协议。

>八、违约责任

1、由于承包方自身责任引起的违约，发包方及建设单位的损失由承包方承担;

2、由于发包方自身责任引起的违约，给承包方造成损失的，由发包方承担;

3、争议处理可依次采用以下方式解决：

①通过双方协商解决。

②向本地行业主管部门或对方主管部门申请调解解决。

③通过仲裁解决。

④通过诉讼解决。

>九、工程结算

门窗工程结束后，由承包方负责编制工程结算书，甲方审查无误应在15个工作日内给予确认。工程款结清后7日内，乙方应将全部工程资料及有关文件收集、整理交甲方。

>十、补充条款

>十一、其它

1、本合同共

2、本合同自签字盖章之日起开始生效;

3、本合同未尽事宜，可由双方现场协商解决或签订补充协议。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**购买断桥铝门窗的合同范本5**

本合同，双方在此承诺已完全知悉并理解本合同所有条款的含义。

甲方(需方)：

乙方(供方)：

第一条 甲方向乙方订购产品名称、规格、质量(技术指导)、单价、

第二条 发货时间、地点、方式

发货时间：甲方提前5天将所需规格和数量(以书面传真或者电子邮件)提交乙方，乙方按约定时间交货。

交货地点：

交货方式：

第三条 货物接受与验收：乙方按交货时间将货物运至甲方指定地点，甲方必须提供场地并组织验收，双方办理材料验收手续。

第四条 付款及结算方式：甲方付给乙方20%定金(货款总额)，计叁万圆整，货到工地后付清每批次货款(将款打至所指帐户)。

第五条 责任承担

(一) 乙方责任：

1、 乙方不得以任何理由(甲方拖延付款时间除外)拖延或者拒绝供货，由此产生的后果均由乙方承担，并且甲方有权终止合同。

2、 乙方所供货物按实际工程送货量结算。

3、 乙方所供货物质量必须全部达到国家规定和要求的检测标准。若乙方所供货物发生质量责任事故，从而导致甲方被第三方索赔或遭受国家机构处罚，经双方或技术监督部门或其它权威机构认定是乙方的责任，则应由乙方承担给甲方造成的全部经济损失。

4、 乙方须按供货时间，保质保量的按时将货物运送至甲方指定的地点。

5、 乙方需提供必须的报验资料。无条件接受甲方监理或者总包单位的监督检查。

(二) 甲方责任：

1、甲方负责施工与货物的验收。

2、施工过程中甲方应在进货前5天通知乙方。

3、施工过程中如甲方更换供货厂家需按合同在7日内给乙方结算全部货款。

4、甲方如未按照合同规定付款给乙方，属于违约行为。每逾期一天甲方应向乙方支付违约金为应付款总额的千分之一(违约金的计算方式为应付货款总金额的千分之一乘以违约天数)。

第六条 本合同所订一切条款，甲、乙任何乙方不得擅自变更或者修改。如乙方单独变更或者更改合同，对象有权拒绝生产或者收货，并要求变更、修改合同的乙方赔偿一切损失。

第七条 甲、方任何乙方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或者延期履行或者部分履行，并免予承担违约责任。

第八条 本合同在执行中如发生争议或者纠纷，甲、乙双方协商解决，协商不成时向人民法院提起诉讼。

第九条 本合同自双方签字之日起生效。

第十条 本合同在履行期间，如有未尽事宜，另行协商。

第十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法人代表： 法人代表：

电话： 电话：

地址： 地址：

日期： 日期：

**购买断桥铝门窗的合同范本6**

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称： 河北省北戴河管理局新建暑期休养用房断桥铝合金门窗工程 工程地点： 秦皇岛北戴河鹰角路7号

工程内容：综合服务楼、新建正省休养用房A#、B#楼、副省休养用房（1#—5#）楼外围门窗工程

工程承包范围及方式：包工包料

承包范围：断桥铝合金窗、断桥铝合金门、隐形纱窗制作、安装 承包方式：包工包料 质量标准：合格

二、合同价款：

注：以上工程面积为图纸面积，以最终实际发生面积数为准，工程单价一次性包死，无论材料上浮与下调，工程暂估价为：1333860元（大写：壹佰叁拾叁万叁仟捌佰陆拾元整）。结算价=竣工后的实际施工面积（门、窗框外皮尺寸确认）x固定单价，以总包项目部开具的分承包工程质量完工证为准；隐形纱窗数量为暂估，以最终实际发生数量为准。

1、以上工程单价含断桥铝窗的制作、运输、安装费用，含企业的管理费用、税金、含一组门窗检测费用及现场施工用水电费用等（不含现场施工土建配合费，不含窗的清洁费。）

2、如遇下列情况，合同单价调整：

因甲方原因引起型材、玻璃、五金等材料的使用量发生重大变化；

选用的门窗分格图发生变化；

新增的项目；

其它前期双方未商定事项。

三、分承包工程付款方式：

1、合同签定3日内支付合同价款的10%为工程预付款；

2、窗框进场安装完成后支付合同价款的40%为工程进度款；

3、固定玻璃及窗扇安装完成经甲方验收合格后付至合同总价的90%；

4、工程结算完成后付至工程结算总价的95%；

5、剩余工程结算总价的5%为工程质保金，保修期为一年，保修期满一年后一次性付清（无息），保修期自开具分项工程验收完工证之日开始计算。

四、分承包工程工期：

施工进度按照总包项目部及甲方要求，严格按总承包项目部审批后的施工进度计划进行，不得延误，现场土建不具备条件的情况下不计算在内，乙方因自身原因不能按要求的工期完工，每延误一天，按200元罚款。工期超过10天，甲方有权终止乙方的施工资格并清场，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。

五、双方施工现场代表：

乙方在施工中必须接受甲方、建设单位、监理等单位现场代表的监督检查，出现问题及时整改，否则，甲方有权对乙方进行经济处罚或终止乙方的施工资格，乙项必须赔偿由此造成的各方损失。监理单位现场代表： 赵峥 甲方现场代表： 张新全 乙方现场代表： 张玉胜

六、分承包工程质量要求：

乙方按照国家及省市现行的施工质量标准、规范和甲方审定后的设计图纸、施 工方案、施工进度计划、总包项目部技术交底要求（门窗技术要求）完成所承包工程，质量达到合格标准。如施工时达不到合格标准，甲方有权对乙方进行经济赔偿或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。

七、安全生产文明施工要求：

1、 乙方应严格执行国家、省市及甲方制定的安全操作规程和安全规定，服从总包 单位安全管理。因乙方原因造成的安全事故，由乙方负全责，甲方将酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

2、 乙方施工时应严格遵守甲方的现场文明施工管理制度，做到文明施工，三清六 好，否则，甲方有权酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格并清场，乙方必须赔偿由此造成的各项损失，乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

3、 乙方施工时应根据分承包工程的特点采取相应的环境保护措施，防止或减少对 环境的污染，否则，甲方有权对乙方进行经济处罚或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

八、成品保护：

乙方应做好在工程施工期间的分承包工程的成品、半成品的保护工作，由于保护不利造成的损失由乙方负责，造成他方损失时必须全额赔偿。由于他方原因造成分承包的损坏，乙方通知甲方予以协调，由责任方负责维修或分承包方修复，由责任方承担费用。

九、工程保修规定：

工程竣工验收合格开具分项工程验收完工证后，进入保修期，所承包工程保修 期为1年。保修金按照所承包工程结算总价的5%进行扣留，保修期结束无质量问题后一次性付清（无息）。保修期内，乙方在接到甲方保修通知后24小时内必须派维修人员到场维修，否则，甲方有权安排维修事宜，费用从乙方保修金中双倍扣除。

十、劳动保障：

乙方必须对所承包工程的施工管理负全责。乙方不得以任何理由拖欠工人工资，如果乙方未结清工人工资，甲方不负担任何责任，若因此给甲方造成损失，均由乙方负责。乙方保证其作业班组内没有50岁以上及年老体弱人员。由此给甲方造成的损失，均由乙方负责。

十一、门窗技术要求：

（一）断桥铝合金门窗

1、型材：采用天津佰亿（大邱庄）60B系列断桥铝，表面静电粉末喷涂，国产尼龙隔热条，外麻面内光面，颜色：按照确认样品验收。

2、配件采用青岛杨氏立兴优质门窗五金配件。

3、玻璃：均选用6+12A+6mm外片LOE—E玻璃，落地窗下亮玻璃双钢化处理，门扇玻璃双钢化，单块玻璃面积超过1。5平米双钢化。

4、窗开启方式为外开，固定玻璃内上，窗开启部分加装转向材，内装隐形下拉式隐形纱窗，门全部为外开门。

5、固定玻璃内外侧塞三元乙丙胶条，窗扇玻璃外侧打耐侯胶，内侧塞三元乙丙胶条。

6、窗框与墙体间用聚胺脂发泡填充，保证弹性连接，窗框外口打黑色创宇中性耐侯防水胶，窗框内口打白色创宇1#白色密封胶。

十二、其它：

1、乙方向河北省社会公益项目建设管理中心提供发票。

2、乙方进场时，乙方必须提供本合同要求的材料生产合格证、备案证；仅适用于本工程的材料检测报告等相关资料，并对所供材料质量负责。

3、乙方负责窗的三性能检测，在甲方、监理监督下由乙方报送，费用由乙方承担。其他要求详见项目部技术交底。

4、计算规则：门、窗框外皮尺寸确认。

5、甲方提供水电接点，费用由施工单位承担。

6、机械设备：自带。

7、现场文明施工：按照总包项目部制定的现场文明施工标准施工，并接受总包项目部的监督、指导。

8、消防：执行国家相应标准。

9、劳动力人员保证：根据工程需要安排劳动力，保证工程顺利进行。

10、本承包任务范围内无任何零用工签证，本承包任务范围外的零用工按100元/天计算。

11、 本合同一式十份，甲方八份、乙方两份，双方签字盖章后生效；本合同自保修款结清后自动终止。

12、合同执行中，双方发生争执，协商解决，协商不成时提交工程所在地法院提起 诉讼。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**购买断桥铝门窗的合同范本7**

需方：（以下简称甲方）

供方：（以下简称乙方）

甲方现将工程防盗门及防火防盗门加工制造及安装工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方责任与义务特订立本协议以便共同遵守。

一、工程名称：

二、承包范围：负责防盗门的加工制作、安装。

三、防盗门及防火门工程造价：\_\_\_\_\_\_元。

四、产品及安装质量

1、产品验收以供方提供的样品及安装样板质量验收为准。产品质量保修期\_\_\_\_年，产品保修期从本项目工程竣工验收之日起计算（人为因素除外）。

2、乙方产品质量承诺如下：

①乙方产品质量采用材料必须达到约定条件的规定，锁具、备件配置符合需方要求，并在安装前出具相关部门的资质证书给甲方备案。

②安装质量必须符合国家现行质量验收标准要求。

③工程质量及产品不合格乙方必须无条件返工或退货，由此所发生的工料及其它损失乙方自负。

五、交货时间及要求

1、乙方安装时间应符合甲方的施工计划，并将门运到施工现场。

2、产品包装材料乙方自行回收。

六、甲乙双方责任

甲方责任：

1、提供乙方施工场地及施工所需水电。

2、粉刷、灌浆甲方责任。

乙方责任：

1、接受甲方管理，按甲方的安全文明标化施工要求清理场地。

2、自负工程安装工具、量具、材料及工人生活日用品。

3、在本工程没有安装完结之前，负责施工过程中的成品保护。

4、自行负责施工人员的安全施工，发生安全事故乙方自负。

七、验收标准、方法及提出异议期限

以双方认可的样品门及工程质量验收为准，乙方安装完毕后，甲方组织验收，竣工验收后15日内未提出质量异议，视为产品质量验收合格。（备注：本产品不负责包验收，但负责提供有效证件及合格产品。）

八、付款方式

1、合同签订生效之日支付定金，产品到工地即支付，安装完毕内部验收合格后支付，余款三个月内一次付清全款。

2、本工程款项由甲方按乙方的正式发票金额以汇款方式支付给乙方结算。

九、违约责任

1、乙方未按照甲方要求履行供货或安装义务，甲方有权拒绝支付乙方货款，并每违约一次，要求乙方支付\_\_\_\_\_\_元的违约金。

2、若甲方未按时支付货款，乙方有权要求甲方按照应付款支付违约金。

3、甲乙双方在合同过程中如发生纠纷，应友好协商解决，协商不成时，双方各自可上诉至所在地人民法院裁决。

十、其它约定事项

乙方完成合同交付通过需方验收合格之后，但尚未收到合同约定全部款项之前，对交付的产品继续拥有所有权，在此期间，供方不承诺售后服务。

十一、本合同一式\_\_\_\_\_份，甲、乙双方各\_\_\_\_\_份，双方签字盖章后生效。合同工程款全部支付后，自行失效。

甲方（公章）：

法定代表人（签字）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**购买断桥铝门窗的合同范本8**

第一条定义

1、发包方(简称甲方)：2、分包方(简称乙方)：

3、工程地点：

4、工程名称：

5、乙方承包方式：单包工(安装所有工艺全过程，包括五金配件的安装等等)。保证达到建设方、监理方验收合格。

6、质量要求、技术标准：^v^建筑业行业标准JG/T3017-94《PVC塑料门窗》，^v^行业标准JGJ103-96《铝合金门窗安装及验收规程》。

7、规范、标准：按设计图纸尺寸及国家或行业相关检验、验收标准或规范。

第二条本工程工期特别约定

1、进场时间：

2、外框安装完工时间：按建设方、监理方和结合甲方要求完成

3、窗扇安装时间：视建设方、监理方和结合甲方的要求完成。

4、工程量暂定，双方约定完工后进行按时结算。如能按质、按量、按时及规范标准和听从甲方管理顺利完成的即继续增加的工程量最终按实际完成的工程量为准。

5、乙方必须派足够的工人按质、按时、按量完成甲方分配的工程量。

第三条乙方承包范围

1、楼层必须吊通线，发现洞口不符合并超过2厘米提前登记栋号、楼层等书面报甲方现场负责人协调处理。

2、制作安装所有工具(其中含电缆、电锤、电钻、胶枪、手提切割机、螺丝刀、钳子、施工用线、钻头、批头、安全帽、安全带、安装梯子及所有用具等等)。大型下料机器和冲压模具除外。

3、门框打密封防水胶和泡沫填充剂，用完的所有胶瓶必须交回甲方处核对数量，数量不符超出的由乙方按原价赔偿，并在月结算工资时扣除。

4、验收前对门窗卫生清洁，确保验收合格。

5、负责对厂区和施工现场的成品、半成品及材料的保管。

6、单边洞口砂灰2厘米以内不符或偏差的，负责打洞口至满足安装为止。

7、负责门窗、玻璃、配件及辅料在厂区的制作组装和到工地的下车和所有的搬运。

8、负责月牙锁、执手等五金配件的安装，负责对门窗保护膜的包装，乙方必须负责包装好，制作装配好的门窗保护膜如有包装部完善的由乙方负责包装好，若不包装好的产生的费用由乙方承担。

9、在施工过程中，图纸窗型若有变更或修改的，按实际尺寸面积结算。

10、在施工过程中(指高层)，甲方帮乙方协调把成品窗及玻璃等装在土建的龙门吊上，若龙门吊没法装载的，一切由乙方搬上楼进行安装。

11、所有的型材下料制安，配件及辅件的装配等，乙方必须到甲方负责人处领取并签字确认，若签合同责任人需要其他人领取的必须写委托书给甲方负责人认可方可领取。乙方领取的配件及辅料若超出甲方所配置范围的，乙方可向甲方借用，但费用即在结算时扣除。

12、乙方在施工中各项目，在未经验收之前半成品及成品因其它原因造成的局部损坏由乙方负责义务修复工作。

13、负责工人“意外伤害保险”的购买费用。

14、服从参与甲方对现场各方面的配合工作，负责现场安装的安全防范措施。

15、在安装过程中，图纸窗型若有变更或修改的，按实际制作面积结算。

第四条承包安装的单价及结算依据

按门窗安装的实际尺寸计算，安装单价约定为元/㎡(此单价为包干价，含纱窗制安，其他全部包含，不管是什么样的窗型，单价不变)，以上单价已包含有关法律法规所规定甲方应向乙方支付的各种劳动保障费，门窗数量经现场实际计算与双方签名的出库单相符合可作结算参考依据。

第五条人工费支付方式

1、外框制作安装完按制安总款的40%支付，须检查合格后方可付款

2、窗扇及玻璃全部制作安装完毕(含打胶、修补、五金配件、压条、封边等辅料配备齐全)按制安总款的20%支付，待门窗全部调试完毕及清洁卫生后(达到建设方、监理方及甲方的验收标准)，经建设方组织相关部门验收合格，分户验收终验后(不需调整返工的情况下)，扣除制安总款及总人工费的5%作为质量保修金后，剩余款项在一个月内付清。保修期以验收合格交付开发商日期为准，保修期为一年，保修期满10天内无利息一次付清。

特别说明：乙方进场施工时甲方暂不支付费用，以上的门窗框及门窗扇摆放在工地现场的不作为结算付款依据，必须以安装完毕且符合规范标准在房屋墙上洞口的为准(须甲方负责人核定)。

第五条双方责任

一、甲方责任

1、按时提供主材、辅材及配件的供应。

2、对门窗大样图的优化设计。

3、按规定定期支付人工费。

4、负责运输门窗及玻璃到工地。

5、配合乙方对监理、土建方的协调工作。

说明：在运输过程中，甲方的汽车尽能到达的地方，汽车不能到达的地方由乙方搬运，包括门窗、玻璃、安装配件材料等。

二、乙方责任

1、服从甲方管理人员、建设方及监理人员的指挥，整个施工过程由乙方管理，甲方跟踪监督。

2、必须弄清标高线及窗边厚度才能安装。

3、必须严格按国家规范，按质、按时、按量按甲方要求完成该项目的门窗制作安装工程，确保达到验收合格。

4、保证施工现场不出安全事故，如发生事故，所有费用由乙方承担处理，与甲方无关;涉及乙方的安全事故及火灾事故的一切费用均由乙方承担，乙方工人闹事及与其他单位人员闹事、打架产生的一切费用自负。

5、安装不合格造成返工，产生的一切费用乙方自行负责。

6、在此项目施工过程中，乙方签合同责任人必须全过程在现场管理，如有特殊情况须向甲方负责人请假批准后方可离开，每月请假不得超过3天，未经甲方负责人同意擅自离开每次罚款500元。

三、处罚规定(出现下列情况或在条款中，甲方都有权对乙方处罚)

1、乙方在施工过程中违规合同中任何一条款，或不在条款中但对甲方有损利益的其它事宜。(最低罚款200元起)

2、制作不合格造成返工或制作错误，产生的一切费用乙方自行负责，生产车间内机械设备必须有专业人员操作，违规操作和发生事故一切费用由乙方负责，乙方必须保证生产车间内卫生清洁，现场的成品或半成品乱摆乱放。

3、乙方必须服从甲方管理人员安排工作或不听建设方、监理人员管理指挥。

4、施工现场不带安全帽的，在室外作业不挂安全带的，每人每次罚款50元。

5、乙方必须按国家规范制作安装。

6、工人闹事或与其它单位人员闹事、打架(注：产生的一切费用自负)。

7、在工地每一套房的各种螺丝或辅料(含射钉、弹、固定片、保护膜、膨胀螺丝等)合计超过10颗的。

8、在施工现场大小便的按建设方及监理方规定罚款，并清洁现场。

9、乙方人员在工地有偷窃等违法行为的后果自负，与甲方无关。特别说明：若出现上述条款和其他违规情况，甲方开罚单并通知乙方，乙方必须无条件服从签字，不服从者加倍处罚，再不服从者乙方无条件退场。上述出标明的罚款额外，其他条款最低罚款每次100元起，款额直接从乙方结算工资中扣除。

三、违约责任(有下列情况的，终止合同)

1、乙方在制作安装达不到质量要求及相关规范重新整改，整改产生的\'一切费用由乙方负责;整改后仍达不到相关规范及建设方、监理方要求的，甲方有权终止合同，由此产生的一切费用由乙方负责。

2、乙方人员若在施工过程中出现捣乱或闹事造成对甲方有较严重影响的，甲方有权终止合同，由此产生的一切费用由乙方负责，有严重行为的追究其法律及刑事责任。

3、严重不听各级管理人员指挥，严重违反相关单位规定的。

4、制作安装质量、数量及进度达不到甲方要求的。

特别说明：若乙方违约被终止合同，双方不存在办理任何结算款项费用;甲方即口头或书面通知乙方无条件退场，乙方不得聚众闹事，否则甲方报送当地公安派出所处理并由乙方承担所有责任。

第七条规章制度的约定

1、乙方应遵守建设安全生产及其他相关规定，在施工过程中严格按质量标准和安全规定进行施工。

2、在安装过程中乙方必须派专职人员进行检查，发现不合格的立即整改，并落实防范措施。(注：不合格产品在整改过程中产生的费用由乙方负责承担)

第八条主材、辅材的管理及规定

1、在制作安装过程中乙方必须爱护甲方的配件等材料(例如：型材及各种螺丝、射钉、弹、辅料等等);属普通玻璃片数损耗为2%，属安全玻璃片数损耗为5‰，经审核超出部分属乙方责任的负责赔偿，配件不允许损耗，属质量问题的交负责人登记更换。

2、乙方在卸玻璃时，乙方必须认真核实规格及数量，以便分清是否有错漏或损坏不合格的;发现错漏或损坏的及时登记书面报告给甲方处理，乙方在签收玻璃后出现错漏或损坏的有乙方负责赔偿。

3、甲方支付给乙方的工资，乙方必须按比例发放给各施工人员，违者接受甲方处罚。

第九条竣工验收结算

1、工程量最终按实际制作安装规格进行结算。

2、人工费结算于竣工交付建设方后进行，甲方工程竣工手续完善后，

第十条门窗保修

1、工程竣工后乙方必须按照有关规定和协议条款约定对施工项目进行期限范围内的保修，其中产生的材料费由甲方承担外、保修时产生的人工费由乙方自理。

2、保修期为一年，保修期间，乙方应在接到甲方口头或电话通知后48小时内派人进行修理，如不按时进行修理，甲方有权委派其他人员进行修理，其产生的费用从保修金中扣除。

第十一条附则

1、本合同在订立及履行中，除严格执行现有条约外，合同中其它不详的双方发生的其它问题，应本着合理、友好协调解决的原则处理，如解决不了的，对方应提请当地仲裁委员会解决，乙方不得聚众闹事，若出现闹事甲方有权采取强硬措施，产生的后果由乙方负责。

2、甲乙双方对本合同条款内容、含义已经完全理解，并无异议。

3、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，自签字之日起生效，并具有法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**购买断桥铝门窗的合同范本9**

甲方(收货方)： 榆林胜利建司乙方(供货方)： 甲方地址： 陕西横山县魏墙煤矿 乙方地址：电 话：电 话：

甲、乙双方为明确各自的权利和义务，在平等协商的基础上，基于各自的真实意思表示，达成本合同以便共同遵守。

一、甲方向乙方订购下表所商品

二、付款方式

签定合同后交定金50%;( ￥:元 )货到工地甲方签字收货时即付清全款。

三、交付地点

甲方指定的乙方交付地点为：陕西横山县魏墙煤矿1、2#公寓楼库房。

四、违约责任

1、乙方所供洁具未经甲方允许不得选用其它品牌产品，否则视为乙方违约。

2、乙方所供卫生洁具必须全部达到质量技术标准，如经国家相关质检机构检测不合格，视为乙方违约。

3、在本合同规定工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约。

4、出现以上三条违约情况，甲方终止支付乙方已供货未付款的货款，追回已付预付款，且甲方有权要求乙方支付合同总金额等额的违约赔偿金。

5、乙方不能按约定时间交货视为乙方违约，甲方按500元/天对乙方罚款，罚款金额在货款中扣除。

五、供货期限

合同签定预付款到达乙方帐户之日起30天交货。

六、质量标准和技术要求

1、陶瓷产品执行标准和技术要求：

A.质量执行GB6952-20--《卫生陶瓷》等相关标准;陶瓷可视面为白色釉面，煮沸法吸水率不大于3%;墨水试验冲洗后不留痕迹，B.蹲便器带沉水弯。

2、淋浴器执行标准和技术要求：

A.质量执行GB/T23447-20--《卫生洁具 淋浴用花洒》等相关标准。

3、淋浴柜、座便器、蹲便器、花洒等配件配管齐全，配落水配件、给水软管;

4、陶瓷洁具包装为木箱或纸箱，花洒、浴室柜等包装为纸箱。单元包装箱内配套齐全(座便器多供两套，计入损耗数)。包装箱外必须有品牌和型号，包装箱内必须带有合格证书、

安装说明等资料。且每套洁具表面显眼位置应有擦不掉的品牌标致;

5、产品质量必须同甲方封存的样品一致。

七、质量保证

1、甲方、施工单位对到货洁具的数量、规格型号、出厂合格证清点接收;

2、施工期间均为产品异议提出期，施工单位指定专人代表甲方进行收货，并可对供货产品质量提出异议;如拆箱中发现破损件应及时拍照并向乙方发送，签订无误后，由乙方补发;

3、质量保证期为洁具验收合格后12个月;

4、在洁具的整个使用寿命中，乙方对所供洁具负维护保养责任。

八、本合同由甲、乙双方授权代表双方签字盖章，自签字盖章日起正式生效，本合同各项条款执行完毕后自动失效。本合约书正本壹式贰份，甲乙双方个执壹份。

九、其他附件

乙方营业执照及其他证件

甲 方：

乙 方：

年月日

**购买断桥铝门窗的合同范本10**

甲方：

乙方：

丙方：

甲方根据工程建设需要，将 工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：

1、工程名称：

2、工程范围：

3、承包方式：包工包料

4、承包范围：外墙铝合金门窗。

5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。

6、工程质量及验收

工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。

工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。

7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。

8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。

9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。

10、合同价：合同暂定价000000000元，以工程竣工最终结算为准。

11、结算方式及标准

门窗结算价=图纸门窗面积×000元/平方米(门窗综合平均单价)+设计变更费用(设计变更实际门窗制作安装面积×540元/平方米(门窗综合平均单价)—各类罚款。上述门 窗综合平均单价为全费用包干价格(此综合单价不包含总包管理费用及税金)，施工期间价格不予调整。

12.工程款支付

大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的 95 %，余款5 %作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。

13. 各方责任权利义务

1、 适时发布工程进场开工令。

2、 负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。

3、 丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。

4、 负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理

5、 会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。

6、 会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。

1、 对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。

2、 负责提供于门窗工程有关的配合服务(内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和 垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等)。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。

3、 负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格,结算时按实扣除。

1、 丙方委派 为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。

2、 遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。

3、 进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地^v^门规定办理暂住手续。

4、 根据设计图纸，门窗的开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招 标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的各中现行有效 的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。

5、 丙方按照业主招标选定的广东银一百创新铝业有限公司生产的银一百彩色注胶铝合金。按规格型号组织门窗制作安装，五金配件、辅助材料(见合同附件)。否则，进场材料退场，其产生的后果及损失乙方负责。要求所有推拉门窗均带沙门窗，其^v^用楼梯窗不带纱，所有平开门窗对外开启。推拉门采用 系列、推拉窗采用 系列、平开窗采用 系列，颜色为砂纹棕。 窗型材壁厚为 MM，门型材壁厚为 MM。玻璃：为 6+9A+6双层中空钢化玻璃。玻璃除满足上述要求外，首先需满足现行国家、地方颁布的与本标有关的各种现行有效的技术规范、规程，其次设计院技术文件上的质量要求也适用于本标工程。门窗玻璃外墙要求使用黑色硅酮耐侯密封胶(具体见附件招标单位门窗选用材料)。

6、 五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。

7、 进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到 上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。

8、 提供的工程用材料必须符合国家相关标准，并提供产品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。

9、 型材复试和安装前后的各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行， 费用已包括在合同价中。

10、 遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、 检查、验收及处罚。

11、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。

12、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全 防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失 和后果由丙方全权负责。

13、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏， 丙方自费予以修复。

14、 丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。

15、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。

16、 质保期为一年(房屋通过整体验收起计算)，一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修. 丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。

14. 未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。 (合同附件：五金配件和辅助材料表)

甲方单位(盖章)：法人代表：或授权代理人：

乙方单位(盖章)：法人代表; 或授权代理人：

丙方单位(盖章)： 法人代表; 或授权代理人：

年月日：

**购买断桥铝门窗的合同范本11**

采购方： (以下简称“甲方”)

供货方： (以下简称“乙方”)

甲乙双方经过友好协商，根据《xxx合同法》的有关规定，在互惠互利、共同发展原则，在平等自愿的基础上，为明确双方的权利、义务和责任，特制订本合同，并承诺共同遵守。

第一条 基本合同

合同效力：本合同为双方关于乙方向甲方供货业务的长期基本合同，对双方商定的基本条款进行约定。本合同从双方发生业务关系起至在双方保持业务期间，持续有效。

本合同附件：在双方往来业务中，与履行本合同相关的协议、合同、传真、订单、信函等均为本合同的有效附件，对双方具有约束力，但与本合同冲突时应以本合同为准。

具体合同：双方之间可按照以下第二条约定的程序达成具体合同，乙方接受甲方订单之时具体合同成立。双方之间的每一份具体合同及订单均受本合同的约束。

第二条 订单、交货、包装运输

订单：乙方具体供货的品名、货物型号、数量、供货时间及品牌以甲方的书面订单为准,乙方应在甲方订单之上要求的期限内确认或反馈意见，超期未确认或未反馈视同接受甲方订单;若无正当理由，乙方不得拒绝接受订单。

交货：除非双方另有明确约定按双方约定方式交货，乙方应按甲方订单规定的数量、时间准时送货至甲方所在地或甲方指定地，并由甲方现场项目经理或负责人签收。

第三条 验收及不合格品的处理

验收：乙方送货后，合理期限内或在甲方到乙方提货时，双方按照已经确定的样品或双方协商确认的质量标准及双方同意的技术要求进行验收。乙方需提供相应的产品检验合格证及检验报告书(单)，如无法提供，则视为不合格。

验收不合格：甲方对乙方供货验收不合格，应及时通知乙方，乙方应在接到通知 天内或双方另行协商确定的时间内将不合格品取回并同时向甲方交付同等数量的合格品，且乙方必须承担由此对甲方造成损失。

第四条 质量保证及质量事故责任的承担

技术要求：乙方保证为甲方提供的货物完全符合国家的相关法律法规以及环保等要求，并符合甲方的特殊技术要求(如果有)，并使用在有效期内、性能良好的原材料制作而成。货物出厂之前经严格检验，包装方式良好，可以避免一般装卸引起的零部件不良。

质量事故：若乙方所供货物发生质量责任事故，从而导致甲方被第三方索赔或遭受国家机构处罚，经双方或技术监督部门或其它权威机构认定是乙方的责任，则应由乙方承担给甲方造成的全部经济损失

第五条 定价与结算

定价：乙方应本着诚实信用与长期合作的原则合理报价，若存在弄虚作假情况，或报价与合理价格严重不符，谋取暴利，一经查实，甲方有权取消乙方供货资格并有权解除合同。

价格维护：乙方因严格遵守本合同附件内的报价单向甲方提供相应货物。如货物市场价有所上涨，乙方需以书面的形式提前十五天通知甲方负责人;如货物市场价有所下降，甲方有权要求乙方根据市场价的波动调整相应的供货价。

付款方式：原则上乙方供货后，甲方自货物检验合格、入帐后按约定的时间支付相应货款。

第六条 保密及知识产权条款

保密：一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其它相关供货(价格、数量等)与质量信息等所有技术和经营信息有保密义务。

甲方标识的使用：甲方标识经甲方授权只可用于供应给甲方的合同货物，本合同解除后，授权自动失效，乙方不得继续使用，否则追究乙方的法律责任。

第七条 违约条款

拒绝订单与逾期供货：乙方无故拒绝甲方订单，应按照拒绝订单货物金额的百分之二十向甲方支付违约金。乙方未按要求逾期交货时，将按延迟天数乘以逾期供货部分货款之百分之二计算违约金，逾期超过五天，视为乙方不能供货，参照乙方无故拒绝甲方订单处理。

商业欺诈的违约责任：乙方违反条约定或出现其他商业欺诈时，乙方应按照欺诈涉及金额的百分之二十或者五万元/项/次中较高者向甲方支付违约金。本条款约定不影响乙方按照其他条款约定应承担的违约责任。本条中的“商业欺诈”是指乙方违反诚实信用原则，向甲方提供虚假资料、信息，或者隐瞒事实真相，从而欺骗甲方或最终用户，获取不正当利益的商业行为。

违反最低价保证：乙方违反第条约定，乙方应返还甲方已供货物的差价。

违反保密约定的违约责任：一方违反保密条款约定，该方应赔偿守约方相关损失。

违约通知：如乙方发生违约行为后甲方向其发出通知的，则该通知发出两日后将视为其已到达乙方。乙方应在通知到达后两日内书面回复甲方。如乙方逾期未予回复，则视为乙方默认甲方通知中所述的内容。

第八条 不可抗力

本合同下的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害，以及双方书面确认的其他不可抗拒的因素。

第九条 廉政条款

乙方在本合同签署前以及双方保持业务关系期间，不得以任何方式向甲方公司人员进行贿赂和提供回扣，一经发现，甲方有权在乙方货款中扣除受损利益并按相应金额处以3倍的罚款。

第十条 合同的变更

本合同未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

第十一条 纠纷解决

因本合同或本合同履行中发生的纠纷，双方应协商解决，协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十二条 合同生效条件与份数

生效条件：合同经双方签字盖章后生效，如双方最后一笔业务交易完成后18个月内双方再无任何业务往来，合同自动中止失效;本合同除填写必需的合同签约主体、签约人、签约时间外，任何涂改、删除增添均无效。

合同份数：本合同正本一式贰份，甲乙双方各持壹份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**购买断桥铝门窗的合同范本12**

甲方：

乙方：

为确保XX大道改造工程路灯能够保质保量按期完工，路灯材料经甲乙双方充分协商认同，就该工程路灯材料供货签订如下合同：

一、路灯材料供货价

经双方协商同意最低报价9米路灯每套价2310元，12米路灯每套价3320 元，15米中杆灯每套价5140元。其中9米路灯是108套(暂定)，12米路灯是200套(暂定)，15米中杆灯是16套，开关箱4台，每台价格2200元，合计总价是壹佰万零肆仟伍佰贰拾元(￥1004520元)，路灯数量以实际用量为准，送货到甲方指定地点XX大道，由甲方负责卸货，组装和安装。

二、数量和尺寸要求：

双臂路灯总数量约200套，高度是12米，具体尺寸是上口径Φ90mm，下口径为Φ220mm，厚度是δ，上部支臂用Φ60mm管，厚度是δ，该灯内外热镀锌防腐处理后，表面喷塑，颜色(粉蓝色∕白色);单臂路灯约108套，高度是9米，具体尺寸是上口径Φ80mm，下口径为Φ180mm，厚度是δ

，上部支臂是108根，采用Φ60mm管和Φ40mm管，厚度是δ;15米中杆灯，上口径Φ110mm，下口径为Φ250mm，厚度是δ，内外热镀锌防腐处理，表面喷塑，颜色白色，支架为40mm×80mm×方管制作而成，直径为米，详细尺寸按照甲方提供的图纸尺寸生产。

灯具按照甲方提供LED灯具样品图相似钠灯灯具，也就是乙方提供的灯具样品图为准，(海王星灯具)采用上海飞利浦钠灯光源电器，光源250W和70W钠灯泡、整流器和触发器。不含灯杆里光源互导线。

三、质量要求：

灯杆采用一次性成型的圆锥型钢杆，经热镀锌后，再喷塑，上部灯头也同 样是热镀锌后再喷塑，灯具采用压铸铝灯具，透光性能好，防雨防晒，灯杆和灯具贰拾年不生锈，光源电器包一年。

四、供货时间和付款方式

在20xx元月21日供12米双臂路灯100套，15米中杆灯16套到XX大道指定地点，第二批送货时间在20xx年2月份具体时间以甲方通知为准。签订合同后预付定金伍万元，送货到甲方指定地点XX大道经甲方验收合格后当天付款80%，安装调试完毕后三天内再付总货款18%，余款2%在工程竣工验收合格后一次性付清，其中定金伍万元，在第二次付款时扣除，如甲方不能按时支付货款，货物仍然归乙方所有。乙方有权处理此货物，同时造成的一切损失，由甲方负责赔偿。

如乙方不能按时供货，造成一切损失，由乙方负责赔偿。以上供货价格不含税，如需开税务发票按总货款的6%增加计算。

五、违约责任：

如一方违约，除赔偿对方实际经济损失外，还应承付总货款的20%的违约 金。如违约的一方由不违约的一方申请广东省惠州市或江苏省扬州市有关部门裁决。

本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份，签字盖章后生效。

甲方：法人代表：

委托代理人：

乙方：

法人代表：

委托代理人：

年月日：

**购买断桥铝门窗的合同范本13**

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》和国家有关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、自愿、平等的原则, 就装修 铝合金门窗、幕墙，不锈钢门，钢结构，楼梯栏杆扶手，阳台栏杆 制作安装工程甲方向乙方发包的具体事宜，经双方友好协商一致，同意签订此合同,条款如下:

第一条、 本工程的主要设备工程清单、明细金额(见附件：《 联大投资大厦13、14楼 工程报价表》，共计1页)附件的内容为本工程项目的主要材料及配件清单，工程结算以实际制作安装的工程量为准，如甲方要求乙方增加其他不在本合同规定的工程量，经双方商定后另行结算。

第二条、 工程质量、包装要求

1、工程材料必须符合国家规定的建筑材料标准，质量保证。

2、以上工程材料的质量和规格按双方附件表约定的要求和标准执行。

3、规范包装(做好防护包装要求)。

4、安装工序要符合要求。

第三条、 工程材料要求和保修服务

要求乙方提供的“工程清单”是全新的国标材料，其材料名称、规格、型号应符合附件中的《联大投资大厦13、14楼工程报价表》，共计1页中的参数，以确保材料正品及工程质量。

1、乙方有义务派遣技术人员在以上工程进行全面的质量检查。

2、如果因产品质量问题或因施工不当所造成的责任必须由乙方承担。

3、乙方的工程质量保修期为一年，保修期内乙方对以上工程进行及时、无偿保修，保修期满后有需维修也须及时，维修费用为材料和人工的成本费。

第四条、 合同不含税金额及付款方式

合同不含税总金额(人民币大写)： 元。

1、自签订本合同后的3个工作日内，甲方应支付给乙方20%首付工程款，即人民币： 元(￥ 元)为预付款作为本工程项目材料、配件采购及组织施工人员工资前期费用，乙方安排进场施工后，款到乙方指定账户。

2、甲方根据乙方的实际工程量进度支付工程款，乙方在本工程制作安装、调试完毕，交接甲方负责人签字确认，之后的5个工作日内，在收到乙方的付款申请后，付至合同总金额的97%，余下3%工程余款作为保修金。保修期满后一次性付给乙方。

第五条、 工程工期及移交验收

1、工期为 40 天，即 20xx 年 8 月 5 日起至 20xx 年 9 月 14 日止;因甲方装修主体工程及相关其他工程影响本工程项目施工时，相应的完工期限相应顺延。

2、工程施工期间，所有材料、设备由乙方负责保管(甲方须配合提供保管场所);工程制作安装完工、调试后，由甲乙双方共同组织验收。验收合格后正式交付使用。

第六条、 责任与违约责任

1、工程施工期间，甲方应为乙方提供设备安装用水、用电等协助，必要时甲方须派出代表负责协调安装过程中遇到的相关问题。

2、乙方应做到安全文明施工，注意安全和质量问题，若因乙方原因所发生安全事故及其他民事责任，责任均由乙方承担，甲方概不负责。

3、若乙方提供的材料规格、数量、质量与本合同要求不符，甲方有权要求乙方无条件整改更换，乙方应负责包换或包退或整改处理直到达到合同要求。如乙方整改后仍未达要求的，甲方可以单方面终止本合同，由此造成的损失由乙方承担。

第七条、 不可抗力

因台风、地震、水灾等自然不可抗力因素，造成本合同不能履行，双方不承担责任，工期相应顺延，所造成的损失各自承担。

第八条、 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起 生效，同具法律效力。

甲方(签章)：

日 期： 年 月 日： 乙方(签章)

**购买断桥铝门窗的合同范本14**

门窗安装安全协议书

甲方：北京国兴建都建筑装饰工程有限公司

乙方：

为了确保20\_年直管楼房抗震加固工程第十四标段门窗安装施工生产安全，预防安全事故的发生，依据国家和北京市政府关于安全生产的法律法规，经双方协商签订本协议，双方共同遵守，保证安全生产工作的顺利进行。

一、乙方的责任和义务：

1.因门窗本身的设计、安装原因造成的安全问题由乙方负责。

2.乙方在门窗安装前必须对门窗进行安全检查和验收，必须保证门窗各种节构安

全可靠，方可安装。

3.乙方派驻现场人员安装时，对违反操作人员进行纠正，如有不听，应及时向甲

方管理人员反映。

4.安装门窗工作前必须戴好安全帽，系好安全带，严禁在作业时攀沿窗户进出窗

户，酒后禁止安装。

5.在暴雨、大雪或风速大于5级时候不准高空作业。

6.安装门窗时，乙方若因违反安全操作规程造成的后果责任自负。

7.乙方所雇佣的人员，因工伤的索赔及其他雇佣人员的纠纷索赔由乙方自行承

二、共同的责任和义务：

1．双方共同遵守各级各项安全管理法规，共同遵照执行高处作业门窗安装说明。

2．本协议未尽事项，双方应本着平等互利的原则要互相监督，互相帮助，公平处理，确保高出作业安装门窗施工工程顺利进行。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）乙方：（签字）

甲方安全负责人：乙方电话：

日期：日期：

**购买断桥铝门窗的合同范本15**

甲方(全称)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(全称)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依据《xxx合同法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程所需的加工与供货等有关事项协商一致，订立本合同。

工程名称：

一、标的、数量、价款及交(提)货时间

二、防盗门质量标准：按国家丁级防盗门的质量标准要求订购，必须达到丁级门的标准，洞口尺寸由甲方提供，乙方确认，否则由甲方负责。

三、甲方对质量负责的条件及期限：产品质量保证期\_\_\_\_\_\_\_\_年，在产品质量保证期内，乙方对由于产品出现的质量造成的故障，由乙方实行保修、包换直至产品符合质量要求。\_\_\_\_\_\_\_\_年后出现故障，进行无偿维修。人为损坏不在保修范围之内，并收取材料费，同时，若甲方组织人员维修，其一切费用从乙方的保修费中扣除，每次扣\_\_\_元的保修金。

四、技术质量要求：乙方所提供的各类门以甲方选定的样品为准，证件齐全，严禁无证、证件不全和劣质不合格产品投入工程中使用，货到工地后先经甲方、质监、监理人员验收合格后，方可进场安装。并按现行建筑施工质量验收规范的行业强制执行标准进行施工，与土建施工紧密配合。若施工中违反了施工要求与验收规范而返工，所造成的人工、材料、工期进度的损失由乙方自负，竣工验收时达不到合格产品，由乙方负全部责任。

五、运输方式及达站(甲方工地)费用负担：乙方自负。

六、结算方式：

(1)自甲乙双方签订合同后，乙方将明珠家园26号楼\_\_\_\_\_\_\_单元\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以每平米\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，总价\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元顶给乙方;

(2)安装完工，甲方协助乙方将房屋相关的手续办全，钥匙全部交给甲方。

(3)下欠房款以明年的工程抵顶。

七、安装由乙方负责。填灰、压缝、缝隙打胶、门体污染、卫生处理等均由甲方负责处理。未按合同履行乙方不予安装，由此所造成的工期延误由甲方自行承担。

八、其它约定事项：

(1)如有给甲方造成的质量问题由乙方全部承担责任;

(2)至合同生效之日\_\_\_\_日内，货到工地。

九、成品保护：乙方安装完毕，成品保护由甲方负责。违约责任：如有违约，一切后果由违约方承担责任。

十、乙方不提供发票，只提供收据。

十一、合同争议的解决方式，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可到当地工商行政部门调解，协商或调解不成的，依法向当地人民法院起诉。

十三、本合同自支付定金起生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**购买断桥铝门窗的合同范本16**

单位名称：（甲方）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：（乙方）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第一条、工程概况

1、工地名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2、工地位置：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、门窗面积：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4、工程时间\_\_\_\_\_天（因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延）。

5、工程单价：\_\_\_\_\_\_\_元，预计工程量\_\_\_\_\_\_平，工程总造价\_\_\_\_\_\_\_元（结算按照实际平数计算）。

6、安全施工：乙方应安全施工，如造成事故责任和因此发生的费用，均由乙方承担，与甲方无关。

第二条、付款方式：

1、甲、乙双方签字后甲方支付乙方工程款\_\_\_\_\_\_元。

2、工程量完成至上框，甲方付乙方\_\_\_\_\_\_元。

3、工程量完成至上扇， 甲方付乙方\_\_\_\_\_\_元。

4、安装结束后经甲方验收合格签字后，应支付工程总造价的\_\_\_\_\_\_\_元，剩余\_\_\_\_

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！