# 玻璃装修转让合同(二十八篇)

来源：网络 作者：落花时节 更新时间：2024-06-12

*玻璃装修转让合同一承包方： (以下简称乙方)根据《\_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商特签订本合同，以资共同遵守。一、工程名称： 工程。二、工...*

**玻璃装修转让合同一**

承包方： (以下简称乙方)

根据《\_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商特签订本合同，以资共同遵守。

一、工程名称： 工程。

二、工程地点： 。

三、施工范围和内容： 。

四、工程期限： 年 月 日

至 年 月 日。

本工程工期为 天。如因停电、恶劣气候及其它原因造成乙方不能正常施工工期可顺延。

五、双方责任：

1、 乙方负责购买材料、组织工人、机具以及机具所需用的消耗材料等。

2、 乙方负责整个工程的制作与安装，施工质量应达到国家合格的.评定标准。

3、乙方进入施工现场应服从甲方的统一管理，遵守安全生产纪律。如果发生伤亡事故乙方自负。

4、甲方负责脚手架的搭拆以及本工程向业主方的开票事宜，由此产生的费用不在本合同之内。

5、甲方负责施工所在地政府及非政府等的关系协调。

6、对施工过程由建设单位或其他相关单位提出的对本工程的变更等内容，乙方要及时报与甲方，待甲方认可后方可施工，由此产生的一切费用甲乙双方协商解决。

六、工程造价与付款方式：

1、 该工程造价为： 整(￥ 元)。

2、 付款方法：乙方进场后，甲方向乙方拨付工程总价款的50%作为乙方材料款，骨架安装完后，甲方向乙方拨付工程总价款的30%，余款待工程完工后一次性付清。

七、本协议自签订之日起生效。甲方款项支付完毕，合同即终止。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

九、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

发包方：

承包方：

代 表：

代 表：

年 月 日

**玻璃装修转让合同二**

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担玉林市玉州区妇幼保健院门诊住院综合大楼玻璃幕墙施工。为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据《\_经济合同法》及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。

一、 承包内容：

工程承包内容：本工程玻璃幕墙按设计及规范包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用。

二、 工程承包单价：

本合同工程量约1000㎡，以按图纸理论计算数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准，包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用，按每平方650元计算。

三、 工程制作、安装及质量要求：

1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计，图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可采购材料制作加工及安装。

2、安装质量：外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(jgj10296)的要求。

四、 工期：

1、暂定工期为：立铝柱开始30天完成。

2、乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。

五、 工程验收质量保证：

1、工程验收按国内现有国家行业标准(jgj10296)进行。

2、工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出书面报检要求， 甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。

3、乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款; 若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失。

六、 付款方式：

1、合同签约同时预交工程保证金50000元。

2、工程施工完成前，甲方按乙方人头支付生活费(20元/天)。

3、工程施工完成，支付工程总额80%，余款待工程竣工验收合格后一月内付清。

七、 双方责任

甲方责任：

1、甲方应提供与该工程设计施工图纸一份;

3、按合同规定及时支付款项;

4、协调会议，及时解决、处理施工过程中出现的有关问题;

5、乙方施工质量问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲方有权终止合同;

6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米。

7、甲方负责协调相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。 乙方责任：

1、 保证加工及安装质量，严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;

2、 对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差，及时报于甲方;

3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，应由乙方负责;

4、负责未验收前的成品保护

5、严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。

6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工，若由于施工方责任而不能执行计划施工，甲方有权给予乙方一定的处罚。

7、乙方现场施工管理人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令。 对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求进行更换，替换人员必须叁天内到岗。

8、乙方必须保证施工安全，保证工人人身安全责任，施工过程安全事故发生的费用由乙负责。

八、 其它

1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件， 并具有法律效力。

2、本合同签订后具有法律效力，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉。

3、本合同履行过程中如有未尽事宜，双方另行解决。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，合同经双方签章后生效。

甲方经办人：

电话：

日期：

乙方经办人：

电话：

日期：

**玻璃装修转让合同三**

发包方（以下简称甲方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方（以下简称乙方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《\_合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：

1、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2、工程承包方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、工程期限\_\_\_\_\_\_\_天开工日期\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 竣工日期\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4、双方商定，本工程的价款为人民币（大写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

6、本工程自验收合格双方签字之日起保修\_\_\_\_\_\_\_\_年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。

8、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

9、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

10、甲、乙双方直接签订合同，本合同一式\_\_\_\_\_\_\_份，甲乙双方各持\_\_\_\_\_\_\_份。

本合同自甲、乙双方签字、手印后生效。

甲方（签字、手印）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（签字、手印）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**玻璃装修转让合同四**

甲方（房主人）：

乙方（承建人）：

根据《\_合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务，经双方协商同意签订本合同。

第一条、建筑项目：私人房屋建设工程

第二条、建设地点：

第三条、承建方式：

1、甲方将其住宅工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

2、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。

第四条、建房工期：

第五条、承建工程价格及付款方式：

1、乙方承建的该房屋从 年 月 日～ 年 月 日 ，内容包括：地基开挖，地基砌筑，底层屋面回填，上下水管、电线预埋、安装等。

2、整体建筑包工费包料，按照实际建筑面积定价，包工费 /

3、整体建筑建设内容：主体工程，上下水管、电路、闭路电视线等预埋安装，门窗安装，底楼墙面土料处理，大门一面墙（南面墙）瓷砖粘贴等。

4、付款方式：

第一期：20x年7月23日～20x年8月13日工程包工费，待完工后付清所需工时费（首期预付30%）。

第二期20x年工程另定。

第六条、施工安全要求

1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

2、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。

第七条、工程质量。

1、乙方按甲方提供的图纸（要求）施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。

2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑，墙砖、地面做到平滑，杜绝空鼓，符合相关标准。

3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。

4。房屋建成后 年内若出现问题，乙方应承担主要责任。

第八条、违约责任和争议的解决办法

1、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

2、甲乙双方因履行本合同发生争议，应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的，双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。

第九条、合同的生效与终止。

1、本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。

2、本合同自签订之日起生效。

3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方预留维修费10%外全部付清。

以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**玻璃装修转让合同五**

甲方：中山市xx集团有限公司

乙方：中山市xx幕墙装饰工程有限公司

经甲、乙双方协商同意，由乙方负责甲方的幕墙玻璃的安装工程，为明确双方在合作过程中的权利、义务，现签订本协议。

1、安装中山市xx集团有限公司售楼部幕墙玻璃，按优惠价rmb2700。00元（大写：人民币贰仟柒佰元整）结算。

总工期共为15天，自20xx年8月10日至20xx年8月25日。

1、双方签订安装玻璃协议当天，甲方需支付全部款项人民币贰仟柒佰元整。

本协议自双方代表签字之日起生效，工程款结清后终止。

甲方：中山市xx集团有限公司乙方：中山市ee幕墙装饰工程有限公司

代表人（签名）：代表人（签名）：

协议签订日期：二oxx年八月八日

**玻璃装修转让合同六**

甲方：

乙方：

依据《\_合同法》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，对进行装修、施工等事宜达成如下协议：

1、甲方将\_\_\_\_\_承包给乙方；

2、乙方依据甲方确认的施工方案及施工材料、安装要求进行严格施工。

二、开工和竣工期限

1、施工工期：合同签订后\_\_\_\_\_日内竣工。

2、本工程完工后，甲方应会同乙方相关人员于五个工作日内完成验收工作；

3、因发生不可抗力事件或甲方的变更施工内容导致延误工期的，乙方的竣工期限可以相应顺延。

1、乙方完成承包工程的总价款为人民币￥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元整），本价格包含\_\_\_\_\_

2、付款方式：工程完工，经甲方验收合格并开具全额正规发票后付总价的\_\_\_\_\_%，\_\_\_\_\_%质保金验收合格，一年后付清。

1、负责提供施工的便利条件；

2、对工程质量、进度进行监督和验收。

1、严格按照标准、规范、和甲方要求认真组织施工；

2、做好施工现场安全、保卫、消防、清洁工作；

3、施工中做到完全防火，保证现场清洁干净，无事故隐患；

4、凡因施工不当而造成的设备损坏和人身伤害由乙方承担；

5、在本合同约定的保修期内对乙方的工程质量进行保修；

6、在施工过程中发生的一切安全事故全部由乙方负责。

1、钢化玻璃门安装

主控项目

（1）、玻璃门及其附件必须符合设计及有关标准的规定；

（2）、玻璃门安装的位置、开启方向必须符合设计要求；

（3）、玻璃门框及门框顶部固定玻璃的限位槽、地面固定玻璃板的底托安装必须牢固。

一般项目

（1）、玻璃门的固定玻璃板安装必须牢固，对接缝处平整、光滑；

（2）、玻璃门安装应附件齐全，安装位置正确、牢固，灵活适用，达到各自的功能，端正美观；

（3）、固定玻璃与门框、墙及限位槽、木底托之间的缝，必须用玻璃密封胶填嵌饱满密实，表面平整、光滑，无裂缝；

（4）、玻璃门整体外观应表面洁净，无划痕、碰伤。

2、钢化玻璃门施工

保证项目：

（1）、钢化玻璃的平整度，玻璃厚度一般为12mm厚，玻璃门对角线偏差≤1mm。检测方法：目测、尺量；

（2）、吊垂线量取玻璃垂直度，保证垂直，不允许出现偏差；

（3）、门扇磨边须直，光滑，无粗糙感，无特殊说明的门须全部磨边；检查方法：眼看、手摸。

基本项目：

（1）、施工符合设计要求；

（2）、门扇开启灵活，不出现卡、绊现象。

应注意的`质量问题：

（1）、安装下门夹时一定保证两门扇尺寸一致，并对角复测；

（2）、安装牢固打胶饱满美观。

1、本工程质量保修期个月，自甲方签署验收报告的次日起计算；

2、在保修期内，凡因质量引起的开胶、变形，损坏，乙方负责更换；

3、终身维修，超出保修期乙方收取配件成本费。

若乙方未在本合同约定期限内竣工，每延期一日，乙方需按合同价款的1%向甲方支付违约金。

因本合同及补充协议发生的争议，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可向当地法院申请处理。

1、本合同条款未尽事宜，由双方另行协商作补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力；

2、本合同附件《玻璃门报价单》与本合同具有同等法律效力；

3、本合同自双方签字盖章后生效；

4、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份具同等法律效力。

甲方：地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户行：账号：税号：

乙方：地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户行：账号：

签订日期：

**玻璃装修转让合同七**

甲乙双方有非婚生子\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，男，出生于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。因甲乙双方感情不合分手，经双方协商，决定：

1、非婚生子\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_由甲乙方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(或乙方)抚养。

2、乙方(或甲方)支付(不可付，双方协商确定)抚养费到孩子18周岁，抚养费标准是每月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，在每月月初5日内支付(此项可协商)。

3、乙方(或甲方)有对孩子的探视权，探视时间为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，探视方式是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

4、此协议一式二份，双方各持一份。自双方签字时起生效(如果有见证人，也应给见证人一份)。

签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

见证人

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**玻璃装修转让合同八**

甲方：

乙方：中国国际日用、工艺玻璃制品设计大赛组委会

甲、乙双方就首届中国国际日用、工艺玻璃制品设计大赛部分玻璃作品版权转让事宜达成如下协议：

1.甲方确认是日用、工艺玻璃设计作品

2.甲方保证玻璃设计作品为其合法拥有并且不涉及侵权或泄密问题。若发生侵权或泄密问题，一切责任由甲方承担。

4.该玻璃设计作品版权归中国国际日用、工艺玻璃制品设计大赛组委会所有。

5.除《\_著作权法》第二十二条规定的情况外，在本合同第3条中转让的权利，甲方不得再许可他人以任何形式使用，但甲方可以在其非商业盈利用途引用该玻璃设计作品中部分内容或将其汇编在甲方非期刊类的文集中。

6.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。本协议自双方签字之日起生效，有效期限同本协议第4条规定的该论文版权转让期限。

7.其他未及事宜，若发生问题，双方将协商解决;若协商不成，则按照《\_著作权法》和有关的法律法规处理。

8. 本协议自甲乙双方方签字、盖章之日起生效。

甲方： 乙方：中国国际日用、工艺玻璃制品设计大赛组委会

甲方代表：(签名) 乙方代表：(盖章 )

**玻璃装修转让合同九**

委托方(甲方)：

被委托接方(乙方)：

工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地址：

总计：施工面积\_\_\_\_\_\_\_\_\_平方米;

2.施工内容：详见本合同附件(一)《装潢施工内容单》和施工图。

4.委托方式：

5.工程开工日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

6.工程竣工日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

工程总天数：\_\_\_\_\_\_\_\_ 天

第二条：工程价款工程价款:(金额大写)\_\_\_\_\_\_\_元，详见本合同附件(二)《装潢工程材料预算表》。

1、材料款\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元

2、人工费\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元;

3、设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元

4、施工清运费\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元;

5、搬卸费\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元

6、管理费\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元;

7、税金()\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元

8、其他费用(注明内容)\_\_\_\_\_\_\_\_\_元;

第三条：质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件(三)《装潢工程材料决算清单》。

2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4.质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

第四条：材料供应

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3.甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

第五条： 付款方式

1.合同一经签订，甲方即应付 %工程材料款和施工工费的\_\_ %;当工期进度过半(\_\_ 年\_\_ 月\_\_ 日)，甲方即第二次付施工工费的\_\_ %。剩余\_\_ %尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费) 甲方付清工程价款，详见本合同附件(七)《家庭装潢工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。

甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

2.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

3.甲方未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的? %支付给乙方。

4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

第六条： 工程工期

1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的\_\_ %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的\_\_\_%作为误工费支付给乙方\_\_\_ 元。

2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

第七条： 工程验收

1.工程质量验收，详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

第八条： 其他事项

1.甲方

(1)、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

(2)、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的 保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

(3)、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

2.乙方

(1)、 应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

(2)、 指派(姓名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

(3)、 负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

(4)、 严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。

(5)、 在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

第九条： 违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额\_\_\_\_ %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第十条： 争议解决

1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。

第十一条： 合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第十二条： 合同生效

1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式\_\_\_ 份，甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方(业主)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(签章) 乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (签章)

住所地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 企业地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工作单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的\_\_\_ %交付违约金，并办理终止合同手续。

**玻璃装修转让合同篇十**

甲方： 电话：

乙方： 电话：

甲、乙双方经友好协商，就买卖本合同所规定的货物订购事项达成一致，兹签订本合同。

第一条 合同标的及价格

1- 1合同标的

甲方向乙方购买以下货物供 工程使用：

1-2合同结算总价按下列规定计算：

(1) 上列合同单价为货物运抵交货目的地价格，包括□玻璃材料费、□海陆运输费、包装费、□保险费、□所有手续费、□关税、□卸车费、□国内增值税费等费用，即为结算价格。

(2) 合同结算总价：以实际到货清单结算玻璃数量，乘以合同单价后即为结算总价;

(3) 支付及结算货币为：人民币。

第二条 交货条款

2-1.乙方负责自付费用及风险安排运输，将货物运抵交货目的地。

.交货批次\\顺序及配套要求：乙方必须按甲方的交货批次、交货顺序，配套进行交货。

.货运通知：乙方应在货物之原产地装运前三个工作日内通知甲方货物名称、型号、规格、数量、包装件数、总重量、总体积及预计到货日期。

2-3.交货目的地：

2-4.包装：

a、 乙方所提供的全部货物应采取相应标准的保护措施(坚固的新木箱)进行包装，该种包装应适宜长途海运/陆运，具有良好的防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运的功能，并适合于吊装、搬运，以确保货物安全运抵交货目的地。

b、 乙方应承担由于其包装不良或其防护措施不充分或不妥善面引起的一切责任和费用。

第三条 质量要求

3-1.乙方在货物出厂前，应就货物质量、数量进行全面准确的检验，并随货物提供产品合格证、检测报告 。

第四条 支付条款

4-1.货款支付方式：每次 ，剩5%等最后补片完付清。

.乙方如果不按甲方的交货批次、交货顺序，配套地进行供货，甲方将拒付该批货物的款项。

4-3.税务发票：每次付款之前乙方向甲方提供□增值税发票，□普通发票。

第五条 乙方保证

5-1.乙方对其按合同向甲方提供的全部货物及服务保证如下：

① 货物是全新、未使用过的，并且是采用优质材料及先进工艺所制造的;

② 货物在原产地、质量、规格及性能等方面符合本合同有关规定的要求;

③ 货物在正确安装、合理操作和维护保养的前提下，在寿命期内质量正常、良好;

第六条 产品责任

6-1.在质量保证期 年内，对于因使用本合同项下之货物所导致损失，甲乙双方应按下述规定分别承担相应的责任：

① 因不正当使用所导致的损失由甲方负责，所谓“不正当使用”是指未按乙方提供的有关技术资料的要求或乙方的书面指示对货物进行使用;

② 因货物本身的质量缺陷或乙方所提供的有关资料或乙方的书面批示的错误所导致的损失由乙方负责;

③ 甲乙双方的责任按本合同及\_有关法律、法规及司法解释的规定予以界定。

④钢化玻璃的自爆率必须控制在5‰以下，否则由乙方负责更换并承担相关损失。

⑤乙方必须保证玻璃不会霉变并提供玻璃存放保管的书面指南。

第七条 违约责任

7-1.乙方违约责任

如发生下列情况，视为乙方违反本合同有关规定，乙方应按下述规定向甲方承担违约责任：

① 延迟交货：

如乙方未能按照本合同第二条所规定的期限及时间向甲方交货，乙方应向甲方承担如下违约责任：

a、每延期一天，向甲方支付该批货物合同价款的 %的违约罚金。

b、如果甲方未能按照本合同第四条的规定及时付款，乙方交付货物的期限自动予以相应延长。在这种情况下，只要乙方迟延(交货)的期间未超过甲方迟延(付款)的期间，即不应视为乙方违约。

② 货物不符

a、 如乙方所提供的货物在数量、质量、规格及原产地方面不符合本合同的规定，乙方应在自收到甲方书面通知之日起的合理期限内采用最快的运输方式自负一切费用及风险，补足数量不足的部分或更换质量、规格、原产地不符的部分。

b、 在本合同第三条规定的质量保证期届满之前，如乙方所提供的货物在性能/内在质量等方面不符合本合同的规定，乙方应在自收到甲方书面通知之日起的合理期限内自负一切风险予以更换。

c、 如乙方所提供的货物经更换后仍不能达到本合同有关规定的要求，甲方有权决定选择对货物作报废处理或要求乙方将合同价格在合理的幅度内予以降低。

d、 在乙方对质量不符的货物予以补足更换完毕并达到合同有关规定之前，视为乙方迟延交货，乙方还应承担本合同条款第1、2条所规定的违约责任(如甲乙方货物是否符合本合同有关规定看法不一致，以毕节市技术监督局出具的相关证明文件为准，必要时可委托\_境内权威检测确定)。

③ 货物不符合甲方的批次、顺序和配套，甲方将不会按第四条的支付条件付款。

第八条 不可抗力

8-1.签约双方任一方由于诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故影响的时间，不可抗力事故是指甲乙双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及后果是无法避免和无法克服的事故。

8-2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用传真通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件及预计影响的天数用特快专递给对方审阅确定。

8-3.但不可抗力事故的影响预计将持续60天以上，受影响无法按时履行合同的一方容许另一方单方终止合同，同时进行结算，双方均不得违约。

第九条 保险

9-1.乙方负责自负费用办理全部货物从 发运至到达交货目的地全过程的保险及保护事宜。

第十条 合同的修改与终止

10-1.修改：经本合同各方协商一致，本合同才可得以修改。对本合同的任何修改均应采取书面形式，由本合同双方授权人签字并加盖公章后生效。

10-2.如有下列情形之一发生，本合同得以终止：

① 如本合同各方协商一致，可通过书面协议的方式终止本合同;

② 如本合同任何一方迟延履行其合同义务超过60个公历日，另一方有权单方面终止本合同，并有权要求对因迟延而导致的损失进行赔偿。

③ 至办完货物交接手续与货款结算后，本合同终止。

.对本合同任何单方面的终止均应以提前三十个公历日向对方发出书目通知为前提。

第十一条 争议解决

11-1.凡因本合同或执行本合同所引起的一切争议均应首先由甲乙双方通过友好协商的方式解决。如协商在30天内不能达成协议时，任何一方均可向当地经济合同仲裁机关申请仲裁或向当地人民法院起诉。

第十二条 其他

12-1.转让与分包

本合同任何一方在合同项下的义务，在得到另一方书面同意之前，不得转让及分包给任何第三方，经另一方书面同意的合同权利义务的转让及分包行为不解除本合同一方在本合同项目下的任何责任。

12-2.适用法律：本合同应按\_有关法律、法规及司法解释予以解释。

12-3.计量单位：本合同买卖双方除技术规格另有规定外，任何计量单位均应使用国际计量单位。

12-4.生效：本合同自甲、乙方授权人签字并加盖公章后生效。本合同正本一式四份，由甲、乙双方各持二份，效力均等。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**玻璃装修转让合同篇十一**

甲乙双方根据《\_公司法》等法律、法规和\_\_公司(以下简称该公司)章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让合同，以资双方共同遵守。

甲方(转让方)：

乙方(受让方)：

公司地址：\_\_\_\_\_

第一条股权的转让

1、甲方将其持有该公司\_\_%的股权转让给乙方;

2、乙方同意接受上述转让的股权;

3、甲乙双方确定的转让价格为人民币\_\_万元;

4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

5、甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。

6、本次股权转让完成后，乙方即享受\_\_%的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

7、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

第二条违约责任

1、本合同正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

第三条适用法律及争议解决

1、本合同适用\_的法律。

2、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，则通过诉讼解决。

第四条合同的生效及其他

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同生效之日即为股权转让之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。

3、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，该公司存档一份，申请变更登记一份。

甲方(签字或盖章):

乙方(签字或盖章)：

签订日期：20\_\_年\_\_月\_\_日

**玻璃装修转让合同篇十二**

承揽方： (以下简称甲方)

住址：

法定代表人：

联系方式：

定作方： (以下简称乙方)

住址：

法定代表人：

联系方式：

甲乙双方经双方友好协商，现签订本合同，以资共同信守。

一、加工产品名称、规格、数量、价格、交货日期

总金额(大写)

交货日期：由乙方订货清单确定。

本合同所确定的价格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要货清单确定的数量低于本合同数量 的，甲方有权根据甲方成本核算变更合同价格条款。

甲方提供给乙方的价格组成为：毛坯管成本+加工费;加工所需的毛坯管由甲方提供。

二、质量标准及验收

1、甲方根据乙方提供的相关工艺要求进行加工成产，质量标准为甲方的企业标准，同时符合国家质量要求。

2、乙方应在收到加工产品之日起二天内对加工产品的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对甲方交付的加工产品有异议，应于收货之日起三天内书面向甲方提出。如逾期，则视为甲方交付的产品完全符合加工要求。加工产品因乙方使用方法不当、保管不当等原因引起的质量问题，乙方不得要求甲方修复或者退换或者主张其他任何责任。

三、包装要求及费用负担

1、加工产品由甲方负责包装，以加工产品不受损坏为标准。

2、甲方对乙方所加工的产品进行商标贴牌，但乙方依据本合同所要求贴牌的商标必须为乙方合法使用的注册商标，(包括经核准的使用类别符合商标法律法规要求)乙方有义务在本合同履行之前提供相应的注册证明、合法使用证明等。

3、甲方负责包装箱图案制版，但乙方应当向甲方缴纳每版/次押金费用5000元，制版效果图案由乙方签确认。因乙方需要对印刷版面进行更改的，乙方自担费。

4、具体包装要求是 乙方依据本合同订购的产品数量每种、每次的型号规格数量不低于500箱;否则制版押金不予退还。

四、交货(运输)时间、办法及地点要求

1、加工物交由甲方指定的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (承运人)承运，由甲方代办相关的托运手续，运费由乙方承担。甲方将定作物交付承运人后，则视为甲方已将加工物交付于乙方，该加工产品所有的风险由乙方承担。

2、乙方也以自提货物，交货地点为甲方榆垡厂区。但该批次货物要求自提应当在要货清单中注明，否则甲方默认为乙方代办运输。

3、时间要求：甲方收到乙方要货清单后，并收到乙方该批次预付款后 日交货。委托承运人运输的，以交加工物时承运人签发的戳记日期为交货日期。

五、预付款要求

乙方应于要货清单送达甲方之日，向甲方支付该批次货物 \_\_\_\_\_\_%预付款，该预付款在该批加工物交付时冲抵货款。

六、加工款结算办法及期限

1、甲方完成加工产品后，在乙方订货清单确定的交货日期交货前，乙方必须将该批次货物的剩余尾款全额支付甲方，甲方履行合同交货义务。

2、如乙方未按约定付清定作款项，未付清加工款的产品所有权由甲方所有。甲方可对定作物行使留置、处分等权利。

3、乙方由于其他非法定原因，未能在订货清单约定的日期支付甲方货物全款，每延迟1日支付甲方 元保管费，该保管费累计达到该批次预付款额时，该要货清单自动解除，预付款不再退还。

七、违约责任

1、乙方的违约责任

(1)中途变更加工产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失的，应偿付甲方因此造成的损失，如果损失难以确定，则至少为\_\_\_\_元人民币。

(2) 未按合同规定日期付款的，除应该继续付清全部加工款外，每延期一天，还应偿付甲方以延期付款总值千分之一的违约金，直至依据第七条扣完保管费为止。

(3)无故拒绝接收定作物的，应赔偿甲方因而造成的损失;错填到货地点或接货人的，或者变更交付货物地点或者接收人的，应该承担因此多支出的费用并赔偿甲方因此造成的损失。

2、甲方的违约责任

(1)违反本合同第一条和第九条规定的数量而少交的，甲方应照数补交，否则应支付乙方以少交货物价款百分之

的违约金 。

(2)包装不符合合同规定的，应重新包装，并承担因此而支付的费用 ;

(3) 甲方无故提前交付加工产品的，除非取得乙方同意，否则乙方有权拒收，产生的损失由甲方负责。

(4)因为甲方原因导致货物错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

八、争议解决方式

本合同履行过程中的任何争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起诉。

九、特殊性规定

因生产特殊性，乙方允许甲方在供应加工物数量上有±

%的浮动时在交付时间上有±\_\_天的浮动。 同时鉴于加工产品的特殊性，甲方在交货时赠送乙方订货清单确定的每种规格产品 %的损耗管。

十、本合同履行过程中，双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十一、双方需约定的其它事项：

本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签盖章之日起生效。

甲方(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(盖章)：

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_法定代表人：

**玻璃装修转让合同篇十三**

委托方（甲方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承接方（乙方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

施工面积总计：\_\_\_\_\_\_\_\_\_平方米；

2、施工内容：详见本合同附件（一）《装潢施工内容单》和施工图。

3、委托方式：

4、工程开工日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日；工程竣工日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日；工程总天数：\_\_\_\_\_\_\_\_天。

第二条：工程价款

工程价款：（金额大写）\_\_\_\_\_\_\_元，详见本合同附件（二）《装潢工程材料预算表》。

1、材料款\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元

2、人工费\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元；

3、设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元

4、施工清运费\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元；

5、搬卸费\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元

6、管理费\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元；

7、税金（）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元

8、其他费用（注明内容）\_\_\_\_\_\_\_\_\_元；

第三条：质量要求

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件（三）《装潢工程材料决算清单》。

2、工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30—1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4、质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

5、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

6、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

第四条：材料供应

1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）《装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的\_\_%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

第五条：付款方式

1、合同一经签订，甲方即应付\_\_%工程材料款和施工工费的\_\_%；当工期进度过半（\_\_年\_\_月\_\_日），甲方即第二次付施工工费的\_\_%。剩余\_\_%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）甲方付清工程价款，详见本合同附件（七）《家庭装潢工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件（八）《家庭装潢工程工程质量保修卡》。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

第一批进度第二批进度第三批进度

进程时间

进程内容

材料款支付比例

应付材料款

施工工费支付比例

应付施工工费

付款地点

付款要求

（增减项目）

2、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件（五）《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

3、甲方未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的\_\_%支付给乙方。

4、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。

第六条：工程工期

1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的\_\_%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的\_\_\_%作为误工费支付给乙方\_\_\_元。

2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

第七条：工程验收

1、工程质量验收，详见本合同附件（六）《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

第八条：其他事项

1、甲方

（1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

（2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

（3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

2、乙方

（1）应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。

（2）指派（姓名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

（3）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

（4）严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。

（5）在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

第九条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额\_\_\_\_%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第十条：争议解决

1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向当地仲裁委员会申请仲裁；或向人民法院提起诉讼。

第十一条：合同的变更和终止（责任

1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的\_\_\_%交付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第十二条：合同生效

1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式\_\_\_份，甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方（业主）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章） 乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

住所地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 企业地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工作单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**玻璃装修转让合同篇十四**

甲方(出让方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(受让方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

上列双方经共同协商达成以下车辆转让协议，希望双方共同遵守不能违约。

一、甲方将自己实际的车辆转让给乙方。

二、转让车款价格为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，计为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整，此车款在双方签字后一次性付清。

三、该车乙方在办理过户时，过户费由乙方承担，过户时甲方予以协助办理转户手续。

四、该车自实际交付给乙方之日起，该车以后所需费用(包括养路费、年审费及保险费)均由乙方负责购买，另甲方在签定此协议后把道路运输证交给乙方。

五、本协议签订前，该车所发生的有关纠纷及债务和交通事故、违章罚款由甲方负责。本协议签订后，该车所发生的一切纠纷及债务交通事故、违章罚款由乙方负责，与甲方无关。

六、乙方向甲方付清全部转让价款且甲方向乙方交付转让车辆后，车辆的风险即转移至乙方。

七、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故乙方在签定本协议时已经对车身及发动机工作状况进行了检查并确认该车状况良好。

八、该车自实际交给乙方之日起所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责，与甲方无关。

九、双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。

十、争议解决：甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可人民法院起诉。

十一、本协议经双方签字后即生效。本协议书一式两份，双方各持一份，均具有同等效力。

**玻璃装修转让合同篇十五**

第一条卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：

车主名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;号牌号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;厂牌型号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;初次登记日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;发动机号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;车架号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;养路费缴付有效期从\_\_\_\_\_\_\_\_\_至\_\_\_\_\_\_\_\_\_;最近一次年检时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;行使公里数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_;车辆使用性质：□客运、□货运、□出租、□租赁、□非营运、□其他;车辆上(是/否)存在抵押权。其他状况：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

第二条车款及交验车

1、车款为(不含税费)\_\_\_\_\_\_\_\_\_元;大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。买方应于\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_(地点)同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以\_\_\_\_\_\_\_\_\_(现金、支票、汇票)的方式自验收审验无误之日起\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日内向卖方支付车款的\_\_\_\_\_\_\_\_\_%，待办理完过户手续后再即时支付剩余车款。

2、卖方应在收到第一笔车款后\_\_\_\_\_\_\_\_\_日内交付车辆及相关文件，并协助买方在15个工作日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、相关文件包括：□机动车行驶证、□机动车登记证书、□车辆购置附加费凭证、□税讫证明、□车辆年检证明、□养路费缴付凭证、□销售旧机动车委托书、\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

第三条双方权利义务

1、卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处分权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。

2、卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。

**玻璃装修转让合同篇十六**

物业管理项目： 电话：

委托人（业主）：栋层 号 电话：

受委托人/公司： 电话：

为加强庄园装修管理，保证装修质量及居民的居住安全和正常生活，特制定双方的责任、义务如下：

管理公司：

一、负责庄园楼内的装修管理。

二、保证装修期间正常水电供应。

三、协助业主定期对室内装修进行质量、安全的检查。

四、合理收费，严禁向施工队吃、拿、卡、要、乱罚款。

五、投诉电话：

装修负责人/装饰公司：

一、 开工之日起，采取必要防火措施，并指定专人负责，自备灭火器，确保户内的安全，并接受管理分公司检查和指导。

二、 破坏建筑结构，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种住宅配套设施。

三、 厨房、厕所等部位需要改造时，严格按施工规范操作，避免造成漏水、渗水等质量问题。

四、 装修、装饰住宅时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响附近居民的正常生活，装修、装饰住宅时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运，不得倒入垃圾桶，不得堵塞排水道。

五、 对其他业主和公共设施设备（建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等）造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。（赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑），设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内结束，事故第一责任人为装修负责人，如业主和装修负责人有约定的，按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响其它业主的正常生活及给物业管理造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由物业公司、业主、装修负责人三方来协商解决。

六、 室内空调机和安装要做到楼上楼下保持横平竖直。需要重新打洞的，请先到管理公司部协商，并由管理公司确定位置，空调支架必须采用不锈钢或喷塑支架，委托人：

一、 按规定对住宅进行装修，并事先对装饰公司进行全面评价。

二、 对受委托方的行为负有连带责任。

以上各项双方认真遵守，如有违反，请按物业管理有关规定处理。

授委托人/公司（签章） 通达别墅庄园物业管理公司

年 月 日 年 月 日

**玻璃装修转让合同篇十七**

发包方（以下称甲方）：

承包方（以下称乙方）：

根据《\_经济合同法》及有关规定，结合本装饰工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下预约装修协议。

鉴于甲方就 装修工程项目，乙方有意向接受甲方的装修装饰工程，同意甲方协议预付部分费用方式向乙方提供工程保证。乙方同期开展前期施工设计及基础施工工作，经甲乙双方经协商一致，订立本协议。

第一条 装饰工程概况

装饰工程地点位于：

装饰工程的承包范围和内容：装修工程设计、装修工程、空调改建工程、强弱电工程、软装配饰工程、消防改建报验工程、家具装配工程。

装修面积：

装饰装修的项目、方式、规格及质量要求以双方确定的方案及报价为准。

第二条；预约协议费及付款方式；

一、本装饰工程的预计价款暂时依据乙方最后一次预算报价。

二、如遇下列情况，经甲、乙双方共同协商，合同总价款可做相应调整：

1.合同总价款内经双方确认的暂估价发生变化的；

2.合同工期内，因政策性调整而引起材料价款发生变化的；

3.因装饰设计变更而引起工程价款变化的；

4.发包方增加新的装饰施工内容的；

5.其它；

6.价款调整时，甲、乙方应签订补充协议。

第三条 工程预约协议保金

本协议所称工程预约保金是指，乙方在一定时间内对该工程所做的设计及基础工程实施工作的费用，乙方为甲方提供最终确认的设计施工图、效果图以及经双方确认的预算报价清单，并向甲方保证，积极参与项目的推进及施工，协助办理相关手续。

3. 2 双方确定的预约本协议费为：元人民币

3. 3本协议生效后 日内，乙方一次性支付保费共计人民币 元。

第四条；本协议的生效、变更和解除

本协议由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。

本协议生效后，任何有关本协议的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致。并订立书面协议。

本工程正式合同签订后，本协议解除。

第五条 附则

本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人

（或授权代理人） （或授权代理人）

年月日 年月日

**玻璃装修转让合同篇十八**

转让方(以下简称甲方)：

受让方(以下简称乙方)：

为积极响应县政府号召，大力发展核桃种植产业，经甲乙双方平等协商，在真实意愿、协商一致的基础上甲方将本户在英地岜饭堂(地名)丢荒的土地无偿转让给乙方事宜达成一致，特签订本协议，双方共同遵守，并作为经营权、收益权归属的凭证，协议内容如下:

一、甲方将本户位于英地岜饭堂(地名)和拉吊陇移(地名)丢荒的土地永久无偿转让给乙方用于核桃种植，绝不反悔。所转让的地块以生产队划定的界限为准。

二、乙方自己出资在所转让的地块上进行核桃种植经营管理，核桃进入生产期后所产生的经济效益全部归乙方所有，自负盈亏。

三、甲方保证乙方对所转让的地块享有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并符合法律有关规定。甲方确保上述地块产权清晰，没有经济和民事纠纷。

四、合同生效后，乙方拥有所转让地块完全使用权、收益权和处分权，今后在转让地块内发生的各类经济和民事纠纷均与甲方无关。

五、本协议自甲、乙双方签字后即行生效。 甲方(签字)κ 乙方(签字)κ 身份证号码: 身份证号码：

年 月 日

**玻璃装修转让合同篇十九**

物业管理项目：\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托人(业主)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_栋层号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

受委托人/：\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为加强庄园装修管理，保证装修质量及居民的居住安全和正常生活，特制定双方的责任、义务如下：

一、负责庄园楼内的装修管理。

二、保证装修期间正常水电供应。

三、协助业主定期对室内装修进行质量、安全的检查。

四、合理收费，严禁向施工队吃、拿、卡、要、乱罚款。

五、投诉电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

装修负责人/装饰：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

一、开工之日起，采取必要防火措施，并指定专人负责，自备灭火器，确保户内的安全，并接受管理分检查和指导。

二、破坏建筑结构，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种住宅配套设施。

三、厨房、厕所等部位需要改造时，严格按施工规范操作，避免造成漏水、渗水等质量问题。

四、装修、装饰住宅时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响附近居民的正常生活，装修、装饰住宅时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运，不得倒入垃圾桶，不得堵塞排水道。

五、对其他业主和公共设施设备(建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等)造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。(赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑)，设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内结束，事故第一责任人为装修负责人，如业主和装修负责人有约定的，按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响其它业主的正常生活及给物业管理造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由物业、业主、装修负责人三方来协商解决。

六、室内空调机和安装要做到楼上楼下保持横平竖直。需要重新打洞的，请先到管理部协商，并由管理确定位置，空调支架必须采用不锈钢或喷塑支架，

委托人：

一、按规定对住宅进行装修，并事先对装饰进行全面评价。

二、对受委托方的行为负有连带责任。

以上各项双方认真遵守，如有违反，请按物业管理有关规定处理。

受委托人/(签章) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_物业管理\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

**玻璃装修转让合同篇二十**

甲方：

乙方：

第一条：乙方转让甲方的技术秘密内容如下：

1.技术指导的内容：

2.技术指标的参数：

第二条：为保证甲方有效实施本项技术，乙方应向甲方提交以下技术资料：

第三条：乙方提交技术资料时间、地点、方式如下：

提交时间：

第四条：乙方保证本项技术的实用性、可靠性，并保证本项技术不侵犯任何第三人的合法权利。

第五条：为保证甲方有效实施本项技术，乙方应向甲方提供以下技术服务和技术指导：

1.以上。

2.艺的全部技术，达到本合同第二条约定的标准。

第六条：甲方向乙方支付受让该项技术的指导费及支付方式为：技术服务和指导费为： 万元

具体支付方式和时间如下：

第七条：双方确定，乙方许可甲方实施本项技术、提供技术服务和技术指导，按以下标准和方式验收：

第八条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 为甲方项目联系人，乙方指定 严剑峰 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第九条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**玻璃装修转让合同篇二十一**

为了明确旧机动车时买卖双方各自应承担的法律责任及义务，经双方自愿同意签定以下协议：(售车方简称为甲方，购车方简称为乙方)

售车方(甲方)：购车方(乙方)：

一、甲方将车主\_\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_\_轿车，牌号\_\_\_\_\_\_，发动机号\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，车架号\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_转让给乙方，双方达成成交总额为(人币)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，小写\_\_\_\_\_\_。

二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责(包括该车在\_\_\_\_\_\_年 月 日前所发生的一切交通事故及经济纠纷)。该车自交车之日起(时间\_\_\_\_\_\_年 月 日起)所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责与甲方无关。

三、该车若须办理过户事宜，过户费由\_\_\_\_\_\_方承担，过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起，该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费)。

四、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。

五、备注(未尽事宜双方约定处理)：

六、该协议书一式两份，双方签字生效，双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。

售车方(甲方)：购车方(乙方)：

签定时间： 签定时间：

**玻璃装修转让合同篇二十二**

转让方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人代表：职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

受让让(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

鉴于：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、\_\_\_\_\_\_公司是根据中国法律在\_\_\_\_\_\_合法设立、有效存续的有限责任公司，注册资本为\_\_\_\_\_\_元，业务范围为：\_\_\_\_\_\_;

2、转让方\_\_\_\_\_\_公司是根据中国法律在\_\_\_\_\_\_合法设立、有效存续的有限责任公司，注册资本为\_\_\_\_\_\_元，持有\_\_\_\_\_\_公司\_\_\_\_\_\_%的股权;

3、受让方\_\_\_\_\_\_公司是根据中国法律在\_\_\_\_\_\_合法设立、有效存续的有限责任公司，注册资本为\_\_\_\_\_\_元;

4、转让方将其持有占\_\_\_\_\_\_公司注册资本\_\_\_\_\_\_%的股权以本协议约定的条件转让给受让方，受让方同意按本协议约定的条件受让上述股权。

经双方友好协商，就上述目标股权转让事宜达成本协议，以兹共同遵守：

一、转让股权的份额及其价格

转让方同意将其所持有的\_\_\_\_\_\_公司\_\_\_\_\_\_%的股权(“协议股权”)转让给受让方。

根据条之约定计算，双方同意转让方以总额人民币\_\_\_\_\_\_万元的价格将协议股权转让给受让方。

双方确认，上述协议股权转让款已包含对交割日之前因目标公司正常业务经营所发生的债权债务的判断、评估、计算。

二、股权转让款的支付

受让方应在本协议签署之日起5个工作日内一次性向转让方支付股权转让款人民币\_\_\_\_\_\_万元。

三、有关\_\_\_\_\_\_公司盈亏的分担

自本次股权转让完成工商登记之日起，受让方根据其在\_\_\_\_\_\_公司注册资本中所占有的股权比例分享利润和分担风险与亏损。

四、变更登记

股权转让款支付完毕之日起\_\_\_\_\_\_日内，\_\_\_\_\_\_公司应向工商管理部门申请工商登记变更，转让方、受让方均应予以配合。

五、承诺与保证

转让方承诺关于本次股权转让均已获得\_\_\_\_\_\_公司股东会或董事会的同意。

转让方承诺并保证其所转让的股权是合法有效的，其拥有完全、不可争议的处分权，该股权没有设置任何形式的担保，并不存在任何第三人的追索。否则，转让方应承担由此引致的所有法律责任及给受让方造成的经济损失。

转让方承诺积极提供相关资料及协助\_\_\_\_\_\_公司办理股权转让手续，以确保乙方能够顺利办理股权转让的变更登记等相关手续。在这些手续完成后，受让方能够合法拥有本次所转让的全部股权，并可对抗任何第三人对此提出的异议。

受让方承诺并保证按时向甲方支付股权转让款。

六、不可抗力事件

任何一方因战争、动乱、罢工、自然灾害等主观上不能预见、客观上不能控制、不能避免并不能克服的不可抗力事件的发生，致使其不能履行或不能完全履行本协议时，可全部或部分免除责任。但其应将该不可抗力事件发生的情况及时通知对方，并须于该不可抗力事件发生之日起15日内，书面将该不可抗力事件的详情及不能履行或不能完全履行、或需要延期履行的理由及经当地公证部门出具的证明文件送达给对方。

七、相关费用负担

除法律另有规定外，因签署和履行本协议所发生的相关费用由甲、乙双方各承担一半。

八、违约责任

本协议生效后，各方应适当、全面地履行各自所承担的义务，未经对方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。

若甲方违约，乙方有权解除本协议，收回已付的转让款及利息，并向甲方收取违约金。

若乙方未按本协议第二条之规定支付转让款，每延迟一日，须向甲方支付转让款总额万分之五的违约金;延迟付款超过三十日，甲方有权解除本协议，并向乙方收取违约金。

九、适用法律及争议的解决

本协议书的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受\_法律管辖;

若因履行本协议或对本协议解释而产生的任何争议，各方均应友好协商解决;若各方在发生争议之日起30日内未能解决该争议，任何一方均有权向\_\_\_\_\_\_人民法院提起诉讼。

十、其他事项

本协议自双方或其授权代表签字盖章之日起生效。

本协议未尽事宜，各方可另行签署补充协议加以规定，补充协议作为本协议的附件，与本协议具同等法律效力。

本协议一式\_\_\_\_\_\_份，均具有同等的法律效力，甲方执\_\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_\_份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**玻璃装修转让合同篇二十三**

甲方：

法人：电话：身份证号：

乙方：

代表：电话：身份证号：

甲方把房子，玻璃工程交给乙方安装完成，经双方共同协商，在双方平等的互利，签订以下协议：

（1）乙方要据甲方要求提供图纸和门、框、窗尺寸，在协议签订以后，不得随意改动。

（2）甲方不得因为自身原因在不过过乙方的同意下私自缩短协议所规。

（1）乙方根据门、框尺寸加工安装，如出错乙方自行负责。（注：由于正常原因，玻璃接缝为5mm—7mm为正常）。

（2）乙方以包工包料的

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！