# 岩棉供货合同范本(精选4篇)

来源：网络 作者：心旷神怡 更新时间：2024-01-01

*岩棉供货合同范本11、乙方必须做到安全文明施工，对于乙方发生人为的工伤事故，不论大小，后果一切由乙方承担，甲方概不承担;乙方人员进入施工现场必须接受三级教育，认真填写安全答卷，做好自身安全，做到不伤害他人，也不被他人伤害。2、对于施工中一切...*

**岩棉供货合同范本1**

1、乙方必须做到安全文明施工，对于乙方发生人为的工伤事故，不论大小，后果一切由乙方承担，甲方概不承担;乙方人员进入施工现场必须接受三级教育，认真填写安全答卷，做好自身安全，做到不伤害他人，也不被他人伤害。

2、对于施工中一切不安全因素及不安全行为，乙方可以拒绝施工，直至危险源消除。

3、对于乙方在施工现场内外发生打架、斗殴事件，不论大小后果均由乙方负责，甲方概不承担，甲方同时追究乙方每人次500元罚款，发现乙方施工人员有偷盗行为的，按实物价值加倍罚款，以上行为情节严重的，将提交公安机关处理。

**岩棉供货合同范本2**

甲方应提供的作业条件

1、甲方应无偿提供脚手架，垂直运输，施工生产用水电及仓库用地，住宿方面由发包方提供。

2、墙体工程平整度达到要求：灰缝应填满砂浆，超出规范允许误差表面平整度之垂直方向超出4mm，水平方向超出4mm应找平，经监理单位认可发包单位承担或由甲方找平。墙体应清理干净无油渍、浮尘等。

3、施工脚手架为甲方施工脚手架。脚手架横竖杆距离墙面、墙角适度，脚手板铺设如与外墙分隔不相适应，由甲方、乙方双方协调解决。

4、预制混凝土隔墙板接缝外应提前处理好。

5、在乙方进场开工之前，甲方给予协调，提供相应的施工便利。

**岩棉供货合同范本3**

1、乙方的每道工序施工完毕，按相关规定办理工程和材料报验手续，甲方及时组织有关人员进行检查验收，并及时签付验收意见，经监理公司和甲方验收合格后，乙方才可以进行下道工序施工;验收不合格，承包方在发包方限定的时间内修改后重新验收。因甲方原因引起的经济支出，由甲方承担。乙方在每道工序施工中要提前自检，发现问题及时与甲方联系，维修。已施工的分项工程，不牵连上一道工序。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，乙方和监理公司审阅资料合格后，甲方在5个工作日内对该分项工程进行验收，最终以建设单位时间安排为准。

3、乙方在工程验收合格后三天内上报工程决算报告，甲方在收到决算报告后15个工作日内组织审核完毕(最终依据建设单位时间安排为准)。决算计算方式：保温工程总价=实际工程展开面积×单价

**岩棉供货合同范本4**

1、由于乙方自身原因造成的工期延误，乙方承担违约责任，每延误一天，乙方承担单栋协议价款的万分之二的违约金。

2、因甲方原因造成的工期延误，乙方办理延期签证，工期顺延。

3、如甲方未能及时付款，则乙方施工工期顺延。付款每推迟一天，工期顺延一天，由此产生的损失由甲方承担。

4、工期完工，甲方及时组织验收，依建设单位和监理单位的时间安排为准。乙方进入现场无条件服从甲方管理和规章制度。

5、因不可抗力的原因造成的工期延误，工期顺延，双方免除责任。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！