# 适合庭院种植的树木|树木种植承包合同

来源：网络 作者：尘埃落定 更新时间：2024-01-01

*我们平常看到的道路两旁的绿化带，就是人们一棵棵种植的，那在承包这项工程时签订的合同是什么样的。下面是本站小编为您整理的“树木种植承包合同”，仅供参考，希望您喜欢！更多详细内容请点击本站查看。　　树木种植承包合同1　　发包方： （以下简称...*

　　我们平常看到的道路两旁的绿化带，就是人们一棵棵种植的，那在承包这项工程时签订的合同是什么样的。下面是本站小编为您整理的“树木种植承包合同”，仅供参考，希望您喜欢！更多详细内容请点击本站查看。

**树木种植承包合同1**

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　>第一条 工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程承包范围和内容：负责绿化苗木及行道树的种植

　　4. 承包方式：由乙方包工不包料（即只承包劳务部分）。

　　>第二条 工程期限： 年 月 日—年 月 日

　>　第三条 工程合同造价：

　　1、苗木种植 元/m2，包括乔木、灌木、地被种植（挖种植穴、种植、搭支架、防寒处理），不含行道树，共计 m2，合计人民币 。

　　2、行道树 元/ 株，共计 株，合计人民币 。以上二项合计人民币 元，（不含税金）。

　　>第四条 人工种植价款的支付与结算

　　1.签定合同后，甲方在工程施工前支付乙方合同总造价的 %；

　　2.乙方完成合同工程量的 %时，甲方应在五日内支付给乙方合同总造价 %人工种植进度款；

　　3.工程竣工后，甲方应在五日内支付乙方至合同总造价 %的人工种植进度款；

　　4.工程验收后甲方七日内完成工程结算的审核工作（按实际发生量结算）。工程结算后三日内付清所有剩余款项。

　　5.若因甲方拖欠人工种植款或不可抗力等其他因素而影响工程进度，造成乙方停工、窝工，损失应由甲方承担。

　　>第五条 种植质量和检查验收

　　1.本工程的种植质量要求为合格；

　　2.乙方必须严格按施工图纸、操作规程进行施工，并接受甲方现场监督检查；

　　3.工程竣工后，由甲方及时组织竣工验收。验收合格后，将工程移交给甲方管理，乙方不负责后期养护。

　　>第六条 双方负责事项

　　1.甲方

　　（1）办理土地征用、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料等协调工作；

　　（2）按规定提供施工场地并进行种植土回填及初步平整；

　　（3）提供苗木种植所需的辅助材料（如：吊车、支架、草绳、底肥等）

　　（4）提供健康完整的苗木到达施工现场。

　　（5）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期支付工程进度款及配合乙方办好竣工结算工作。

　　2.乙方

　　（1）施工场地的细平整（粗平整、大范围的土方搬运、清除建筑垃圾不含在乙方的工作范围内）

　　（2）检查甲方苗木的完好性，接收苗木。

　　（3）乔木种植（包括：挖种植穴、栽种、搭支架、缠草绳、浇定根水）

　　（4）灌木及地被种植（包括：灌地被种植、浇定根水）

　　（5）确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　（6）在交工前应负责管理，并清理好场地；

　　>第七条 本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决；如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。

　　>第八条 附则

　　本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

　　本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款后自然失效。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。

　　甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　  \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**树木种植承包合同2**

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　为进一步改善生态环境，提高绿化水平，甲方将辖区一定范围内的杨树栽植工作承包给乙方。为明确责任，特订立如下合同：

　　>一、栽植范围及要求

　　1、栽植范围为甲方境内302省道南北两侧和灵双路北段东西两侧的土地。株行距为4米，3米。

　　2、杨树苗高度不得低于3·5米，成活率需达到85%以上，如因人为破坏，烧麦杆等原因造成的成活率降低，乙方不承担任何责任。

　　3、乙方需在20xx年3月31日前栽植完毕，如因群众妨碍施工，乙方不承担违约责任，甲方应予以排除。栽植完毕后，由甲乙双方共同进行清点株数。

　　>二、栽植价格及付款方式

　　1、栽植价格为10元每株。

　　2、付款方式：前期苗木及栽植等一切费用由乙方自行垫付，甲方须在20xx年县林业部门秋季验收后，一次性向乙方付清承包款。

　>　三、违约责任：

　　1、如乙方不履行此合同规定，要向甲方赔偿一定的经济损失（。

　　2、如甲方违约，乙方可以解除合同并要求甲方赔偿所有损失。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲 方：（盖章）　     乙 方：（签字）

　　法定代表人：（签字）

　　年 月 日

**树木种植承包合同3**

　　甲方：

　　乙方：

　　双方为了共同把xx市委党校新校区绿化景观工程快速高质量按时完成，达到验收合格标准，为了双方友好，不发生任何争执，特定如下协议：

　　1、施工地点：

　　2、施工单位：

　　3、工程承包方式：包工包料（大包干）。

　　4、所承包的工程量：新校区内未完成的绿化量以设计20xx年6月第三版图纸为准，包括新增补苗（双方认可并签字的附件一（3）页，小苗数量仅供参考，实际用量按设计要求质量标准。树木数量如遇甲方供苗按附件二（2）页认定的清单苗木价格相对扣减）

　　5、甲方应尽职责：甲方应24小时有足够的水源供用和放置苗木场地，加班时用电源。甲方在对乙方苗木验收合格无异议后，在约定时间（节假日除外）付好款项。

　　6、乙方应尽职责：乙方应该注意清洁卫生，文明施工，苗木应按甲方规定大小，质量不得随意改变，变更应与甲方协调同意后，才能变更苗木，苗木不得有病苗，应保证红花绿叶。

　　7、工程承包总造价：总造价伍拾贰万元整。（不含税）。

　　8、付款方式：按工程进度60%付款，苗木进场第一车后，从第二车开始分段付款（付款按造价60%）。工程完工验收合格后15天之内付工程总造价90%，其余10%的保证金待一年养护期满树苗验收后15天之内付清。

　　9、其他未尽事宜，协商解决。

　　10、本合同一式两份，双方各执一份，共同遵守！

　　甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　 　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**树木种植承包合同4**

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲方同意将位于xx树木种植工作交由乙方承包。为明确双方的权利、义务和责任，现经双方友好协商，达成以下条款：

　　一、乙方责任

　　（1） 树木种植要求：

　　①种植树名：

　　②种植前要将种植范围内的的杂草、杂树清除干净；

　　③挖树坑要求：长 ×宽 ×深 ；

　　④树坑间距：直 ， 横 ；

　　⑤施肥要求：每棵树要投放 后，再将泥土翻平；

　　⑥种树时，树头的胶纸必须撕掉，否则罚款 元/棵；

　　⑦树种植后由于以下原因造成树种死亡的，乙方必须无条件给予及时补种，补种的树木不另计人工费：

　　a. 属双方非故意原因造成树种死亡；

　　b. 自然原因造成树木死亡；

　　c. 由于其他人为原因或非相关物体原因造成树种有所损伤但找不到肇事者且无法追究责任。

　　二、款项结算及付款方式

　　（1） 种植树木人工：按人民币 元/棵结算，此价包括以上所列事项。

　　（2）付款方式：按种植进度 %付款，种植工作完成后，经甲方验收合格后， 内付清。

　　三、在承包期内，乙方要遵守国家的法律、法规，搞好防火、治安等工作，因乙方原因出现的一切安全意外事故由乙方负全责。

　　四、若本合同其中条款与实际情况矛盾并有欠合理处，必须经双方协商一致后作出修改。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签订之日起生效。

　　甲方（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！