# 2024年工程墙面粉刷承包合同(3篇)

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2025-03-22

*工程墙面粉刷承包合同一发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下：一、工程...*

**工程墙面粉刷承包合同一**

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下：

一、工程概况

1、工程结构：砖混;

2、建筑面积：约㎡(按实际建筑面积计算为准)。

二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。

三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。

四、乙方承包范围

1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。

2、乙方自备机械、脚手架。

五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算。

六、质量要求七、付款方式

1、基础完工付款

2、每层砌体完工付款

3、内粉完工付款

4、外粉完工付款

5、竣工验收合同后付清余款。

八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。

九、安全问题乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。

十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**工程墙面粉刷承包合同二**

承包施工墙面粉刷合同书

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下：

一、工程概况

1、工程结构：砖混;

2、建筑面积：约㎡(按实际建筑面积计算为准)。

二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。

三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。

四、乙方承包范围

1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。

2、乙方自备机械、脚手架。

五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算。

六、质量要求七、付款方式

1、基础完工付款

2、每层砌体完工付款

3、内粉完工付款

4、外粉完工付款

5、竣工验收合同后付清余款。

八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。

九、安全问题乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。

十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**工程墙面粉刷承包合同三**

发包方：

承包方：

经双方协商甲方同意将  工程楼的内外粉刷、屋面找平，一层地面混凝土发包给乙方施工，为明确甲乙双方的义务责任、权益，根据民法典及相关规定本着平等、互利、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议，并约定共同遵守具体如下：

一、承包范围

甲方提供图纸，乙方承包范围：屋面工程找平、内外墙粉刷、门、窗、梁角全部要粉，外墙保温、打底、线条、窗角边都在内，一层地面垫层砼浇筑及土建施工期间留下洞口修补，地面清理楼梯踏步侧面滴水，散水找平，其他楼层上地面不找平(包括开升降机在内)。

二、承包方式及单价

甲方提供搅拌机、翻斗车，其余工具有乙方自理，按图纸建筑说明上的面积㎡计算，单价 元平方米。

三、工程结算及付款方式

乙方进场正式开工十天后借支生活费，工程进度内墙到大面积粉刷完工后按 %结算，完成全部粉刷后经验收甲方按 %结算，其余 %为保证金，工程竣工验收后十天内结清。

四、施工进度、工期

根据甲方制定的施工进度计划：保质、保量、按期完成甲方下达

的生产任务，各栋开工之日起， 天完工，因自身原因(如劳动力调配不力等)延误一天罚款 元，乙方组织劳动力人员数目必须满足工程进度要求，若不能满足进度要求甲方随时可以撤换新班组进场，乙方所做的工程量按 %结算，剩余 %由新班组结算。

五、安全要求

务必要与其他班组密切配合相互团结、严格遵守公司的安全管理制度，若违反公司的安全管理制度造成工伤事故在20\_\_元以下由乙方自行负责，乙方不得再转让合同，一经发现甲方将没收保证金，并清理出场，乙方不得在工地打架闹事，一旦发生，罚款贰万元一次。

因乙方原因中途不能履行本协议，所做实际工程量按70%结算，自动退场。

本工程协议签订后乙方向甲方支付元保证金，进场天退还。

其他未尽事宜，甲方双方协商解决本协议一式两份，双方签字按手印后，双方履行后各自义务后自行生效。

本合同具有法律保护：

甲方签字：

身份证号：

乙方签字：

身份证号：

年 月 日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！