# 聘用绿化员工合同范文模板共15篇

来源：网络 作者：青苔石径 更新时间：2024-02-11

*聘用绿化员工合同范文模板 第一篇甲方：乙方：为搞好厂区绿化管理，使之整洁有序，甲方决定对公司内种植的草坪、苗木加强养护管理，并委托乙方进行，双方经友好协商达成以下意见：一、 养护时间：从20xx年4月5 日至20xx年4月4日二、 养护区域...*

**聘用绿化员工合同范文模板 第一篇**

甲方：

乙方：

为搞好厂区绿化管理，使之整洁有序，甲方决定对公司内种植的草坪、苗木加强养护管理，并委托乙方进行，双方经友好协商达成以下意见：

一、 养护时间：从20xx年4月5 日至20xx年4月4日

二、 养护区域：厂区内草坪、所移植的苗木周围及公司东北大门外两侧的草坪。

三、乙方责任

1、 对厂区内草坪、所移植的苗木周围及公司东北大门外两侧的 草坪的进行全面养护，具体内容包括除草、浇水、病虫害防治、修剪、施肥等;

2、 除草要求：全面清除杂草2--3次;小范围拔草(小拔)每15 天进行1次;做到草坪上无明显杂草。路牙边杂草定期清理，清理工作结束后应保持路面整洁。除过的草运至垃圾池、离主干道较远处的树木根部堆肥。主干道两侧路边的苗木周围和草坪上应保持无杂物。

3、 浇水要求：当苗木缺水时，应根据需要浇水，尤其夏天连续高温和秋天连续干燥时应做到每星期浇水不少于2次;雨水多时除外。浇水时应做到节约用水

4、 病虫害防治具体要求：注意病虫害预防，发现病虫害及时根据各类植物的病情及时购药并采取合适方式喷洒;2~7月虫害治理2~3次。如虫害严重时可适时增加治理次数。

5、 修剪要求：对苗木球类生长不齐影响美观的要适时进行修剪; 对乔木、大型灌木的不定芽及时清除。

6、 对草坪定期进行机械修剪，5-10月期间不少于2~3次，总的 要求是使草坪基本齐整。

7、 施肥要求：根据甲方要求选择适时适量施肥，肥料以复合肥 和农家肥为主;一年内施肥2次。(肥料由甲方提供)

8、 遇到大风应及时对吹倒的树木进行扶正，并做好加固工作。

9、 围墙边死角不得堆放杂草、树枝和其它杂物。

四、 甲方责任

1、为乙方施工提供必要的协助，并加强对护理的指导。

2、按照规定支付护理费用。

五、乙方应定期将管理计划和有关措施向甲方汇报，在甲方应急通知的情况下，应不迟于第二天到达工作现场。如果乙方不能在实际情况需要处理，却不能及时到达的情况下，甲方有权采取措施，临时雇请人员进行养护，所产生的费用从乙方合同金额中扣除。

六、对履行本合同实施养护管理所用的劳力、材料、设备和服务，所产生的费用均由乙方承担，双方没约定的除外。

七、乙方应加强安全责任。

八、养护管理费为人民币壹万元整(￥元)，分两次支付，乙方须开具发票交甲方。

九、本协议未尽事宜，双方通过协商解决。

十、本协议一式两份，经双方签字后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

**聘用绿化员工合同范文模板 第二篇**

需方(乙方)：

双方根据《xxx合同法》的规定，本着诚实信用、互惠互利的合作精神，在平等自愿、协商一致的基础上，就苗木的购销达成以下协议：

>一、 产品名称、品种规格、价格、数量

1、以上价格包含运费，先款后货。

2、以上价格不含税，如乙方要求甲方提供发票则另收取总价的税金。

>二、质量验收指标：

乙方有权随时抽查，抽查时甲乙双方工作人员必须到场，并做好相关检查记录。

>三、结算及付款方式：

在协议发货的当天，乙方根据需求数量付清应付货款后甲方当马上按乙方要求将苗木装车发货。

>四、供货方式：

乙方必须提前一周向甲方预定所需苗木，甲方需在乙方通知供货的时间内供货。甲方负责装车运输到指定地点，到场后由乙方负责卸货，由于卸货过程中或栽植不当所导致的死苗，均与甲方无关。与遇不可抗力、道路中断及恶劣天气等情况时，甲方应及时通知乙方，协议适当延后发货时间。否则，所造成乙方的经济损失由甲方负责。因乙方原因：未及时付款或工地道路不通等造成的经济损失由乙方负责。

>五、交货地点及计量：

交货到乙方指定地点。交货数量根据装车清点数量为准，乙方派出专人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)负责验货签收。\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

>六、合同期满双方结算完毕后合同自动解除，如需续签双方另行协商。

>七、违约责任：

按《xxx合同法》处理。

>八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份为凭。

未尽事宜须双方协商解决，协商不成，由项目所在地的人民法院进行裁决。经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**聘用绿化员工合同范文模板 第三篇**

甲方：

乙方：

为了完成商定的施工项目内容，明确双方权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1．工程名称：

2．工程地点：

3．工程承包范围和内容：花坛、苗木栽植

4.承包方式：由乙方包工、包料。

二、工程期限：20\_\_年10月28日---20\_\_年11月12日

三、工程造价：

本工程造价（壹万壹仟柒佰叁拾元捌角整）

四、工程价款的支付

该项目全部完工后，经甲方组织验收合格后付95%，留5%做为工程质量保证金，养护期满后付清余款。

五、苗木养护期：六个月。

六、工程质量和检查验收

质量标准：达到《城市绿化施工及验收规范》和工程施工图标准

七、附则

本合同未尽事项，一律按《xxx合同法》及有关规定执行。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，共同遵守。自签订之日起生效，工程价款结清后自动失效。

甲方（签字）：乙方（签字）：

\_\_年\_\_月\_\_日\_\_年\_\_月\_\_日

**聘用绿化员工合同范文模板 第四篇**

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

经分开招标，甲方将皇庭国际绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持，紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

1、工程地点：余干环城东路;

2、工程总造价：贰仟柒佰万元整;

3、工期：乙方确保在20xx年12月15日开工，于20xx年12月14日完工，工程标准达到合格一级。

4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好图纸，技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划，施工组织设计及工程进度划报给甲方。

5、工程款支付

苗木栽值完毕，经初验合格后，付合同价的30%;半年后经复验合格，再付合同价的30%;工程完工3个月后经验收合格，按审计决算清余款。

6、工程质量

(1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅改苗木品种，规格量，所有苗木必须经甲方验收合格后方可栽植;

(2)施工过程中，乙主必须服从甲方的监督和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责。

(3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;

(4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

7、养护管理和质量要求

(1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮。

(2)栽植后及时封堰浇透水;

(3)及时中耕除草，施肥，修剪，确保苗木正常生长;

(4)苗木要及时防治病虫害;

(5)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;

(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木6个月，养护标准达到一级，其间发生的费用由乙方负担。

8、违约责任

甲方责任

(1)甲方接到乙方的验收通知书后，及时组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付乙方逾期违约金10000元。

(2)甲方如未按合同规定的时间和数量支付工程款，其间每推迟一天接工程造价款的千分之一偿付乙方逾期违约金。

乙方责任

(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方不能按期完成的，每推迟一天罚款20\_0元。

9、合同的生效与终止，本合同经甲乙双方签字盖章后生效。竣工结算支付完毕，乙方将工程交付甲方条款后终止。

10、合同其它约定

本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力，本合同未经双方协商解决，协商不成可向双方各自所在地的仲裁委员会仲裁调解，仲裁调解不成，可向双方各自在所在地人民法院起诉。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**聘用绿化员工合同范文模板 第五篇**

甲方：

乙方：

代表人：

经甲方商议决定，聘请 先生/ 小姐为甲方 部门 职务，具体职责参考公司《各岗位职责》，为保护双方的共同利益，双方签定如下协议：

一、乙方必须遵循甲方制定的一切规章制度，不得违反，违反者将按规定做出相应的处理。并对甲方所交付的工作，能认真执行，为甲方创造最大利益。

二、薪资

1、试用期

试用期为 个月，试用期底薪为 元，若试用期表现良好，可根据实际情况给予提前转为正职员工。

2、正职员工

1、乙方在职期间底薪为 元。

2、每月工资余次月10号发放。

3、乙方享有每月多一天的满勤奖(未请假者)及年终奖，年终奖根据平时的表现和业绩所决定。

4、甲方为考虑乙方的利益，乙方婚嫁时，则可享有 天有薪假期。

5、乙方甲方介绍业务，并创造盈利，甲方提拨该业务税后盈余之20%予乙方作为绩效奖金。于活动结束后隔月，并于薪资发放。

三、员工在职期间

1、员工若需兼职，并与公司无冲突情况下，需书面经过公司签字同意，若未经公司同意者则甲方将扣除乙方50%工资以及所有奖金。

2、乙方若在签定时间内辞职，辞职需书面提出申请，经批准后，需支付甲方赔偿金，赔偿金为乙方一个月的底薪。

3、若乙方因业务冲突或其他原因而离开甲方，则甲方不支付乙方之前所压薪金。若乙方因能力问题而被甲方解雇者，甲方赔偿乙方半个月的.底薪。

4、乙方辞职若未经公司同意且未办理任何手续视为自动离职，自动离职者甲方将不支付所有未支付工资及各项奖金。乙方并需支付甲方赔偿金，赔偿金为乙方二个月的底薪。

5、乙方合同期满时，若不续签者试为自动辞职，不需支付赔偿金。

6、乙方应遵守甲方的规章制度，与中心人员团结一致，爱护甲方的公共设施设备，节约用水用电等一切耗材耗能，如损坏甲方公共产物，按照甲方相关制度赔偿。

7、员工离职后，公司需对其在职期间的工作行为进行全面的审核，无在职期间做出有损公司名誉及利益的员工，报经中心总经理批准，同意其离职并结算工资。如有违反者应按公司的具体损失，追究责任。手续完整后再办理离职及结算工资。

四、不可抗力

如因不可抗力，或非双方所能控制或所能预见事件的发生，包括自然灾害、战争、政府行为、社会骚乱而不能履行其责的，本协议的履行可以终止。援引不可抗力的当事人于15天内以书面形式向对方告知，必要时并以传真或电话形式通知对方事件的发生。如果对方未能按规定在上述期限内通知对方者，当事人将无法从协议中获益。

五、本协议受xxx法律的管辖。

如果产生有关本的存在、效力、履行、解释、终止的争议，双方应通过友好协商解决，如果争议发生3个月内协商无法解决的，或者任何一方拒绝协商的，都可以诉请本协议签订地人民法院。

六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，复印无效，乙方兹承认已阅读本协议内容，并接受本协议内容。

七、未尽事宜，后续以附件形式进行补充，补充之条款具有同等法律效率。

签字盖章： 签字盖章：

签约日期： 年 月 日至 年 月 日终止。

**聘用绿化员工合同范文模板 第六篇**

甲方： \*\*有限公司

乙方：

甲乙双方因业务发展需要，在充分平等协商一致的基础上，本着共同发展，合作互利的原则，甲方同意乙方作为绿化项目合作方，共同实施 绿化项目工程，并且达成如下协议，望共同尊照执行。

>第一条：合作项目概况：

1。 项目名称：

2。 项目地点：

3。 项目内容：

4。 项目范围：

5。 项目方式：

6。 项目合同价款：

7。 项目合同工期：

8。 养护期：

9。 项目质量标准：

>第二条 履约担保条款

1为保证合同顺利履行，乙方应在合同签订前向甲方交纳项目 %的履约保证金，合计为： / 元人民币。

项目履约保证金的交付途径：

2：银行转帐、不记名支票支付；

3保证金等值不动产或特定动产（车、船）抵押程序；

4：。甲方自收到履约保证金之后 / 日内，应向乙方出具保证金等额收据；

5：项目养护期满、在乙方履行本合同并按要求认真履行项目养护义务，经质量管理部门验收合格达到国家质量标准及在甲方根据本合同相关条款与乙方结清工程尾款后，退还乙方全部保证金。

>第三条 取费及税费缴纳

1：合作项目所涉税金均由乙方负责缴纳（包括合同建筑业营业税及其附加为合同总造价的 3。3% 以及项目合同印花税为合同总造价的 1‰ 由乙方自行缴纳。

2： 甲方享有按项目总价款 % 收取费用，收取标准依据详见《XX市花木公司园林绿化一级资质管理办法》。

3：如果项目需要审计，甲方应和乙方对合作项目审计共同负责，并最终以审计结果为依据，甲乙双方进行取费及税金核算；甲方取费办法以项目完成进度，按每笔到账款额的百分比核算。

>第四条：

1：甲、乙双方约定组建 项目经理部（以下简称经理部），具体负责合作项目的实施工作。项目部最迟于本合同签订 日内成立，完成组建工作。

2：经理部的职责范围仅限于对该项目实施期间的具体工作负责，是为了便于组织和协调双方及有关各方之间的联系，其无权代表甲、乙双方任何一方对外签署法律文件。

3：项目部的组成人员由乙方负责招募，但项目经理、技术、安全、质量负责人的人选应报甲方审批，其他人员应报甲方备案，招募费用由乙方承担。必要时甲方可直接指派具备管理及技术核算等方面能力和经验的人员参与管理并监督项目部的日常管理工作。

4 项目部所有人员的薪酬均由乙方负责支付（除甲方委派人员的基本工资和职工统一保险费之外）。

5：该合作项目实施期间所有需要招募的劳务人员均由乙方自行招聘，所需费用、劳务人员报酬和劳保待遇由乙方负责。相应的劳务用工合同也由乙方负责与之签订，

>第五条：签约管理方面：

1：凡为完成本合作项目所需要的材料采购合同，应由本合同乙方按进度以自己的名义与第三方（即供货方）签订合同，且合同不得加盖项目部公章，项目经理部无权对外签订合同，更不得以甲方名义签订。

2上述供货合同涉及的材料采购清单、供货信息，乙方应向甲方进行备案。

3：对外项目合同条款可由乙方与第三方洽谈，如有需要，甲方可以委派工程技术人员、核算人员予以协助；除另有约定的以外，甲方对于对外合同条款有最终决定权。

4：乙方与第三方最终谈定的合同条款，应报甲方审查，甲方认为合同条款可能给甲方造成损失或者有重大经营风险的，有权拒绝签署。

5：乙方对甲方拒签合同的理由有异议，可以要求甲方说明情况。但对是否签署合同，甲方有最终决定权。

>第六条：对于本合同约定的合作项目，禁止乙方进行转让，否则视为乙方违约，赔偿甲方损失；若乙方确实无能力组织实施，需提前 20 日向甲方提交申请书，甲方同意后，双方终结本合同。

>第七条：

1项目完成后，如遇审计事项，所需工作应由甲方和乙方双方合作共同协作完成。审计结果表明要求退还合同款额的情况，乙方应无条件遵照审计结果，履行相应的退还相应款额的义务。

2 合作项目合同履约过程中，发生设计变更、技术洽商时，乙方应及时上报通知甲方，由双方签订补充协议书；双方依据审计结果，按变更后的总价款进行核算，结算数额应以补充协议书为依据。

3如果合作项目自身原因导致发生设计变更、工程洽商事项，导致合作项目受到损失的。乙方应与甲方共同维权。甲方不承担乙方所受损失。

4如乙方自身原因导致发生设计变更，致使合作项目受到经济损失的，由乙方自行承担经济损失。

>第八条：安全管理方面：

1：为确保合作项目平稳安全的实施，杜绝安全隐患根据《xxx安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《XX市安全生产条例》、《XX市建设委员会实施《建设工程安全生产管理条例》和国家相关法规，明确双方的安全生产责任，确保安全，在本合同签订的同时，甲乙双方必须就合作项目签订《安全管理协议》作为本合同的附件。

2：在安全管理协议中乙方必须指定专人负责安全管理工作，甲方也应该指派专人负责联系，并检查、督促乙方执行有关安全、防火规定及双方签订的安全管理协议的情况。

3：如乙方因违反国家、地方有关安全、防火法规和规定，以及违反双方签订的安全管理协议书内容而出现安全事故，由此引起的一切对外赔偿责任，由乙方自行承担，与甲方无关。

第九条：甲方享有在必要时根据乙方履行合同义务的情况和合作项目进展情况，就该合作项目指派质量、进度及安全等监管人员的权利，督促乙方按照合同的约定进行工作。甲方为此所派出的监管人员除基本工资和职工统一保险费用外，其它费用均由乙方承担。

4：。乙方未按合同约定的质量标准及进度进行时，甲方指派的监管人员有权责令其改正。乙方拒不改正或经改正仍不能达到合同要求的，甲方有权解除本合同并另行指派人员负责该项目的工作任务，由此而给甲方造成的经济损失，乙方应承担赔偿责任。

>第九条：

乙方应保证所购材料及时送至施工现场。乙方未及时将所购材料送至现场的，甲方有权提出异议并要求乙方作出合理解释。乙方无法作出合理解释且仍不能在合理期限内将所购材料送至现场，造成工期延误的，甲方有权解除本合同，且由乙方承担因此而给甲方造成的经济损失。

>第十条：

乙方所有对外与第三方签订的涉及本合同范围内的有关买卖合同、劳务人员用工合同等均应以乙方自己的名义签订；甲方不承担乙方与第三方签订的上述合同所产生的法律责任。

>第十一条： 财务管理方面：

1。乙方必须严格按甲方的财务制度进行本合作项目的财务管理工作。

2：。甲方为该合作项目单独建帐，并实行监督，合作项目所收全部款项必须直接汇入甲方指定的帐户，并由乙方自行开具相应发票。

3甲方在收到每笔款项后 7 个工作日内，将扣除相应的款项后支付给乙方，乙方在支取款项时，必须向甲方提供等额的工程类发票。

4：凡涉及合作项目款必须专款专用，甲方有权监督乙方所收款项的去向。

5：合作项目全部完成，经验收后已达到合同约定的质量标准，在乙方按合同的约定履行项目养护维修义务并在甲方收到尾款后， 10 个工作日内，将本合作项目专用帐户内所余金额扣除甲方取费后，与乙方结清项目尾款。

>第十二条： 风险管理方面

1：在执行本合同过程中，凡出现重大情形，导致合同无法履行，并且不可归责于甲乙双方时，由乙方负责处理，进行协商解决。甲方认为由此给甲方造成的损失通过协商解决不足以弥补的，甲方有权自主决定，通过合法途径维护自己的权利，本合同同时终止。

2。乙方如违反本合同约定或出现重大情形，致使本合同无法执行，且可归责于乙方的，由双方领导层协商解决。协商未果的，甲方不予退还乙方所交履约保证金，或根据不动产或特定动产（车、船、大型机械）抵押程序，行使合同权利，对抵押物享有抵押权利。

3：乙方向甲方提供履约抵押，抵押方式为： / ，抵押合同见本合同附件；

4：不动产抵押应到不动产所在地房产主管部门提交抵押登记；动产应到当地工商行政部门进行登记。

>第十三条：合作项目资料管理办法

1：与合作项目相关全部资料原件应由甲方负责保存，乙方须配合甲方完善资料。并按甲方要求及时进行补充完整。

2：合作项目实施过程中，乙方须及时向甲方报告并提供进度资料。

>第十四条：

甲方应对乙方提供必要的协助，或应乙方请求提供技术指导和建议，办公室使用（使用费： 无 ），机械设备使用（使用费： 无 ），代理协调与有关部门的关系，由此发生的费用由乙方承担，乙方在具体工作中严格执行甲方的各项制度。

>第十五条：甲乙双方如发生违约，由违约方承担相应的违约责任。

>第十六条：补充条款

1乙方须严格执行本协议书，自觉遵守有关园林绿化项目的有关法规和规章制度，并完善合作项目的各种规章制度。

2：乙方必须建立、健全各种财务制度，建立、健全各种台帐，按财务和税务规定定时向甲方财务部报送真实、完整的财务报表。

3乙方应做好项目资料归档工作，甲方会随时到现场检查乙方的项目资料。项目完成后，乙方应将将完整的`项目资料及决算书各交 1 份给甲方存档。

>第十七条：合同书份数：本合同 一 式 三 份，具有同等法律效力，乙方 一 份，甲方二份。

>第十八条：

合同生效与终止：本合同双方签字盖章后即刻生效。甲乙双方均应严格遵守本合同约定条款，任何一方单方毁约，受损方有权要求违约方予以经济赔偿。项目养护期满、在乙方认真履行本合同并履行项目养护义务，及在甲方根本合同相关条款与乙方结清项目尾款后自行终止。

>第十九条：

本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

甲方：北京园艺有限公司 乙方：

法定代表人（签字盖章）： 法定代表人：（签字盖章）

甲方代表： 乙方代表：

地址： 地址：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

**聘用绿化员工合同范文模板 第七篇**

甲方：

乙方：

根据《xxx合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行 国瑞城小区 绿化养护事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 绿化养护概况

1、名称：绿化养护。

2、地点：

3、绿化养护范围：。 现有绿化总面积为平方米。

第二条 承包方式

包清工，包修剪、除草、淋水、施肥、植物病虫防治及苗木增值 补植 死亡补种工作、包通过验收、包绿化用机械设备、工具及用品等。

第三条 养护要求

一、绿化较充分，基本无裸露土地;

二、树林生长正常，生长达到该树种该规格的平均生长量。树冠基本完整，内膛不乱，通风透光，修剪及时，无死树和明显枯枝死杈。在正常条件下，无明显黄叶、焦叶、卷叶，落叶。被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下。有蛀干害虫的株数在2%以下。介壳虫危害较轻。树林缺株在4%以下，树木基本无钉栓，捆绑现象。

三、绿篱生长造型正常，叶色正常，修剪及时，基本无死株和xxx枝，有虫株率在10%以下。草坪覆盖率达到90%以上，修剪及时，叶色正常，无明显杂草。宿根花卉管理基本及时，花期正常，缺株率在5%以下;

四、绿地整洁，无杂树，无堆料、搭棚、侵占等现象，设施基本完好，无明显人为损坏。绿化生产垃圾能及时清运。

第四条 合作期限

自20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。合作期满前30日内，双方可商讨是否续约。如不续约，乙方应在期满时将本合同绿化养护范围按合同标准和要求移交给甲方。

第五条 养护验收

1、每月日由双方代表按平时巡查记录汇总成月度绿化养护验收表，绿化养护质量根据当月养护实际情况，进行评定。

2、甲方根据附件《月度绿化养护质量验收表》的评定结果及乙方的人员出勤情况支付乙方当月的绿化养护费。

第六条 合同总价款及付款方式

1、工日综合单价元/工日结算。因工作需要产生的加班工日同样按元/工日结算。

2、每月日前甲方根据《月度绿化养护质量验收表》的评定结果及乙方的人员出勤情况向乙方支付费用。

第七条 双方义务

(一)甲方义务

1、提供绿化养护所需的场地、水源及工具房一间。

2、甲方指派1名工作人员为绿化主管，负责乙方驻场人员日常管理。

3、按时支付乙方绿化管理的养护费。

4、负责绿化农药、化肥、苗木等物品的采购。

5、甲方为乙方免费提供宿舍，乙方自行安装电表，水费每人每月15元，次月5日前向甲方一并缴纳相关费用。

(二)乙方义务

1、负责本合同要求的园林绿地的草地、乔、灌木的日常养护、管理。

2、制定《20xx年度园林养护计划》，并按照甲方审核后的计划实施。

2、乙方人员应听从甲方的工作安排。派驻的人员应严格遵守甲方的有关管理规定。

2、乙方应保证现场人员为同意。如乙方人员达不到甲方工作要求，乙方需在甲方提出后三日内更换。

3、绿化工人应统一服装，劳动工服、绿化机械设备、工具、用品及日常维修等由乙方自行负责。

5、绿化养护如未达到合同规定的要求，甲方发出整改通知后，乙方应在接到通知后的两日内整改完毕。

6、因乙方养护不善导致植物死亡或损坏的，乙方应在天内补种或挽救，所需费用由乙方承担。

7、如因乙方工作人员疏忽大意或处理不当而造成他人人身伤亡或财物损失的，乙方应负责赔偿并承担由此产生的经济、法律责任。因此给甲方造成损失，乙方必须赔偿甲方的全部损失。

8、乙方须对其工作人员在工作过程中发生的意外及伤亡承担责任。

9、乙方负责其工作人员的社保、劳动合同等人事相关事宜，如发生纠纷均由乙方负责。

9、乙方在绿化养护过程中，应积极配合甲方各类活动的开展。

第八条 转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第九条 合同终止

(一)因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约通知在规定期限内仍不实行，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按本合同总价款的20%向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。

4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

(二)有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

1、本合同已按约定履行完毕;

2、本合同经双方协商一致而终止;

3、本合同因一方出现本条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知;

4、法律法规规定终止的其他情形。

第十条 保密条款

1、在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。

2、任何一方违反上述约定的，责任方应按本合同总价款的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十一条 不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件原件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十二条 适用法律条款

对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用xxx法律法规。

第十三条 争议的解决

在本合同的签订、履行过程中发生争议的，双方应当本着友好、协作的精神进行协商。协商不成的，可以提起诉讼，双方同意诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

第十四条 其它

1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字、盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**聘用绿化员工合同范文模板 第八篇**

需方：(以下简称为甲方)XXXX有限公司

供方：(以下简称为乙方)XXXX有限公司

依照《xxx合同法》及其它有关法律法规之规定，甲乙双方本着 平等自愿、互惠互利的原则，经过双方充分协商，特订立如下买卖合同：

>一、乙方向甲方提供苗木的名称、数量、规格和价格。

>二、供苗时间、地点、方式

1. 供苗时间、地点：本合同有效期为一年，乙方向甲方提供上述苗木。具体交货日期由甲方在上述时间段内自行确定，但须提前3天通知乙方。

2. 苗木交货地点和方式:乙方负责将苗木运送到甲方指定地点河北XXXX交货，运输费用由乙方承担。

3.苗木栽植：本合同所供苗木由甲方负责栽植。

>三、苗木质量验收标准及验收方法

1. 验收标准：乙方向甲方提供的苗木除达到上表中的规格要求外，还应满足如 下质量要求：植株强壮、完整、树杆挺直、不偏冠、无病虫害。

2. 验收方法：交货时，甲方安排专人到交货地点，按上述质量要求现场验收苗木数量和质量。

>四、付款方式

本合同中苗木单价为苗木的包干结算价格，包括苗木采购、起挖、包装、装 车费用。货到甲方指定工地位置验收合格后，甲方向乙方支付苗木款的95 %, 待甲方所需苗木乙方供货完成后，三个月后甲方向乙方付清余下的苗木款。

>五、责任

1. 若甲乙双方在签署合同后，中途若有减少或增加苗木的购买数量，甲方应在 乙方采购前三天至五天通知乙方实际数量。

2. 乙方未能按甲方要求供货造成苗木质量达不到工程要求的，乙方将无条件退 货。

3. 乙方未能按甲方要求的时间内及时供货的，造成的人工，机械等其它损失均 有乙方承担。

>六、其它约定

1.无论甲、乙方所在地遭遇人力不可抗的自然灾害(如：瘟疫、战争、强震、 冰雹、狂风、洪水)，造成甲乙双方不能完成履行本合同的情况下，双方不承担 违约。

2.本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成向可向双方各自所在地的仲 裁委员会寻求仲裁调解，仲裁调解不成，可向双方各自所在地人民法院起诉。

3.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效用，本合同自双方签字之日起有效。

甲方：XXXX有限公司 乙方：XXXX有限公司

开户银行： 开户银行：

经办人：

开户行帐号： 开户行帐号:

年 月 日 年 月 日

**聘用绿化员工合同范文模板 第九篇**

甲方：\_\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_\_物业管理有限公司

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_市园林局

为了加强\_\_\_花园绿化的管理，确保花草树木生长繁茂，给小区居民提供一个良好的生活居住环境，现甲方委托乙方对绿化进行管理，经双方协商订立如下合同：

>一、管理范围：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>二、管理内容

1．清除台湾草坪的杂草，使草坪不长杂草或极少杂草，一年修剪不少于\_\_\_\_\_\_次；

2．根据植物生长规律，定期为各种树木进行除草、松土、培土、浇水、施肥、防病、除虫、修剪、整形、油石灰水等，使树木生长健壮；

3．少量布局调整、移植、补种；

4．保持绿地内的清洁卫生及排水顺畅。

>三、管理期限：

管理期限暂定为两周年，即从\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止。

>四、管理费用：

\_\_\_\_\_\_花园现有绿地面积共\_\_\_\_\_\_平方米，按每平方米\_\_\_\_\_\_元计算，月养护承包费用为\_\_\_\_\_\_元，甲方按月支付给乙方（随工资支付）。此费用包含管理人工费、绿化水费、工具费、材料费、技术服务费、农药化肥、机械费及其它与管理相关的费用，如有新增加绿化面积，则另外计算费用。

>五、乙方责任

1．派专职养护工人按管理要求开展日常工作，确保绿地内植物生长良好，凡因乙方管理不善造成绿化植物损伤或死亡的，由乙方按原样修复或更换；

2．承担甲方派给的少量突击性工作；

**聘用绿化员工合同范文模板 第十篇**

甲方：

乙方：

甲乙双方经充分协商，本着公平合理、友好合作的原则，甲方将本公司东厂区绿化工程承包给乙方。具体条款如下：

>一、工程范围：

甲方东厂区绿地、横纹花坛、水泥六角亭、花架、路沿石、办公楼前补绿化。

>二、承包方式：

包工包料，一次性包死价。

>三、工程说明：

工程所含植物、景观的名称、单位、数量和规格详见《xxx生物制药公司景观设计预算表》（以下简称《预算表》）。

>四、补充说明：

1、《预算表》第18项“凉亭”为水泥六角亭。地面理石碎拼（水泥地基水泥铺装）；座面为8厘米花岗岩，花岗岩石柱；水泥柱光面刷漆。

2、《预算表》第16项“花架”为水泥花架。砖混基础，理石碎拼；两侧栽紫藤；双面花岗岩座位，石面8厘米厚，花岗岩坐墩。

3、《预算表》第20项“路牙”用5厘米厚、25厘米高花岗岩，地基夯实水泥座底。

4、园路用水泥彩砖三七灰土基础打实铺装。

5、水泥用沙栾或油井，钢材为国标。

>五、工程价款：

合同总额为固定价30万元（大写：叁拾万元）。

>六、施工期限：

年 月 日至 年 月 日。

>七、工程质量标准：

执行相关的土建及园林行业技术规范，乔木成活率100%，工程质量合格。

>八、工程决算：

工程结束后，甲乙双方按效果图及《预算表》项目共同验收。

>九、付款办法：

付款以银行转账方式解决。合同签订后乙方进场三日内，甲方预付工程价款30%，即9万元；工程完成50%时再付30%，即9万元；工程竣工验收后，再付30%，即9万元；其余10%（3万元）作为质保金，第二年补植结束并验收合格后，10日内付清。

>十、双方责任：甲方负责指定工程范围，确保水电路三通，合同签订后五日内清理好现场，为乙方施工提供方便，确保按期付款；乙方负责工程设计、施工，负责下年补植结束前一个养护周期内的养护管理。

>十一、违约责任：

甲方如果不按期付款，每延误一天向乙方支付合同价款未付部分千分之五的违约金，工期顺延。乙方因自身原因未能按期竣工，每逾期一天向甲方支付合同价款千分之五的违约金；乙方未达到合同约定的工程质量标准及要求，除甲方暂停给付乙方所余工程款项外，并由乙方在限定的期限内整修到位，期间所发生的一切费用及损失由乙方承担。因不可抗力的自然灾害（如地震、战争、洪水等），造成本合同不能按时履行的，不受上述条款的约束。

>十二、合同未尽事宜双方友好协商解决，协商不成由迁安市人民法院裁决。

>十三、本合同一式二份，双方各执一份，复印件具有同等效力。自签字之日起生效。

甲方：

乙方：

20xx年xx月xx日

**聘用绿化员工合同范文模板 第十一篇**

工程名称：

工程地点：

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

经甲、乙双方协定，本工程由乙方负责为甲方进行\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_园林绿化工程施工，本着相互合作、严密配合的准则跟保障工程顺利进行，特签署此合同以独特遵照。

一、工程内容和承包方式：

1、工程内容包含、、等工程。

2、按包工、包料、包工期、包品质的大包干式承包。

3、园林绿化所需的材料、动物种类、数目、规格按配置计划及工程预算书。

二、工程造价：

乙方按工程施工范畴、施工图纸提交一份工程估算书，按园林修建、绿化\_\_\_\_类工程尺度取费，人工、资料、机械调差按施工期间有关文件履行，工程造价暂定为国民币元。

三、付款方法

1、方签订合同后，甲方支付工程造价的\_\_\_\_\_\_%给乙方作为工程预支款。

2、工程竣工甲方初验及格后付款项\_\_\_\_\_\_%，余招待颐养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。

四、工期

1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。

2、动工日期\_\_\_\_\_\_年月日。

3、竣工日期\_\_\_\_\_\_年月日。

五、双方义务：

(一)甲方责任：

1、负责办理施工报建手续，领取建造许可证和施工允许证。

2、组织工程竣工验收，并按合同划定办理结算。

(二)乙方责任：

1、按施工图纸及有关施工技巧标准进行施工。

2、承当绿化工程开工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。

3、工程竣工后清算现场，做到工完场清。

六、本合统一式两份，双方签字生效，各执一份，具等同效率。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表(签字): 代表(签字):

年 月 日

**聘用绿化员工合同范文模板 第十二篇**

甲方：

乙方：

甲方聘用乙方为校园绿化养护工人，双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同，建立劳动关系并承诺共同遵守。

一、合同期限：从20 年 月 日起到20 年 月 日止，其中200 年 月 日至20 年 月 日为试用期。

二、工作岗位和工作职责：甲方安排乙方在蓝光中学校园范围内各绿化区从事花草树木的绿化养护，因工作或业务的需要，甲方可调整乙方的工作岗位，具体工作内容和职责按甲方的岗位责任制和规章制度而定，乙方对此并无异议。

三、劳动报酬：乙方试用期间每月工资为 元，试用期满后，甲方按乙方的工作表现待定劳动报酬(最高为 元)。调资、奖励及调动岗位、改变工作后的工资按甲方有关规定执行。

四、劳动纪律：

1、乙方每天工作时间 小时，试用期内每月休息为 天，试用期满后为每月休息 天。

2、乙方自觉遵守国家法律法规和甲方制定的各项规章制度(如员工守则、绿化养护工作规范、职业道德等)，服从管理，主动、积极、负责和保质保量做好本职工作。

3、甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促和考核，并有权依据检查、考核结果，参照蓝光中学相关制度对责任人或当事人加以处罚或奖励。

五、合同的终止或解除条件：

1、双方经协商一致同意提前终止本合同。

2、本合同期满后自然终止。

3、乙方有以下情形之一，甲方有权解除本合同，并不作任何补偿：

(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(2)严重违反劳动纪律或严重违反甲方规章制度，符合辞退开除条件的;

(3)被依法追究刑事责任的;

(4)乙方患传染性疾病或身体状况欠佳或患有其它不适于从事绿化养护工作的疾病;

(5)故意或过失使甲方或第三方利益遭受较大损害的。

4、甲方有以下情形之一，乙方有权解除本合同：

(1)在试用期内;

(2)甲方未按合同约定支付劳动报酬的;

(3)甲方无法采纳或满足乙方提出的合理化建议或要求的。

六、安全责任：绿化养护施工中凡因违章操作、违章作业而造成的安全、工伤事故等责任及经济损失由乙方承担。乙方上下班往返路途中发生的安全事故等由乙方负责。

七、未尽事宜，双方另行协商解决。发生争议如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自甲方签名并盖章，乙方签名后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**聘用绿化员工合同范文模板 第十三篇**

甲方：

乙方：

依据当地有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商制定协议，望共同遵守。

一、养护时间

自年月开始，至年月结束，养护期个月，每日八小时工作制，如养护期超过12个月，合同再行商议。

三、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方应提供乙方绿化养护的水源，水费由甲方承担。

2、乙方工作人员在作业时如有与人发生过节、纠纷，必要时甲方应派员协调处理。

（二）乙方责任

1、承包的养护期限内，乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

2、绿化设施及主要养护内容

（1）修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

（2）施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

（3）除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

（4）抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

（5）病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

（6）抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

3、承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。

4、乙方绿化养护所有使用的园林机具、施用的肥料和喷施的农药全部由乙方提供，修剪的废料由乙方及时运出场区外自行处理。

5、乙方必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

四、养护价格与结算方式

养护价格：共计人民币 ，甲方应每四个月付一次，共分三次付清；第一次付本合同价的30%；第二次付本合同价的30%；余款待养护期满验收合格后付清。

五、本合同自签字之日起生效，至养护期结束止。

六、附件：

《绿化养护工作要求及检查验收标准》

甲方：（章）乙方：（章）

代表签字： 代表签字：

年 月 日

**聘用绿化员工合同范文模板 第十四篇**

甲方：\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_

为了加强\_\_\_花园绿化的管理，确保花草树木生长繁茂，给小区居民提供一个良好的生活居住环境，现甲方委托乙方对绿化进行管理，经双方协商订立如下合同：

一、管理范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、管理内容

1.清除中国台湾草坪的杂草，使草坪不长杂草或极少杂草 ，一年修剪不少于\_\_\_\_\_\_次;

2.根据植物生长规律，定期为各种树木进行除草、松土、培土、浇水、施肥、防病、除虫、修剪、整形、油石灰水等，使树木生长健壮;

3.少量布局调整、移植、补种;

4.保持绿地内的清洁卫生及排水顺畅。

三、管理期限： 管理期限暂定为两周年，即从\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止。

四、管理费用：\_\_\_\_\_\_花园现有绿地面积共\_\_\_\_\_\_平方米，按每平方米\_\_\_\_\_\_元计算，月养护承包费用为\_\_\_\_\_\_元，甲方按月支付给乙方(随工资支付)。 此费用包含管理人工费、绿化水费、工具费、材料费、技术服务费、农药化肥、机械费及其它与管理相关的费用，如有新增加绿化面积，则另外计算费用。

五、乙方责任

1.派专职养护工人按管理要求开展日常工作，确保绿地内植物生长良好，凡因乙方管理不善造成绿化植物损伤或死亡的，由乙方按原样修复或更换;

2.承担甲方派给的少量突击性工作;

**聘用绿化员工合同范文模板 第十五篇**

甲方：

乙方：

一、劳动合同期限

有固定期限：本合同期限自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。合同期限为\_\_\_\_\_\_年。

无固定期限：本合同期限自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起。

以完成\_\_\_\_\_\_等工作任务为期限：本合同自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起，预计至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。工作任务完成经甲方验收合格，则本合同即行终止。

二、工作内容

甲方安排乙方的工作岗位（工种）为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。因生产工作需要，甲方在征得乙方同意后，也可变换工种、岗位。

三、甲方的责任

（一）遵守国家法律、法规、规章，保障乙方的合法权益。

（二）依法为乙方缴纳各种社会保险费，属乙方个人缴纳的部分，由甲方从乙方工资中代为扣缴，甲方接受乙方对缴纳情况的查询。

（三）依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动.防护用品，并按照省有关规定付给乙方食品保健费。对从事有职业危害作业的，应当按国家规定进行定期健康检查。

（四）对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

四、乙方的责任

（一）遵守国家法律、法规、规章，自觉维护国家利益和甲方的合法权益。

（二）遵守甲方依照国家法律、法规、规章制定的各项规章制度。在本岗位的职能范围内，服从甲方的工作安排。

（三）保守甲方的秘密。对泄露秘密给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

（四）认真履行工作职责，爱护生产工具和设备，按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务和劳动定额。

五、工作时间和休息休假

按照《xxx劳动法》第四章的相关规定以及国家对各行业的特殊工种岗位的相关法规、规章执行。

六、劳动报酬

（一）乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。

在履行合同期间，甲方支付给乙方现岗位的工资定为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（二）非乙方过失造成的停工，在停工期间，甲方支付给乙方基本生活费，其标准不低于当地劳动行政部门发放失业救济金的月平均水平。

（三）履行合同期间，甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩，按甲方的有关规定调整乙方的劳动报酬。

七、福利待遇

乙方履行合同期间，患病、负伤、因工伤残、患职业病，退休以及女职工生育等福利待遇和乙方死亡后的丧葬补助费、遗属津贴等，按照国家法律、法规、规章及甲方的实施细则执行。

八、劳动合同的解除、终止和续订

（一）履行合同期间，甲乙双方若需解除劳动合同，必须按《xxx劳动法》的有关条款执行。

（二）甲方依据《xxx劳动法》第二十四条、第二十六条、第二十七条规定解除劳动合同，劳动合同期限届满以及双方当事人约定解除合同的条件出现而终止劳动合同，甲方按国家有关规定给予经济补偿。

（三）符合《xxx劳动法》第二十九条规定的条件的，甲方不得解除劳动合同。

（四）有固定期限的劳动合同期满后，应即终止执行；经双方协商一致同意续订劳动合同的，应即办理续订手续的。如不终止执行，又不履行续订手续的，则视为续订同一期限的劳动合同。

九、约定事项

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

十、违约责任

甲乙双方中的任何一方不履行本合同条款，须承担违约责任：

（一）甲方克扣或者无故拖欠乙方工资以及拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的，除在规定的时间内全额支付乙方工资报酬外，应按国家有关规定给予经济补偿。

（二）甲方出资对乙方进行业务、技能培训和其他内容的脱产培训后，要为甲方服务\_\_\_\_\_\_\_\_年，若服务期未满，乙方要求解除劳动合同或辞职，要承担经济损失，并赔偿甲方支付的培训费，具体赔偿的办法，在约定事项中加以明确。

（三）任何一方违反规定解除劳动合同，应承担经济赔偿责任，并付给对方赔偿费\_\_\_\_\_\_\_\_元。

十一、甲乙双方履行本合同期间如发生劳动争议，应当平等协商解决，协商无效时，可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。

十二、合同期内，所定条款与国家新颁布的劳动法律、法规、规章不符的，甲乙双方均应按新规定执行。

甲方：（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方：（签章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（委托代理人）：（签章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

合同签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

鉴证机关及鉴证人：盖章（签章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

鉴证日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！