# 混凝土生产加工合同范本|混凝土生产加工合同

来源：网络 作者：青苔石径 更新时间：2023-12-26

*混凝土加工时需要签署加工合同，那么大家知道混凝土生产加工合同怎么写吗？以下是本站小编为您整理的“混凝土生产加工合同”，供您参考，更多详细内容请点击本站查看。　　混凝土生产加工合同【一】　　甲方：　　乙方：　　根据《中华人民共和国建筑法》...*

　　混凝土加工时需要签署加工合同，那么大家知道混凝土生产加工合同怎么写吗？以下是本站小编为您整理的“混凝土生产加工合同”，供您参考，更多详细内容请点击本站查看。

**混凝土生产加工合同【一】**

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经甲乙双方协商决定，甲方愿将马尔康嘉绒·景秀尚城2#、3#号楼及部分车库的钢筋工程劳务工作承包给乙方施工，为明确双方的权利和义务，平着平等互利，友好合作的原则，就本钢筋工程施工承包立下本协议由甲乙双方共同遵守。

>　　一、工程地点：

　>　二、承包范围：xxxxx城2#、3#号楼及部分车库所有砼浇灌劳务工作。乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下：

　　1、混凝土的浇灌成型，包括石子的冲洗、计量、运砂、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋（保证混凝土保护层厚度）收面、养护，室内零星混凝土的浇筑，楼面、地面原浆拉毛。

　　2、本劳务工程承包范围内的所有主辅材料、设备、机具的上下车及装卸作业，施工场地清扫，每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗，拆模后的楼面清扫，场地水泥、石子、砂的临时转运，混凝土工程的操作场地的材料堆码，施工责任区和生活区的清洁卫生工作；以及与本单项劳务工程相关的其他安全文明施工方面的工作。

　　3、完成本单项工程劳务工程必须进行的其他辅助性工作。

　　>三、工作内容：本工程所有砼浇筑及所需的全部工具、机具、雨具，后浇带、零星砼浇灌等。涉及到的所有砼工程上下车费，三级配电箱后的电线灯具，另配专人负责砼浇筑后的收光及养护。

>　　四、 结算方式：

　　砼浇筑工程地梁以下（含基础）按 20 元/每立方米计算，地梁以上（含车库）按14元/每平方米结算（按建筑面积计算）。 上述结算单价包括混凝土劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。

>　　五、付款方式：

　　1、每月30日前甲乙双方确认乙方当月所完成的工程量，次月十日前支付乙方进度款的百分之八十。

　　2、主体结构全部完工后付足乙方完成工程量的百分之九十。

　　3、乙方剩余工程款的百分之十在完工后四月内全部付清。

　　>六、工程进度安全及质量保证金：本工程由乙方向甲方缴纳两万元工程进度、安全及质量保证金，该保证金待本工程主体结构验收后退还给乙方。

　　本工程按优质结构施工，混凝土工程验收不合格属乙方负责所造成的一切损失均由乙方负责，在质保金中扣除。

　>　七、工期：按施工总承包拟定的工程形象进度表结合甲方进度计划施工，在规定进度范围内完成。

　>　八、工程质量：混凝土浇筑过程中出现超厚等质量问题，所造成的一切间、直接损失均由乙方负责，在乙方工程款或质保金中扣除。

　　在施工现场若因乙方违章、不听从总承包单位或监理工程师指挥、或 因乙方原因造成工程质量问题所造成的工程罚款均由乙方负责，（在进 度款中扣除）。

>　　九、乙方负责事项：

　　1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。

　　2、制定工程进度计划，按甲方审定的施工计划实施，确保工程如期完工。

　　3、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。

　　4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。

　　5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承担500元违约金。

　　6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底，以及完成甲方下达的各项计划指标。

　　7、乙方不得将本劳务工程转包或分包，对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。

　　8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。

　　9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程，对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种，必须雇佣有相应资质证书的工人，否则，由乙方承担相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单，如中途工作人员变更，在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用，每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表（含各种津贴、补贴及相关福利费用），否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资（含各种津贴、补贴及相关福利费用），且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承担。

>　　十、文明施工及安全要求：

　　1、乙方须严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工，遵守甲方的现场管理规定，保证工地达到文明现场标准。文明施工，安全施工，做到无任何事故发生。乙方必须做到以安全生产，质量第一的宗旨。建立完善质量体系、安全制度，必须符合建筑质量安全法规，配合好专职安全和工程质量检查人员，定期召开安全生产、质量第一培训和安全生产工作会议，做好安全工作，在业主和有关部门的指导、监督下，保证建筑工程质量和安全。安全事故发生在 5000 元以内（含5000 元）由乙方负责，5000 元以上的安全事故由乙方负责总事故费用 10 %的经济责任。每次安全事故处理中由乙方负责督促当事人配合甲方向保险公司等办理相关事宜及赔付，若乙方不配合甲方办理相关手续，给甲方带来的一切损失由乙方负责。

　　2、乙方人员上班时，必须带好安全帽，高空作业系好安全带，严禁穿拖鞋上班，违章一次，罚款500元，乙方必须每周组织两次以上安全质量生产会议，落实到每个工人防范于未然避免安全事故的发生。

　　3、乙方做到工完场清。

>　　十一、违约责任：

　　1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方承担五百元的违约金，并按延误天数累积计算。

　　2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定，若验收不合格者，要求整改，整改后评定仍不合格者，则按五百元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格，如因此逾期完工的，按本合同十一条第一款之规定承担违约责任。

　　3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿，一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金，并累计计算，结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。

　　4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包，否则，甲方没收其全部的履约保证金，有权单方解除合同，且按已完工程劳务款的50%作为双方的总结算款，其余工程款作为乙方的违约金。

　　5、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排、，或者其承包的工程质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上（含2天），甲方就有权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方，剩余50%工程款作为乙方的违约金。

　　6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款，超过15日以上，则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。

　　7、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方，且相关行为未被媒体曝光，则乙方应向甲方承担5万元违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失（包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任）；若相关行为被媒体曝光，则乙方应相甲方支付10万元违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失（包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任）。同时，甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任，情节严重的直至追究刑事责任。

　　8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合，每发生一次打架斗殴，则乙方应向甲方承担500-1000元的违约金，造成甲方及他人损失的，还应依法相应赔偿承担责任，情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。

　　9、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定，应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。

　　10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。

>　　十二、在伙食团预借的饭菜票，要在甲方支付乙方人工工资后再抵扣。

>　　十三、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

>　　十四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

>　　十五、工程中发生点工，技术工按150元/工日，杂工按120元/工日计算。

　　甲方： 乙方：

　　联系方式： 联系方式：

**混凝土生产加工合同【二】**

　　合同编号：

　　签订地点：

　　甲方：xx项目部以下简称甲方

　　乙方：xx建筑材料有限公司以下简称乙方

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，甲乙双方就甲方购买乙方混凝土一事签订本合同，双方共同遵守、履行。

>　　一、生产、供应方式

　　1、生产混凝土所需原材料含水泥、地材、外加剂、粉煤灰、矿粉由甲方采购，数量由乙方验收，质量由甲方控制。甲方根据乙方签收材料数量与材料供应商结算。所有进场材料由乙方负责保管与使用控制。

　　2、乙方负责甲方所需混凝土的生产和运输至甲方施工现场，生产、运输过程中的一切事宜和费用均由乙方承担。

　　3、合同到期后，剩余原材料的处理双方协商解决，如乙方需要留存则按市场价格估算。

>　　二、合同期限及混凝土数量

　　1、合同期限：暂定自202\_年3月10日至202\_年7月30日具体使用时间以现场情况为准。

　　2、混凝土数量：因甲方施工组织、气候等因素不确定，故合同期内混凝土数量不确定，按甲方实际签收量计算。

>　　三、混凝土供应价格

　　混凝土运到甲方施工现场价格分为：生产加工单价、运输单价二部分。

　　1、原材料单价：依据混凝土配合比计算的各种材料数量、合理损耗数量及材料采购单价计算出原材料价格。

　　2、生产加工单价：20元/m³。

　　3、运输单价：35元/m³。因甲方工地线路较长，具体运输里程不好确定，双方协商同意不论运距远近，执行统一单价。

　　4、甲方如需使用混凝土输送泵车，价格为30元/m³。

>　　四、结算及支付方式

　　1、合同生效时，甲方预付混凝土加工费及运费人民币5万元。双方每十天结算一次混凝土数量与加工运输费，从预付款中扣除，结算后乙方出具对帐单。甲方应付费计算式：应付费=混凝土量×20+30

　　2、乙方在甲方预付款余额不足时以书面形式通知甲方付款，甲方接到乙方书面通知后应及时付款。

　　3、甲方以现金支票或转帐方式支付应付款；应付费为不含税价格，发票所产生的税费由甲方承担，乙方必须出具正式发票。

>　　五、双方责任和权利

　　1、乙方应确保搅拌站、运输车的完好，每月至少保证28天2天维修保养24小时随时供应混凝土遇人力不可抗拒之情况除外；保证3月15日甲方可进原材料，3月20日具备混凝土生产条件。

　　2、乙方应配备足够的混凝土运输车以保证甲方所需混凝土的运输。

　　3、乙方按甲方出具的混凝土配合比进行生产，并按规定时间1小时内运至甲方施工现场，确保到场混凝土的质量和数量，混凝土质量必须符合国家或行业标准及甲方要求。如因乙方原因造成混凝土质量问题的，则乙方必须承担全部责任；如因甲方原因造成混凝土质量问题的，则甲方必须承担全部责任。

　　4、甲方派专人在施工现场对到场混凝土的标号、塌落度数量进行检验，如与甲方要求或混凝土发货单不符，甲方有权拒收，乙方自行处理；如无异议甲方必须据实签收。

　　5、乙方负责出库混凝土试件的制做和养护，养护室及设备由乙方设置；甲方负责试件的检验，实验室设备由甲方设置。

　　6、乙方有义务按甲方要求随时提供库存材料数量，以便甲方及时进料，确保混凝土的生产需要。

　　7、乙方应提供给甲方每盘混凝土的配料单。

　　8、乙方必须保证混凝土供应的连续性，如因此造成的质量事故，乙方承担全部责任和损失；甲方负责提供200KW发电机一台。

　　9、乙方免费提供给甲方5~6人在搅拌站的食宿。

　　10、甲方应保证进场原材料的质量，因此造成混凝土的质量问题，乙方概不负责。

　　11、甲方应按合同约定及时支付预付款，因甲方预付款不足导致乙方停止供应混凝土而造成的损失由甲方承担。

　　12、在混凝土浇注前，甲方应以书面形式提前5小时通知乙方所需混凝土的标号、数量、供应地点、部位及施工时间等，并按要求提供混凝土委托单和施工配比单。具体生产时间听从甲方质监员安排。

　　13、甲方质量监督员有权对混凝土生产过程及配比进行监督，乙方不得阻挠。因混凝土施工中可能有数量的增减，乙方必须听从监督员的安排，及时增减混凝土的生产数量。监督员必须提前2小时通知乙方，否则乙方已经按委托单数量生产的混凝土，如无质量问题，甲方必须签收。

　　14、甲方应保证混凝土施工现场的道路通畅、场地平整，协调好与当地群众的关系，因此方面原因造成混凝土供应延误或出现质量问题，乙方概不负责。

>　　六、其他特殊约定：

>　　七、合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，应协商解决，协商解决不成，须在被告所在地法院解决。

>　　八、本合同未尽事宜，双方协商解决。

>　　九、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。

>　　十、本合同经双方签字、盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　盖章盖章

　　法人代表：法人代表：

　　代理人：代理人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

**混凝土生产加工合同【三】**

　　甲 方：（以下简称甲方） 乙 方：（以下简称乙方）

　　经双方充分、友好协商，甲方同意由乙方承担约定承包范围内的工作任务。遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，为明确甲、乙双方责、权、利，双方就本工程施工事项协商达成一致，同意订立本合同。

>　　一、劳务承包栋号：

　　>二、劳务承包分项工程名称：混凝土工劳务分项工程

　　>三、质量标准和进度：质量优良（按原国家质量验收标准），实测实量符合合格率达到100%，并达到“xx省优质样板工程标准”。实测实量偏差控制：表面平整度≤8mm。

　　进度：每层控制进度，每层完成时间不超过10小时，每延误1小时扣罚200元并负责其它班组的误工费。

>　　四、劳务承包范围、方式和单价：

　　混凝土工程（除卫生间反坎、烟道反坎外的所有砼）：

　　±0.00以上按图纸注明建筑面积包干，单价：每平米13.5元（大写：壹拾叁元伍角）；

　　±0.00以下 含清水、抽水、平土、清土、垫层支模、基础承台、地梁、顶板、底板、墙柱等），单价每立米18元（大写：壹拾捌元）；

>　　五、履约保证金、结算及付款方式

　　1、履约保证金为4万元整。乙方在合同签订前向甲方缴纳履约保证金，待达到项目部要求的质量、进度后，甲方在乙方完成全部承包的工程后返还全部保证金，保证金不计取利息。若乙方不按时进场、无足够人员进场施工或出现其它违反合同条款的行为，该保证金不予返还。

　　2、结算和付款程序：竣工结算条件，以下条件缺一不可：

　　①项目竣工验收，符合合同约定的竣工验收标准，达到甲方、监理和建设单位满意效果。

　　②乙方向甲方递交完整的结算资料（包含劳务分包合同原件、完整计算书、工人每月工资表（工人工资表每月25日上交）、签证资料、施工工人每周签到表、施工图纸、变更资料等）。

　　3、甲方加盖公章的结算书作为本工程的最终结算唯一有效依据。

>　　六、进度款节点和支付方式：

　　本工程按以下节点支付进度款，不支付生活费等除进度款外的其它任何费用，实测实量少于95%的部分不予支付。

　　支付公式：合同单价×节点进度完成工程量×实测实量合格率×约定支付比例

　　（一）高层及地下室工程

　　1、完成地下室结构顶板工程及塔楼10层结构，约定支付比例70%；

　　2、完成塔楼10层结构至塔楼22层结构，约定支付比例70%；

　　3、完成塔楼23层结构至塔楼33层结构，约定支付比例70%；

　　4、完成塔楼屋面结构、所有二次结构及商业所有结构，约定支付比例90%；

　　5、竣工结算后4个月内支付完余款。

　　甲方只提供塔吊、砼和二级电箱其余全部有乙方自理。

　　乙方承包内容包含但不限于以下内容：混凝土浇筑前的清土、平土，清水、抽水，水平运输，跑道搭设、拆除、清理堆放，润湿模板、清理木模内的所有杂物，混凝土浇筑振捣以及施工缝、伸缩缝、沉降缝、后浇带、止水带的处理压光、需做防水处混凝土面找平原浆压光（用铝合金尺找平后用铁抹子压光，楼面或单独梁均不能有凹凸不平现象），凿毛、养护、包括楼板、梁、柱、承台、垫层的浇筑和垫层的支模、地坪结构板、空调板、线条、反边；砼蜂窝、麻面、露筋所有缺陷的修补，砼泵管的多次安拆，有可能存在的地基处理和换填、施工所需的振捣棒平板振捣器、三级电箱和线缆（不管甲方二级电箱离施工地多远乙方必须配足三级箱线缆长度）。

　　主要的实测控制：

　　工作交底和要求：

　　1. 混凝土浇捣后的养护，柱围裹塑料薄膜或麻包敷盖进行淋水养护，坡屋面铺盖麻包淋水养护。

　　2. 浇捣砼时的漏浆应及时清理、回收使用。 在浇捣过程中，不能随意拆模板支撑，拉杆及拉线等。

　　3. 现场砼运输机械地泵、车泵、布料机等的移机、接管、拆管、清理、加固等。

　　4. 砼面的质量缺陷必须在拆模时派人员跟进，及时补救处理，确保颜色一致，无明显修补现象。

　　5. 模板拆除后砼表面缺陷的处理；塔吊料斗或泵送砼管道安装和清理堆放场地冲洗及清理等。

　　6. 楼层墙柱和梁板砼无条件按现场安排，实行一次浇筑或分两次浇筑成型。

　　7. 在泵送混凝土过程中，如遇混凝土堵管，乙方必须安排工人及时拆管清理利用，清理后并安装泵管进行继续施工（此费用已包含在合同单价内。）。如因乙方不安排工人清理泵管造成混凝土在泵管中无法取出，乙方按泵管原价赔偿泵管费用，赔偿金在乙方工程款中扣除。

　　8. 拆模后，楼梯间的建筑垃圾（含其它班组造成的）的清理及楼板平整度处理，达到甲方满意效果。

　　9. 混凝土浇筑前，砼施工缝必须及时凿毛，清理冲水。墙柱根部、施工缝、后浇带封模浇筑前的凿毛清理。

　　10. 基坑挖土、装土清理边底，配合挖土机挖土，场地平整，厚度30cm内的挖填，找平，人工回填土的100m内人工运输、填土、夯实、洒水，工作面内的抽水、排水，边坡土面的挂布或网遮盖处理。

　　11. 楼层施工过程中，要采取措施防止混凝土溅落到外架等处，如污染安全网，更换安全网的材料及人工费用由乙方承担。

　　12. 砼浇筑方量的控制，大于1m班组自负经济损失。剩余的按现场施工员要求进行处理。

　　13. 要有足够的人员清理开挖的基坑、地梁土方和浮土，做好换土填土平整夯实等工作。夯实土方及为创造施工条件的石粉铺放；清理边坡浮土，整平夯实，确保坡度符合标准，清理因塌方而影响施工的土方；，及周边土方回填夯实整平；建筑物回填土回填（离建筑物40米运距内）分层夯实及整平（包括花池回填及滤水层铺设）。

　　14. 浇筑二次结构（构造柱、窗压底等）用自拌混凝土时，乙方须配合甲方的施工负责自拌及浇筑。

>　　七、关于合同单价的说明：

　　合同单价已包含约定的以下内容，单价一次性包定，合同无其它约定的，不再调整，仅不含税金。

　　a、合同约定的乙方全部工作内容和义务；

　　b、工人工资、雨休工资、停工窝工工资、工资性津贴、规定的社会保险、工伤保险、来回差旅费和车船交通费、夜餐费、炊事费、加班补贴、赶工费、安全帽以及个人应得的劳保、福利费用、日常工作表现奖金、任何形式的进退场费和补助等。包含所有工伤费用及乙方原因造成的第三方受伤的医疗费用和处理费用。

　　c、乙方完成分包项目工序所需使用的全部材料的场内场外运输、二次搬运、周转、装卸、损耗、消耗等费用，施工用小型工具，零星材料等和合同要求的其它工作内容。

　　d、包人工、包材料、包安全、包质量、包进度和合同约定由乙方提供的材料及机械。已综合考虑拆架后或甲供垂直运输设备拆除后，所造成乙方增加、签证工程施工引起人工运输和施工难度增加等的各项成本。已考虑以后人工涨价、物价、汇率的变动及工期调整等乙方承建本项目所因承担的各种风险（包括雨天、寒冷天气、水平和垂直运输不便等），乙方自负盈亏。

　　e、办理工人暂住证、劳务证、计生证等所有证件费用和当地有关部门规定的费用。

　　合同分包范围及工作内容已包括在合同单价内，不另计算任何费用（有另行说明的项目除外），乙方施工必须满足有关质量、安全和文明施工验收标准及甲方、其他班组施工要求。若有以上个别项目或工作内容，乙方无足够人员及时进行施工、借故拖延或拒绝施工的，甲方有权安排其他班组进行施工，所需费用按实际消耗施工工日的2倍（工日单价按贰佰元计算）或按乙方未施工部分工程量乘以约定分项单价（详见附表1）的1.5倍从乙方工程进度款中扣除，材料费、机械费另计。

>　　八、设计变更和签证

　　1、合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及工程联系单、设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按要求完成，甲方即可安排第三方完成，所发生费用按150%从乙方当月工程进度款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。

　　2、施工过程中为施工前进行变更不予签证，施工完后进行设计变更单项人工工资在贰仟元以外，甲方才予以签证。除现场发生的无法按图纸计算的增加工程，可按临时签证工时计算外（统一规定单价为10元/工时），其它可按图纸计算的项目均不得签证工时。签证项目在施工中途全部不予支付，竣工结算才办理支付手续。

>　　九、施工工具、周转材料的供应：

　　1、甲方提供给乙方使用的材料、机械和乙方自行承担的材料和机具见下表：

　　2、甲方供应的材料和机械，乙方必须合理、适当使用。属正常报废或消耗的材料重新领用时，必须返还原材料报废样品或有效包装回甲方仓库确认注销。周转材料必须及时返还甲方仓库，甲方有权对乙方多领、损坏、浪费的甲供材料和机具进行索赔（按采购价1.5～2倍），并追究相应责任。

　　3、乙方自行负责工地范围内（含红线50米内外）一切施工材料的人工搬运、汽车装卸、堆码及进场材料的卸车，全部完工后的装车外运。

　　4、对施工所用甲供材料，须按甲方要求提前天数并至少提前7天，提供使用清单给甲方备料，施工中所用的一切材料、甲供机械等要绝对服从现场管理人员的调度、安排及使用。如乙方不能及时提供计划造成的损失有乙方自负并承担由此给甲方造成的损失。

>　　十、双方权利和义务

　　（一）、甲方权利和义务

　　1、负责为乙方人员代办暂住证和代购买乙方人员安全保险（发生费用乙方负责）；

　　2、负责施工管理和有权对乙方施工进度、质量、安全文明施工进行管理和监督；

　　3、负责组织验收工作；负责与建设单位、监理单位、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　4、甲方有权要求乙方辞退个别不听话、不服从甲方管理的乙方工人。

　　5、检查、复核班组放线。

　　（二）、乙方工作与责任

　　1、乙方及施工人员必须遵纪守法，自觉遵守法律法规及甲方一切规章制度；

　　2、乙方无条件服从甲方管理，乙方所有施工人员服从甲方整体工作安排、工作调度；未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系。

　　3、乙方施工进度必须无条件服从甲方现场施工计划安排，并筹备足够人员和资源应付各种24小时赶工需要。

　　4、班组管理人员必须具备熟识施工图纸及施工操作素质，无条件听从项目部管理人员指挥，乙方现场施工工人必须技术熟练，特殊工种具备上岗证。

　　5、负责工作面范围内因下雨等非人为因素造成的清理工作，包括抽水、排水、淤泥、垃圾清理等。

　　6、除楼层主控制线和标高线由甲方测设提供外，负责本工种现场施工放线；

　　7、负责本工种材料的领料、搬运和余料的回收、退库，或按甲方要求，在指定地点堆放；负责工地范围内所用施工材料的人工搬运、汽车装卸、堆码及进场材料的卸车，全部完工后的装车外运。

　　8、必须有专职负责人，对乙方施工质量、安全、文明施工、进度等进行管理检查、监督、落实；

　　9、乙方施工前，对可能影响到施工质量、施工进度、施工安全的情况，有义务提前以书面形式向甲方反映，并得到有效回复后，才能进行施工，否则，由此造成的一切责任及后果，乙方须自负。

　　10、乙方及其施工人员，必须自带流动人口所需的各种证件备查。

　　11、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人，严禁任何仅收取中介费、介绍费而无履行现场管理责任的转包行为，否则，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担一切责任和赔偿因此造成的一切损失。

　　12、乙方必须严格按照建设单位“四化”管理及实测实量管理要求施工。

>　　十一、安全文明施工

　　1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　2、 进入现场人员必须穿统一的工作服，安全帽、佩带工牌，如有违反，按建设单位及甲方施工管理处理条例规定予以罚款，罚金于乙方当月进度款和工资中扣除。

　　3、 乙方随时接受有关单位行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受甲方对乙方施工人员进行的安全教育。

　　4、 乙方施工时，必须做到每日工完场清，因乙方留下的建筑垃圾影响其他班组施工时，甲方通知乙方处理而乙方未能按要求完成的，甲方有权派人清理，按每次实际清理费用的2倍直接从乙方工程款中扣除。

　　5、 因施工过程中发生的工伤事故医药费除保险公司理赔后，余下费用壹万元以下，由乙方自行负全责，超过上述额度部分由甲乙双方按比例分摊；若因乙方工人不听甲方管理指挥，安全措施不力、违章作业而造成安全事故的 责任和因此而发生的费用，由乙方自行承担。

　　6、乙方工人进场三天内必须提交身份证复印件登记、买保险。扣除保险公司承担费用外，10000元内安全费用由乙方自行解决；10000元以外5万元内，由乙方承担50%，甲方承担50%；5万元以上有乙方承担30%，甲方承担70%。

>　　十二、施工管理

　　1、乙方应参加工地每周例会，例会内容作为合同内容的补充。

　　乙方驻工地管理代表： 电话：

　　乙方授权乙方驻工地管理代表处理与项目有关的业务，代表乙方不在现场期间，代表乙方履行合同约定的权利、职责和义务。

　　2、工地作业具有一定危险性，乙方不得雇用童工（18周岁以下）、孕妇，不得雇用年龄超过50周岁者，不得雇用身体有残障者。

　　3、乙方每天每工序必须做好《班前作业安全及技术交底》和《各工序施工及质量检查验收记录》作为工程结算依据，无《班前作业安全及技术交底》和各工序交接无甲方管理人员签署意见的，甲方可拒绝结帐，一切责任由乙方自负。

　　5、乙方及其施工人员有违反工地管理条例的，甲方有权直接对乙方进行罚款。乙方若有异议，需在罚款单公布或签收24小时内，向甲方反映，否则，当乙方已接受，自动生效。

　　6、甲方不与乙方工人发生任何经济往来，相关因乙方个人中途退场或亏本，所造成拖欠工人工资等问题，与甲方无关。若乙方本人处理不当，造成乙方工人与甲方发生冲突、矛盾或围攻甲方办公室、破坏甲方财物等行为发生，甲方有权追究乙方及其工人法律责任并视情节轻重，每次罚款500～10000元。

　　7、乙方在进场开工前，必须收集齐全施工人员身份证、计生证等有效证件和彩色1寸相片2张，送到甲方现场办公室办理工作卡和投买工伤保险；未登记资料者不得进入施工区。

　　8、甲方有充分理由相信乙方在充分熟悉工程图纸、施工规范与本项目工程特点、难点的基础上签订本合同的，合同生效后，乙方不得以对设计图纸、工程规范与工程的难点了解估计不足为由向甲方进行索赔与追偿。

　　9、甲方仅提供指定厨房场地给乙方，由乙方自行安排解决工人日常伙食并负责饮食的安全卫生，厨房工作人员必须具备健康证，乙方工人发生任何食物中毒事故，均与甲方无关。

　　10、若甲方要求，乙方必须在指定饭堂统一开饭，不得在工地现场另开小灶。

>　　十三、违约责任

　　1、对不符合国家规范允许偏差的，除要乙方无条件返工到符合要求外，还对乙方处予每项500-1000元罚款，并负责一切返工损失；

　　2、承包范围内主要工作内容不落实做到的，每项每次罚款500-10000元；

　　3、乙方及施工人员违章作业，造成安全事故的，乙方除受到甲方处以500-5000元罚款外，还必须承担一切经济、法律责任；

　　4、由于乙方原因，造成甲方受到的一切损失，均由乙方负责。

　　5、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　（1）、乙方因自身原因延期完成或交工的，每延误一日，应向甲方支付壹仟元的违约金；

　　（2）、乙方施工质量不符合本合同约定标准，或在施工期间出现明显的违背设计图纸、规范、规程等质量问题，而又不能及时整改，将给予伍佰至壹拾万元/处的处罚，并承担甲方一切损失；且甲方有权单方终止乙方承包权，按完成合格工程量的50%结算，在扣除因此造成甲方的损失费用后，作自动退场处理。

　　（3）、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金壹仟元至伍万元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　　6、乙方在施工、管理过程中，出现下列情况之一者，甲方有权单方面解除合同，并按乙方所完成合格工程的工程量的50%结算给乙方（扣除相关乙方发生的罚款费用、违约金、生活费预支等），乙方自动退场。

　　（1）、不服从甲方整体工作安排和调度，累计达二次的；

　　（2）、出现人力少进度慢，安全、文明施工管理差，施工质量差、浪费材料严重等任何一种情况，在天内无法改善的；

　　7、乙方施工队伍中，出现下列情况之一的人员，甲方有权要求乙方作辞退处理，并赔偿相关损失：

　　（1）、聚众闹事、赌博，或无理取闹，或打架的；

　　（2）、工作上不服从甲方或乙方管理劝告的，不尊重甲方管理人员或藐视甲方管理人员的；

　　（3）、无合法身份证件、违纪严重或违法的；身患疾病、残疾或年纪在50岁以上的及其它不宜本行业工作的；

　　（4）、其它原因不宜留在本工地工作的；

>　　十四、组成合同的文件（以下简称合同文件）

　　1、本合同和补充条款、甲方与建设单位签订的施工总承包合同

　　2、施工图纸（含图纸会审）、设计变更、工程指令单、工程联系单

　　3、合同执行过程中，建设单位、监理单位或甲方发放的施工计划、有关通知、文件要求、技术交底、施工方案和和会议纪要。

　　4、本合同签订后，双方签署的补充协议、补充合同等

　　5、工程建设标准强制性条文、国家和地方规范规程、验收标准、政策性规定和其他有关技术资料

　　6、现场施工管理处罚条例

　　上述组件与本合同具有同等法律效力，本合同及合同文件存在不一致的地方，以规定较严格的条款为准。

>　　十五、补充条款：工地现场负责管理

　　>十六、以上不详之处按《工地管理规章制度》和《工地例会纪要》执行处理，本合同最终解释权归甲方。本合同壹式两份，由甲方、乙方各执壹份，具同等法律效力，自双方签字盖章之日并缴纳合同保证金后生效，期满付清结算款后自行失效。

　　甲方代表： 乙方代表：（乙方负责人）

　　身份证号码：（附复印件）

　　联系电话：联系电话：

　　年 月 日 年 月 日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！