# 景观标识合同范本(精选33篇)

来源：网络 作者：静水流深 更新时间：2024-01-02

*景观标识合同范本1甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_甲方委托乙方对\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称“\_\_\_\_\_\_\_\_\_”)进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《\_合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目...*

**景观标识合同范本1**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方委托乙方对\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称“\_\_\_\_\_\_\_\_\_”)进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《\_合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着平等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。

一、项目名称及地址

1、项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_环境景观工程

2、项目地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、设计工作内容

1、甲方提供的\_\_\_\_\_\_\_\_\_用地红线范围内的环境景观设计(内容为建筑小品、道路铺装、水体、景观照明、地形造型、植物配置、给排水管网、配电系统等有关设计);

2、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板

3、施工现场监理

三、设计阶段、设计深度、设计周期

1、方案设计阶段

(1)甲方配合内容

a.向乙方提供完整、详细、准确的建筑施工总平面图、竖向标高图、市政综合管网图、单体首层平面图。

b.组织乙方现场踏勘。

c.向乙方提供项目定位标准。

(2)乙方完成内容及标准

a.提供景观总体规划图(1：100的彩色、黑色各一) b.各区域大样图、剖面图、彩色草图

c.方案设计说明书

d.方案动画演示

以上所列图纸向甲方提供三套，设计师并负责向甲方解说一次。

2、扩初设计阶段

(1)甲方配合内容

a.确认方案阶段设计之内容。

b.建议植物选配及物料采用。

(2)乙方完成内容及标准

a.景观总体布置图。

b.标高图、灯光配置图及灯具选型。

c.各景点大样图、剖面图

d.总体彩色透视效果图及各景点彩色透视效果图。 e.各区域物料配置图及实物样板的提供。

f.主要乔、灌木布置图及品种规格。

以上所列图纸(2号图)向甲方提供5套和一张扩初图光盘(含全部内容)，设计师并向甲方解说一次。

3、施工图设计阶段

(1)甲方配合内容：确认扩初阶段成果

(2)乙方完成内容及标准

a.总平面分布图(1：100)

b.详图指引图(1：100)

c.放线定位图(1：100)

d.各细部标高图(1：100)

e.各区域灌溉及给排水图(1：100)

f.园林灯具照明及电路系统图(1：100)

g.各区域物料图及样板材质和色彩

h.乔木布置平面图及定位图(按乔木规格定位)

i.灌木布置平面图及定位图

j.地被(草坪)植物位置图和土壤造型图

k.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量)

l.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图(1：20) m.道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(1：20)

n.花架的建筑、结构、电气等施工详图(1：20)

o.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料以上所列图纸(2号图)向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。

4、设计监理阶段(施工现场服务)

(1)甲方工作内容：确认施工图说，组织设计交底和图纸会审，组织现场工作，准时通知乙方。

(2)乙方工作内容：参与植物选购;参与铺装材料的选购;参与施工现场铺装及硬景的施工样板确认;参与施工现场技术指导;参与工程竣工验收。

(3)乙方工作内容时间安排由甲方提前12小时通知。

四、设计费用计算及支付

1、设计费用计算：本工程总绿化用地\_\_\_\_\_\_\_\_\_㎡，按实际绿化用地每平方本合同共计设计费人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)

2、设计费支付方式

(1)本合同签订后五日内，甲方支付乙方设计预付款\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)。

(2)乙方方案设计阶段和扩初阶段设计任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)。

(3)乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付乙方设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)。

(4)乙方设计监理阶段任务完成，并通过竣工验收后五日内，甲方将剩余设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)一次性支付给乙方。

(5)施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。

五、违约责任

1、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方双倍退还甲方所付设计费。

2、乙方不按本合同约定时间交付甲方设计图说，每逾期一天，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金，乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金。甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。乙方设计图说满足设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的2%的违约金。

六、其它

1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计图说转让给第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图纸。

2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程竣工后甲乙双方结清设计费后自动失效。

3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民法院起诉。

4、本合同一式六份，甲、乙方各执三份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**景观标识合同范本2**

委托方： 以下简称甲方)

设计方： 以下简称乙方)

根据《\*\*\*\*\*\*\*经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程景观设计事宜达成如下协议：

一、 工程概况：

1.设计工程名称：北岭镇文化广场景观设计

2.设计工程面积： 以最终施工图为准

3 .设计工程范围： 景观设计方案效果与施工

二、 设计程序：

1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 M2×3元/M2计取，设计费总计 元。

2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为 壹万 元。

3.乙方在收到甲方提供的设计定金，对工程进行实地勘测和甲方初步交流后在一周内，提出设计构想，形成设计方案\*面图，并准备下一步施工图制作，由甲方审阅。

4.在甲方确认\*面图后，乙方开始制作施工图，并在15天内完成所有施工图绘制，甲方方应在接到施工图纸后付给乙方设计费 壹万 元。

5.在甲方施工过程中根据乙方要求应极力配合并负责一定的技术\*\*，乙方施工结束并验收合格后支付设计尾款即 元。

6.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章装订成册后，施工图才算正式生效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

三、 双方责任：

一甲方责任：

1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

2. 在合同履行期间，甲方要求终止或\*\*合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的订金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

3. 事先经甲乙双方已确认的方案，在施工过程中甲方提出修改的，乙方可酌情收取工作量相应的设计费。

4. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

5. 施工中，甲方擅自更改设计图纸的即表明甲方放弃对乙方所拥有的相应\*\*。乙方也不再对甲方的设计负责。

6. 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7. 负责承担要求\*\*\*外出考察或选料时所需的.出差费用。

二：乙方责任：

1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

3. 乙方无故要求终止或\*\*合同，乙方应双倍返还设计订金。

4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、 其它：

1. 如本设计项目非我公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，乙方应积极配合，甲方可酌情承担交通费及旅差费。

2. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方\*\*采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

3. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可由当地人民\*\*解决。

4. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

5. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定\*\*人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定\*\*人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**景观标识合同范本3**

委托单位(甲方)：

承接单位(乙方)：

委托方(甲方)： 承接方(乙方)：

根据双方的多次协商，为做好 工程整体规划，设计出与周边环境融为一体，具有鲜明个性特色的标志性环境景观，甲方承担园林景观设计任务。依照《\_合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 一、合同基本内容：

2、设计规模：总规划用地面积 平方米，景观设计面积约为 平方米。

二、设计进度

1、景观方案完成时间控制在如遇景观方案调整则时间相应顺延。

2、如遇景观施工图调整则时间相应顺延。

三、设计费用及支付方式：

(一、设计费用

设计收费：按 元/m2 人民币，合同暂定价款为人民币 元整。该价格为包干价，包括税费、设计阶段和乙方往返的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。

注：如设计面积在50000平方米以上则设计收费按 元/m2 计算。

(二)付款进度：分三次付款

1，第一次付款：按总价30%作为定金，本合同在甲乙双方签订后3天内

2，第二次付款：按总价30%成果经甲方认可后3天内

3，第三次付款：按总价40%成果经甲方认可后3天内

四、甲方应向乙方提交的有关基础资料和文件

已审定的建筑规划总平面图、建筑设计CAD文件、设计任务书等。

五、乙方应向甲方提交各阶段的设计成果。

1、方案初步设计阶段的设计成果。

2、施工图设计阶段的设计成果。

六、甲乙双方权责任

(一)甲方权责：

1、甲方应及时向乙方提交有关资料及文件，并对其完整性、正

确性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

2、甲方变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成设计工作需返工时，双方除需另外协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

3、甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、设计软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得用于本合同外的项目。

4、在要求乙方进行资源调查和技术服务时提供食宿。

5、甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意后，向乙方支付相应的赶工费用。

6、本项目范围内由乙方设计的全部成果，并享有该成果的知识产权。甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对设计文件不得复制或向第三方转让或使用，如发生以上情况，乙方有权索赔，甲方须承担相应的违约责任。

**景观标识合同范本4**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方委托乙方对\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称“\_\_\_\_\_\_\_\_\_”)进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《\*\*\*\*\*\*\*合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着\*等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。

一、项目名称及地址

1、项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_环境景观工程

2、项目地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、设计工作内容

1、甲方提供的\_\_\_\_\_\_\_\_\_用地红线范围内的环境景观设计(内容为建筑小品、道路铺装、水体、景观照明、地形造型、植物配置、给排水管网、配电系统等有关设计);

2、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板

3、施工现场监理

三、设计阶段、设计深度、设计周期

1、方案设计阶段

(1)甲方配合内容

a.向乙方提供完整、详细、准确的建筑施工总\*面图、竖向标高图、市政综合管网图、单体首层\*面图。

b.\*\*乙方现场踏勘。

c.向乙方提供项目定位标准。

(2)乙方完成内容及标准

a.提供景观总体规划图(1：100的彩色、黑色各一)

b.各区域大样图、剖面图、彩色草图

c.方案设计说明书

d.工程成本估算

以上所列图纸向甲方提供三套，\*\*\*并负责向甲方解说一次。

(3)设计周期：6个日历天(从\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日)

2、扩初设计阶段

(1)甲方配合内容

a.确认方案阶段设计之内容。

b.建议植物选配及物料采用。

(2)乙方完成内容及标准

a.景观总体布置图。

b.标高图、灯光配置图及灯具选型。

c.各景点大样图、剖面图

d.总体彩色透视效果图及各景点彩色透视效果图。

e.各区域物料配置图及实物样板的提供。

f.主要乔、灌木布置图及品种规格。

g.工程成本概算。

以上所列图纸(2号图)向甲方提供5套和一张扩初图光盘(含全部内容)，\*\*\*并向甲方解说一次。

(3)设计周期：10个日历天(从\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日)

3、施工图设计阶段

(1)甲方配合内容：确认扩初阶段成果

(2)乙方完成内容及标准

a.总\*面分布图(1：100)

b.详图指引图(1：100)

c.放线定位图(1：100)

d.各细部标高图(1：100)

e.各区域灌溉及给排水图(1：100)

f.园林灯具照明及电路系统图(1：100)

g.各区域物料图及样板材质和色彩

h.乔木布置\*面图及定位图(按乔木规格定位)

i.灌木布置\*面图及定位图

j.地被(草坪)植物位置图和土壤造型图

k.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量)

l.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图(1：20)

m.道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(1：20)

n.水景、喷泉的建筑、结构、给排水、电气等施工详图(1：20)

o.嬉水池的建筑、结构、给排水、电气等施工详图(1：20)

p.周界围墙、花架的建筑、结构、电气等施工详图(1：20)

q.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料

r.施工图预算

以上所列图纸(2号图)向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业\*\*\*向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。

(3)设计周期：10个日历天(从\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日)

4、设计监理阶段(施工现场服务)

(1)甲方工作内容：确认施工图说，\*\*设计交底和图纸会审，\*\*现场工作，准时通知乙方。

(2)乙方工作内容：参与植物选购;参与铺装材料的选购;参与施工现场铺装及硬景的施工样板确认;参与施工现场技术指导;参与工程竣工验收。

(3)乙方工作内容时间安排由甲方提前12小时通知。

四、设计费用计算及支付

1、设计费用计算：本工程总绿化用地\_\_\_\_\_\_\_\_\_㎡，按实际绿化用地每\*方米\_\_\_\_\_\_\_\_\_元\*\*\*计算设计费，本合同共计设计费\*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)

2、设计费支付方式

(1)本合同签订后五日内，甲方支付乙方设计预付款\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)。

(2)乙方方案设计阶段和扩初阶段设计任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)。

(3)乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付乙方设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)。

(4)乙方设计监理阶段任务完成，并通过竣工验收后五日内，甲方将剩余设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)一次性支付给乙方。

(5)设计阶段和施工监理阶段乙方往返的差旅费均由乙方自行承担，甲方不另支付设计费用以外的额外费用。

(6)施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。

五、违约责任

1、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方双倍退还甲方所付设计费。

2、乙方不按本合同约定时间交付甲方设计图说，每逾期一天，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金，乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金。甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。乙方设计图说满足设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的2%的违约金。

六、其它

1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计图说转让给第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。

2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程竣工后甲乙双方结清设计费后自动失效。

3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民\*\*\*\*。

4、本合同一式六份，甲、乙方各执三份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人\*\*(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法人\*\*(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**景观标识合同范本5**

甲方委托方： (以下简称甲方) 乙方承接方： (以下简称乙方)

为避免工程失误，所造成的巨大损失。根据《\_合同法》、《建设工程勘察设计收费标准》，以及国家有关法律、法规规定，现甲方委托乙方对本工程项目进行设计，经友好协商达成如下合同条款，供甲、乙双方共同遵守：

一、项目名称： 。

二、项目地址： 。

三、项目绿化面积约为： ㎡。

四、设计内容：

①.整体设计说明;②.彩色平面图;③.整体鸟瞰图;④.节点效果图;⑤.施工图(总体平面设计图、分区索引图、各分区图、竖向标高设计图、网格坐标设计图、园林建施设计图、植物配置设计图(包括乔、灌木、地被设计)、电气照明、给排水设计图、各做法大样详图、苗木表清单、物料表清单);⑥.园建、铺装、灯具选样示意图;⑦.主要苗木选样示意图;⑧.工程造价预估算。

五、设计费用：(请选择其中一项收费方式)

1、元/㎡×绿化面积： ㎡= 元。

2、按工程总造价计算：工程总造价(元)×(5%个点) ： 元。

3、按年付款计算：万元/年。

甲方同意按第 □ 1、 □ 2、 □ 3条方式付款，以人民币支付，确定请填“ √ ”，否定请填“ × ”。

六、付款方式：

为了充分调动设计师的积极性，提高设计师对项目的重视程度。把全部心思放在设计上，并无后顾之忧。在规定时间内，保质、保量、认真、高效的完成设计工作，将收取设计费订金。

1、、付款方式：①.合同签订当日，甲方需向乙方支付设计费订金，设计费总额的50%，既 元，合同生效，设计工作开始。②.待甲方认可乙方设计方案，乙方为甲方绘制全套施工图纸(如所述)并装订成册前的一天。甲方需向乙方支付进度款，设计费总额的40%，既 元，乙方为甲方出图成册。③.剩余设计费总额的10%，既 元，作为尾款，工程完工甲方满意后支付。

2、付款方式：一次性付清，期限1年，合计设计项目不得超过12个。

3、如甲方一次性付清设计费全款，可以享受减免20%，(既八折优惠)。

七、设计期限： 年 月 日起，至 年 月 日止(30天)。

八、双方权利义务：

1、甲方必须提供真实的设计地块的准确信息，有电子版的首先提供电子版，无电子版的需带乙方到现场踏勘，并指明界址。

2、在项目设计期间乙方所发生的如：加班费、餐饮费、交通费、通讯费、信息资料费、器材损耗费、房租、电水费、图文打印制作费及外聘雇人员的开支均由乙方承担，与甲方无关。

3、甲方需按时支付设计款项，确保设计项目如期完成。

4、乙方需按照有关国家标准绘图，做到规范化出图。

5、乙方必须在规定时间内完成设计图纸绘制，如因甲方原因导致设计工作的停止，时间另补制作工期顺延。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜甲、乙双方另行协商。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

年 月 日 年 月 日

**景观标识合同范本6**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方委托乙方对\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称“\_\_\_\_\_\_\_\_\_”)进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着\*等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。

一、项目名称及地址

1、项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_环境景观工程

2、项目地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、设计工作内容

1、甲方提供的\_\_\_\_\_\_\_\_\_用地红线范围内的环境景观设计(内容为建筑小品、道路铺装、水体、景观照明、地形造型、植物配置、给排水管网、配电系统等有关设计);

2、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板

3、施工现场监理

三、设计阶段、设计深度、设计周期

1、方案设计阶段

(1)甲方配合内容

a.向乙方提供完整、详细、准确的建筑施工总\*面图、竖向标高图、市政综合管网图、单体首层\*面图。

b.\*\*乙方现场踏勘。

c.向乙方提供项目定位标准。

(2)乙方完成内容及标准

a.提供景观总体规划图(1：100的彩色、黑色各一)

b.各区域大样图、剖面图、彩色草图

c.方案设计说明书

d.工程成本估算

以上所列图纸向甲方提供三套，\*\*\*并负责向甲方解说一次。

(3)设计周期：6个日历天(从\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日)

2、扩初设计阶段

(1)甲方配合内容

a.确认方案阶段设计之内容。

b.建议植物选配及物料采用。

(2)乙方完成内容及标准

a.景观总体布置图。

b.标高图、灯光配置图及灯具选型。

c.各景点大样图、剖面图

d.总体彩色透视效果图及各景点彩色透视效果图。

e.各区域物料配置图及实物样板的提供。

f.主要乔、灌木布置图及品种规格。

g.工程成本概算。

以上所列图纸(2号图)向甲方提供5套和一张扩初图光盘(含全部内容)，\*\*\*并向甲方解说一次。

(3)设计周期：10个日历天(从\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日)

3、施工图设计阶段

(1)甲方配合内容：确认扩初阶段成果

(2)乙方完成内容及标准

a.总\*面分布图(1：100)

b.详图指引图(1：100)

c.放线定位图(1：100)

d.各细部标高图(1：100)

e.各区域灌溉及给排水图(1：100)

f.园林灯具照明及电路系统图(1：100)

g.各区域物料图及样板材质和色彩

h.乔木布置\*面图及定位图(按乔木规格定位)

i.灌木布置\*面图及定位图

j.地被(草坪)植物位置图和土壤造型图

k.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量)

l.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图(1：20)

m.道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(1：20)

n.水景、喷泉的建筑、结构、给排水、电气等施工详图(1：20)

o.嬉水池的建筑、结构、给排水、电气等施工详图(1：20)

p.周界围墙、花架的建筑、结构、电气等施工详图(1：20)

q.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料

r.施工图预算

以上所列图纸(2号图)向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业\*\*\*向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。

(3)设计周期：10个日历天(从\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日)

4、设计监理阶段(施工现场服务)

(1)甲方工作内容：确认施工图说，\*\*设计交底和图纸会审，\*\*现场工作，准时通知乙方。

(2)乙方工作内容：参与植物选购;参与铺装材料的选购;参与施工现场铺装及硬景的施工样板确认;参与施工现场技术指导;参与工程竣工验收。

(3)乙方工作内容时间安排由甲方提前12小时通知。

四、设计费用计算及支付

1、设计费用计算：本工程总绿化用地\_\_\_\_\_\_\_\_\_㎡，按实际绿化用地每\*方米\_\_\_\_\_\_\_\_\_元\*\*\*计算设计费，本合同共计设计费\*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)

2、设计费支付方式

(1)本合同签订后五日内，甲方支付乙方设计预付款\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)。

(2)乙方方案设计阶段和扩初阶段设计任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)。

(3)乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付乙方设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)。

(4)乙方设计监理阶段任务完成，并通过竣工验收后五日内，甲方将剩余设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正)一次性支付给乙方。

(5)设计阶段和施工监理阶段乙方往返的差旅费均由乙方自行承担，甲方不另支付设计费用以外的额外费用。

(6)施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。

五、违约责任

1、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方双倍退还甲方所付设计费。

2、乙方不按本合同约定时间交付甲方设计图说，每逾期一天，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金，乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金。甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。乙方设计图说满足设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的2%的违约金。

六、其它

1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计图说转让给第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。

2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程竣工后甲乙双方结清设计费后自动失效。

3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民\*\*\*\*。

4、本合同一式六份，甲、乙方各执三份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人\*\*(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法人\*\*(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

——景观设计简历自我评价

**景观标识合同范本7**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方委托乙方对\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“\_\_\_\_\_\_\_\_\_”）进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《\*\*\*\*\*\*\*合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着\*等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。

>一、项目名称及地址

1、项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_环境景观工程

2、项目地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>二、设计工作内容

1、甲方提供的\_\_\_\_\_\_\_\_\_用地红线范围内的环境景观设计（内容为建筑小品、道路铺装、水体、景观照明、地形造型、植物配置、给排水管网、配电系统等有关设计）；

2、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板

3、施工现场监理

>三、设计阶段、设计深度、设计周期

1、方案设计阶段

（1）甲方配合内容

a.向乙方提供完整、详细、准确的建筑施工总\*面图、竖向标高图、市政综合管网图、单体首层\*面图。

b.\*\*乙方现场踏勘。

c.向乙方提供项目定位标准。

（2）乙方完成内容及标准

a.提供景观总体规划图（1：100的彩色、黑色各一）

b.各区域大样图、剖面图、彩色草图

c.方案设计说明书

d.工程成本估算

以上所列图纸向甲方提供三套，\*\*\*并负责向甲方解说一次。

（3）设计周期：6个日历天（从\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日）

2、扩初设计阶段

（1）甲方配合内容

a.确认方案阶段设计之内容。

b.建议植物选配及物料采用。

（2）乙方完成内容及标准

a.景观总体布置图。

b.标高图、灯光配置图及灯具选型。

c.各景点大样图、剖面图

d.总体彩色透视效果图及各景点彩色透视效果图。

e.各区域物料配置图及实物样板的提供。

f.主要乔、灌木布置图及品种规格。

g.工程成本概算。

以上所列图纸（2号图）向甲方提供5套和一张扩初图光盘（含全部内容），\*\*\*并向甲方解说一次。

（3）设计周期：10个日历天（从\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日）

3、施工图设计阶段

（1）甲方配合内容：确认扩初阶段成果

（2）乙方完成内容及标准

a.总\*面分布图（1：100）

b.详图指引图（1：100）

c.放线定位图（1：100）

d.各细部标高图（1：100）

e.各区域灌溉及给排水图（1：100）

f.园林灯具照明及电路系统图（1：100）

g.各区域物料图及样板材质和色彩

h.乔木布置\*面图及定位图（按乔木规格定位）

i.灌木布置\*面图及定位图

j.地被（草坪）植物位置图和土壤造型图

k.总体植物目录表（具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量）

l.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图（1：20）

m.道牙、花槽（台）、休闲座椅的\'建筑、结施施工详图（1：20）

n.水景、喷泉的建筑、结构、给排水、电气等施工详图（1：20）

o.嬉水池的建筑、结构、给排水、电气等施工详图（1：20）

p.周界围墙、花架的建筑、结构、电气等施工详图（1：20）

q.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料

r.施工图预算

以上所列图纸（2号图）向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业\*\*\*向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。

（3）设计周期：10个日历天（从\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日）

4、设计监理阶段（施工现场服务）

（1）甲方工作内容：确认施工图说，\*\*设计交底和图纸会审，\*\*现场工作，准时通知乙方。

（2）乙方工作内容：参与植物选购；参与铺装材料的选购；参与施工现场铺装及硬景的施工样板确认；参与施工现场技术指导；参与工程竣工验收。

（3）乙方工作内容时间安排由甲方提前12小时通知。

>四、设计费用计算及支付

1、设计费用计算：本工程总绿化用地\_\_\_\_\_\_\_\_\_㎡，按实际绿化用地每\*方米\_\_\_\_\_\_\_\_\_元\*\*\*计算设计费，本合同共计设计费\*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正）

2、设计费支付方式

（1）本合同签订后五日内，甲方支付乙方设计预付款\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正）。

（2）乙方方案设计阶段和扩初阶段设计任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正）。

（3）乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付乙方设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正）。

（4）乙方设计监理阶段任务完成，并通过竣工验收后五日内，甲方将剩余设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元正）一次性支付给乙方。

（5）设计阶段和施工监理阶段乙方往返的差旅费均由乙方自行承担，甲方不另支付设计费用以外的额外费用。

（6）施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。

>五、违约责任

1、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方双倍退还甲方所付设计费。

2、乙方不按本合同约定时间交付甲方设计图说，每逾期一天，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金，乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金。甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。乙方设计图说满足设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的2%的违约金。

>六、其它

1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计图说转让给第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。

2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程竣工后甲乙双方结清设计费后自动失效。

3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民\*\*\*\*。

4、本合同一式六份，甲、乙方各执三份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人\*\*（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法人\*\*（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**景观标识合同范本8**

甲方：

乙方：

甲方委托乙方对 进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《\_合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着平等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。

一、项目名称及地址

1、项目名称：.

2、项目地址：.

二、设计工作内容

1、甲方指定的环境景观设计(内容为等有关设计);

2、相关设计阶段的概算

三、设计阶段、设计深度

1、方案设计阶段

甲方组织乙方现场踏勘，提供项目景观规划用地图纸，向乙方设计师详细解说项目景观规划要求及图纸表达不明确之处。乙方向甲方提供景观总体规划图一套(含电子光盘)，景观总体规划图包含景观局部平面图、局部景观示意图、道路示意图、小品意向图、方案设计说明书壹份、工程成本估算等)。设计师负责向甲方解说。

2、施工图设计阶段

(1)、甲方配合内容：确认方案

(2)、乙方完成内容及标准

A. 总平面图及各分项总平面图

B. 乔木布置平面图

C. 灌木布置平面图

E. 灌溉及给水布置图

F. 园林灯具照明布置图

G. 总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量)

H. 各区域铺地广场、硬质景观、园建小品、详图

I. 雕塑、花池(台)、休闲座椅、水景、景墙、亭廊花架、标志小品等的建筑、结构施工详图

J. 施工图概算

以上所列图纸向甲方提供陆套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。

四、设计费用计算及支付

1、设计费用：本景观项目设计费用以10元/m2计算(红线范围内除建筑面积外)，暂定为人民币 元整(大写： 整 )，如果工程施工项目最终全部由乙方施工，乙方可将设计费用可减免，计人民币 元整(大写： 元整)，最后从施工工程款中扣除。

2、设计费支付方式

(1)、乙方完成方案设计，经甲方确认后，甲方支付乙方全部设计费的30%，计人民币：。用于本工程设计的异地景观考察、设计、出图的基本费用。

(2)、乙方施工图设计完成，并经过甲方确认后7日内，甲方支付乙方全部设计费的70%，计人民币： 元整(大写： 元整)。

(3)、施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计费用。

五、其它

1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得未经乙方同意将乙方设计图转让给第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图。

2、本合同甲、乙双方签字盖章生效。

3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

4、本合同一式二份，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**景观标识合同范本9**

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担 工程设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同。

>第一条 本合同依据下列文件签订：

《\*\*\*\*\*\*\*合同法》、《\*\*\*\*\*\*\*建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

>第二条 本合同设计项目的名称、规模及设计内容如下：

2. 1工程名称：

2. 2项目规模：(见下表)

上表中数量仅为初步估算，最终双方以实际设计数量为准。

2. 3设计内容：

2. 3. 1根据业主提供的片区总体规划、\*\*性详细规划及其他相关资料，结合交通工程设计理念，对片区骨架路网进行分析梳理，论证控规路网中各等级道路的定位及规模是否合理;

2. 3. 2结合控规中规划路网、用地性质及片区地形，综合分析道路\*纵横等指标，以及与周边开发地块的关系，同时对重要交通节点进行分析论证;

2. 3. 3完成片区内 等道路及桥梁包含但不限管综、道路红线内绿化及道路设施的方案设计工作、初步设计工作与现场测量及地勘工作;

2. 3. 4 完成片区 等道路及桥梁施工图设计工作;

2. 3. 5 对所设计的道路、桥梁两侧的场地情况进行分析。对可能出现地质灾害的路段做挡墙、支护设计(或采取其他有效的方式)以确保所设计道路、桥梁的安全;

2. 3. 6配合发包方做好片区 等道路及桥梁的设计报建工作、与其他相关专业设计的配合和后期施工服务工作(后期服务应至工程施工完毕后保修期为止);

2. 3. 7 在路网设计中统筹安排各工程管线(电力管线、通信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等)的空间位置，做好管线综合设计，提供管线综合断面图和总\*面图;根据区域总体规划布局和地块标高，做好各工程管线接口预埋设计，以供后期开发片区管网与道路管网的衔接，避免二次开挖;并提供道路景观配合，为道路景观设计提供相关\*\*;

2. 3. 8 合理调整控规中道路竖向规划，做到土方\*衡;

2. 3. 9 分项内容包含但不限于下述内容：道路、桥梁、雨水、污水、照明、电力排管、通信排管、交通设施、管综、施工图预算(含工程量清单及预算价编制;预算价定义：以现行计价规范计算的工程造价下浮 \* %作为预算价)。

>第三条 设计依据：

发包人给设计人的委托书或设计中标文件

发包人提交的的基础资料

设计人采用的主要技术标准是：

3. 3. 1 按国家及地方现行的技术规范标准执行 ;

3. 3. 2 按城市勘察设计规范标准执行

3. 3. 3 按现行定额标准执行

>第四条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

4. 1 上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书;

4. 2 规划方案设计文件及有关资料;

4. 3 符合设计要求的 1：500 地形测量图(光盘一份);

4. 4符合设计要求的现状及前期规划综合管网资料，道路规划资料;

4. 5经双方商定，发包人向设计人提供的上述文件资料，应对资料的可靠性负责。

4. 6 设计人员应认真核对、研究包发包人提供的资料和文件，若有任何问题及疑问应接收后三日内提出。

>第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

5. 1 方案设计：本合同生效后25个日历天内完成，达到国标要求设计深度并满足当地报批要求，并提交方案设计成果，根据当地报批需要，不少于10份(含文本、图纸)，并提供相应电子文档一份;

5. 2 初步设计：方案设计审定后25个日历天内完成，并提交初步设计成果，根据当地报批需要，不少于10份(含文本、图纸、初设概算)，并提供相应电子文档一份;

5. 3 施工图设计：取得初设批复后40个日历天内完成，光盘内容需包含纸质文件的全部内容并与纸质文件内容完全一致，提交施工图设计成果根据当地报批需要，不少于10套，并附设计成果电子文档光盘一份。

5. 4 测量勘察：方案设计审定后25个日历天内完成，勘察测量资料、成果的内容应符合规范和设计要求，勘察资料、成果应提供完整文本和图件不少于15套，并附包括全部资料电子文档的光盘一份。(测量选用的基准点及坐标高程系统应与甲方提供的1：500地形图一致)。

5. 5 以上设计人向发包人提交的设计成果均需达到国标要求的设计深度并满足当地报批要求。

>第六条 费用及支付方式

6. 1经双方友好协商，本着友好合作的原则，本合同勘察设计费用参照国家计委、\*\*\*《工程勘察设计收费标准》的四折进行计费。

6. 2本合同的勘察设计费总额暂定为￥ 万(大写：\*\*\* 元整)。 上述费用为估算金额，实际勘察设计费用以最终核定的施工图预算文件为结算依据。

6. 3勘察设计费支付进度详见下表：

6. 4 上述勘察设计费等均为含税金额;

6. 5发包人向设计人支付各阶段款项前，设计人应向发包人提供等额正规\*\*。

>第七条 双方责任

发包人责任：

发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、图纸资料、数据、计算机软件和专利技术。

发包人指派 为该项目负责人。负责图纸审核、设计意见交流等事宜。如有变更发包人应及时以书面形式通知设计人。

设计人责任：

设计人应按国家技术规范、标准规程及发包人提出的设计要求进行设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

设计合理使用年限：执行国家相关规定。

设计人应按本合同第五条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

设计人应保护发包人的知识产权和商业秘密，不得向第三人泄露、 转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

设计人交付设计资料后，按规定参加有关的设计\*\*，并根据\*\*结论负责对不超出原定范围的内容做无偿的调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。

在正式提交阶段设计成果前根据发包人要求所进行的所有调整，其 费用均已包括在本阶段设计收费中，设计人无权要求发包人增付设计费。

因设计人原因造成各专业图纸错漏碰缺等矛盾之处，设计人应及 时纠正。

所有设计变更(含发包人提出)均应及时列入图纸目录。

设计人指派 为联络人，负责就该项目不同设计阶段与发包人进行交流及解决相关技术问题。联络人如有变更设计人应及时以书面形式通知发包人。

设计人在勘察测量时应通知发包人，勘察测量的数据应经过发包人认可才有效，否则不作为结算依据。

>第八条 违约责任

发包人应按本合同第六条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

设计人对设计资料及文件出现的.遗漏或错误负责无偿修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失程度和设计人责任大小向发包人偿付赔偿金，赔偿金金额以不超过设计费总额为准。

由于设计人的原因，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收项目应收设计费的千分之二。逾期达 30 日以上，发包人有权单方面\*\*合同，拒付合同款，并有权要求设计人赔偿由此给发包人造成的损失。

合同生效后，设计人要求终止或\*\*合同，设计人应双倍返还定金。

由于设计人泄露发包人的商业秘密所造成的损失，设计人应负责赔偿。

如设计人提交的设计方案及设计图纸未能通过发包人的审核，设计人应负责无偿修改至通过发包人审核为止，并承担由此给发包人造成的损失。

凡属设计人设计范畴内的设计内容，设计人均有义务及时到现场服务解决。所有现场工程问题的有效回复为两天，逾期不予回复，将按合同总金额的万分之五/次给予罚款。

>第九条 其他

发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

设计人在履行本合同过程中取得的知识产权属于发包人。

本合同壹式陆份，双方各执叁份，均具同等法律效力。

本合同经双方签章后生效;其中发包人须同时加盖公司合同专用章及法定\*\*人私人印鉴，否则本合同不生效。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同有效组成部分。

本合同在履行期间发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，双方同意向 工程所在地 人民\*\*\*\*。

合同双方之通知、信函等文件的收件地址均以本合同所载之单位地址为准，一方的通讯地址如有变更，应以书面方式通知另一方，否则，另一方按本合同所载地址发出通知、信函等文件均视为已实际送达。

其他约定事项：

设计人负有准确及时完成现场服务的责任，应指派专门的路桥设计工程师或项目负责人负责本项目，道路施工期间，设计人应派专人长期驻施工现场协助发包人解决问题直至问题得以解决，双方不再另行签订技术咨询服务合同也不加收费用。

在施工全阶段，设计人相关人员应到现场参加每周的工程协调例会，并于会后48小时内完成图纸及施工说明的修改，及时交付发包人。

9. 9. 3该合同价格包括设计人所有人员费用、聘请的顾问人员、印刷打印、通讯、差旅费用、设计人及其设计人所有人员应缴纳的税费等类似所有在设计人执行本合同所述的服务中发生的费用。除本合同另有约定外，发包人无义务再向设计人支付任何款项。

9. 9. 4后附设计团队及技术\*\*人员名单。非不可抗力及发包人同意，项目设计负责人不得更换且设计汇报须由项目设计负责人亲自参加。非主要设计人员变更的，乙方应在变更后即时书面通知甲方。

发包人： 设计人：

法定\*\*人： 法定\*\*人：

单位地址： 单位地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

日期： 日期：

**景观标识合同范本10**

委托方：(以下简称甲方)

承接方：(以下简称乙方)

经甲乙双方协商一致，特制定以下合同条款，内容如下：

>一、委托项目

项目名称：XX项目环境景观设计

项目地点：

>二、委托范围及面积

整个项目的景观设计。项目总体景观设计面积为约万\*方米。

>三、委托服务范围

设计方案

总体景观设计概念方案

总体景观初步设计方案

总体景观设计总\*面方案图

总体景观设计景点意向图

总体景观施工图设计

总体景观设计总\*面图

总体景观设计总放线图

总体景观设计高程图

总体景观设计坐标定位图

总体景观设计植物种植图

总体景观设计给排水图

总体景观设计电路图

分项景观设计图

委托设计所需出具的其他设计材料

乙方应保证所出具设计及施工图纸能保证甲方能够依照图纸正常施工，设计达到合同约定的标准。

>四、委托服务收费

总价： 元，大写： 元整。

>五、委托设计时间

乙方于 年 月 日前提交提交委托服务范围项，即环境景观设计方案。

乙方于 年 月 前提交提交委托服务范围项，即环境景观设计初步设计。

乙方于 年 月 日前提交提交委托服务范围项，即环境景观设计施工图。

>六、设计成果提交

乙方完成既总体景观初步设计方案，经签定认可的设计成果，3日内乙方需向甲方提供大图展板一套(设计文本电子版\*\*)。

乙方完成既总体景观施工图设计，经签定认可的设计成果，甲乙方向甲方提供总体景观施工图设计内容，电子版CAD格式最终定稿方案图，

>七、付款方式

签定合同后7天内，甲方须向乙方支付总设计费 元(大写： 元整)。

乙方提交完全部设计文件资料，并提供全部\*\*后7日内，甲方向乙方支付总设计费用 元(大写： 元整)。

工程施工完成2/3，设计效果甲方满意后,甲方支付乙方剩余部分设计费 元(大写： 元整)。

>八、甲方责任

甲方应按照本合同第七条规定的付款方式向乙方按时支付设计费。

甲方在景观施工过程中如需设计变更，须经甲乙双方共同协商后方可执行。

甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方不得复印乙方交付的设计图纸或向第三方转让或用于本合同以外的项目，否则乙方有权索赔。

>九、乙方责任

乙方应按本合同规定的内容和时间向甲方提交设计文件。

乙方不得向第三方扩散、转让甲方交付的文件及图纸等技术资料，否则甲方有权索赔。

乙方应按国家相关设计规范及设计标准进行设计，确保设计质量，并达到甲方满意为止。

乙方应按合同约定时间及份数提交设计文件给甲方。

在施工前或施工过程中，如甲方(或施工方)发现有设计缺陷或错误，乙方在接到甲方通知后二日内应通过传真或邮件或现场解决等方式及时进行更改与补充完善。

非乙方原因延误提交时间时，乙方须有甲方顺延时间书面证明。

乙方向甲方提供的设计文件等服务内容，必须经甲方认可。

乙方提交图纸后在甲方施工的过程中应派人参与工程施工的技术交底、技术指导及工程工程验收。

>十、违约责任

双方任何一方违约均由违约方承担责任。甲方违反合同约定，按照合同法规定承担违约责任。

乙方如果未经甲方同意，而因自身原因延迟提交设计成果，甲方每天按合同总价的.千分之三对乙方进行违约处罚。乙方擅自\*\*合同，除返还已经支付的设计费外还应向甲方支付合同总额20%的违约金。

设计人对设计资料及文件出现遗漏或错误，负责修改补充。由于设计人员错误造成工程质量事故或其他损失，除返还设计费还应赔偿甲方的全部损失。

>十一、其它

其他约定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本合同执行过程中如发生争议双方应友好协商解决，协商不成可向甲方所在地人民\*\*提出仲裁。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为本合同附件，附件与合同具有同等法律效力。

本合同一式 份，甲方 份 乙方 份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法人或法人委托人： 法人或法人委托人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户行：

年 月 日

**景观标识合同范本11**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方委托乙方对\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称\"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\")进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《\*\*\*\*\*\*\*合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着\*等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。

一、项目名称及地址

1、项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_环境景观工程。

2、项目地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

二、设计工作内容

1、甲方提供的\_\_\_\_\_\_\_\_\_用地红线范围内的环境景观设计。(内容为建筑小品、道路铺装、水体、景观照明、地形造型、植物配置、给排水管网、配电系统等有关设计);

2、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板。

3、施工现场监理。

三、设计阶段、设计深度、设计周期

1、方案设计阶段。

(1)甲方配合内容。

a.向乙方提供完整、详细、准确的建筑施工总\*面图、竖向标高图、市政综合管网图、单体首层\*面图。

b.\*\*乙方现场踏勘。

c.向乙方提供项目定位标准。

(2)乙方完成内容及标准

a.提供景观总体规划图(1：100的彩色、黑色各一) b.各区域大样图、剖面图、彩色草图。

c.方案设计说明书。

d.方案动画演示。

以上所列图纸向甲方提供三套，\*\*\*并负责向甲方解说一次。

2、扩初设计阶段。

(1)甲方配合内容。

a.确认方案阶段设计之内容。

b.建议植物选配及物料采用。

(2)乙方完成内容及标准。

a.景观总体布置图。

b.标高图、灯光配置图及灯具选型。

c.各景点大样图、剖面图。

d.总体彩色透视效果图及各景点彩色透视效果图。

e.各区域物料配置图及实物样板的提供。

f.主要乔、灌木布置图及品种规格。

以上所列图纸(2号图)向甲方提供5套和一张扩初图光盘(含全部内容)，\*\*\*并向甲方解说一次。

3、施工图设计阶段。

(1)甲方配合内容：确认扩初阶段成果。

(2)乙方完成内容及标准

a.总\*面分布图(1：100)。

b.详图指引图(1：100)。

c.放线定位图(1：100)。

d.各细部标高图(1：100)。

e.各区域灌溉及给排水图(1：100)。

f.园林灯具照明及电路系统图(1：100)。

g.各区域物料图及样板材质和色彩。

h.乔木布置\*面图及定位图(按乔木规格定位)。

i.灌木布置\*面图及定位图。

j.地被(草坪)植物位置图和土壤造型图。

k.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量)。

l.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图(1：20) m.道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(1：20)。

n.花架的建筑、结构、电气等施工详图(1：20)。

o.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料以上所列图纸(2号图)向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业\*\*\*向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。

4、设计监理阶段(施工现场服务)。

(1)甲方工作内容：确认施工图说，\*\*设计交底和图纸会审，\*\*现场工作，准时通知乙方。

(2)乙方工作内容：参与植物选购;参与铺装材料的选购;参与施工现场铺装及硬景的施工样板确认;参与施工现场技术指导;参与工程竣工验收。

(3)乙方工作内容时间安排由甲方提前12小时通知。

四、设计费用计算及支付

1、设计费用计算：本工程总绿化用地\_\_\_\_\_\_\_\_\_㎡，按实际绿化用地每\*方本合同共计设计费\*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整)

2、设计费支付方式

(1)本合同签订后五日内，甲方支付乙方设计预付款\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整)。

(2)乙方方案设计阶段和扩初阶段设计任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整)。

(3)乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付乙方设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整)。

(4)乙方设计监理阶段任务完成，并通过竣工验收后五日内，甲方将剩余设计费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整)一次性支付给乙方。

(5)施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。

五、违约责任

1、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方双倍退还甲方所付设计费。

2、乙方不按本合同约定时间交付甲方设计图说，每逾期一天，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金，乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金。甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。乙方设计图说满足设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的2%的违约金。

六、其它

1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计图说转让给第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图纸。

2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程竣工后甲乙双方结清设计费后自动失效。

3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民\*\*\*\*。

4、本合同一式六份，甲、乙方各执三份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定\*\*人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定\*\*人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**景观标识合同范本12**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_

经双方协商，就景观工程施工图设计及预算编制，达成如下一致意见：

一、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、委托单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、设计单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

四、时间：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

五、施工图编制内容

A.总\*面图

B.详图索引图

C.放线定位图

D.各细部标高图

E.各区域灌溉及给排水图

F.园林灯具照明及电路系统图

G.各区域物料图及样板材质和色彩

H.乔木布置\*面图及定位图（按乔木规格定位）

I.灌木布置\*面图及定位图

J.地被（草坪）植物位置图和土壤造型图

K.总体植物目录表（具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量）

L.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图M.道牙、花槽（台）、休闲座椅的建筑、结施施工详图N.水景、喷泉的建筑、结构、给排水、电气等施工详图

O.水池的建筑、结构、给排水、电气等施工详图

P.周界围墙、花架的建筑、结构、电气等施工详图

Q.照明灯具的.规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料

R.所有道路硬化施工图

S.施工图预算

六、设计总造价：

七、双方责任

1、甲方负责提供初期规划详细电子版资料、并对乙方进行设计意图交底、提供委托单位的详细意图；

2、甲方及时对设计施工图中的要求进行提议，不得在乙方施工图完备后，再进行变更增加；

3、乙方负责按甲方要求，按照《国家园林景观工程设计规范》及其相关国家建筑规范进行编制，不得违反建筑规范标准；

4、乙方要按甲方要求进行，不得随意对设计进行变更，若由乙方变更造成成的设计损失由乙方全权承担；

5、乙方施工图预算编制按甘肃预算定额进行编制；

6、乙方不做任何效果图方案，若有增加甲方自理，乙方不做任何设计方案，施工图严格按CAD\*面图进行编制；

7、乙方负责提供蓝图四套，施工图预算四套；

8、待施工图初审合格后，加盖兰州市园林设计院出图章；

9、乙方承担施工图的后期服务：如施工招标答疑、图纸会审、技术交底等施工过程中的服务各一次；

八、工程设计变更或增加

1、在施工图编制过程中，若因甲方增加设计内容，不在乙方施工图编制范围内的施工图、按200元/A2张施工图费用进行增加；其它相应按倍数增加；

2、增加费用的结算属合同外编制，在支付最后款项时一次性支付乙方；

九、付款方式：

甲乙双方合同签定后，甲方向乙方支付费用，在施工图编制完成后，待施工图交付甲方后，甲方向乙方支付剩余费用）；

十、后期局部方案调整及施工图调整，此项工程乙方只负责3次的修改，并不得有大方案的调整或增加，若变动较大，则重新商定施工图编制费。

十一、争议仲裁：若双方发生争议，可向当地仲裁部门进行解决。

十二、本协议一式四份，双方各执两份；

甲方：\_\_\_\_\_\_\_（盖章）乙方：\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

甲方：\_\_\_\_\_\_\_（签字）乙方：\_\_\_\_\_\_\_（签字）

时间：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**景观标识合同范本13**

委托方(以下简称甲方)：

受托方(以下简称乙方)：

本合同甲方委托乙方就项目进行设计，并支付设计报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《\_合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：乙方进行设计工作的内容、要求和方式：

1.设计内容：

2.设计要求：

3.提交方式：提交施工蓝图。

第二条：乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的设计工作：

第三条：为保证乙方有效进行设计工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1.提供技术资料：

2.其他：

第四条：甲方向乙方支付设计报酬及支付方式为：

1.技术咨询报酬总额为：

2.技术咨询报酬由甲方分两次支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

第五条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意。

第六条：双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的设计工作成果进行验收：

1.乙方提交设计工作成果的形式：CAD图纸及工程蓝图

2.设计工作成果的验收标准：。

第七条：双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式

第八条：双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的设计工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

第九条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。

第十条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

发生不可抗力;

第十一条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第种方式处理：

1.提交仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

第十三条：本合同一式份，具有同等法律效力。

第十四条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**景观标识合同范本14**

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

第一条 本合同依据下列文件签订：

《\_合同法》《\_建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容、规模：。绿化景观设计面积约为33000㎡。

第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

第五条 本合同设计收费标准为 元/平方米 (景观设计面积约为33000平方米)，设计费总额为 360,000 元人民币(叁拾陆万元整)。

第六条 设计费支付进度详见下表。

第七条 双方责任

甲方责任：

甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

项目设计过程中如果因为建设方客观原因，设计内容、规模、条件、基础资料等发生较大调整时，双方另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款。

甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

乙方责任：

乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

乙方采用的主要技术标准是：按国家与地方标准。

乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向设计人索赔。

第八条 违约责任：

在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

甲方应及时向乙方支付设计费，可根据建设方支付情况与乙方协商确定各阶段付费金额和时间。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按条规定支付设计费。

乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！