# 土方船运合同范本(热门25篇)

来源：网络 作者：寂夜思潮 更新时间：2024-01-03

*土方船运合同范本1甲方：身份证：（以下简称甲方）乙方：身份证：（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。二、运输地：三、要求乙方车辆：\_\_\_\_\_\_部 （解放、东风王平头...*

**土方船运合同范本1**

甲方：

身份证：

（以下简称甲方）

乙方：

身份证：

（车队以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。

二、运输地：

三、要求乙方车辆：\_\_\_\_\_\_部 （解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长\_\_\_\_\_米、车箱宽\_\_\_\_\_米、车箱高\_\_\_\_\_米。

四、运距：

五、运费：

六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）。

七、此协议双方认同，在约定时间内于 年 月 日乙方将施工车辆安排到现场。

八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的\_\_\_\_\_ %。

十、违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车\_\_\_\_\_元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金\_\_\_\_\_元/天。

十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

**土方船运合同范本2**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》和《\_建筑法》及其它的国家法律、法规的规定，遵循\_制定的标准合同文本有关的条款、规定，甲乙双方本着、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任，经双方协商一致同意签订本合同，本合同条款如下：

一、 工程名称和承包方式、内容

1、 工程名称：沔溪半岛住宅小区

2、 工程地址：上海市南汇区横沔镇

3、 承包范围：住宅基础、车库、人防工程的挖土、回填及内外运

4、 承包方式：包机械、车辆，包质量、包安全、包工期、包申报费

二、 施工工期

施工总工期为32天，其中挖土为25天，回填土为7天，具体开工时间以甲方通知为准，乙方根据甲方的总进度计划施工。

三、 结算单价

1、 地下人防及住宅基础挖土及外运，按每立方23元结算，基础回填及运进，按每立方12元结算。如人防底板有反梁采用小挖机，其机械费用则在结算包干单价之内。

2、 地下人防及住宅基础挖土、回填中产生多次挖土接力和回填，其产生的机械费用则在结算包干单价之内。

3、 挖土工程量计算，以甲乙双方共同测量的实际标高书面签证为准，其挖土前从原始标高和基础图纸埋深标高，方量按图纸按实结算。

4、 甲方结算款支付在住宅小区结构验收后分阶段付清，至20xx年12月底。

四、 甲方权责

1、甲方由

2、负责协调好在施工过程中相关的施工、技术、质量，组织好有关部门进行验收和签证。

3、在开工前，甲方按施工现场用电方案配备现场电箱。

4、在施工过程中，乙方因机械、卸点等原因而延误工期，甲方有权中止合同，并进行工期经济处罚，另派其他人进行挖土、回填土。

五、 乙方职责

1、乙方由 代表，对乙方进行管理，为施工、技术、质量、安全总负责，负责好与甲方及监理、业主的联系，处理好现场的一切问题。

2、乙方负责向有关部门办理好挖土和回填前的土方相关手续，做好保洁工作，其保洁范围从施工大门口起至卸点，乙方派专人进行保洁，如造成路面不整洁、污染而导致上级有关部门的经济处罚，其费用由乙方负责。

3、在施工期间区域的道板、小配电箱、太阳灯由乙方负责。

4、如在挖土、回填施工过程中，乙方达不到甲方的施工要求，如乙方因机械、定卸点等自身原因，造成延误工期，则乙方负担甲方的工期罚款，甲方中止合同，乙方无条件撤离工地，其产生的费用和责任由乙方负担。

六、 争议

在履行合同中发生争议，双方本着友好、协商解决，若协商不成，可向其它有关上级部门进行调解仲裁。

七、 其他

1、 另补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、 本合同未尽事宜，双方协商解决。

3、 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**土方船运合同范本3**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证：(以下简称甲方)

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证：(以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。

乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆：部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长米、车箱宽米、车箱高米运距：公里运费：元/结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)

此协议双方认同，在约定时间内于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日乙方将施工车辆安排到现畅?甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的\_\_%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**土方船运合同范本4**

托运方： (以下简称甲方)

承运方： (以下简称乙方)

根据《\_合同法》和相关法律、法规等规定，为了明确双方在工程承包的权利和义务责任，确保工程全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商达民运输施工合同条款，供双方共同遵守：

>一、工程内容

1、工程名称：碎石运输。

2、工程地点：xxxxx

3、车型、车辆要求：暂定x辆车，车型为 前四后八和前两后八自卸车，但车辆规格需与该车行驶证一致。

4、工程期限：自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日

5、运输距离及价格：运距 公里以内，按吨位计算，每吨 元，按实际装载重量计算。车辆台数：视工地实际情况或甲方需要确定。

>二、车辆要求

车辆数量要求 台，甲方付给乙方调车费每台\_\_\_元，此款第一次结帐一次性扣完。

>三、甲方责任

1、如乙方车辆没有违规、违章，正常运输，如被交通运管、交警等行政执法部门罚款及社会人员干扰造成的一切损失，由甲方负全部责任。因超载而产生的罚款也由甲方承担。车辆因查扣、被拦堵超过12小时，甲方应赔偿乙方每车500元。乙方必须保证车辆手续齐全，如手续不齐全，后果由乙方自行承担一切费用。

2、甲方要保证12小时有人有车上下货及开票等工作人员，保证乙方车辆在早上6点至晚上10点正常运行，反之属甲方违约，按每天每车10000元赔付的比例付给乙方。但如遇大检查等突发情况除外。

3、甲方负责安排车队的住宿及停车场地，住宿费用由车队自己承担。

4、甲方必须保证新老路价格不变。

5、甲方应保证给乙方及时办理结算运费，如因运费结算不及时而造成的损失由甲方承担。

6、保证上料卸料场地及路途通行顺畅。

>四、乙方责任

1、车队必须听从甲方管理人员指挥和调度，乙方必须保证工期正常完工。

2、如因司机违章、违规引起的安全事故，由乙方全部负责，如车辆人员造成的交通事故等由乙方承担法律经济等一切责任，与甲方无关，关于超载不在违章之内。

3、乙方车辆如有特殊原因退场需提前10天申请，经甲方同意后方可退场。

4、乙方车辆进场后不准外出拉货物，如发现外出拉货物，车辆不在甲方指定地点装卸，罚款1000元。

5、乙方必须拉运甲方提供的场地所约束的条件及车辆拉所明确 的路线组织运输，确保施工进度和数量。

6、甲乙双方签订协议后，乙方不得因价格问题造成甲方损失， 后果由乙方自负。

7、乙方应按照甲方周期计划完成甲方给予的任务。

8、本协议在实施过程中，如遇到人力不可抗拒的自然灾害及政府全市大检查等，甲乙双方互不承担任何经济损失和法律责任。

>五、违约责任

1、以下条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款，如有违约，按合同违约条款中的条例处理。所造成的经济损失必须有违约方全部承担。

2、纠纷解决：甲乙双方以诚相待，同心同德，共同协商不能解决，可向当地法院提出诉讼。

3、未尽事宜双方协商解决，补充的协议要以书面形式。补充协议与本合同有同样的法律效力。如补充协议条款与本合同条款不符，以补充协议为准。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字后生效，望共同遵守。运输工程结束后或合同到期，双方无纠纷，运费付清后本合同自动终止。

5、双方不得以任何方式虚假计量，如有发生，则以虚假部分的十倍违约金赔偿给对方。

>六、结算方式

1、每月3号之前交票，到15号结帐。

2、甲方保证按时结算运输费用，未按时结算，因此产生停运的损失费由甲方负责，车辆必须办手续齐全的合法车辆。

托运方(甲方)： 承运方(乙方)：

签约代表(签字)： 签约代表(签字)：

身份证号： 身份证号：

联系方式： 联系方式：

年 月 日 年 月 日

**土方船运合同范本5**

发包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，以下简称甲方

承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，以下简称乙方

根据业务发展需要，甲方拟在龙冈地区设立分支机构(以下简称分理处)并交由乙方承包经营，本着自愿、平等、互惠互利的原则，经双方协商一致达成如下协议：

一、承包经营授权范围

1.甲方授权乙方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_区(包含\_\_\_\_\_\_\_\_\_区各乡镇，市区除外)开展危险品运输业务洽谈工作。

2.甲方授权乙方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_区(包含\_\_\_\_\_\_\_\_\_区各乡镇，市区除外)开展普通货物运输业务。

3.甲方授权乙方使用甲方的标志标识。

4.分理处承包利润分配方式采取保证基数，确保上交，超收多留，欠收自补的原则。

二、优惠条款

1.甲方批准给乙方\_\_\_\_\_\_\_\_\_元每月的专业物流交易网会员资格(在甲方与物流交易网合作期内)。

2.乙方分理处一年内完成业务量达成\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万以上并且安全无事故或纠纷的，甲方在乙方的上交管理费中提取20%作为对乙方的奖励

三、甲乙双方的权利和义务

1.甲方为乙方提供公司宣传资料。

2.甲方有义务为乙方在分理处的前期业务开展进行全面的指导并给以大力的支持。

3.乙方积极宣传推广甲方分理处业务，维护甲方的企业形象和服务品质。

4.乙方必须服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，业务接洽时必须以甲方分理处员工身份来进行交流。

5.在乙方接到长期运输业务或批量的运输业务后，由乙方起草合同，甲方给予审核，签定合同时加盖甲方合同章。具体的运输由乙方实施，责任亦由乙方承担。

6.分理处在招聘员工时必须经过甲方审核同意后方可任用。

7.合同期内分理处的各项支出费用均由乙方承担。

8.乙方为经营者也是\_\_\_\_\_\_\_\_\_分理处的负责人。

9.乙方有权根据企业的经营管理需要设置分理处的内部机构。

10.乙方有权按规定任免分理处中层干部。

11.乙方有权决定企业工人工资的分配方式。

12.乙方不得私自承接零散业务或单次运输业务，乙方所承接的业务必须以甲方分理处名义。

13.所有承运乙方业务的危险品车辆，必须经过甲方审核并与其签定承运合同和责任状，同时按照甲方规定办理各种保险。乙方不得私自寻找车源，由此造成的后果全部由乙方承担。

14.分理处办公场地的先期开办费用.人员工资及水电费等一切费用由乙方承担。

四、资金结算方式

1.甲方依据运输合同和派车单与乙方结算。

2.乙方按照运费总额的7%上交利润给甲方。

3.结算时间按月计算，每月的3号前结清上月费用。

五、违约责任

1.甲方必须全力支持乙方的合法工作，全力协调所需危险品车辆，如因甲方故意行为有损乙方利益的，甲承担赔偿责任。

2.甲方在接到乙方业务报审申请时，必须在一周内作出审核意见，如因甲故意拖延造成的损失由甲方承担责任。

3.客户运费采取汇至甲方账户的，甲方必须按时按标准支付给乙方，不得无故截留或挪用，否则，甲方承担10%赔偿。

4.如乙方私自承接单次运输业务，甲方有权追究乙方责任，并要求乙方给予本次运输费用的10倍赔偿。

5.乙方不得擅自超出授权范围开展业务，确因特殊情况的，乙方可在征得甲方许可的情况下方可开展。否则，乙方承担预接洽业务总额的5%的罚款。

6.乙方必须加强人员及车辆的管理，确保安全规范操作，因违法违规造成的一切责任均由乙方承担。

7.乙方第一年的业务基数为\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，如未完成，上交部分由乙方补足，如连续两年无法完成的当年基数的，甲有权利单方面终止本协议。

8.乙方必须对甲的各种资料及数据保密，否则甲方有权追偿乙主的损失。

9.在合同期内乙方不得或变象以分理处员工以外的身份承接业务，本协议因任何原因未能履行到合同约定期限而终止后，乙方在三年内不得从事与甲方业务同样或类似的经营活动。

10.在协议执行期间，如果双方或一方认为需要终止，应提前一个月通知对方，在双方认可的前提下，在双方财务结算完毕.各自责任明确履行之后，可终止协议。因一方违反本协议的约定擅自终止本协议，给对方造成损失的，应赔偿对方损失。在本协议期满时，如双方同意，可续签本协议。

11.经双方协商达成一致，可以对本协议有关条款进行变更，但应当以书面形式确认。

12.乙方必须因乙方原因导致六、争议解决在本协议执行期间如果双方发生争议，双方应友好协商解决。如果协商不成，向本合同签订地人民法院起诉。

七、协议有效期本协议自双方签定之日起生效。有效期\_\_\_\_\_\_\_\_\_年。

八、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章) 乙方：\_\_\_\_\_\_\_(签字)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**土方船运合同范本6**

发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方）

根据《\_合同法》、《\_建筑法》等规定，甲方把 场地内土方外运工程承包给乙方，经双方友好协商达成如下协议：

一、承包内容： 标红线范围内多余的土方，根据甲方的.需要，乙方按甲方的指令将土方外运。

二、甲方职责：负责场地内外运土方的装车。负责工程量的结算。

三、乙方职责：负责外运土方的一切费用及交通事故，包括城管以及卸土区等相关事宜概由乙方自理。

四、承包单价、付款方式：

外运土方按每立方 元，在外运土方量达到外运总量的50%时，按实际外运数量支付 80 %的工程款，其余额待所需外运土方全部外运完工时，办理结帐手续， 60 天内一次性付清。

五、在施工过程中，乙方必须服从建设单位及甲方的管理，否则甲方有权终止合同，终止合同时按实际完成工作量的50%结算， 10 天内一次性付清，其余做罚款处理。

六、本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签字生效。 未尽事宜，双方协商解决。

甲方代表签字：乙方代表签字：

年 月 日

**土方船运合同范本7**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输：运输地：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

要求乙方车辆：\_\_\_\_\_部(\_\_\_\_\_)；车箱长\_\_\_\_\_米、车箱宽\_\_\_\_\_米、车箱高\_\_\_\_\_米

运距：公里运费：\_\_\_\_\_元/公里

结算方式：按车次结算，\_\_\_\_\_小时结算一次(以现金方式结算)

此协议双方认同，在约定时间内于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日乙方将施工车辆安排到现畅?

甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的`管理费：工程总费用的\_\_%

违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车\_\_\_元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金\_\_\_\_\_\_元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**土方船运合同范本8**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

第一条 工程项目与说明

工程名称：

工程地点：

工程总量：松动爆破石方约为400万/m3，土方约为20/m3万。以实际完成的山体测量方数量为准。

工程内容：清表、装车、运输、扫平。

承包方式：单价包干。该单价一次性包干，单价中不再增加包括因地质原因或其他因素引起的不可预计费用。

项目单价：石方综合单价(包含装车、运输、推平)为9元/m3，土方综合单价(包含装车、运输、推平)为元/m3。单价均已包括了实施和完成本工程需的施工机械费、劳务费、材料费、管理费及其它一切相关费用。

工期时间：20xx年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至20xx年 月 日。

第二条 工程施工内容：

1、乙方应提供运输车辆为后八轮自卸车。

2、挖掘机、铲车、推土机、压路机等。

3、运输距离：2公里范围内。

4、乙方运量必须满足匹配甲方每日工程量。

第三条 工程款结算方式

1、甲方先行提供柴油，柴油依据市场价格最高不超过元/升，超出元/升的部分由甲方承担。

2、按月结算的方式进行结款。甲方为乙方提供油料供应，其费用甲方在乙方月结算中扣回。根据当月工程进度方量，每月25日上报工程量，次月10日前月结付款80%，剩余的\'20%在年终相加结算80%工程款。其余款项在工程结束并由业主和监理验收合格后一个月内付清。

第四条 双方权利与义务

一、甲方权利、义务与责任：

1、理顺运政、交警、环保、国土、城管及周边关系，确保道路顺畅。

2、甲方有权对乙方施工质量、施工进度、施工安全进行监督和调整。

3、甲方必须确保乙方施工进度，不可抗拒的自然灾害及政府行为除外，如甲方原因造成乙方停工三天以上的，甲方赔偿乙方挖掘机每台500元/天，运输车辆每台300元/天，生活费每人50元/天。如乙方无故旷工造成甲方损失的，乙方赔偿甲方每天10000元，直至正常开工。

二、乙方权利、义务责任：

1、合同签订后，乙方必须在甲方指定时间内调动各类设备及人员进场开工，安全生产;乙方机械设备如因违规操作，发生安全事故，一切责任由乙方承担。

2、因乙方技术、设备、管理人员、施工队伍与任务不匹配或现场组织指挥不力，造成工程进度迟缓、发生重大质量事故、严重违章操作，违法乱纪等，甲方有权终止合同，并限期清退出场，由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。

3、乙方必须采取有效措施保管好材料、机械等，做好防潮防水，材料或机械被丢失、遭雨淋等由此而产生的损失均由乙方承担。

4、加强施工现场管理，避免扬尘污染，随时保持现场整洁，机械停放整齐，做到工完场清。

5、安排负责指挥装车、卸车、推平和其他施工队伍的协作，相互支持和配合，避免施工相互干扰。

6、乙方对所有车辆和驾驶员制定安全管理措施加强管理，车辆必须证照齐全，如发生交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

7、合同期内，在任何情况下，乙方不得从事有违国家法律法规，不得在施工现场惹事生非，不得从事有损甲方利益的行为活动。由此造成的一切损失由乙方负责，与甲方无关。

8、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方将拒绝当日结算并罚款每车每天1000元。

7、施工过程中，因乙方原因造成周边塌陷、机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关。乙方人员的工伤安全意外等由乙方全部承担，与甲方无关。

9、乙方车辆及工作人员不得带病作业;司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任自负。

10、严格按设计文件要求进行施工，确保工程质量，按规定时间完工。

第五条 违约责任

1、乙方中途不得以提高单价等理由罢工，如乙方未完工，车辆设备擅自调离现场或有意停工、跳槽运输、倒卖运输土方，视为乙方违约，由此产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同。

2、乙方要服从甲方的管理调度指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度。

3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门罚款，甲方有权从乙方的工程款中扣除，工程款不足时乙方应如数补偿。

4、签订本合同后乙方须缴纳工程保证金伍拾万元人民币，工程验收结束后10日内退还乙方。

第六条 其他事项

1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商不了的向签约所在地光泽县人民法院提请诉讼解决。

2、如遇自然灾害、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方互不承担任何责任。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲、乙方双方签字、盖章生效。甲乙双方共同遵守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。

附：甲乙双方代表人身份证复印件各一张。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**土方船运合同范本9**

根据《\_合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设，本着互惠互利、优势互补、诚实诚信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款 ：

第一条 工程项目与说明

工程名称：

工程地点：

工程总量：约为 万方，以实际完成的车辆运输数量为准。 工期时间：以甲方工程进展及完成情况为准。

第二条 工程施工内容：

1、乙方应提供运车牌号为 自卸车输车 辆，车辆车厢实际容积不得小于20立方米。

第三条 单价、 工程款结算方式

1、单价：场内运输单价 /车

场外运输单价： /车

2、结算方式：运输工程款按月结算，每月底结账，先结80%，其余20%工程结束后一次性结清，具体付款为每月结清帐务后的10天后支付。

第四条 双方权利与义务

一、甲方权利、义务与责任：

1、协调好工地管理人员，保障道路及时清理整平，保证运输道路畅通，以便乙方车辆顺利安全行驶。

2、备足资金，按时支付给乙方运输费，若甲方不按时或无故拖延支付乙方运输费超过10天，经甲乙双方协商不成时，乙方有权停工。

3、甲方可为乙方车辆垫付油资，在运费结算时扣除。

二、乙方权利、义务责任：

1、合同签订后，乙方必须在甲方指定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须全权服从甲方的调配和一切车辆运输安排，安全生产;乙方车辆如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责的意外，一切责任由乙方承担。

3、乙方的车辆维修、加油等费用由乙方负责。

4、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方将拒绝当月结算并罚款每车每天1000元。

5、乙方车辆及工作人员不得带病作业;不得在危险地段强行作业;司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任自负。

6、乙方如有特殊原因需要离场或车辆需要维修的，必须提前通知甲方，征得甲方同意后方可离场。

第五条 违约责任

1、乙方中途不得以提高单价等理由罢工，如乙方未完工，车辆设备擅自调离现场或有意停工、跳槽运输、倒卖运输土方，不在指定地方排土的视为乙方违约，由此产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，运费不予结算。

2、乙方要服从甲方的管理调度指挥，每日必须24小时作业，如不按甲方要求运输，或每天的运输数量达不到40车/天时，甲方在结算运费时按合同价的`80%结算。

3、如乙方每天只作业12小时，或在半夜后司机停运，造成甲方机械人员的损失，乙方承担所有费用，其所有运费按合同运费单价的70%结算，同时承担甲方的损失按500元/天计算，在乙方结算乙方时扣除。

4、乙方因车辆需要维修，造成停工，误工，经甲方确认不在上述违约责任内，不作任何处罚。

第六条 其他事项

1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商不成可向相关部门申请仲裁。

2、如遇自然灾害、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方互不承担任何责任。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲、乙方双方签字、盖章生效。甲乙双方共同遵守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。

附：甲乙双方代表人身份证复印件各一张。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

居住地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 居住地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**土方船运合同范本10**

甲方：\_\_\_\_\_《以下简称甲方》

乙方：\_\_\_\_\_《以下简称乙方》

一、甲方修建龙桥乡新寨梁村公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

二、具体协商细节项目条款如下：

1、甲方所需用大河沙是王家沙，甲方给乙方结帐王家沙，乙方运到甲方使用料场，按每立方\_\_\_\_\_元人民币结算。

2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方\_\_\_\_\_元人民币结算。

三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

四、乙方给甲方所运输甲方公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日之内全部给乙方结算清楚款项。

五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村公里路的沙石运输，乙方不得以任

何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。

六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的\'全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

八、本合同一式三份，自签字之日起生效。

公证人签字：\_\_\_\_\_甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**土方船运合同范本11**

甲方： 身份证： （以下简称甲方）

乙方： 身份证： （车队以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的`畅通。

乙方负责运输：运输地：

要求乙方车辆： 部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5。3米、车箱宽2。3米、车箱高1。4米

运距： 公里 运费： 元/

结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

此协议双方认同，在约定时间内于 年 月 日乙方将施工车辆安排到现畅

甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的 %

违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

年月日

**土方船运合同范本12**

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款：

一：工程名称：

工程地点：

二：工期时间：

一、开工时间：具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。

二、竣工时间：

三：结算方式：每十天结算一次，全额现金，或存入银行卡，确保乙方当天收到。

四：运输计费：

一、运至弃土场，一公里以内运价元。(运输税后价)

二、超出一公里，每公里加人民币元。(运输税后价)

五：挖机撞车计费：

六：合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：挖机每台人民币元，泥头车每台人民币元;乙方必须在天内组织台车辆，挖机进场开工。

七：甲方责任：

一、理顺周边关系，运政，\*，环保，国土，\*，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的.情况下，发生责任费用由甲方负责。

二、因甲方责任，导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天，以上损失由甲方承担。

三、协调好工地管理人员，提供足够油料，负责道路及时清理，整平，保证乙方车辆顺利安全行驶。

四、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。

八：乙方责任：

一、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产;乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。

二、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

九：未尽事宜双方协商解决

本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式四份，甲乙双方各执两份，此合同具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同遵守。

甲方：(公章)乙方：(公章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

合同签订日期： 年 月 日

**土方船运合同范本13**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证：xxxx（以下简称甲方）

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证：xxxx（车队以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

（1）甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

（2）乙方负责运输：运输地：xxxxxxxxxx

（3）要求乙方车辆：xx部

（4）运距：xxxxx公里x运费：xxx元

（5）结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

（6）此协议双方认同，在约定时间内于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日乙方将施工车辆安排到现。

（7）甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

（8）甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的\_\_%。

（9）违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车\_\_\_\_\_/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金5000元/天。

（10）甲方在开工以前需预先支付乙方30%的\'费用，剩余费用在开工后1个月内支付清剩余款项。

（11）此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年月日

**土方船运合同范本14**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设、本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商，特制定本项运输土方协议：

一、工程名称：生产用房

二、承包内容：土方外运项目

三、工程量约为 20xx方，以实际完成的车辆外运车次为准。

四、工程期：20xx年8月22日至完工。

五、运输单价：乙方应提供运输车辆20立方米计算，土方保运、远距工地至15公里(含 公里)， 160 元/车，(以上运输单价均为税后人民币单价)。

六、付款方式：每天按实际外运车次付款 160 元/车次(加油费用暂时不扣除)，五天为一结算周期，即扣除油费后付清所余下款项。依次类推，遇国家正常假日及休息日延期到上班日结算。

七、甲方责任：

1、甲方工地必须保证有足够的土方供乙方装运。

2、甲方负责修复主干道路，如碰到石头、抽水由甲方负责，保证运输道路畅通。

3、甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。

4、如果遇到甲方责任第3条项目内容中造成乙方停工运输，甲方负责补贴乙方每天每台车辆50元。

八、乙方责任：

1、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果甲方不予承担任何责任，后果乙方自负。

2、乙方保证进场到甲方工地的车辆情况良好，每天最少工作20小时，每月出勤率达90%以上(无法抗拒因素除外)，乙方车辆进场后必须全权服从甲方的调试和一切车辆运输安排。

3、任何情况下，乙方不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责与甲方无关。

4、乙方保证完成任务，车辆和设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，及跳槽给其它单位运输。

5、施工过程中，因乙方原因造成周边塌边，机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方自负，与甲方无关。

九、违约责任：

1、甲方应按时支付乙方运输费用，若不按时支付运输费用，如违约超过3天，乙方车队有权停工追讨运输费及相应损失费用( 100 元/车/天的`违约补偿)特殊情况甲乙双方可协商解决

2、甲方不能收集乙方手下车辆运输卡，单方面付款给司机或其他人，必须由乙方委派专人和甲方到公司结算工程款，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。乙方结款人员结款后应保证必须按时支付车辆运输费用，否则由此造成的任何后果由乙方相关负责人负责。

3、乙方中途不得以提高单价等理由而罢工，如乙方未完工车辆和设备是擅自调离现场或有意停工，及跳槽运输，视乙方违约，由此所产生的一切经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同。

4、乙方要服从甲方的管理和指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何一方利益，甲方将给予违规者以一罚十的经济处罚并付还给受损失的一方。

十、其它事项：

1、协议在执行过程中如发生争议时，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商无果则由当地仲裁机械仲裁。

2、本协议书未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、如遇有自然灾害，政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方均不负任何责任。

十一、本协议合同书一式两份，甲乙双方各持一份，同具法律效力。本协议合同书自双方签订日起生效，本项目工程完工，帐清后自动终止。双方需严格遵守执行。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**土方船运合同范本15**

甲方：

乙方：

按照国家《合同法》公路运输及相关法律规定，经双方友好协商，本着诚信务实和以人为本的原则，特签订如下约定：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程总量：

4、工程期限：工程施工工期年年日至 年 月 日。

5、运输距离与单价：

6、车辆要求及数量：总计需台左右，车辆尺寸(××)至，甲方必须保证乙方车队24小时工作。

7、运输费用的\'计算方式：按起步价零公里75元+每公里10元计算。

8、取土地点：

9、卸土地点：

10、作业时间：

11、开工时间：

二、结算及付款方式：

1、甲方负责每天结算、付款，结算付款时间定在每天由甲方、乙方、居间人代表负责结算或三方指定专人结算。甲方应以实际工程量计算，确保第二天上午12点以前把第一天的运费结清，不得拖欠。

2、施工期间甲方不得私自与乙方车辆结算运费，否则视为违约行为，承担违约行为造成的乙方经济损失，按每台运输车辆赔付

三、甲方负责和义务

1、甲方安排固定人员在现场管理，如发生问题及时沟通。

2、甲方不得擅自调运乙方车辆，如有需要必须征行乙方负责人同意方可。

3、在施工区域内，车辆在路边修车造成执法部门查扣由甲方负责解决。

4、乙方车辆进场后，如运输中当地村民阻车、超载，交警、路政、城管等惩罚，均由甲方全权负责。

5、甲方负责协调安排乙方人员的食宿水电问题，生活费用、水电费乙方自理，住宿费用甲方负责，并提供到场设备停车区。

6、乙方车辆到达所出发地的高速公路收费站时，甲方按每辆车 的行驶证交给甲方。此费用正常施工

四、乙方责任和义务：

1、乙方向甲方提供车辆台。

2、乙方车队管理人员及驾驶员必须合理听从甲方指挥。

3、乙方不得擅自离开施工现场或跳队，若发现严重处分罚款，罚款金 元/车。

五、车辆赔偿：

1、因天气和政府部门因素导致停工不给予赔偿。

2、因甲方原因引起的停工每台车每天赔偿乙方误工费500元。

六、以上协议双方共同严格执行，双方在合作期间必须共同遵守法律法规，如有疑问双方协商不成，由当地司法部门裁决。

七、此协议一式两份，每人各持一份。上车之日生效。

甲方签字： 乙方签字：

身份证号： 身份证号

年 月 日 年 月 日

**土方船运合同范本16**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证：（以下简称甲方）

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证：（车队以下简称乙方）

>经甲乙双方友好协商达成如下协议：

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长米、车箱宽米、车箱高米运距：公里运费：元/结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）此协议双方认同，在约定时间内于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日乙方将施工车辆安排到现畅＜追礁涸鹆系住宿地方，乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的\_\_%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_土方运输合同范例2发包人（甲方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_承包人（乙方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_依据《\_经济合同法》、《\_建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

>一、工程概况：

工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>二、工程承包范围：

基坑土方外运（甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外）。

>三、合同工期：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>四、工程质量标准：

本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。

>五、合同单价及价款及工程量计算方式：

项目单价总价备注说明土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算；

2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用；

3本单价含外运泥尾场地清理费用；

4本单价含一切乙方机械进退场费用。

>六、付款方式：

1、按月结算，每月按实际完成量的\'80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方；

2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%；

3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%.七、甲方责任：

1、办理施工许可证，余泥排放证等费用；……

>土方运输协议

甲方：

身份证：

（以下简称甲方）

乙方：

身份证：

（车队以下简称乙方）

>经甲乙双方友好协商达成如下协议：

>一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。

>二、运输地：

>三、要求乙方车辆：\_\_\_\_\_\_部 （解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长\_\_\_\_\_米、车箱宽\_\_\_\_\_米、车箱高\_\_\_\_\_米。

>四、运距：

>五、运费：

>六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）。

>七、此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场。

>八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

>九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的\_\_\_\_\_ %。

>十、违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车\_\_\_\_\_元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金\_\_\_\_\_元/天。

>十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

**土方船运合同范本17**

甲方：三河镇场镇：余祥《以下简称甲方》

乙方：阳通乡个体运输户：黄俊《以下简称乙方》

一、甲方修建龙桥乡新寨梁村公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

二、具体协商细节项目条 款如下：

1、甲方所需用大河沙是王家沙，甲方给乙方结帐王家沙，乙方运到甲方使用料

场，按每立方135元人民币结算。

2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

四、乙方给甲方所运输甲方公里水泥路的`所下欠的百分之五十余款，甲方必须在20\_年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。

五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。

六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何

一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

八、本合同一式三份，自签字之日起生效。

公证人签字：

甲方：

乙方：

20\_年 月 日

**土方船运合同范本18**

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着平等互利的原则，就东三环-南三环路连接线DN1标段土方工程运输，经双方友好协商，达成如下协议。

一、工作范围内容、桩号

甲方为了确保东三环路按期顺利完工，现将工程中的土方外运、土方现存部分交于乙方。根据“\_合同法”为了保证工程的进度达成友好合作，互惠互利的目的，经双方协商达成以下协议：

(1)土方外运，按实结算。单价为16元/m3,(壹拾陆元整/每立方含

(2)施工现场范围内挖方3元/m3(叁元整/每立方)。

(3)本条款单价为含税单价。

二、双方责任：

(1)甲方为乙方创造有利条件，甲、乙双方互相配合，合理协调现场的施工。

(2)乙方机械必须听从甲方的指挥，甲方负责机械、车辆的现场管理，提供地上、地下、管线的具体位置。甲方负责协调乙方与施工项目部的关系，施工中乙方应积极配合工地，在规定工期完成工程任务。若乙方不听从指挥，造成的.一切经济损失由乙方承担，且甲方有权利终止本合同。

(3)乙方负责解决土方的运输过程中的倒土场地、修复拉土便道，严禁运输车辆在施工红线以外，破坏农田地及村庄道路。若因拉土车辆造成农田及村庄道路的破坏，由乙方自行负责。若因拉土车辆责任

(4)乙方负责确保甲方现场施工的正常进行，如因施工中乙方村民阻挡施工，影响工期，则相应的损失由甲方从乙方工程款中予以扣除。

(5)乙方进场机械及车辆需要听从甲方及工地管理人员管理调配及安排，确保施工正常进度。进场挖掘机及外运土方车辆乙方应向甲方提供相应清单，乙方自行解决施工机械、运输车辆停放场所和看管问题、出现机械设备被盗、损坏甲方概不负责。

(6)机械操作人员应持证上岗，严格按操作规程作业。在施工中如因操作不当造成的损失由乙方承担相应责任。并严格遵循西安市文明施工及创卫要求。乙方所使用车辆必须具备必要的合法手续，如行驶证、营运证、养路费、垃圾准运证等。

(7)乙方按甲方进度及技术要求组织机械及运输车辆，若在阶段工期内不能满足甲方提出的进度及技术要求，则按合同单价的80%予以结算，且甲方有权利自行重新组织机械运输队伍。

三、结算方式：

甲方应如实按每月乙方的实际工作量开具结算单。乙方持结算单并开具\_，当甲方接到乙方\_七日内，甲方付清乙方工程款的70%，剩余款项转入次月，加上次月总工程款甲方在接到七日内付清的70%。每月依次类推。工程完工后余款三个月内付清。

四、若乙方与20xx年7月10日前机械及运输车辆不能进场，本合同自行作废。

五、本合同单价不随市场其他因素而变化。

六、本合同一式肆份，甲乙双方各两份，在工程施工过程中未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**土方船运合同范本19**

甲方：

合同编号：

乙方：

签订地点：

甲乙双方根据《\_合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本协议。

一、工程名称：

三、进场日期：\_\_\_\_年\_\_月\_日前。

四、运输单价：运距一公里内人民币元/m3，(大写：)，运距超一公里及以上的每增加一公里增加运费元/m3.公里，(大写：)，以上运输单价均为税后价。

五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。

六、结算付款方式：

乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。

七、甲方责任：

1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。

2、甲方应按时支付乙方运输费用(因业主拨款不及时造成的延迟支付除外)。

八、乙方责任：

1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。

2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。

3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。

4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的.一切后果乙方自负，甲方不予承担任何责任。

5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情况下，不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。

6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。

7、在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担，与甲方无关。

8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。

九、违约责任：

1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。

2、施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。

3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。

4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。

十、其它约定：

1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商，协商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。

2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。

十一、本合同书一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**土方船运合同范本20**

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《\_合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程内容：主要是挖填土石方，土石方内外运、场地平整等。

（四）工程数量：此标段挖方总量约为立方米（数量暂定，以审计为准）。

二、工程期限

根据双方协商，工程期限自 年月日起，至 年月日止。

合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素，除自然灾害等不可抗力因素外，出现其他因素工期不予调整。

三、工程质量

乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

四、工程价款及结算

（一）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为元/立方米，全部工程造价暂定为人民币元（大写 ），包括挖填土石方费、装车费、平整费、运费、卫生费、弃土费、税金及相关费用，双方不得擅自改变合同价款。

（二）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

本合同采用固定单价，工程量是暂定数量，待甲乙双方共同核对后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

（三）工程价款结算

1、合同生效并开始施工后，甲乙双方每月底对接确认完成的工作量，甲方于7日内按完成数量总金额的50%支付工程款；

2、土方工程结束后，乙方申报工程结算资料，经甲方审核后，30日内付审核结算款的75%；

3、工程竣工验收后，甲方在60日内向乙方付清全部余款。

五、工程承包方式

1、本合同履约保证金10万元，合同履行结束后，无息返还。

2、乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后，如发现乙方有未按合同承诺实施的，甲方有权终止合同，没收施工履约保证金。由此造成的一切后果由乙方承担。

3、如甲方发现乙方未按附件中所列的人员进场，甲方有权中止合同，由此造成的一切后果，由乙方承担。开工时项目部负责人等相关人员的相关证书原件送到甲方备案，工程完工后退还。

4、乙方须按合同约定，在指定弃土点弃土，非经甲方同意，土石方不得以任何理由外运。

六、双方责任

（一）甲方责任

1、向乙方提供施工图纸。

因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责；

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题；

3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停臵台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期；

4、工程变更：甲方应提前7天以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期；

5、工程完工后，甲方应组织专门人员在15日内进行验收；

6、双方约定的.由甲方应作的其他工作。

（二）乙方责任

1、向甲方提供工程进度计划及相应统计报表；

2、负责施工区域内的安全保护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工，按规定设立警示牌；乙方自身人员安全由其自行负责，乙方对行人、过往车辆及周围群众造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。由乙方引起的第三方人身伤害由乙方自行承担；

3、对于施工现场地下管线、临近建筑物、公共公用、园林绿化设施，乙方应采取有效措施加以保护，如造成损坏的，乙方应及时修复、赔偿。如乙方不及时修复、赔偿的，甲方将按照对方要求给予修复或赔偿，其费用全额从乙方工程款中扣除；

4、遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全、环保管理和安全生产规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用；

5、已完工工程未交付甲方之前，乙方负责成品保护工作，发生损失，乙方自费负责修理；

6、文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必须服从市容市政管理，交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等，承担因违反有关规定造成的损失和罚款；

7、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负；

8、乙方必须与项目管理人员密切配合，协调一致，如乙方没有及时提交材料供应计划申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二

次搬运等费用由乙方自负；

9、涉及到材料运输用工等当地群众关系由乙方负责协调，并承担由其发生的一切费用；

10、双方约定的由乙方应做的其他工作。

七、违约责任

（一）甲方违约

甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，延误的工期相应顺延。

（二）乙方违约

1、因乙方原因不能按照本合同约定工期完工，每延误1日，按20xx元罚款；

2、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准；

3、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况；

4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同；

5、中止工程：乙方因非不可抗力连续停工5日以上，视为中止工程，甲方按实际验收合格的工程计算工程价款，从合格工程价款中扣除20%作为罚款，并取消中标资格，后期工程重新选择队伍；

6、乙方必须按排具体人员长驻工地负责施工，连续3日不在工地或不为本工程服务的，每日罚款1000元。

八、合同纠纷

**土方船运合同范本21**

甲方：

身份证号：

电话：

乙方：

身份证号：

电话：

甲、乙双方根据《\_公路货运相关法规》的规定，本着公平、公正、诚信规范的原则，友好达成以下协议：

一、工程项目：土石方运输项目

二、项目内容：

三、项目明确：

1、承运地点：

2、运输单价：以吨位计算石方(8公里有5公里多的水泥路)元/吨(税后价)。后每超五百米，按一公里加元/吨。

3、付款方式：开工三天所做款为履约保证金工完当天24小时内结清，后一天结一次，一天的次日结清(即第二天下午五点前付清款)。

4、甲方场内包修路，保证路面畅通，可以正常行驶。

5、合同期限：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

四、双方责任

甲方责任

1、为确保乙方能按时、按质、按量地完成甲方的运输工程，甲方负责协调交警(即路面)、路政和当地政府有关部门及工地周边的村民关系，确保乙方在不受外来干扰的环境中顺利安全地完成运输工程。

2、甲方负责计算方量及付款，并准时按实际运输工程量结算付款到乙方指定账户，保证不拖欠乙方运输工程款及相关费用

3、甲方负责提供油料给乙方车队使用，油料费在支付工程款中扣除，油料费价格比市场价低元/升，并保证油料质量。

4、甲方负责指定乙方车辆作业的具体位置，指派现场施工人员指挥乙方装卸作业，记录运输量，甲方合理调配钩机，满足乙方的装方量要求，确保乙方正常运输。

5、甲方负责装车安排卸车位置，负责卸车点的土方叠平及施工现场余泥堆方点及所有路面清理与维护，确保道路畅通。如甲方卸土点遇特殊情况需临时调整，必须在约定运距离范围内，若超出约定运距范围，需甲乙双方共同协商调整运输费用。

6、甲方负责运输许可证、凡是甲方安排装运的所有车辆，在运输工程中被当地政府有关部门、周边群众干扰、阻拦、被扣、罚款等一切责任由甲方出面协调并承担该费用。如果因甲方原因造成乙方停工的，甲方支付元/天误工费给乙方。

乙方责任

1、乙方对管理的车辆做好安全教育、安全检查、安全行驶、文明运输。组建车队，车辆在往返行驶中出现一切交通事故由乙方负责承担，对于乙方的人员，机械，车辆在运输中途出现的一切交通事故，均由乙方自行承担。

2、在合同期间的施工范围中，安全事故由乙方全部负责，甲方不负连带责任。乙方车辆必须严格按照甲方规定的线路及施工便道行驶，如有违规违法的行为所造成的一切后果由乙方自行承担。

3、乙方车队进入现场后，要严格遵守甲方的各项规章制度、听从调遣、服从指挥、规范的保质、保量按时安全的完成运输任务。乙方要把安全生产放在第一位，工作人员轮换休息，不得疲劳驾，严格遵守交通法规。如因违章、违规、违纪、违法所造成的车辆、人员及他人生命财产安全，乙方责任自负。

4、乙方车队工作人员由乙方统一管理，遵纪守法。进驻现场的所有工作人员吃、住、行都由甲方负责，出现违法乱纪、喝酒、打架、斗殴事件，乙方要严肃处理。如乙方需要甲方配合处理，甲方应积极协助乙方妥善处理。

5、乙方车辆正常工作后，如因不可抗力因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)所造成的.停工、误工由运输方自行承担。

6、乙方在合同期内要保证90%以上的车辆正常运作、不跳舞、不旷工。不允许提前进退场，如要退场必须提前一周提出书面申请，经甲方同意后方可退场，并在退场时补足相对应数量车辆。

7、乙方自身制定相应的施工安全措施必须征求甲方同意，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照安全操作规程进行运输，乙方自身人员安全由其自行负责，同时乙方要给运输及工作人员购买人身保险。

8、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。

9、乙方保证不拖欠工人工资和运输车辆车辆等费用，如甲方发现乙方拖欠，甲方有权处罚乙方当期工程款。

10、乙方进入施工现场必须配合甲方管理、调度、爱护公物、节约能源。甲方负责乙方的居住、乙方负责自己的生活和公共卫生，并做好预防自然灾害引起的各项防范安全措施。

五、违约责任

为了更好的确保双方利益，双方应自觉遵守本协议条款，不得违约。如任何一方违约，守约方可根据相关法律维护乙方利益，双方就违约责任达成以下基本共识：因不可抗因素或其它特殊原因导致的工期暂缓、误工、费用支付拖延(不超过48小时)，个别车辆中途退出或调整等，甲乙双方应本着友好合作、互相谅解的精神，积极协调、妥善解决，不以违约论处。

六、乙方车主必须遵守执行本须知。乙方车主在运输途中车辆坏在途中，应及时与甲方联系协调解决。

七、以上条件双方要严格执行，双方在进行经营活动时按本协议实施法律行为，承担民事责任，如出现人力无法抗拒因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)协议自动失效。

八、本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协议，补充协议及双方业务往来的相关票据等文件资料，与本协议具有同等的法律效力。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方公司盖章和法定代表人或委托人签字，自工程土方运完工期后合同自动失效。

(后附：双方身份证复印件和乙方指定银行卡)

甲方签字：

乙方签字：

xx年xx月xx日

**土方船运合同范本22**

工程承包方: (简称甲方)

土方承包方: (简称乙方)

依照《\_合同法》、《\_建筑法》及其它有关法律、行政法规，依据公司劳务管理办法的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方就承包事宜，达成如下协议，双方共同遵守：

>一、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：

工程地点：

分包范围：

分包方式：

分包单价：

>二、分包工作期限

开始工作日期： 年 月 日

结束工作日期： 年 月 日。

有效工作天数：天

>三、质量标准

1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

3、中间工序验收必须达到合格标准。

>四、项目经理

1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：。

2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：。

>五、甲方责任

1、甲方负责向乙方提供经审定的土方的施工方案，并确认工作范围。

2、甲方为乙方创造必备的施工条件。

3、甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量，确定工程量。

4、甲方有权监督和控制乙方的施工，确保乙方符合工程施工进度及质量要求。

>六、乙方责任

1、乙方按甲方的要求组织设备进场，并确保施工机械正常运行。

2、乙方施工过程中应该按甲方及业主的质量、进度要求，在施工机械有效作业范围和现场满足运输的条件下，有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放，开挖过程中应满足甲方对基坑排水、维护、放坡、开挖深度等的控制要求。如乙方超挖(超深、超宽、超长)，则超挖而增加的回填土工程费用、增加基础垫层工程费用也由乙方承担。

3、自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监督、进度控制要求，服从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度。如有违反，按有关规定处罚。

4、乙方对施工过程的机械设备的安全操作、文明施工承担全部责任。

5、乙方无任何理由要求延长工期(不可抗拒力等原因除外)，如甲方认为，工程或其任何部分施工进度太慢，而不能按合同预定的工程完工期限完工时，则甲方应将此情况书面通知乙方，加快施工进度，确保工程能在预定的工期内完工，乙方无权要求支付任何附加费用以及价格变更。

>七、文明施工及安全生产

1、乙方应保证施工场地及工地周边道路路面整洁并符合有关规定，做到施工现场安全、文明、整洁、卫生。承担因违反有关规定造成的损失和接受甲方、业主及有关政府执法部门的罚款。

2、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，对施工安全承担全部责任。

3、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。

>八、合同价款的结算及支付

1、本合同劳务报酬的计算方式：

2、工程款支付方式：

>九、施工验收

1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收;验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担此导致的甲方的相关损失。

2、全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)一经发包人验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。

>十、违约责任

1、甲方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作期间。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延误工期的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金;

(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向甲方支付 元的违约金;

(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，乙方应赔偿其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

>十一、争议

1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第(1)种方式解决争议;

(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;

(2)向我公司驻地人民法院起诉。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止合同工作;

(4)法院要求停止合同工作。

>十二、合同解除

1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

2、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！