# 油漆进度合同范本(汇总9篇)

来源：网络 作者：流年似水 更新时间：2024-01-04

*油漆进度合同范本1甲方：乙方：根据《\_合同法》和《\_建筑法》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。第一条 工程概况一、工程名称：二、工程地点：三 、承包范围：四、承包方式：五、工期： 日历天六、开工日期： 年...*

**油漆进度合同范本1**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》和《\_建筑法》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条 工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三 、承包范围：

四、承包方式：

五、工期： 日历天

六、开工日期： 年 月 日

七、竣工日期： 年 月 日

第二条 涂料选定

1、涂料选定：该工程涂料选用杭州金质化工有限公司生产的浙江大学“金质丽”品牌涂料。

2、基本施工工艺：

a、墙面清理及修补(含找平);

b、外墙专用腻子批底;

c、外墙水性抗碱封闭底漆;

d、弹性涂料面层;

3、施工前乙方须提供样品，待甲方确认后方可施工。

第三条 合同价款的支付及结算方式

一、合同价款：

1、水性平面氟碳漆面积(暂定) 800平方米，单价70 元/平方米，合计￥元;

2、弹性平涂涂装面积(暂定) 20\_\_平方米;单价35 元/平方米，合计￥元;

3、工程造价(暂估价)为： ￥ 元，大写(人民币)：拾贰万陆仟元整 。

二、工程款支付及结算方式：

1、涂料基层腻子批底完成后，甲方支付给乙方人民币6万元;

2、工程完工验收合格，决算完成后，甲方支付合决算总额的 95% 。

1、决算完成支付到决算总额的95%,留5%质保金，质保期一年满后一周内支付给乙方。

2、工程决算面积：以现场实际施工面积为依据。

第四条 工程期限

一、根据工程实际情况，商定工程总工期(具备条件) 天施工日，具体进场日期以开工报告为准。

二、如遇下列情况，工期相应顺延：

1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地、水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。

2、甲方代表同意给予顺延的的其他情况。

3、因甲方原因而影响下一道工序施工时。

4、人力不可抗拒的因素和其它不可预见的原因造成中途停工。

三、若发生工期顺延情况，乙方应就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告，甲方收到报告3天内应予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为报告内容被确认。

第五条 工程质量、安全及验收

一、工程质量等级：工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。

二、乙方按“金质丽”施工工艺及材料说明，结合本工程的特点、要求进行外墙施工。

三、工程施工完工后验收以项目通过综合竣工验收合格为准。

四、施工过程中必须服从总包方统一管理和外墙装饰其他班组的配合。

第六条 工程保修

一、本工程乙方质量保修期：工程施工质量保证一年，工程保质期内如属质量问题，由乙方免费维修。

二、质量保修期内，非乙方原因所造成的质量损坏或维修，乙方将提供免费人工服务。

第七条 争议解决的方式

本合同在履行过程中如若发生争议，甲方、乙方应协商解决;如果协商不成，经有关部门调解无效，则约定向合同签定地人民法院起诉。

第八条 其它约定事项

一、本合同未尽事宜，一律按《合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

二、本合同经甲方、乙方双方签字、加盖公章后生效，工程验收合格，结清工程款后终止。

四、本协议一式 份，甲方 份、乙方 份。合同自双方盖章，代理人签名后生效。

甲 方：委托代理人：电 话：签约地点：签约日期：

乙 方： 委托代理人：电 话： 年 月 日

**油漆进度合同范本2**

甲方：

乙方： 身份证号：

经双方协商，甲方将印象半岛一期工程A1、A2栋分包由乙方进行施工。为进一步明确双方责任，确保工程质量、按期完成施工任务，依照《\_合同法》及其他有关法律、行政法规、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特订立本合同，以供双方共同遵守执行。

第一条、工程名称：南澳印象半岛一期工程二次装修A1、A2栋

第二条、工程地点：广东省汕头市南澳

第三条、工程内容及范围：

南澳印象半岛一期工程包括：原板天花梁保护层批腻子土一次油漆项目以按实平方计每平方人民币6元包干价承包。

第四条、施工工期：

本工期初定于20\_\_\_年9月20日开工至20\_\_\_年12月1日全部完成。

第五条、承包方式：

(1)本工程由乙方负责施工，形式采用(包材料、包辅材、包施工、包人工费、包所有工具、包运输、包施工安全、包质量、包工期、包环保、包文明施工)等方式进行承包施工。

(2)项目施工单价：详见经甲方审定的乙方最终调价报价单。

第六条、工程付款及结算方式：

(1)该项目施工总款由乙方另附报价清单。工程完工后按实际完成面数量依据报价清单单价进行结算，如有增减以附件单价计算。

(2)乙方于每月25号编制当月施工完成进度报表给予甲方，甲方管理人员对该进度表进行复核后于次下月10号按当月实际完成的进度款的80%工

(3)乙方承包工程施工完成后，由乙方编制制作安装完成数量及总款报表给予甲方审核确认。如无异议，于总工程验收合格之日起30天内付乙方10%。

第七条、乙方负责：

1、做好开工前的各项准备工作，及时安排人员进场，清理施工场地，安排制作场地及临时办公。

2、认真完成施工任务，根据施工实际情况如需增加人员加班应无条件服从。施工现场负责人施工过程不能擅自离开工地，如确实有事要请假离开，应由甲方管理人员同意方可离开。

3、乙方在施工过程中，一切安全负责由乙方承担(包括第三者)，乙方人员在现场施工，要做好安全防护及防火措施，必须戴安全帽及出入证，不得穿拖鞋及其他违反安全规范的行为进行施工作业。

4、乙方在制作过程中，如发生技术性或图纸不清晰问题时，应及时主动与甲方人员协商解决，避免耽误工期及浪费材料。

5、乙方自行负责工人的住宿、伙食及一切生活条件。现场制作安装施工过程中要服从总包方和甲方的管理制度。保证施工现场整洁，毎道工序完工后装饰垃圾及地面装饰残渣清理应按甲方指定地点堆放。

6、对进场施工工人负责进行安全、文明教育。如发现乙方人员有偷盗行为，发现一次罚款1000元，情节严重者送公安机关处理。

7、乙方工人如有个别人员不服从管理，兴风作浪影响施工现场，甲方有权要求乙方无条件将该人员调离工地。

8、乙方应严格按照施工图纸、施工规范及有关行业标准施工，确保按时保质完成施工任务。

9、对任何不合格的操作人员，甲方有权要求乙方更换，乙方应无条件服从。

第八条、甲方负责

1、提供施工现场和施工用水、用电并提供垂直运输条件给予乙方进行施工。

2、派员负责对本工程进度、质量进行监督，协调处理有关施工事项。

3、及时组织隐蔽工程的验收和竣工验收工作。

4、按照合同约定的付款期限和方式，及时支付工程款给乙方和办理工程结算。

第九条、质量和验收

1、乙方必须按甲方审核确认的施工图纸和现行的施工技术操作规范精心施工，工程施工质量必须达到国家现行建筑工程施工质量验收标准的合格等级。

2、隐蔽工程和中间交接工序验收：工程具备覆盖条件或中间交接工序验收等部位，乙方应在隐蔽工程和中间交接工序验收前一天书面通知甲方进行验收，经验收合格签证后方可进行下一道工序的施工。

3、工程保修：工程竣工后，验收期间，乙方按规定对本工程实际保修，保修期间，乙方应在接到甲方修理通知之日起二天内派人保修，否则，甲方有权委托其他单位或人员修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在工程款中扣除，不足部分由乙方支付。因乙方之外原因造成返修的费用由甲方负责承担。

第十条、违约责任

1、工程质量不符合合同规定，乙方无偿修理或返工，由于修理返工造成逾期交付使用的按逾期竣工处理。

2、如因甲方原因造成工期延误的，经甲方核实确认后工期顺延并承担乙方相关费用，如因不可抗拒因素工期延后。

第十一条、附则

本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，自签订之日起生效，未尽事宜由甲、

乙双方协商解决另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同于本工程完工结算完毕后失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**油漆进度合同范本3**

委托方(以下简称甲方)：

施工方(以下简称乙方)：

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

工程地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程内容：详见合同附件一。

委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。

工程工期：

1、开工日期： 年 月 日，(以乙方工人开工算起)。

2、竣工日期： 年 月 日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。

五、工程总造价： 万 仟 百 拾 元。

六、甲方的权利和义务：

甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。

甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。

施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

甲方应配合乙方施工人员的工作。

七、乙方的权利和义务：

乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

八、基层检查：

乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。

九、工程施工及验收标准：

附件二

十、付款方式：

1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。

2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%,即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

4、内墙乳胶结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

十一、饰后保修承诺：

乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。

保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。

保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。

在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。

保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。

十二、违约责任：

合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。

乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

十三、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

十四、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

身份证号码： 代表：

联系方式： 联系方式：

签订日期： 签订日期：

合同附件一：

涂装工程单价表

油漆工程项目

工程面积

乳胶漆(含批嵌三道腻子，局部贴麻布， 两底漆两面漆)

聚酯家具清漆(三底二面)

聚酯家具色漆(腻子刮底三底二面)

白色聚酯半开(二底二面)

白色聚酯封闭(腻子刮底三底二面)

地板清漆(两底两面)

墙面阴阳处理(铝合金包边)

家具类柜内刷漆(二道)

柜子线条

特殊造型

现场卫生清理

现场管理费

施工总造价

￥ 大写： 万 仟 佰 拾 元

合同附件二

参照国标JGJ/T29-20\_\_\_及省标DB35/98-20\_\_\_改进工序 更适合家庭高级油漆

一、墙面漆：水泥漆

主要程序：1、做场地卫生，铺好地板以免油漆及色素粘污瓷砖(地塑由施工方提供)2、检查基层是否存在空鼓、粉化等问题，若水泥沙浆有空鼓应从新粉刷粉化的墙面应铲除(由甲方负责)。3、未经养护的水泥沙浆层PH值较高(呈强碱性)需涂刷抗碱底漆，确保基层的中性PH值及坚实性，以免日后返碱。4、处理裂缝：确认需贴绷带处的界面是否坚实、平整，是贴补绷带的关键，若贴补处不坚实、不平整则会造成虚贴。绷带用12~15CM宽以确保裂缝两边有足够的着力处。绷带贴两遍，阴角不可漏贴绷带。5、预制墙、新旧墙易收缩需加贴(整墙麻布)。6、批刮(3~5)遍腻子，第二遍腻子用2米铝合金拉平，以确保墙体平整度，若墙体平整度偏差太大不可一次性批刮太厚。7、阴角弹墨斗线，阳角加贴铝合金防碰角)。8、用两米铝合金调整磨平腻子后再用320号以上的水砂纸打磨，以确保墙体平整度及细腻度。9、涂刷水泥漆底漆一遍。10、互补腻子。11、用500号以上的水砂纸打磨互补。12、(喷)涂刷第2道底漆13、用500号以上的水砂纸打磨底漆。14、喷涂两道面漆。15、成品保护。(不可在一星期内大开门窗过速通风，以免漆好的墙体产生收缩开裂)

二、家具漆：透明清漆

主要施工程序：1、当业主购买面板后在木工施工前及时的刷一道封闭底漆，以免以后粘污面板而影响清面漆效果。2、面板处理，把木工完工后遗留下来的万能胶、白胶、汗渍和写的字迹清除干净。3、如果壁橱里贴的是波音软片或是贴纸应在刷漆前先用报纸包好。4、全面刷一遍底漆。5、补钉眼，要求眼补处颜色90%与面板一致。6、打磨后刷1~2道底漆(视面板和油漆情况)。7、水磨后喷面漆2遍(视要求不同可增加1遍面漆)。8、成品保护。

混油(有色漆)

1、先刷一道封闭底漆。2、披刮两道腻子3、打磨腻子。4、全面刷一遍底漆。5、补眼 。6、打磨后刷1~2道底漆(视原板材和油漆情况)。7、水磨后喷面漆2遍(视要求不同可增加1遍面漆)。8、成品保护。

福建省涂装协会涂装中心家装油漆验收标准!

参照国标《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T29-20\_\_\_ J250-20\_\_\_及省标DB35/98-20\_\_\_

木材油漆施工验收标准:

1、检查所用油漆品牌、颜色应符合住户要求、设计选定的样片要求。

2、不允许存在漏刷、斑迹。

3、棕眼及缝隙必须全部刮平，做清漆时棕眼及缝隙应与面板颜色相近。

4、油漆表面上不允许有流挂、皱皮、针眼孔、气泡。

5、油漆颜色基本一致、无刷纹。表面应平整、光滑，光泽均匀。

6、做清水漆时应做到木纹清晰，颜色基本一致，无刷纹，在米线外目测。

7、装饰线分色线偏差不大于1MM， 五金配件、玻璃洁净。

注意事项：木门窗、扇上帽头顶面及下帽面底面不得漏刷。

墙面涂刷乳胶漆工艺验收标准(气喷工艺)

1、腻子与基层结合坚实牢固，不起壳，无粉化及裂纹。

2、墙面平整，表面平整度偏差不得大于2MM,梁与吊顶两头偏差不得大余3MM。

3、在米距离观测漆膜，应无明显刷痕、辊痕、没有明显的滚筒痕迹和排笔痕迹

4、检查整体墙面，应无少涂、漏涂、漏底、光泽不匀、局部色差、流挂现象等。

5、若1间房用2种以上颜色涂装， 装饰线分色线偏差不大于2MM。

6、逆光观察墙面无明显凹凸,阴角直，阳角挺，阴阳角偏差不大于3MM横平竖直。

7、漆面没有污染、没有脏迹存在。

**油漆进度合同范本4**

油漆施工方案

因卫生间面积小，管道比较多，如做卷材防水，管根部位施工比较困难，搭接比较多，质量不易保证。而做涂膜防水，整体性，密封性可靠，管根部及阴阳角容易处理，施工比较方便，防水质量容易保证。

一、主要特点：

1、可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直施工;

2、涂层弹性高，强度大，耐水，耐久性优异;

3、无毒，无污染，施工简便，工期短。

4、“靓壁”防水涂料应储存于阴凉、干燥处。

二、施工条件：

不能在0℃以下或雨中施工，不宜瘩特别潮湿又不通风的环境中施工，否则影响成膜效果。

三、施工准备：

1、防水涂料进入现场，必须按国家标准进行复验，材料合格后方能使用。

2、使用工具：短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀等。

3、施工人员操作时要穿工作服，戴手套，穿软底鞋，带防毒面具。

四、施工工具：

1、基面清理工具：锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷，麻布;

2、取料配料工具：台秤，称料桶，水桶，搅拌器，剪刀;

3、涂料涂覆工具：滚子—用于涂覆较稀的料;刮刀—用于较稠的料及嵌缝处理。刷子：用于面层修平及异形部位涂刷;大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。

五、施工工艺：

在施工卫生间现浇板时,根据设计的卫生间墙位置，在板上做一道上翻200mm高、与墙同宽度的砼止水带，与现浇板同时施工，并预留好各种管洞,避免以后在楼板上凿洞口，留下渗水隐患;楼板混凝土施工时必须振捣密实，特别是管子四周及墙角处，必须平整，避免凹凸不平现象发生，质检员要严把质量关，不合格处必须返工。使用1：防水水泥砂浆，并对管道四周及砼翻边处用弹性防水涂料(液)进行重点处理，以提高结构防水性能，并按设计1%的泄水坡度，坡向地漏管。

1、基层处理：基层表面必须平整光滑，不得有坑凹不平现象不得有松动、砂眼或孔洞存在。如有上述现象应修补光滑平整后再施工，表面必须干燥，有管道根处收头必须抹成圆弧角，管子必须牢固。

2、涂刷基层处理剂，合成高分子防水涂料底胶搅拌均匀，再用长把滚刷或用橡胶刷刮板，刮涂把防水材料，均匀的涂刷到基层上，涂刷时不得堆积和露白见底，涂刷量，每遍以平方米左右为宜，第一遍完全干燥后方能再涂刷第二遍。

六、防水层的施工：

1、涂膜材料的配制：

合成高分子防水涂料属单组份防水涂料，开封搅拌均匀即可使用。

2、涂膜防水层操作工艺：

涂膜施工首先第一遍涂刷均匀，不漏底，干燥8-12小时后进行第二遍施工，第三遍达到12小时。

3、按工法的\'规定配料，用搅拌器搅拌均匀至无粉及团料，搅拌时间约5分钟。

4、若涂料尤其是打底料有沉淀应随时搅拌均匀;下层与无纺布及上层要连续施工，无纺布铺垫要平直，涂料要完全润湿无纺布，不留空鼓。

5、涂抹时要尽量均匀，不能有局部沉积，要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。若厚度不够，可加涂一层或数层涂料。

6、各层之间时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准，在20℃露天条件下约5小时。现场湿度大，温度低，通风差，干固时间长些，反之短些。

七、卫生间涂膜防水层质量要求：

1、涂膜防水层要求涂布均匀，不得过厚、过薄，更不允许出现露底现象，涂膜厚度均匀一致。

2、涂膜防水层与基层之间必须粘接牢固。不得有空鼓、折皱、砂眼、脱层等现象的存在。

八、清洗：

在施工间歇或结束时，应及时用想想水清洗所有粘有涂料的工具及工作装，以便下次使用。

九、工程检验：

防水施工完毕后，应认真检查工程各部分，涂膜防水层不应有裂纹，脱皮，鼓泡，皱皮，流淌现象。

蓄水实验，须待涂层干固后进行，一般情况需48小时以上，不通风，潮湿环境干固时间略长。卫生间防水完工后蓄水24小时不渗漏为合格。

十、成品保护及安全注意事项：

1、操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层，并及时做好保护层。在做保护层以前，任何人员不得进入施工现场，以免损坏防水层。

2、严防施工工具或尖硬物品损坏防水层，禁止在防水层上拌制砂浆。

3、存放材料地点和施工现场必须通风良好。

4、存料、施工现场严禁烟火。

十一、安全消防：

1、对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面的了解，并在操作中严格劳动保护制度。

2、施工人员应戴好安全帽，禁止酒后作业。

3、防水施工每天下班前，应码放材料，清理杂物，确保工完场清

4、施工用料及防水材料多属易燃物质，在存放材料的料库和施工现场，必须严禁烟火。

5、现场设制明显的防火宣传标志，定期进行防火检查。消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，施工现场严禁吸烟。

十二、文明施工：

1、施工现场整洁有序，工完料净场地清。

2、项目部各级领导从抓文明施工着手，制定文明施工管理措施，提高施工人员职业道德和文明施工意识。

3、将各项措施切实落实到班组和每个施工环节中，切实体现出我单位文明施工的企业形象。

十三、工程回访：

工程完工后，规范规定的保修期内，建立巡查和回访制度，查其原因，及时修补。保修期以外，我公司保证随叫随到及时修补，达到用户满意。

**油漆进度合同范本5**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方外墙真石漆工程施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：外墙真石漆施工及维护等;

4、承包方式：包工。

第二条：工程期限

乙方于 年 月 日进入现场， 年 月 日竣工，总工期为 天。

第三条：合同价款

一、合同定价

乙方按/平方米包工(含施工人员保险)，预计工程量约为平方米，最终按实际施工面积进行结算。

二、工程款支付方式

1、按施工工序分四个阶段付款：①腻子底层处理完工(该工序价格/m2);②打砂纸，做保护底漆涂刷完工(该工序价格/m2);③弹线打格完工(该工序价格 元/m2);④真石漆喷涂二遍完工(该工序价格 元/m2)。每完成一个工序验收合格后按该部分工程量的60%工程款进行拨款，其余40%工程款待完成下一个工序时同时拨款。

2、乙方如能按期按质完成工程任务，待工程验收合格后甲方再以 元/m2作为奖励，一次性拨付。

第四条：工程质量

一、质量等级：按照国家有关规范进行验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准。

二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方工程部的监督。

三、乙方在施工过程中要注意成品保护，如有损坏现象将做罚款处理赔偿。

四、杜绝材料浪费，如发现乙方施工人员有浪费材料现象，浪费材料费用在乙方工程款中扣除。

第五条：安全责任

一、高空作业所需安全带、安全绳等安全用具，由乙方自己准备。

二、在施工过程中出现任何安全事故，由乙方自己承担责任，甲方不负责任。

第六条：双方责任

甲方责任：提供施工所需材料，按施工进度拨付工程款，施工所需水电及施工生活区。

乙方责任：施工所需各种工具、安全设施和安全措施，做好安全施工和文明施工，承担一切安全责任。

第七条：违约责任

一、遇暴雨或由不可抗拒因素所造成的停工，工期顺延。

二、工程未能通过验收，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延;因此造成工期延误的，按合同暂定总价 5%/天计收违约金。

三、由于乙方施工质量不合格造成的返工，一切费用由乙方承担。

第八条：本工程未尽事宜由双方协商解决

第九条：本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方(章)： 乙方(章)：

代表人： 代表人：

签约日期： 签约日期：

**油漆进度合同范本6**

发包方：(以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

按照《\_》和《\_建筑法》及当地有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方共同订立本合同，并共同遵守本合同附件及本合同规定的如下条款。

一、工程名称

绿城〃舟山玉兰花园1#、2#、3#楼电梯前室精装修工程

二、工程地点

舟山市定海区紫竹林路1号

三、承包内容及方式

1、承包内容：室内顶面批灰及其乳胶漆(面层乳胶漆由甲方提供)。

2、承包方式：包工包料(面层乳胶漆甲供除外)，乙方必须对合同工程内容的造价、质量、工期及安全生产、文明施工、社会治安、社会保险等实行全面承包。

四、合同总价

合同总价暂定为人民币壹万叁仟捌佰元整(?13，)。竣工后按实际工程量(净展开面积)及下表每平方米单价进行总价款调整(由甲方现场负责人审核确认)。

五、付款方式

合同签订后三天内，甲方预付合同总价的30%，余款在施工正常的情况下，每月按进度支付至进度款的50%，竣工验收合格后一个月内付清。

六、施工工期

20\_\_\_年4月30日前施工完毕。

七、质量要求、等级

符合国家有关施工验收规范及甲方现场负责人提出的质量要求。阴阳角通直、墙顶面乳胶漆光滑均匀，其中乳胶漆施工含批腻子三道，刷乳胶漆三道。

八、辅材要求

乙方保证批灰所用胶水为901胶水。

九、甲、乙双方负责事项

1、甲方负责事项

A.清除室内影响施工的障碍物，并向乙方提供施工过程中所需的水、电等设施接驳点。

B.乙方在施工过程中，甲方负责协调其他工程的配合关系。

2、乙方负责事项

A.乙方负责所有墙面、顶面批灰、面层乳胶漆及油漆等工作。

B.遵守甲方的工地管理制度。

C.严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

D.配合甲方做好其他施工方面的协调工作。

十、验收

工程完成后，乙方须负责本合同工程内容的保护和清洁工作，直至验收合格交付给甲方为止。在施工过程中，如建筑结构、成品或其它设备被损坏，乙方将要负责修理或赔偿损失。

十一、保修期

1、保修期为甲方验收合格后满二年。

2、在质保期内由于施工质量引起的问题，均由乙方负责在48小时内予以修复。

3、因使用方使用不当或人为损坏的，乙方在接到使用方通知后需在48小时内到现场并根据使用方要求按时修整完毕，由此发生的费用可与使用方协商解决。

十一、违约责任

1、甲方的违约责任

甲方逾期付款的，应按照国家有关法规支付违约金。

2、乙方的违约责任

根据甲、乙双方共同确认的施工进度计划，因乙方原因，工程拖延不能按时完工，从超过日期之日算起(以甲方现场负责人发函日为准)，每延迟一天，乙方须赔偿甲方本合同总造价的5‰作为违约金，以此基数累计，直至该项工程内容完成为止。(传真件视为有效文件)

十二、不可抗力

不可抗力是指\_合同法所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由双方协商合同逾期履行和如何继续履行的方法，在此情况下，一方不能向另一方要求损害赔偿。

十三、合同争议

本合同如发生争议，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成双方均可向合同签订地点的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

合同执行期内，甲乙双方不得随意变更或解除合同，合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。本合同经甲乙双方签名盖章后生效。

十五、合同份数

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

十六、合同签订地点及日期

1、合同签订地点：杭州

2、合同签订日期： 年 月 日

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**油漆进度合同范本7**

委托方（以下简称甲方）：

施工方（以下简称乙方）：凯旋517の专业油漆装修

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

1.工程地址：

2.工程内容：

3.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。人工

采取乙方提供材料人工方式，双包委托方式。（）材料+人工

4.工程工期：

1、开工日期：（以乙方工人开工算起）。

2、竣工日期：（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。

一、工程总造价：（人民币）

二、甲方的权利和义务：

1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.

2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

4.甲方应配合乙方施工人员的工作。

三、乙方的权利和义务：

1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

四、付款方式：

工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即（人民币）

变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

五、饰后保修承诺：

1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期（）年。

2.保修期间由乙方施工不当造成的`涂料施工费用均为乙方负责（需双包）。

3.保修内容均采用修复形式。

4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。

六、违约责任：

1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

七、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

八、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

盖章：代表：

联系方式：联系方式：

签订日期：签订日期：

**油漆进度合同范本8**

委托方(以下简称甲方)：

施工方(以下简称乙方)：

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

1.工程地址：

2.工程内容：

3.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。()人工

采取乙方提供材料人工方式，双包委托方式。()材料+人工

4.工程工期：

1、开工日期：，(以乙方工人开工算起)。

2、竣工日期：，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)，如遇雨天则顺延。

五、工程总造价：(人民币)

六、甲方的权利和义务：

1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.

2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

4.甲方应配合乙方施工人员的工作。

七、乙方的权利和义务：

1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

八、付款方式：

工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即(人民币)变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

九、饰后保修承诺：

1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期()年。

2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责(需双包)。

3.保修内容均采用修复形式。

4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。

十、违约责任：

1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**油漆进度合同范本9**

(以下简称甲方) 身份证号码：

(以下简称乙方) 身份证号码：

按照[\_合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：内墙油漆施工

4、承包方式： 1、包轻工 ; 2、包工包料。

5、工程价款： 元。

6、工程期限：本工程工期为 。

第二条 甲方义务

1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份，并向乙方进行交底;

2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜;

3、协调施工现场的有关事宜。

第三条 乙方的义务

1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定;

2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检

查;按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜;

3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情;

第四条 工程质量及验收

1、工程质量：如同铁西康和丽舍对面底商对比

第五条 付款方式

从开工日记起每 天付总工程款30%，完工后只压 元作为维修金(许打欠条)， 天内被必须付清。

第六条争议解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。

第七条 本合同自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各持一份。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！