# 绿化工程施工合同样本

来源：网络 作者：九曲桥畔 更新时间：2023-12-25

*绿化工程施工合同会是什么样子的呢？下面是的小编为大家收集整理的“绿化工程施工合同样本”，供大家参考！希望可以帮助到大家！　　【篇一】　　绿化工程由甲方委托乙方实施。为明确本工程甲、乙方的职责、义务和权利，保质保量、按期完成工程建设任务。经甲...*

绿化工程施工合同会是什么样子的呢？下面是的小编为大家收集整理的“绿化工程施工合同样本”，供大家参考！希望可以帮助到大家！

　　【篇一】

　　绿化工程由甲方委托乙方实施。为明确本工程甲、乙方的职责、义务和权利，保质保量、按期完成工程建设任务。经甲、乙双方协商一致，特签定如下合同条款：

　　第一条：工程地点和名称：

　　1、工程地点：。

　　2、工程名称：国道东段路两侧绿化工程。

　　第二条：下列文件应被视为本合同的组成部分。即：

　　1、在合同实施间，甲方和乙方签定的其他协议。

　　2、图纸和工程量清单：由甲方提供的绿化设计方案和工程量清单为依据。

　　3、双方有关工程的洽商、变更及书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第三条：承包方式：

　　1、承包内容：绿化施工。

　　2、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、保养护、包成活率、包安全。

　　3、工程造价：按中标价（￥元）签定合同（附工程量清单），苗木单价一次性包死，竣工验收合格后，工程量按实计算。

　　4、施工过程中的工程变更：以甲方代表的签证为依据按实调整。

　　第四条：开、竣工日期：本工程自至

　　第五条：工程质量及安全：

　　1、工程质量的施工、检验和评定，按有关施工技术规范和质量检验评定标准为依据，标准、规范及有关技术文件：省建委文件苏建园（XX）204号《省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》和《省城市绿化植物养护技术规定（试行）》以及《建筑工程施工质量统一标准》等。

　　2、乙方必须严格按施工图、说明书和施工操作规范进行施工，以确保质量和安全。

　　3、乙方应积极认真地编制施工方案，与开工日前报甲方审定，乙方评审定的施工方案进行组织和施工，确保工程的顺利完成。

　　4、设计变更需经甲方签字认可方能生效，乙方应认真熟悉图纸，严格执行有关标准。

　　5、苗木起挖、装卸、运输、堆放严格按照操作规范执行。

　　6、栽植过程中把握好开塘、栽植、浇水等工作的质量关。

　　第六条：材料组织供应的要求：

　　1、所有苗木由乙方自行组织供应，乙方进场的苗木符合品种、规格、数量和质量要求，甲乙双方认可后方可使用。

　　2、苗木进场按照施工进度计划迅速进场。

　　第七条：工程价款的支付：

　　1、工程价款的支持：工程竣工经验收合格后付工程总价的50%，年底月日前付清工程总价的30%，年月底前付工程总价的%。

　　2、工程价款的结算：工程价款按实际发生的工程量为依据。

　　第八条：工程竣工验收及缺陷责任期：

　　1、工程竣工验收，应以施工图纸及说明为依据。

　　2、工程竣工前，乙方应先组织进行自检。

　　3、甲方在接到乙方工程竣工报告后10天内，甲方应组织相关单位进行竣工验收。

　　第九条：附则：

　　1、本工程合同经甲、乙双方签字盖章后生效，工程缺陷责任期满全部竣工验收合格，结清工程价款后失效。

　　2、乙方在施工过程中，甲方应提供一切施工便利条件，如：电、水等、地方矛盾协调。

　　3、缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为竣工验收后一年。

　　4、在缺陷养护期内，承包人及时做好保洁、除草、施肥、病虫害防护，修剪整技，浇水补湿、补栽等一系列养护管理，确保成率达98%.

　　5、在缺陷养护期内，发生汽车压坏苗木、人员故意损坏、盗窃等事宜，一切由甲方解决，乙方协助，费用有甲方一次付清。

　　6、本工程未尽事宜，甲、乙双方协商确定。

　　7、本工程一式两份，正本甲、乙双方各执壹份，副本/份。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　签订日期：年月日

　　【篇二】

　　发包方（甲方）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　承包方（已方）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　经公开招标，甲方将\_\_\_\_\_\_\_\_\_绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　1、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

　　2、工程总造价：\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元（大写）

　　3、工期

　　乙方确保在\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日开工，于\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日完工，工程标准达到合格\_\_\_\_\_\_\_\_\_级。

　　4、开工准备

　　甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。

　　5、工程款支付

　　苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。

　　6、工程质量

　　（1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；

　　（2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；

　　（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

　　（4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

　　7、养护管理和质量要求。

　　（1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；

　　（2）栽植后及时封堰浇透水；

　　（3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；

　　（4）苗木要及时防治病虫害；

　　（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；

　　（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木\_\_\_\_\_\_\_\_\_个月，养护标准达到\_\_\_\_\_\_\_\_\_，其间发生的费用由乙方负担。

　　8、违约责任

　　甲方责任：

　　（1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

　　（2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

　　乙方责任：

　　（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

　　（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

　　9、合同的生效与终止

　　本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。

　　10、合同份数

　　本合同一式\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

　　11、本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

　　签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！