# 塑像施工合同范本(7篇)

来源：网络 作者：落花无言 更新时间：2024-01-13

*塑像施工合同范本1委托单位： （以下简称甲方）设计及制作人： （以下简称乙方）为了明确双方责任，保证设计、制作的顺利完成，按照《^v^合同法》和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：一、设计、制作雕塑艺术品慨况1、艺术品名称...*

**塑像施工合同范本1**

委托单位： （以下简称甲方）

设计及制作人： （以下简称乙方）

为了明确双方责任，保证设计、制作的顺利完成，按照《^v^合同法》和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

一、设计、制作雕塑艺术品慨况

1、艺术品名称：

2、艺术品放置地点：

3、艺术品制作开始日期：从合同签订日开始

4、艺术品制作完成日期：

二、造价及承包方式：

1、艺术品设计、制作造价：四万一千四百元整

2、按甲乙双方确认的艺术品构造形式进行施工，乙方包工包料，一次性报价。

3、按甲乙双方确认的由乙方设计的图纸稿样作为制作参考基础，最终艺术品呈现效果以乙方制作完成的艺术品实物为准，乙方具有艺术品实物的最终解释权。

三、双方责任

1、甲方责任：

（1） 提供安装现场单位的有关协调工作。

（2） 组织对所制作的艺术品的竣工验收，并按合同规定期限办理竣工结算。

（3） 在施工过程中，如遇不可抗力因素而导致原设计及施工方案变更，应及时下达更改通知并负担所发生的费用。

2、乙方责任：

（1）按甲方审定的方案及图纸作为参考基础组织施工，并及时做好自检工作。

（2）在组织施工过程中，负责制作人员的操作安全及其所制作艺术品的安全，以确保日后甲方在使用过程中不出现意外。

（3） 保证艺术品的完整性、可靠性及施工周期，如因乙方不能按期完成制作，而造成甲方的损失其责任由乙方承担。

四、工程款支付

1、合同签定后，甲方即支付乙方制作艺术品造价的50%款，即￥20700元，作为预付款。（大写：二万零七百元整）。

2、艺术品泥稿制作完毕，由甲方验收合格同意进入艺术品翻制时，甲方再支付艺术品总造价的约30%，即￥13000元，（大写：一万三千元整。）作为工程进度款。

3、剩余尾款，在乙方制作、安装完毕，经甲方验收合格同意后，由甲方一次性支付乙方艺术品总造价的约20%，即￥7700元，（大写：七千七百元整。）作为工程尾款。

4、因甲方未将有关款项按时付给乙方，而导致的工程纠纷、经济纠纷等一切可能的后果，由甲方承担全部责任。

五、艺术品后期维修

艺术品安装完成后、从全部款项结算完成日算起：

1、乙方免费维修一年（不包括由于甲方在使用过程中，因甲方人为原因造成的损坏，则由甲方承担全部维修费用）。

2、在免费维修到期日算起，乙方部分有偿维修二年（由乙方承担维修人工费，甲方承担维修材料费。不包括由于甲方在使用过程中，因甲方人为原因造成的损坏，则由甲方承担全部维修费用）。

六、本合同履行中若双方发生争执，经争议双方自行调解不能解决时，提交工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁，若仍不能解决，则向有管辖权的人民法院起诉，由法院最终裁定解决。

七、双方协商同意签定如下补充协议：

1、乙方延误工期，拖一天罚款1000元。

2、甲方付款延期，拖一天罚款1000元。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

委托单位（签章）：

代表人：

**塑像施工合同范本2**

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

>一、 工程概况：

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程内容：雕塑总高度12米，表面材料外立面为不锈钢板、内里面为紫铜板、球体为钛金，工程费用万元。雕塑总高度5米，主骨架钢结构，表面材料为不锈钢喷红色油漆，工程费用万元。雕塑总高度5米，主骨架钢结构，表面材料为铜板和不锈钢板，工程费万元。雕塑总高度6米，主骨架钢结构，表面材料为不锈钢板，工程费用万元。

以上四组雕塑工程总费用为万元，项目内容如下：

（1） 四组雕塑的模型制作，“”和“”雕塑的设计。

（2） 四组雕塑的基础土建工程及基座表面装饰（不包括“”的基座表面装饰）。

（3） 四组雕塑的主骨架设计、制作安装及防腐处理。

（4） 四组雕塑的制作安装。碳钢舢板制作，雕塑表面制作及表面处理（包括表面喷漆及图案造型）。

（5） 涉及四组雕塑的全部内容如：运输、保险、刻字、现场管理费、吊装、部分税费、异地远征费及其他不可预见内容等均包含在工程总费用中。

（6） 雕塑名称牌。

4. 工程承包方式：包工包料，一次性包死。

>二、 工程期限：

1. 本工程合同总工期为90天，开工日期以甲方的首付款日为准。

2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。

（1） 甲方在合同规定安装前2天，不能交出施工场地、进场道路，影响乙方进场施工者。

（2） 甲方代表拖延办理有关手续而影响下一步工序施工者。

（3） 因与人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。

>三、 工程合同总价

本工程合同总价：人民币（￥）

>四、 工程价款的支付与结算

1. 本合同签订后，甲方支付乙方工程价款的％的预付款，共计人民币：万元。

2. 制作期间，甲方依据进度及时分阶段支付乙方％的工程款，共计人民币：万元

3. 制作完工后，出厂启运前付乙方％的工程款，共计人民币：万元。

4. 其余款项待业主验收合格，工程结算完毕后5日内，甲方支付乙方％的尾款，共计人民币：万元。

>五、 工程质量和检查验收

1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的有关规范、规定进行施工，并接受甲方代表的现场监督检查。

2. 工程竣工后，乙方按业主的规定提供给业主完整的技术档案材料，并发出竣工通知书，经双方协商确定时间，由甲方和业主组织验收，验收合格后工程移交给业主管理，乙方退出，甲方签证交工验收证书。

>六、 施工设计更改

由乙方交付甲方和业主认可的设计图纸，模型、说明书和有关技术材料，均为施工的有效依据，双方均不得随意修改。若施工中需要进行重大变更必须经双方同意后，乙方方可实施。

>七、 双方责任事项

1. 乙方必须安全施工。意外事故责任及由此发生的费用由乙方负担。

2. 乙方及时清理施工场地，及时向甲方汇报工程进度。

3. 乙方必须保障施工时的必要安全措施，遵守业主单位的所有规定。

4. 甲方必须依据乙方工程进度及时支付工程款，

5. 甲方在乙方完工后须及时组织业主验收，如无法及时验收（30日内），所造成的雕塑品的人为损坏，乙方不承担维修费用。

>八、 其他事项

1. 本合同未尽事项，经双方研究，另行补充。

2. 本合同自甲方支付首付款后生效。任何一方违约，须赔偿给对方所造成的全部经济损失。

3. 合同正本贰份，甲乙双方各执壹份。

>九、 递增条款

乙方对工程保修一年，保修期内如工程发生质量问题，乙方及时修补至合格为止并承担全部费用。

甲方盖章： 乙方盖章：

委托代表人：委托代表人：

简约时间： 签约时间：

**塑像施工合同范本3**

甲方： （以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经甲、乙双方共同协商，根据《合同法》等法律法规的相关规定，现就甲方委托乙方承制雕塑一事，特立此合同，以明确甲，乙双方各自的责，权，利关系。具体内容如下：

>一、雕塑安装地址：

唐山市滦南县兆才大街古城广场

>二、雕塑内容：

>三、工期约定

1、所有内容在个工作日内设计制作安装完毕并符合甲方验收交付标准。

2、甲方要求比合同约定的工期提前完成时，应征得乙方同意，并支付经双方协商同意后的乙方因赶工采取的措施费用。

3、工程进行途中如出现工程变更，甲方需向乙方下达书面变更通知，甲方并承担变更所产生的相应费用；工期相应顺延。

>四、甲乙双方责任

1、合约签订预付款项到位以后，乙方马上组织人手严格按照工期施工。

2、甲方未按期付款，则乙方有权按照甲方欠款周期顺延工期。

2、甲方负责现场施工部分的场地水电协调的相关工作，提供对接人员使乙方能够顺利施工。

3、乙方所使用材料必须符合双方约定标准，在施工过程中应严格按照相关要求，文明施工，严格用料，确保安全，因乙方违反相关规定，管理疏忽，在安装过程中造成的损失和安全事件，责任由乙方全部承担。

4、乙方生产的产品保质期为一年，保质期内非外力人为因素发生的破损、脱落、变色，乙方负责免费维护，所发生的材料、人工、差旅费由乙方承担，保质期外因甲方要求乙方进行调整修复的，甲方需出具书面相关变更单据，乙方合理收取材料、人工、差旅费用。

>五、质量要求

雕塑质量标准须达到本身的艺术要求，具有较强的装饰效果与艺术性。并按照甲方认可的图纸进行等比例放大加工制作。要求造型准确，层次清晰、质感对比强烈。

>六、工程造价：

乙方包雕塑制作并运至指定地点安装，（包干价）总价为：人民币 1650000 元 整含税。

>七、付款方式：

付款方式为银行转账分期付款。工程款由甲方按双方合同规定的付款时间打入乙方指定账户。

合同签订之日甲方预付材料费用 元即人民币大写： 肆拾万 元整。成品全部出来经由甲方认可安装前甲方付乙方工程款 元及人民币大写： 壹佰万 元整。成品在现场安装完毕，甲方验收后，甲方向乙方支付合同金额 元 即人民币大写贰拾伍万 元整。

>八、违约责任

甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行或延期履行合同的，应在二日内向对方通报不能履行或延期履行的理由，在取得相关部门证明以后，免予承担违约责任。 甲方不能按期付款，承担每日 万分之五的违约金乙方不能如期竣工，承担每日 万分之五的违约金，

>九 附则

1、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或 修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝搭建或验收，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

2、本合同约定范围内的设计图纸的知识产权仅归属甲方双方共有，设计图纸均享有作品署名权。

3、本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、甲乙双方协商不成时，双方同意提交甲方所在地仲裁委员会仲裁向人民法院起诉。

5、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。自双方代表签字盖章后生效（此合同传真件签字盖章后即合同附件具有同样法律效力）本合同按约定将价款结算完毕后终止。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

经办人： 经办人：

日期：日期：

开户行： 开户行：

账号：账号：

**塑像施工合同范本4**

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《^v^经济合同法》有关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实作用的原则，经双方友好协商，一致同意签定下列合同条款，并共同履行。

一、工程概况

二、工程承包方式

三、工期

合同工期总日历天数十天

四、工程质量标准：合格。

五、合同价款

(人民币大写)：

注：各单体雕塑的单价按照合同总价与乙方报价总价的比例相应调整。

六、组成合同的文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议和文件，视为本合同的组成部分。

七、结算方式：

合同签订后，甲方按合同价的 %预付工程款，乙方在款到后开始备料施工；1:1雕塑安装前甲方付进度款 %；安装完毕经验收合格后，再按合同价的%支付工程款；竣工决算经审计确认后，支付至工程价款的作为质保金，一年期满后一次性付清。以上工程款的支付均不计利息。

八、质量要求

乙方制作安装的雕塑需按国家对雕塑相关技术规范要求执行，甲方按国家对雕塑相关的技术规范要求验收，若无技术规范的按行业规范执行和验收，如因乙方质量达不到要求，返工部分的直接经济损失由乙方承担。

九、工程验收

工程施工完毕，乙方自检合格并经监理预验合格后，提出书面验收申请，甲方及时给予组织验收。

十、甲方指定 为本工程甲方代表，负责联系、协调本工程具体施工期间各项事宜；乙方指定为本工程乙方代表，负责本工程的施工任务。

十一、双方责任

1、甲方责任：按合同约定支付工程款。因甲方资金不能及时到位造成的停工或滞工给乙方造成的经济损失，则由甲方给予补偿。同时由甲方承担工期顺延的责任。

2、在施工过程中因甲方要求更改图纸或造型，应有甲方承担因变更产生的各项费用，同时工期顺延。

3、甲方负责施工现场的三通(通水、通电、通车)一平，符合乙方施工具备的条件。

4、乙方责任：

1) 乙方在施工中应保证工程质量，确保工程材质符合合同及设计要求，不得偷工减料。

2) 乙方制作安装的雕塑不符合要求，导致雕塑重做、更改等，一切经济损失由乙方自负。

3) 对于雕塑制作、运输和安装过程中的一切安全责任由乙方负责。

4) 乙方应加强对其进场人员的施工管理和安全教育，并采取必要的安全防护措施，否则，由此产生的一切后果由乙方自负。

5) 乙方负责自行协调施工现场周围环境问题。

6) 乙方在施工中应根据甲方现场要求保护好地上地下管线、设施设备，因乙方原因造成毁损的由乙方负责修复、赔偿。

7) 乙方应安全文明施工，确保施工现场卫生保洁符合有关要求。

8) 承包人向发包人承诺按照合同约定在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十二、本工程质量保修期为xxx天。

十三、本合同未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议，与本合同具有同等效力。

十四、合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议的应友好协商解决，协商不成的，可以向工程所在地的仲裁机关或法院提起仲裁或诉讼，但无争议部分应继续履行。

十五、本合同一式贰份，甲乙双方方各执正本壹份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

日期：

**塑像施工合同范本5**

委托方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

受委托方(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托方将雕塑委托创作，经过充分协商，本着公平、互惠、互利的原则签定本合同。

一、工期、工程量

1.工期\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日(有效工期天)。

2.按设计图纸施工，材料为，施工内容不含基座。

3.雕塑为每平方米平方米。

二、工程费用：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、付款方式

甲乙双方签订合同后，甲方向乙方支付工程款作为工程的起动资金；雕塑安装完成后，甲方向乙方支付工程款\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；甲方在雕塑制作安装完成后3个工作日内支付。

四、甲方负责及任务

1.甲方在雕塑安装施工期间负责提供电力、水等雕塑安装所需的现场条件并提供施工设备保管场所。

2.甲方应按合同商定的付款方式及时向乙方拨付工程款，由于甲方没有按合同及时拨付工程款造成工程延误和损失，应由甲方负责。

五、乙方负责及义务

1.乙方根据甲方要求按图纸施工，负责雕塑制作所需材料及设备。

2.乙方应按工程要求按时保质保量完成施工，由于乙方原因造成的工程延误及损失由乙方负责。

本合同未尽事宜，甲乙双方应及时协商并签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方单位盖章(手印)及代表签字后生效。

委托方受委托方 ：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**塑像施工合同范本6**

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。

第一条 雕塑具体尺寸

第二条 合同总价及质量要求

合同总价：

质量要求：按双方确认的图纸检验标准执行。

第三条 交货时间、地点和方式、运费负担、保管

交货地点：甲方指定的施工现场。

交货时间：合同签订后 天内安装完成。

运输方式：xxxx ，运费由xx负担。

乙方负责安装，甲方提供安装，甲方提供安装所需脚手架及所需水电等。

第四条 验收标准、方法

验收标准：根据设计图纸进行验收。

验收时间：安装完毕后，甲乙双方共同组织验收并在验收单上签字确认。

所有雕塑设计制作安装联络人、验收人由 负责，电话 ,一切结算以此人签字为依据。

所有雕塑在去甲方指定地点位置安装前，验收人必须来乙方进行送货前的质量验收。

第五条 对雕塑的型号、规格、数量和质量提出异议的办法

甲方如果发现商品的型号、规格、数量和质量不符合合同的规定，应在验收后三个工作日内及时书面通知乙方。 5乙方在接到甲方书面处理意见时，应在七个工作日内与甲方协商处理。否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条 结算及付款方式

签订合同 日内，甲方向乙方支付合同总金额的 ，即 作为定金，乙方交小样，并得到甲方认可，甲方向乙方支付合同总金额的 ，即 作为定金，乙方安装完毕，7个工作日内，甲方一次性1付清余款，即合同总额的 即 付款方式为现金支票或转账。

第七条 甲方责任

甲方对乙方提供图纸审核及确认，如由于甲方原因造成乙方无法在合期间内按合同时间完工的，则工期相应顺延。如造成乙方损失的，由乙方赔偿乙方损失。

第八条 乙方责任

按照甲方签订认可图纸组织雕塑制作和安装，保证质量，按时完工和交付使用，并按照合同约定提供售后服务。(如因在制作过程中提出修改设计，所以产生一切费用由甲方承担，并顺延交货时间)

服从甲方现现场年指挥，维护现场整洁，垃圾及时清运。

第九条 违约责任

甲、乙双方任何一方不按本合同履行约定，视为违约方。因此造成的一切损失由违约方承担并赔偿。

因乙方原因未按合同约定完成安装，视为乙方违约金，每日按未付金额的千分之三，根据延期天数，向甲方支付违约金。

因乙方原因未按合同约定支付合同款项的每日按未付金额的千分之三，根据延期付款天数，向乙方支付延期付款的违约金。

第十条 其它

本合同未尽事宜，需双方协商，签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力。

甲、乙双方未尽事宜，双方以协商的方式解决并签订补充协议作为本合同件。如协商不成，交由乙方住所地人民法院解决。

甲方：

乙方：

日期：

**塑像施工合同范本7**

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

根据《^v^合同法》及其它有关法律的规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

、工程名称： 雕塑牛(2座)

、雕塑规格： 以20\_年10月25日合同加工的模具为标准

、雕塑材质： 玻璃钢

、表面效果:仿铜效果

、承包范围： 设计、 制作、运输、安装

、安装地点: 西安市 长安区陕西省档案馆

二、工程价款及结算的约定

、工程总价：￥ 元,大写:

、付款方式：

1、合同签定2个工作日内预付工程预付款人民币 元；

2、工程完成出厂前甲方支付剩余工程款

三、工程质量及验收

、根据甲方认定的样品为造型基准，以双方签字认可的规格、材质、尺寸、重量、工艺等为标准进行工程质量的验收。

、中间验收时间，届时由乙方提前3天通知甲方。甲方应按乙方提前通知的时间按时参加验收，并签署明确书面意见。若甲方因故不能按时验收，要求顺延验收期限，由此造成工程停工或窝工待验，工期顺延 。

、项目完成后甲方自接到验收通知3日内须及时组织验收，如无法及时验收，应及时通知乙方，另行安排验收时间，并作好保护工作，如甲方在自接到验收通知15日内未进行验收的，视工程通过甲方验收。

五、甲方责任

、按工程付款约定，及时支付进度款。

、即时指派代表甲方履行合同，对工程进行阶段性验收，按时组织竣工验收。

、提供作为样品的浮雕

、甲方须配合乙方进行浮雕的制作

六、乙方责任

、即时指派代表乙方履行合同，严格按甲乙双方确定的雕塑方案制作。

、及时向甲方通报工程各阶段进展状况。

、提前通知甲方对工程进行阶段性的验收和完成验收。

、乙方须在完成试制品并由甲方书面认可后方可批量生产，量产须严格按照甲方认可的试制品进行（包括但不局限于工艺、重量、材质尺寸）。

、乙方须在合同规定的时间内完全完成制作，如为能完成，按本合同规定的条款进行赔偿

七、违约责任

、甲方若不能按合同约定的时间按时付款，由此产生的工程顺延等责任由乙方承担。

、乙方除不可抗力因素或甲方原因外，不能按时交工，须赔偿甲方经济损失（每周百分之 3% 合同总价）。

八、争议或纠纷处理

、合同在履行过程中，双方发生的与合同有关的争议，由双方协商解决，若协商解决不成，向人民法院提出诉讼。

九、附加条款

、浮雕的造型、尺寸、表面颜色等严格参照甲方所提供的样式，经甲方审定后，乙方按照审定后的样式进行制作加工，其设计版权归甲方所有。

十、其他事项

、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，协商后所形成的文件与本合同有同等效力。

、本合同一式\_四\_\_份，双方各执\_两\_\_份。

甲方（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！