# 最新钢构门窗安装合同协议书优秀

来源：网络 作者：梦回江南 更新时间：2024-09-11

*钢构门窗安装合同协议书一发包方： (简称“甲方”)承包方： (简称“乙方”)第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容、规格、用料、标准：第二条 合同价款、结算及付款方式2.1工程按综合包干价，总价￥ 元整，大写：以上单...*

**钢构门窗安装合同协议书一**

发包方： (简称“甲方”)

承包方： (简称“乙方”)

第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容、规格、用料、标准：

第二条 合同价款、结算及付款方式

2.1工程按综合包干价，总价￥ 元整，大写：以上单价包括：人工费、材料费、机械费、运输费、施工设备进出厂费、管理费、利润、税金。不包括工商、建委市政管理的收费。

2.2结算方式

本工程实际总价的结算方式为按实际完成且验收合格的工程量(含有效的工程变更、签证)乘以合同综合包干单价为工程价款，确认结算总价。

2.3付款方式如下：

2.3.1签订合同后乙方施工人员到位、设备到场、主要材料进入场地，甲方向乙方支付合同价款的50%。

2.3.2装饰工程完成验收合格且审计结算结束、竣工资料交付后付至结算价的95%。无任何质量问题后一个月内，将质量保修金无息支付给乙方。

2.3.4乙方向甲方出具税务部门认可的正式工程款发票，甲方履行向乙方支付工程价款的义务。

第三条 工期

3.1 承包工程中全部工程的工期为 日(节假日除外)，具体开工日期甲方书面通知，施工场所具备施工条件为准。

3.2 甲方认为乙方施工进度迟延可能导致无法在合同约定的完工日期前完成承包工程时(指施工实际进度落后于甲方确认的施工进度计划)，可向乙方发出以下指示且乙方不得索取额外费用：包括但不限于指示乙方增加人员、机械并加班工作，确保承包工程在本补充合同约定的竣工日期之前完工;乙方应在接到指示后修正施工进度计划并书面报送给甲方批准，甲方批准后乙方应按修正后的进度计划进行施工。

第四条 质量要求和评定标准

本工程质量标准为优良。

第五条 安全生产

乙方必须采取有关安全保护措施才能开展施工。并严格按投标文件中的施工方案组织施工。

第六条 工程质量保修

工程质量保证期为一年，自工程实际竣工交付使用之日算起。质量保修标准执行《建筑工程质量管理条理》及相关法律法规的规定。在保修期间内，乙方应在接到修理通知之日24小时内派人修理。

第七条 双方责任

甲方责任

2. 甲方承施工用水及用电的费用;

4. 派驻施工现场代表，对工程质量、工程进度等进行监督检查。

乙方责任

1. 乙方履行本合同的行为，不会导致任何违反其与他人签署的合同、单方承诺、保证等。

2. 乙方已经取得签订并履行本合同所需的一切批准和授权，具有完全、充分地授权签署并履行本合同。

4. 必须服从甲方的统一管理。

5. 乙方应独立完成工程，未经甲方书面同意，不得以任何形式对工程进行转包或分包。

6. 遵守甲方有关制度，文明施工。

7. 承担施工过程中的全部安全责任。

8. 乙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防火，安全等多项管理，如发生费用问题由乙方自行承担。

9. 负责施工过程中的全部安全责任。对公共设施、原有建筑应明确责任严格保护;对施工人员应安全保护。如发生安全事故和纠纷，所有责任及费用自行负担。

10. 工程施工中应服从甲方对本工程内容的变更要求。按甲方要求保证工程质量和工期，确保工程验收合格。

第八条 竣工结算

8.1 工程在甲方、乙方双方共同验收合格后，按合同结算余额95%。

8.2 在施工过程中由于设计变更及非承包商原因而引起的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，双方协商签订另行协议，按实际工程量为准。

第九条 不可抗力

因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行时，受不可抗力影响的一方应7个工作日内将情况通知其他双方，并在15天内提供不可抗力事故的详情和有效证明文件，由双方根据事故对履行合同的影响程度，协商决定是否解除本合同以及如何免除或部分免除责任。

第十条 争议处理

双方若发生合同争议应协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

第十一条 其他事项

11.1本合同自双方签字并盖章之日起生效。

11.2 本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**钢构门窗安装合同协议书二**

于\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_\_\_\_\_(简称甲方)与\_\_\_\_\_\_\_\_\_(简称乙方)，签订安装\_\_\_\_\_\_\_\_\_的项目合同。

1.安装工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2.工程地点：甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_港口。

3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

4.完工期限：本安装工程将配合甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_在甲方港口建造工程完工后\_\_\_\_\_\_\_\_\_天内，完成安装工程，其中包括\_\_\_\_\_\_\_\_\_试验运行。

5.安装工程总价格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_美元整。

6.安装工程付款进度：

第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_美元整。

第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_美元整。

7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_美元整。

8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

11.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好\_\_\_\_\_\_\_\_\_年。

13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

16.附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对\_\_\_\_\_\_\_\_\_保养服务一年，每\_\_\_\_\_\_\_\_\_个月派员一次维护正常运行。

本合同按双方所签日期生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**钢构门窗安装合同协议书三**

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

1。甲方为了实现公司日常办公设备使用的高效化，降低办公设备使用成本，提高办公设备的实际使用效能，充分发挥现有管理网络等办公设备价值，提高企业效益，决定由乙方负责为甲方提供终端电脑系统、显示器设备等办公设备的维护，设备清单详见《附件》。

2。甲乙双方约定，维护费用及结算办法：包月服务，\_\_台电脑设备，\_\_元/台，合计优惠服务费为\_\_\_元/月，大写：人民币\_\_\_\_\_\_\_整。乙方于次月的6日前开具上月服务费发票，甲方凭发票付款。

3。甲方指定专人负责与乙方对口联络沟通，每次维护前明确提出要求，准确描述故障现象等，为乙方提供出入许可，现场引导协调，提供现场维护需要的基本条件，有利乙方工作人员准确快速处理，并对维护工单监督签名确认。为保障甲方利益，维护前甲方要和乙方工作人员申明需注意事项，预防维护工作造成不必要的额外损失，每次维护作业必须经甲方经办人在工单上签名后，乙方才开始工作。

4。在合同签订后3日内，乙方应安排专门的专业技术人员与甲方的负责人一起对《附件》所列的设备进行现场全面检查复核，并对每个设备编码登记和贴标。设备登记一览表一式两份，甲乙双方各保存一份。维护以该表登记在册的设备为乙方责任范围。甲方不得单方撕毁设备上的编码封标，否则，乙方不予维护。对不属于《附件》登记的设备，乙方不承担维护责任。

5。日常巡检：1次/月；定期如下：

（1）硬件保养及故障诊断，如涉及到电脑、主板、显示器的线路板、电源的芯片级维修其费用另计，不属于此合同范围内责任，包括为甲方提供的更换硬件、配件建议等，其费用都需另计，具体价格甲乙双方友好协商决定。

（2）软件调试、升级，数据备份及维护，以提高计算机的病毒、木马、黑客、恶意代码等的防御能力。

（3）网络畅通，网络安全及保障防护，排除网络故障，网络查毒、杀毒。网络的提升事宜与用户商议后决定。

注：乙方服务为甲方提供安全稳定的办公平台，（不包括各类特殊应用软件的保障），如：erp应用软件，设计专用软件，苹果机设计专用软件等，如需乙方提供维护其费用通过友好协商另计。乙方建议甲方使用正版软件，其软件的版权纠纷均由甲方自行承担。

6。乙方在接到甲方维护要求后必须尽快给予明确处理，复杂困难问题，不能及时解决的必须给甲方明确答复处理的措施和需要的准备时间。

通常到达现场的时间为约2~4小时，如情况特殊，甲乙双方本着相互理解，友好沟通的方式协商，尽快处理故障，解决问题并维护完工后及时交付甲方使用。

7。乙方对甲方设备维护范围仅限于此合同注明地址的贴标设备，如甲方出现地址变迁等情况造成乙方维护成本增加，包月维护费用将酌情增加。如甲方要求维护贴标范围外的设备，其费用可按单次维护维修结算，也可将该设备加入包月合同按月结，具体按实际情况甲乙双方友好协商另计。

8。针对人为故障

甲方未经乙方许可，人为恶意损坏损毁、拆开《附件》所登记设备换配件等，乙方将不承担任何维护责任和其他相关法律责任。如需乙方提供维护维修其费用通过友好协商另计。

甲方人员擅自对路由器、交换机等网络设备进行的操作，如果产生的后果影响到整个大网络全部瘫痪，乙方将按\_80\_元/台/次收取人工费，硬件费用另计。并将事故原由通报甲方相关领导。

9。关于涉及知识产权和版权的相关声明：

甲方双方均严格遵守《中华人民共和国著作权》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国信息法》及其有关条例。未经对方许可不得泄露对方技术和商业秘密。

10。解决合同纠纷的方法：

在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。协商不成的，双方约定向仲裁委员会申请仲裁。

11。本合同有效期自\_\_\_\_年月日起至\_\_\_\_\_年月日。若合同到期前一个月内双方均不提出终止协议的书面要求，该合同自动延期\_\_\_\_年，除非一方在合同顺延期内对合同履行提前一个月内以书面形式提出异议要求终止合同，则顺延期满后合同有效期将自动再次顺延，顺延次数不限，每次顺延有效期为\_\_年。

12。合同生效期内，甲、乙双方均不得无故取消合同，如需变动合同内容，必须以书面形式提出申请，如双方达成一致由双方代表人签章生效。

13。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自甲乙双方代表人签章后生效。附件属于合同不可分割的一部分，经签章确认生效，与本合同具有同等效力。

甲方：

乙方：

签订合同日期：年月日

签订地址：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！